|  |
| --- |
| **Инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств бюджета Свердловской области,** **бюджета Кушвинского городского округа и частных инвестиций в 2020-2024 годах.** |

|  |
| --- |
| **Реализованные проекты в 2020 году.** |
| ***№******п/п*** | ***№ на карте*** | ***Наименование проекта*** | ***Сумма проекта, руб.,*** ***Инвестор,*** ***Генеральный подрядчик*** | ***Характеристика инвестиционного проекта*** |
|  | 1 | Строительство средней общеобразовательной школы на 350 мест в пос. Баранчинский, ул. Красноармейская, 9  | 242 590 679,90МКУ КГО «КЖКС» Строительно-монтажные работы ООО «Ресурс»223 359 506,60Проектирование объекта - ООО «РОСМТК» г. Северодвинск 3 702 600,00  | Сроки проведения работ: начало работ – 17.09.2018 г., окончание – май 2020 г. Финансирование проекта осуществлялось за счет средств областного бюджета – 205 313 421,35 руб. и местного бюджета – 37 277 258,55 руб. Технические показатели:- площадь земельного участка в границах отвода (по ГПЗУ) – 25394,00 м²;- общая площадь здания – 5358 м²;- количество этажей – 2;- вместимость – 350 мест. Инвестиционный проект предусматривал строительство 2-хэтажного здания школы, гаражного комплекса, инженерных сетей, автономной газовой котельной, плоскостных сооружений, благоустройство территории.Позволило обеспечить получение качественного образования учащихся в комфортных условиях, ликвидировать двухсменное обучение в пос. Баранчинский Кушвинского городского округа.  |
|  | 2 | Строительство универсальной спортивной площадки муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1  | 17 331 400,00 МАОУ СОШ № 1ИП Путилин В.В. | Работы выполнены в рамках муниципального контракта от 16.07.2019 №83 с ИП Путилин В.В. в течение 2019 и 2020 годов. Работы завершены в 2020 году. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного бюджета. Стоимость работ по контракту составила 17 529, 6 тыс. руб. Фактически работы по контракту выполнены на сумму 17 331, 4 тыс. рублей (6 470 631,07 руб. – в 2019 году, 10 860 708,78 руб. – в 2020 году). Проведены работы по обустройству футбольного поля с устройством специального покрытия, беговой дорожки, баскетбольной и волейбольной площадки, прыжковой ямы, площадки со специальным спортивным оборудованием.Реализация проекта позволила создать условия, обеспечивающие учащихся и взрослое население возможностью заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни, сдавать нормативы Всероссийского физкультурного комплекса ГТО, организовывать межшкольные спортивные соревнования.  |
|  | 3 | Комплексное благоустройству общественной территории на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, пл. Культуры, 1а(**национальный проект «Жилье и городская среда»**) | 71 026 330,00 МАУК КГО «Кушвинский дворец культуры» ИП Кармазин Яков Алексеевич г. Екатеринбург | Общая сумма муниципального контракта № 01-44-2019 от 21.05.2019 г. составила: 71 026 330,00 рублей из них 69 958 000,00 рублей средства областного бюджета, 1 068 330,00 – средства местного бюджета. Работы завершены в декабре 2020 года. В рамках проекта были предусмотрены следующие работы:- монтаж наружного освещения;- асфальтирование территории;- вырубка, посадка деревьев и кустарников;- ремонт паркового ограждения;- установка малых архитектурных форм;- установка на территории парка скамеек и урн;- устройство СКЕЙТПАРКА с асфальтобетонным покрытием;- установка аттракциона «Автодром». |
|  | 4 | Капитальный ремонт здания с перепланировкой помещений для расположения жилых квартир в нежилом здании № 65 по ул. Рабочая, г. Кушва | 27 601 535,69КУМИ КГОООО «Инженер» | Заключен муниципальный контракт с ООО «Инженер» от 11.11.2019 года № 100-2019/Р на проведение капитального ремонта здания с перепланировкой помещений для расположения квартир в нежилом здании № 65 по ул. Рабочая, г. Кушва, на сумму 27 601 535,69 рублей. В 2019 году работы частично выполнены на сумму 1 531 824,37 рублей. Работы продолжены в 2020 году. В 2020 произведена оплата по контракту в сумме 26 069 711,32 рублей после завершения работ, предусмотренных контрактом. Проведение работ предусмотрено в целях предоставления жилых помещений малоимущим гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма. |
|  | 5 | Разработка проектно-сметной документации на объект капитального строительства «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кушва» | 26 880 000,00КУМИ КГОАО «Экохим-проект» | Заключен муниципальный контракт с ООО «Экохим-проект» от 07.08.2019 года № 72-2019/Р на разработку проектно-сметной документации на объект капитального строительства «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кушва» на сумму 25 600 000,00 рублей. 06.05.2020 года заключено дополнительное соглашение № 3 к муниципальному контракту, предусматривающее выполнение дополнительных работ по разработке Проекта планировки территории и Проекта межевания территории под линейный объект – напорно-самотечный сбросной коллектор от площадки КОС до водоприемника, стоимость которых составляет 1 280 000,00 рублей. Объем финансирования по контракту составляет:- 2019 год – не более 5 000 000,00 рублей;- 2020 год – не более 21 880 000,00 рублей.В 2019 году выполнен первый этап работ по контракту на сумму 5 000 000,00 рублей. В 2020 произведена оплата по контракту в сумме 20 600 000,00 рублей после завершения работ, предусмотренных контрактом. Также произведена оплата дополнительных работ, предусмотренных дополнительным соглашением № 3 к муниципальному контракту, в сумме 1 280 000,00 рублей.Результатом проведенных работ является: - выполнение комплексных инженерных изысканий для всех объектов проектирования;- получение необходимых для осуществления проектирования технических условий на присоединение к электрическим сетям, водопроводным сетям, сетям водоотведения, к сетям газоснабжения (при необходимости), на выполнение охранных систем, автоматизированных систем управления производством, на телефонизацию и радиофикацию;- разработка технической документации на автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) в части подготовки технического задания для программирования контроллера;- разработка системы телефонизации, охранных систем в границах проектирования в соответствии с действующими правилами и нормативами; - выполнение оценки возможности сброса очищенных сточных вод в р. Казанка;- разработка Проекта планировки территории и Проекта межевания территории под линейный объект (напорный коллектор от КНС №3нов до площадки КОС); - подготовка материалов для оформления ГПЗУ под площадку КОС и площадку КНС№3;- выполнение проектных работ;- прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»;- проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта ГАУ СО «Управление государственной экспертизы»;- разработка рабочей документации.  |
|  | 6 | Приобретение нежилого здания насосной станции технического водоснабжения, расположенном по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, д. 105 с оборудованием | 4 000 000,00КУМИ КГОЧетверков Г.Н | Произведена оплата по договору купли-продажи с Четверковым Г.Н. от 10.08.2020 года № 01-08-2020 на приобретение нежилого здания насосной станции технического водоснабжения, расположенном по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, д. 105 с оборудованием.Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета. Стоимость приобретения составила 4 000 000,00 рублей.Приобретено с целью обеспечения бесперебойной поставки технической воды потребителям. |
|  | 1 | Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения нового здания МАОУ СОШ №20 (пос. Баранчинский, ул. Красноармейская,9) | 35 592 004,49 МАОУ СОШ № 20 | Полностью проведено оснащение нового здания МАОУ СОШ №20, проведено лицензирование учреждения МАОУ СОШ № 20 по новому адресу. Жители пос. Баранчинского обеспечены современными условиями обучения, получения школьниками общего образования. |
|  |  | Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности Кушвинского городского округа (г. Кушва, ул. Матросова, д. 2 Б, кв. 2; г. Кушва, ул. Республики, д. 5, кв. 17; г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 34, кв. 3; г. Кушва, ул. Станционная, д. 82, кв. 2; п. Баранчинский, ул. Победы, д. 14, кв. 8; г. Кушва, ул. Строителей, д. 15, кв. 56) | 2 145 149,60КУМИ КГО ООО «Завод строительных конструкций» | Заключен муниципальный контракт от 26.08.2019 года № 78-2019/Р с ООО «Завод строительных конструкций» на проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в собственности Кушвинского городского округа (г. Кушва, ул. Матросова, д. 2Б, кв. 2; г. Кушва, ул. Республики, д. 5, кв. 17; г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 34, кв. 3; г. Кушва, ул. Станционная, д. 82, кв. 2; п. Баранчинский, ул. Победы, д. 14, кв. 8; г. Кушва, ул. Строителей, д. 15, кв. 56) на сумму 2 145 149,60 рублей. Работы выполнены в 2020 году.Проведение работ предусмотрено в целях предоставления жилых помещений принятым на учет малоимущим гражданам, взамен помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания.  |
|  |  | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности. | 6 566 529,14 МАОУ СОШ № 1, МАДОУ № 9, МАДОУ № 10, МАДОУ № 24ООО «ЭлектроМонтаж Сервис» | Проведены установка и ремонт ограждений территории муниципальных учреждений МАОУ СОШ № 1, МАДОУ № 9, № 10 (ул. Рабочая,50г), № 24.  |
|  |  | Замена оконных блоков в учебных классах, спортивном зале и помещениях МАОУ СОШ № 3, групповых, спальных, хозяйственных помещениях МАДОУ №9, 32 | 5 463 254,20 МАОУ СОШ № 3, МАДОУ № 9, МАДОУ № 32ООО «ЕвроПласт»  | Замена оконных блоков позволила выполнить предписание территориального отдела Роспотребнадзора в части обеспечения режима проветривания в кабинетах, групповых и спальных помещениях, а также поддержание комфортного микроклимата в помещениях образовательных учреждений. |
|  |  | Оснащение всех образовательных организаций устройствами (средствами) дезинфекции и медицинского контроля для муниципальных организаций  | 8 682 400,00 Управление образования Кушвинского городского округа | За счет средств регионального бюджета проведено выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с целью предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Кушвинского городского округа.  |
|  |  | *Капитальные и текущие ремонты в образовательных организациях Кушвинского городского округа, в том числе:* | *5 196 296,65*  | *Капитальные и текущие ремонты в образовательных учреждениях позволили привести их в соответствие требованиям санитарного законодательства, обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания учащихся в этих учреждениях.* |
| 12.1 |  | Ремонт спортивного зала в МАОУ СОШ № 6 | 1 603 000,00 МАОУ СОШ № 6 | Проведенный ремонт спортивного зала в СОШ № 6 позволил обеспечить обучающихся безопасными и современными условиями занятиями физической культурой и спортом, исполнить предписания Роспотребнадзора.  |
| 12.2 |  | Монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в МАОУ СОШ № 1 и МАОУ СОШ пос. Азиатская  | 1 928 296,65 МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 3, МАОУ СОШ № 6, МАОУ СОШ № 20, МАУ ДО ДДТ, МАУ ДОУ ЦВР «Факел», МАОУ СОШ пос. АзиатскаяИП Кириллова | Выполнение монтажных работ аварийного (эвакуационного освещения) в образовательных учреждениях позволили привести их в соответствие требованиям действующего законодательства, обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания учащихся в этих учреждениях. |
| 12.3 |  | Ремонт медицинского кабинета в МАДОУ №9 | 435 000,00 МАДОУ № 9ИП Колипов Р.Ю.  | Ремонт медицинского кабинета обеспечил надлежащие условия оказания медицинской помощи и профилактических мероприятий обучающимся дошкольного образовательного учреждения. |
| 12.4 |  | Ремонт мягкой кровли здания ДОУ № 5, расположенном в г. Кушва, ул. Кузьмина,35 | 1 230 000,00 МАДОУ №5 | Финансирование капитального ремонта кровли осуществлялось за счет средств местного бюджета. Капитальный ремонт позволил устранить аварийную ситуацию по протечке кровли во многих местах, разрушение штукатурки на потолке в местах протечки, предотвращение гниения деревянных конструкций чердачного помещения, обеспечил комфортные условия пребывания детей в здании дошкольного образовательного учреждения. |
|  |  | Ремонт фасада здания МАУК КГО Кинотеатр «Феникс» в г. Кушва по улице Союзов, 1а  | 1 891 268,87 ООО «Инженер»г. Кушва | Работы выполнены в рамках муниципального контракта №27/20 от 06.08.2020 г. Произведен ремонт фасада здания по всему периметру. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного бюджета. По окончании контракта обеспечено сохранение в удовлетворительном состоянии всего фасада, улучшен внешний вид здания. |
|  |  | Замена паркета в фойе МАУК КГО «Кушвинский дворец культуры» по адресу г. Кушва, пл. Культура, 1 | 1 278 590,00 ООО «Вымпел Строй» | Работы выполнены в рамках муниципального контракта №1-223-2020 от 10.03.2020 г. Произведена замена паркета в главном фойе Кушвинского дворца культуры. Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного бюджета. |
| **Реализованные проекты в 2021 году.** |
|  | 15 | Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство на территории города Кушва, Свердловской области для переселения граждан на территории Кушвинского городского округа из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» | 97 945 879,62МКУ КГО «КЖКС» ООО «Ресурс» | В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, приобретены жилые помещения общей площадью 2 003,84 кв. метров. Число жителей, переселенных из ветхих жилых помещений - 145. Количество расселяемых жилых помещений - 61.Финансирование осуществлялось за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 85 050 290,08 руб., областного бюджета – 5 969 379,55 руб., местного бюджета – 6 926 209,99 руб.  |
|  | 16 | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский, ул. Коммуны.  | МКУ КГО «КЖКС» Общая стоимость реализации проекта – 123 716 714,60Строительно-монтажные работы ООО «УБТ Сервис»121 638 987,40Строительный контроль ООО «НТ Гост» 692 427,20ПСД«ПермьРегионПроект»1 385 300,00 | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в пос. Баранчинский, ул. Коммуны проводился в 2019 -2021 годы. Протяженность ремонтируемого участка автомобильной дороги 2,515 км.Финансирование работ осуществлялось за счет средств областного бюджета – 116 872 860 руб. и местного бюджета – 6 843 854,60 руб.  |
|  | 36 | Разработка «Концепции развития (реконструкции) системы водоснабжения п. Баранчинский» | 295 000,00КУМИ КГОООО «Экохим-проект» | Работы выполнены по договору подряда от 19.05.2021 года №88/21 с ООО «Экохим-проект». Финансирование работ осуществлялось за счет средств местного бюджета. Стоимость работ по договору составила 295 000,00 руб. Выполнена внестадийная проектная работа по определению концепции развития (реконструкции) системы водоснабжения п. Баранчинский, с целью принятия решения о видах и объемах необходимых работ.Выполнение работ в целях определения основных технических решений по развитию (реконструкции) системы водоснабжения, в том числе:2.1. Определение расчетной производительности системы водоснабжения на перспективное развитие.2.2. Определение основных технических решений по развитию (реконструкции) системы водоснабжения. |
|  | 15 | Приобретение жилых помещений на территории Кушвинского городского округа у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» | 55 600 027,72КУМИ КГОООО «Ресурс» | Произведены расходы на приобретение жилых помещений на территории Кушвинского городского округа у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию, в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах».- за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 49 963 342,81 рублей;- за счет средств областного бюджета в сумме 3 652 266,47 рублей;- за счет средств местного бюджета в сумме 1 984 418,44 рублей.Расходы произведены в рамках исполнения муниципальных контрактов от 17.08.2020 № 50-2020/Т, от 17.08.2020 № 51-2020/Т, от 17.08.2020 № 52-2020/Т, от 12.07.2021 № 38-2021/Т заключенного с ООО «Ресурс». Работы выполнены в целях переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. |
|  | 19 | Капитальный ремонт водопроводных сетей, находящихся в собственности Кушвинского городского округа (Российская Федерация, Свердловская обл, 1 участок: Свердловская область, г. Кушва, от водопроводного колодца около жилого дома ул. Осипенко 3а до водопроводного колодца около жилого дома ул. Осипенко 12. 2 участок: Свердловская область, г. Кушва, от водопроводного колодца на перекрестке ул. Фадеевых и ул. Тургенева до водопроводного колодца на перекрестке ул. Шахтеров и ул. Тургенева. 3 участок: Свердловская область, г. Кушва, от водопроводной камеры на перекрестке ул. Шахтеров и ул. Чумпина до жилого дома до ул. Осипенко № 3а) | 8 829 997,71КУМИ КГОООО «ЭНЕРГИЯ» | Произведена оплата ООО «ЭНЕРГИЯ» по муниципальному контракту от 05.07.2021 года №36-2021/Р за проведение капитального ремонта водопроводных сетей, находящихся в собственности Кушвинского городского округа (Российская Федерация, Свердловская обл, 1 участок: Свердловская область, г. Кушва, от водопроводного колодца около жилого дома ул. Осипенко 3а до водопроводного колодца около жилого дома ул. Осипенко 12. 2 участок: Свердловская область, г. Кушва, от водопроводного колодца на перекрестке ул. Фадеевых и ул. Тургенева до водопроводного колодца на перекрестке ул. Шахтеров и ул. Тургенева. 3 участок: Свердловская область, г. Кушва, от водопроводной камеры на перекрестке ул. Шахтеров и ул. Чумпина до жилого дома до ул. Осипенко № 3а) на сумму 8 829 997,71 рублей.  |
|  | 20 | Капитальный ремонт водопроводной сети, находящейся в собственности Кушвинского городского округа по адресу: г. Кушва, от существующего водопроводного колодца около жилого дома ул. К. Маркса, д. 147 до водопроводной камеры около коллективного сада «Энергетик» (точка подключения микрорайона Западный) | 5 526 217,00КУМИ КГОООО «МАСТЕР» | Произведена оплата ООО «МАСТЕР» по муниципальному контракту от 28.07.2021 года № 42-2021/Р на проведение капитального ремонта водопроводной сети, находящейся в собственности Кушвинского городского округа по адресу: г. Кушва, от существующего водопроводного колодца около жилого дома ул. К. Маркса, д. 147 до водопроводной камеры около коллективного сада «Энергетик» (точка подключения микрорайона Западный) на сумму 5 526 217,00 рублей. |
|  | 21 | Создание центра образования естественно-научнойи технологической направленностей «Точка роста» на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3**в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** | 2 316 428,40 Основные подрядчики: ООО «ААБ-Сервис» (проведение ремонтных работ) и ИП Жуков Р.С. (приобретение мебели и оборудования) | Мероприятие по созданию центра образования «Точка роста» реализовано в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».Целью создания центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также для практического освоения содержания учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». Средства на проведение ремонтных работ, приобретение мебели, оборудования, элементов брендирования выделены из местного бюджета. |
|  |  | *Выполнены мероприятия в рамках исполнения санитарных, противопожарных, антитеррористических требований* ***за счет привлеченных средств акционерного общества «Святогор»*** *в образовательных учреждениях пос. Баранчинского, в том числе:* | *25 460 316,84:* | *Капитальные и текущие ремонты в образовательных учреждениях позволили привести их в соответствие требованиям санитарного законодательства, обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания учащихся в этих учреждениях.* |
| 22.1 | 22 | Ремонт примыканий к вентиляционным шахтам на кровле здания МАДОУ №18  | 205 390,84 АО «Святогор» МАДОУ № 18ИП Двуличанская  | Выполнение работ позволило ликвидировать причину протечек, обеспечить условия пребывания в дошкольном учреждении в соответствии с требованиями санитарного законодательства. |
| 22.2 | 23 | Проведение ремонта фасада здания, замены оконных блоков, ремонта внутренних инженерных сетей, замены санитарно-технического оборудования, замены вентиляции в пищеблоке здания, устройство отмостки здания МАДОУ № 25 | 9 611 116,00 АО «Святогор»МАДОУ № 25ООО «Плутос»,ИП Горшков С.С.ООО «Инженер»,  | Выполнение ремонтных работ позволило привести здание МАДОУ №25 в соответствие с требованиями санитарного законодательства, обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания обучающихся и сотрудников. |
| 22.3 | 28 | Разработка ПСД ремонта системы отопления, ремонт системы отопления с осуществлением авторского надзора, замена оконных блоков, установка противопожарных дверей в здании МАДОУ № 31 | 10 344 303,00 АО «Святогор»МАДОУ № 31ООО «Новый мир» | Выполнение работ позволило привести здание МАДОУ № 31 в соответствие с требованиями санитарного и противопожарного законодательства, обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания обучающихся и сотрудников. |
| 22.4 | 1 | Дооснащение системы видеонаблюдения здания МАОУ СОШ №20 | 799 507,00 АО «Святогор» МАОУ СОШ № 20 ООО «Форвард» | Дооснащение системы видеонаблюдения нового здания МАОУ СОШ № 20 (пос. Баранчинский, ул. Красноармейская, 9) позволило обеспечить условия безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 22.5 | 9 | Разработка проектно-сметной документации для строительства пристроя к зданию МАОУ СОШ № 20 | 4 500 000,00 АО «Святогор» МАОУ СОШ № 20 ООО «Ресурс» | Разработка ПСД (с переходным сроком исполнения – 2022 год) позволит в дальнейшем выполнить работы по строительству пристроя с размещением в нем пищеблока, в соответствии с требованиями действующего санитарного законодательства. Мероприятие по разработке ПСД находится в стадии исполнения.  |
|  |  | Приобретение малых архитектурных форм МАУК КГО «Кушвинский дворец культуры» | 500 000 МАУК КГО «Кушвинский дворец культуры»ООО «Городок» | Согласно договора купли-продажи от 10.06.2021 приобретены малые архитектурные формы в клуб деревни Мостовая, установлены на детской площадке перед зданием клуба. |
|  |  | *Текущие ремонты в учреждениях спорта Кушвинского городского округа,*в том числе:  | *1 054 270:*  | *Срок проведения – 2021 год.* *Текущие ремонты в учреждениях спорта позволили привести их в соответствие требованиям санитарного законодательства, обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания в этих учреждениях.* |
| 24.1 | 24 | Ремонт тренажерного зала в здании МАУ КГО «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк» по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, 9 | 546 635,00 МАУ КГО «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк»ООО «Инженер» | Работы завершены 20.08.2021 года. Финансирование текущего ремонта тренажёрного зала в сумме 546 632,00 рублей осуществлялось за счет средств местного бюджета. Проведение ремонта тренажёрного зала позволило увеличить численность занимающихся физической культурой и спортом, повысило качество оказания платных услуг. |
| 24.2 | 25 | Ремонт системы отопления в здании лыжной базы МАУ КГО "Спортивная школа", расположенной по адресу: г. Кушва, ул. Суворова,32 | 507 635,00 МАУ КГО "Спортивная школа"ИП Сахаутдинова Л.Г. | Работы завершены 30.07.2021 года. Финансирование ремонтных работ осуществлялось за счет средств местного бюджета. Ремонт системы отопления в здании лыжной базы МАУ КГО «Спортивная школа» позволил улучшить температурный режим и соблюсти требования СанПиН 2.4.2.2821-10 . |
|  | 25 | Газификация лыжной базы МАУ КГО "Спортивная школа", расположенной по адресу: г. Кушва, ул. Суворова,32 | 313 020,00 МАУ КГО «Спортивная школа» ИП Сахаутдинова Л.Г. | Работы завершены 18.08.2021 года. Финансирование газификации лыжной базы осуществлялось за счет средств местного бюджета. Проведение газификации позволило улучшить температурный режим в здании лыжной базы. |
|  | 26 | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов спорта:- устройство ограждения на территории стадиона МАУ КГО спортивная школа «Синегорец» пос. Баранчинский, ул. Коммуны,18; | 379 781,44 МАУ КГО спортивная школа «Синегорец»,ООО "Строительные технологии" | В течение 2021 года за счет средств бюджета Кушвинского городского округа проведены следующие работы по антитеррористической защищенности объектов спорта: -устройство ограждения на территории стадиона МАУ КГО спортивная школа «Синегорец» пос. Баранчинский, ул. Коммуны, 18 . Заключён договор дог.№ 1/07/21 от 13.07.2021 года на сумму 379 781,44 рублей за счёт средств местного бюджета с ООО «Строительные технологии». Работы по договору выполнены в полном объёме 02.08.2021 года. Устройство ограждения объекта необходимо в соответствии с представлением межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кушвинский» (МО МВД России «Кушвинский») по устранению условий, способствующих нарушению требований Федерального законодательства от 18.06.2019 № 7611.  |
|  | 55 | Строительство лыжероллерной трассы в пос. Дачный, в районе ул. Энгельса, г. Кушва, Свердловской области  | Общая стоимость реализации проекта - 45 762 858,20 2020-2021 год - 9 288 578,20 Управление физической культуры и спорта КГОПроектирование объекта - Проектная группа «Новация» г. Каменск-Уральский921 213,00 ООО «Гарант Плюс»ООО «Энергокачество»ООО «Инженер» | Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета. В 2020 году в рамках строительства лыжероллерной трассы в пос. Дачный, в районе ул. Энгельса, г. Кушва, Свердловской области был заключён договор № 0004 от 21.05.2020 года в сумме 149 287,00 рублей с ООО «Гарант Плюс» на подготовку территории под строительство. Работы выполнены 26.06.2020 года. В 2021 году в рамках строительства лыжероллерной трассы были профинансированы расходы в сумме 9 139 291,20 рублей, в том числе:-8 888 120,60 рублей строительство лыжероллерной трассы. Электроосвещение. Работы завершены 27.10.2021 года. Реализация контракта за счёт местного бюджета с ООО «Энергокачество». Работы по электроосвещению лыжероллерной трассы завершены. -160 000,00 рублей строительный контроль. Работы завершены, выполнены в полном объёме.-91 170,60 рублей техническое присоединение к электросетям. Работы завершены 01.11.2021 года, выполнены в полном объёме.  |
|  |  | Приобретение контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов | 869 522,25 МКУ КГО «КЖКС» ООО «К1»ООО «ИСМА» | Приобретены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в количестве 58 штук для обустройства 39 контейнерных площадок.Финансирование работ осуществлялось за счет средств областного бюджета – 808 600,00 руб. и местного бюджета –60 922,25руб.  |
|  |  | Приобретение установки высокого давления (2 шт.) | 526 765,80КУМИ КГОИП Иванова Т. В.ИП Евдокимовой И.Е. | Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета. Приобретено для нужд МУП КГО «Водоканал». |
|  |  | Приобретение школьного автобуса в МАОУ СОШ № 20 | 2 038 310,00 МАОУ СОШ № 20,МОиМП СО | За счет средств областного бюджета в МАОУ СОШ № 20 получен школьный автобус ГАЗЕЛЬ для подвоза обучающихся из отдаленных районов поселка Баранчинский |
|  |  | *Капитальные и текущие ремонты в образовательных организациях КГО,* *в том числе:* | *5 726 792,41:* | *Капитальные и текущие ремонты в образовательных учреждениях позволили привести их в соответствие требованиям санитарного законодательства, обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания учащихся в этих учреждениях.* |
| 31.1 |  | Проведение мероприятий, направленных на соблюдение требований санитарного законодательства | 4 851 762,15 МАОУ СОШ № 4, 6, 10, ДОУ № 12, 23, 24, 58, ДДТ | С целью создания безопасных и комфортных условий пребывания, исполнения требований санитарного законодательства проведены следующие мероприятия:-замена оконных блоков в СОШ № 6, ДОУ № 12, ДОУ № 24;-ремонтные работы системы вентиляции в ДОУ № 23, 24;-сантехнические работы в СОШ № 4, 6, в ДОУ № 23, 58;-ремонты кровли в СОШ № 6, СОШ № 10(ул. Дзержинского, 1), ДДТ.  |
| 31.2 |  | Проведение мероприятий, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности | 786 041,95 МАОУ СОШ № 3, 10МАДОУ № 23, 58, 59, 62 | С целью создания безопасных и комфортных условий пребывания, выполнения требований пожарной безопасности проведены следующие мероприятия:-замена пожарных извещателей, установка противопожарных люков в здании (МАОУ СОШ №3,10);- установка автономной системы пожаротушения в электрощитовой (МАДОУ № 23);- выполнение проектно-сметной документации на устройство наружных пожарных лестниц (МАДОУ № 58);- восстановление работоспособности СКУД и АПС (МАДОУ № 59);- устройство эвакуационных лестниц (МАДОУ № 62). |
| 31.3 |  | Замена оборудования тревожной сигнализации | 88 988,31 МАОУ СОШ № 1, 3,4, 6МАДОУ № 9 | Выполнены мероприятия, направленные на антитеррористическую защищенность образовательных организаций (МАОУ СОШ № 1, 3, 4, 6, МАДОУ № 9).  |
| **Проекты в стадии реализации в 2022 году.** |
|  | 32 | Строительство объекта: «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка поземных вод»(**национальный проект «Жилье и городская среда»)** | МКУ КГО «КЖКС» Общая стоимость реализации проекта – 870 466 505,82 Генеральный подрядчик ООО «СК Интег»Строительно-монтажные работы 771 795 820,80Строительный контроль 8 965 060,63ПСД АО «Экохим-проект»24 555 440,00 | Проект в стадии реализации. Сроки завершения реализации инвестиционного проекта с учетом проведения пуско-наладочных работ - 2023 год, с участием областного бюджета – 731 229 400,00 рублей и бюджета Кушвинского городского округа – 139 237 105,82 рублей.Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Стоимость строительства 771 795 820,80рублей.В результате реализации проекта будут достигнуты следующие целевые показатели:* показатели качества воды из централизованных источников водоснабжения на соответствие требуемым санитарно-эпидемиологическим стандартам на 100 процентов;
* удовлетворённость населения жилищно-коммунальными услугами 84 процента от общего количества городского населения;
* уменьшение степени износа коммунальной инфраструктуры на 5,65 процентов от общей протяжённости сетей.
 |
|  | 33 | Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство на территории города Кушва, Свердловской области для переселения граждан на территории Кушвинского городского округа из аварийного жилищного фонда | 236 022 645,42МКУ КГО «КЖКС» ООО «Ресурс» | В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в 2022 году планируется приобрести жилые помещения общей площадью 4 351,42 кв. метров. Число жителей, планируемых к переселению из ветхих жилых помещений - 290. Количество расселяемых жилых помещений - 112.Финансирование осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 205 877 333,79 руб., областного бюджета – 13 963 510,32 руб., местного бюджета – 16 181 801,31 руб. |
|  |  | Комплексное благоустройство места захоронения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Шляхтина - улица Калинина, "Мемориал погибшим от ран в госпиталях города Кушвы" (братская могила) | 35 473 502,00МКУ КГО КЖКС | В рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы» реализуется мероприятие по восстановлению воинских захоронений. Сроки реализации проекта 2022-2023 годы. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета – 15 124 000,00 руб., местного бюджета – 20 349 502,00 руб. |
|  | 35 | Разработка ПСД на строительство сельского центра культурного развития, пос. Баранчинский, ул. Ленина, 1 | 4 991 513,00 Инвестор АО «Святогор»Генеральный подрядчикООО «Синай» г. Челябинск | В 2022 году предусмотрена разработка ПСД на строительство сельского центра культурного развития с размещением музыкального отделения на 300 учащихся ДШИ. Строительство объекта позволит обеспечить условия для эффективного развития и модернизации двух муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной политики, в области культуры и искусства и стратегическими задачами социального развития Кушвинского городского округа.  |
|  | 36 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция системы водоснабжения п. Баранчинский» | 16 980 000,00(в т.ч. внебюджетные средства – 9 988 235,29 руб., местный бюджет - 6 991 764,71 руб.)КУМИ КГО ООО «Экохим-проект»  | Срок исполнения с 11.07.2022 г. по 15.07.2023 г.*Этапы выполнения работ:*1 этап - 1 498 235,29 рублей;2 этап - 2 996 470,59 рублей;3 этап - 5 493 529,41 рублей;4 этап - 6 991 764,71 рублей.Целью реализации проекта реконструкции системы водоснабжения является создание современной надежной системы водоснабжения позволяющей обеспечить потребителей качественной услугой водоснабжения. |
|  | 37 | Разработка проектно-сметной документации: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Баранчинский» | 29 000 000,00 (внебюджетные средства, в т.ч. на 2022 г. – 10 000 000,00 руб., на 2023 г. – 19 000 000,00 руб.) Подрядчик – ООО «Экохим-проект» | В 2022 году заключен договор от 28.06.2022 г. № 307/2022-120 на сумму 10 000 000,00 рублей. Благополучатель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округаБлаготворитель - Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «Элем-Благотворительность»  |
|  | 38 | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство канализационного коллектора по адресу: г. Кушва, ул. Зырянова, д. 27 - ул. Карла Маркса, д. 64 (перекресток)». | 600 000,00КУМИ КГОООО «Экохим-проект» | Произведена оплата по договору № 136/22 от 17.01.2022 г. с ООО «Экохим-проект» за разработку проектно-сметной документации на объект: Строительство канализационного коллектора по адресу: г. Кушва, ул. Зырянова, д. 27- ул. Карла Маркса, д. 64 (перекрёсток).Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета. Разработана рабочая и сметная документация на строительство участка самотечного коллектора канализации по ул. Зырянова протяженностью 450 м, в целях решения вопроса об устранении затопления канализационными нечистотами лога в районе улиц (Пионеров, Всеобуча, Карла Маркса, Зырянова), от жителей которых получены обращения и жалобы.  |
|  | 39 | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 10 и МАОУ СОШ № 20 **в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** | 7 998 037,02 МАОУ СОШ № 10, МАОУ СОШ № 20основные подрядчики: ИП Комиссаров А.А. (проведение ремонтных работ), ИП Квачук К.В. (замена оконных блоков), ООО «Стройтехрешение –сервис», ООО «БК Интер» (приобретение мебели и оборудования)  | Мероприятие по созданию центров образования «Точка роста» проводится в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с целью создания современных условий обучения для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также для практического освоения содержания учебного материала. (МАОУ СОШ №10 – 4 199 172,42 руб., МАОУ СОШ №20 – 3 798 864,6 руб.). |
|  |  | Установка спортивных комплексов на спортивной площадке МАОУ СОШ пос. Азиатская | 700 000,00 МАОУ СОШ пос. Азиатская ООО «ПО МКМС»  | Установка спортивных комплексов проведена полностью. Данное мероприятие позволит школьникам и обучающимся разновозрастной дошкольной группы школы пос. Азиатская, а также жителям поселка заниматься физической культурой и спортом на современном оборудовании, приобщаться к здоровому образу жизни.  |
|  | 41 | Капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании МАДОУ № 10 (г. Кушва, ул. Рабочая, 50г) | 2 816 043,43 МАДОУ № 10 ИП Ворсин  | Работы проведены в целях обеспечения бесперебойной и безаварийной работы системы отопления в дошкольном учреждении. |
|  | 42 | Капитальный ремонт мягкой кровли МАДОУ № 58 | 2 882 024,40 МАДОУ № 58 ИП Двуличанская  | Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 01.08.2022. Капитальный ремонт позволит устранить аварийную ситуацию по протечке кровли во многих местах, разрушение штукатурки на потолке в местах протечки, предотвращение гниения деревянных конструкций чердачного помещения, обеспечит комфортные условия пребывания детей в здании дошкольного образовательного учреждения. Срок выполнения ремонтных работ – до 31.08.2022 |
|  | 43 | Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой (г. Кушва, ул. Линейная,14)  | 106 850,00 МАУ КГО «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк»ООО «ПКФ «ОРИОН» | Заключён договор поставки спортивного оборудования № 10 от 18.03.2022 года на сумму 123 650,00 рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета 106 850,00 рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности 16 800,00 рублей, с ООО «ПКФ «ОРИОН». Поставка спортивного оборудования по договору осуществлена в полном объёме 25.03.2022 года. Оборудована спортивная площадка для занятий уличной гимнастикой на прилегающей территории Спортивного комплекса «Заречный» по адресу: г. Кушва, ул. Линейная,14.  |
|  | 21 | Разработка проектно-сметной документации по оборудованию спортивной площадки муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3 | 327 700,00 МАОУ СОШ № 3ООО «Первая Проектная Компания» | Работы по разработке проектно-сметной документации выполнены в соответствии с договором от 26.05.2022. Определена сумма, необходимая для оборудования спортивной площадки – 52 670 150 рублей.Обустройство спортивной площадки включает футбольное поле со специальным покрытием, устройство беговой дорожки, баскетбольной и волейбольной площадки, прыжковой ямы, площадки со спортивным оборудованием, в том числе для сдачи обучающимися Всероссийского физкультурного комплекса ГТО. |
|  |  | Монтаж вытяжной вентиляции в пищеблоке МАДОУ №10 (г. Кушва, ул. Рабочая,50г) | 299 586,9 МАДОУ №10ИП Нецветаев К.Г.  | Мероприятие находится в стадии выполнения (до 26.08.2022) в рамках исполнения требований санитарного законодательства. |
|  |  | Создание условий для организации горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях № 1,6,10, 20 (приобретение оборудования) | 2 905 000,00 на условиях софинансирования из средств областного бюджета – 50% основные подрядчики:ИП Крупко И.Ю.ООО «Квелле» | В результате выполнения мероприятия в образовательные организации приобретено и установлено оборудование взамен имеющегося с износом более 80%, а также приобретение недостающего технологического оборудования для обеспечения полноценного питания обучающихся.  |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, аварийного (эвакуационного) освещения в МАДОУ № 5, 9, 10, 12, 23, 24, 25, 30,31, 32, 59,61,62, ЦВР «Факел» | 8 013 000,00 МАДОУ № 5, 9, 10, 12, 23, 24, 25, 30,31, 32, 59,61,62, ЦВР «Факел»ООО «СОВА-ОКО», ООО ПСБ «Вектор» | Разработка в 2022 году проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации (для замены имеющейся, со сроком эксплуатации более 10 лет), системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, аварийного (эвакуационного) освещения с целью проведения указанных работ для обеспечение безопасных условий пребывания в образовательных организациях, приведение в соответствие с действующим законодательством. |
|  |  | Монтаж системы видеонаблюдения на спортплощадке МАОУ СОШ № 1 | 127 646,65 МАОУ СОШ №1ИП Белокрылова Т.В.  | Мероприятие выполнено в соответствии с условиями договора от 06.05.2022. Система видеонаблюдения установлена в целях обеспечения безопасности сохранности имущества. |
|  |  | Монтаж вытяжной вентиляции в столовой МАОУ СОШ № 6 | 699 910,82 МАОУ СОШ № 6 ИП Лежнин С.Ю.  | Мероприятие выполнено полностью в рамках исполнения требований санитарного законодательства. |
|  |  | Монтаж пожарной автоматической сигнализации, системы оповещения и управлением эвакуацией при пожаре в здании МАДОУ № 58 | 748 188,49 МАДОУ № 58 ООО «ПожЗащита НТ» | Монтаж пожарной автоматической сигнализации, системы оповещения и управлением эвакуацией при пожаре выполнен.  |
|  |  | Частичный ремонт мягкой кровли МАДОУ № 30 | 273 753,60 МАДОУ № 30 ИП Двуличанская  | Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 01.08.2022. Капитальный ремонт позволил устранить аварийную ситуацию по протечке кровли во многих местах, разрушение штукатурки на потолке в местах протечки, предотвращение гниения деревянных конструкций чердачного помещения, обеспечил комфортные условия пребывания детей в здании дошкольного образовательного учреждения. Срок выполнения ремонтных работ – август 2022 года.  |
|  |  | Выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций здания бассейна МАДОУ № 9 | 593 684,74, 00 МАДОУ № 9 ООО "Первая Проектная Компания"  | Мероприятие находится в стадии выполнения, до 31.08.2022. По результатам обследования будет принято решение о возможности капитального ремонта помещения единственного в городском округе бассейна детского сада. |
|  |  | Устройство помещения для санузла в стрелковом тире МАУ КГО «Спортивная школа» по ул. Союзов, д.14 | 336 952,00 МАУ КГО «Спортивная школа» ООО «Строительные технологии» | Заключён договор № 04-м-2022 от 15.03.2022 года на выполнение работ по устройству помещения для санузла в стрелковом тире. Работы завершены 20.04.2022 года. Финансирование устройства помещения для санузла в стрелковом тире осуществлялось за счет средств местного бюджета. Устройство помещения для санузла в стрелковом тире позволило соблюсти нормы СанПин при проведении учебного-тренировочного процесса для занимающихся данным видом спорта. |
|  |  | Проведение сплошного детального визуально-инструментального обследования цокольного этажа здания по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская,37, методом неразрушающего контроля | 59 000,00 МАУ КГО «Спортивная школа» | Проект находится на стадии заключения договора. Обследование необходимо в целях определения необходимого объема работ для осуществления ремонта здания.  |
| **Планируются к реализации в 2023-2024 годах.** |
|  | 55 | Продолжение реализации проекта - Строительство лыжероллерной трассы в пос. Дачный, в районе ул. Энгельса, г. Кушва, Свердловской области | Общая стоимость реализации проекта - 45 762 858,20 2023 год – 30 385 450,02024 год – 6 088 830,0Управление физической культуры и спорта КГОПроектирование объекта - Проектная группа «Новация» г. Каменск-Уральский921 213,00ООО «Гарант Плюс»ООО «Энергокачество»ООО «Инженер» | Планируемые расходы на 2023 и 2024 год - 36 474 280,00 рублей, из них: На 2023 год в рамках строительства лыжероллерной трассы предусматривается: устройство лыжероллерной трассы с ограждением на сумму 29 059 690,00 рублей и устройство защиты существующего водопровода на сумму 676 090,00 рублей и осуществление строительного контроля на сумму 649 670,00 рублей. Итого расходы на 2023 год составят 30 385 450,00 рублей.На 2024 год в рамках строительства лыжероллерной трассы предусматривается: монтаж системы громкоговорящей связи на сумму 128 460,00 рублей, благоустройство территории на сумму 5 845 810,00 рублей и осуществление строительного контроля на сумму 114 560,00 рублей. Итого расходы на 2024 год составят 6 088 830,00 рублей. |
|  | 56 | Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ №4 | 199 070 910,00 Подрядчик будет определен после проведения конкурентных процедур | **Проведение капитального ремонта здания СОШ № 4 с износом более 50% позволит создать современные условия для обучающихся, увеличить емкость школ на 320 мест, создать условия «Доступной среды» для обучающихся и их родителей, обеспечить эффективное использование учебных кабинетов и пришкольной территории для учащихся, проживающих в микрорайоне СОШ № 4, а также уменьшить нагрузку на школы рудничного и заводского микрорайонов.** **В 2022 году пройден отбор на для предоставления в 2023 году субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы «Развитие образования».** |
|  | 57 | Оборудование спортивной площадки МАОУ СОШ № 3 | 52 670 150,00 Подрядчик будет определен после проведения конкурентных процедур | В соответствии с ПСД документацией оборудование спортивной площадки МАОУ СОШ №3 включает: устройство футбольного поля, круговой беговой дорожки, баскетбольной площадки, волейбольной площадки, площадки для сдачи норма ГТО, полосы препятствий, сектора для прыжков в длину.Реализация проекта позволит создать условия, обеспечивающие учащихся и взрослое население возможностью заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни, сдавать нормативы Всероссийского физкультурного комплекса ГТО, организовывать межшкольные спортивные соревнования. Кушвинским городским округом в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области направлена заявка на участие в конкурсном отборе муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области на предоставление в 2023 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях.  |
|  | 58 | Строительство пристроя МАОУ СОШ № 20 (пос. Баранчинский, ул. Победы, 9) для размещения в нем столовой. | Стоимость реализации проекта будет известна после получения ПСД Инвестор по ПСД - АО «Святогор» | Проектно-сметная документация выполняется ООО «Ресурс». Стоимость ПСД составляет 4 500 000,00 руб. (привлеченные средства АО «Святогор»). Выполнение мероприятия позволит обеспечить современные условия организации питания обучающихся. Перевод помещений пищеблока, необходимых для организации качественного питания детей из приспособленного помещения (актовый зал), а также обеспечение современных условий для проведения массовых мероприятий. |
|  | 59 | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 1 и МАОУ СОШ пос. Азиатская**в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** | 8 000 000, 00 МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ пос. Азиатская | Мероприятие по созданию центров образования «Точка роста» запланировано в 2023 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».Создание центра образования «Точка роста» позволит обеспечить современные условия обучения для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также для практического освоения содержания учебного материала. |
|  | 59 | Ремонт пищеблоков МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 10 (г. Кушва, ул. Лесорубов,15)  | 574 518,15 МАОУ СОШ № 1МАОУ СОШ № 10 | Приведение помещений пищеблоков в соответствие с требованиями санитарного законодательства в 2023 году. Создание современных и безопасных условий для организации питания обучающихся. |
|  | 61 | Создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 6 с углубленным изучением отдельных предметов и МАОУ СОШ № 4**в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** | 5 500 000, 00 МАОУ СОШ № 6 | Мероприятие по созданию центров образования «Точка роста» запланировано в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».Создание центра образования «Точка роста» позволит обеспечить современные условия обучения для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также для практического освоения содержания учебного материала. |
|  | 62 | Ремонт пищеблока МАОУ СОШ № 6  | 1 000 000,00 МАОУ СОШ № 6 | Приведение помещения пищеблока в соответствие с требованиями санитарного законодательства в 2024 году. Создание современных и безопасных условий для организации питания обучающихся. |