Приложение к

постановлению администрации

Кушвинского городского округа

от                      года №

«О внесении изменений в постановление

администрации Кушвинского

городского округа от 22.11.2017 №1683»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НА 2018-2027 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2027 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» (далее – МКУ КГО «КЖКС») |
| --- | --- |
| Участники Муниципальной Программы | - Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа; - Отдел по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа; - Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа; -Управление культуры Кушвинского городского округа; -Управление образования Кушвинского городского округа; -Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа; - МКУ КГО «КЖКС» |
| Цель Программы | Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения проживания населения Кушвинского городского округа |
| Задачи Программы | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кушвинского городского округа. Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кушвинского городского округа. Задача 3. Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кушвинского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевой показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы. Целевой показатель 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы. Целевой показатель 3. Доля дворовых территорий Кушвинского городского округа, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству. Целевой показатель 4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Кушвинского городского округа). Целевой показатель 5. Количество экспертиз достоверности определения сметной стоимости комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Целевой показатель 6. Доля жителей городского округа, принявших участие в голосовании по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству, от общего количества жителей городского округа, имеющих право на участие в голосовании. Целевой показатель 7. Количество благоустроенных общественных территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы. Целевой показатель 8. Площадь благоустроенных общественных территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы. Целевой показатель 9. Доля общественных территорий Кушвинского городского округа, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству. Целевой показатель 10. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включённых в программу. Целевой показатель 11. Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. Целевой показатель 12. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского городского округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2026 года, в рамках реализации муниципальной программы. Целевой показатель 13. Площадь благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского городского округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2026 года, в рамках реализации муниципальной программы. Целевой показатель 14. Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского городского округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2026 года, по отношению к их общему количеству. |
| Срок реализации Программы | 2018-2027 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объём средств на реализацию Программы в 2018-2027 годах составит 111 905 632,97 рублей в том числе: 2018 году – 256 081,39 рублей; 2019 году – 35 688 920,00 рублей; 2020 году – 44 314 589,10 рублей; 2021 году – 292 000,00 рублей; 2022 году – 18 670 800,00рублей; 2023 году –12 683 242,48 рублей; 2024 году – 0,00 рублей; 2025 году-0,00 рублей; 2026 году-0,00 рублей; 2027 году-0,00 рублей; из них: областной бюджет 95 317 896,00 рублей; в том числе: 2018 году – 66 796,00 рублей; 2019 году – 34 800 000,00рублей; 2020 году – 35 158 000,00 рублей; 2021 году – 0,00 рублей; 2022 году – 15 124 000,00 рублей 2023 году – 10 169 100,00 рублей; 2024 году – 0,00 рублей; 2025 году-0,00 рублей; 2026 году-0,00 рублей; 2027 году-0,00 рублей местный бюджет 16 337 736,97 рублей; в том числе: 2018 году – 189 285,39 рублей; 2019 году – 888 920,00 рублей; 2020 году – 9 156 589,10 рублей; 2021 году – 42 000,00 рублей; 2022 году – 3 546 800,00 рублей; 2023 году – 2 482 142,48 рублей; 2024 году – 0,00 рублей; 2025 году-0,00 рублей; 2026 году-0,00 рублей; 2027 году-0,00 рублей **внебюджетные источники 250 000,00 рублей; в том числе: 2018 году – 0,00 рублей; 2019 году – 0,00 рублей; 2020 году – 0,00 рублей; 2021 году –250 000,00 рублей; 2022 году – 0,00 рублей; 2023 году –0,00рублей; 2024 году – 0,00 рублей; 2025 году-0,00 рублей; 2026 году-0,00 рублей; 2027 году-0,00 рублей средства собственников 0,00 рублей; в том числе: 2018 году – 0,00 рублей; 2019 году – 0,00 рублей; 2020 году – 0,00 рублей; 2021 году – 0,00 рублей; 2022 году – 0,00 рублей; 2023 году – 0,00 рублей; 2024 году – 0,00 рублей; 2025 году-0,00 рублей; 2026 году-0,00 рублей; 2027 году-0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, составит 100 процентов; 2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, составит 100 процентов. 3. Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных в общем количестве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2026 года в рамках реализации муниципальной программы, составит 100 процентов. |

*Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Кушвинского городского округа на соответствующий финансовый год.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018 – 2027 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с основными стратегическими документами, определяющими экономическую политику Свердловской области в целом и Кушвинского городского округа.

Решение вопросов формирования современной городской среды регулируется следующими нормативными актами:

1) на федеральном уровне: Жилищный кодекс Российской Федерации;

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.06.2014 года № 172-ФЗ;

Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

2) на региональном уровне:

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы»;

3) на местном уровне:

Стратегия развития Кушвинского городского округа до 2030 года, утвержденная решением Думы Кушвинского городского округа от 25.10.2018 № 164 «Об утверждении Стратегии развития Кушвинского городского округа до 2030 года».

Важнейшей задачей администрации Кушвинского городского округа является обеспечение среды комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Настоящая Программа разработана с целью определить систему необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации.

Численность населения Кушвинского городского округа составляет 38 600 человек.

На территории Кушвинского городского округа насчитывается 552 многоквартирных жилых дома, общей площадью 820,3 тыс. м2 и 3 парка, площадь которых составляет 56,5 тыс. м2.

На протяжении трёх последних лет проводимые мероприятия по благоустройству позволили повысить уровень благоустройства территории Кушвинского городского округа: отремонтировано 10,5 тыс. м2. дворовых территорий и проездов к ним, выполнен комплекс работ по обустройству 7 детских площадок, установлена велопарковка, урны в количестве 6 штук и скамейки в количестве 12 штук, выполнено комплексное благоустройство двух территорий. В парках восстанавливается освещение и проводится подрезка деревьев и кустарников.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий Кушвинского городского округа,  разработан порядок инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - Порядок инвентаризации).

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий Кушвинского городского округа, в соответствии с современными требованиями.

Осуществляемые ежегодно мероприятия не позволяют обеспечить должным образом комплексный подход к решению проблем в сфере благоустройства территорий, среди которых можно выделить следующие:

- высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров;

- отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей, в том числе на детских и спортивных площадках;

- несоответствие уровня освещения дворовых территорий и общественных территорий нормам освещенности;

- неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов;

- ограниченность доступа и передвижения для маломобильных групп населения;

- ограниченное количество детских, спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях.

С целью нахождения эффективных путей решения указанных проблем назрела необходимость реализации Программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий Кушвинского городского округа.

Программа формируется с учетом региональных программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов их реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Реализация Программы позволит повысить комфортность проживания населения Кушвинского городского округа, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основной целью приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации.

Основными приоритетными направлениями Программы по реализации мероприятий по благоустройству территорий Кушвинского городского округа являются:

а) комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий населенных пунктов;

б) оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

в) вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

г) обеспечение доступности современной городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

д) реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципальных образований в надлежащем комфортном состоянии.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью реализации Программы повышение уровня комфорта городской среды для улучшения проживания населения Кушвинского городского округа. Исходя из этого, формулируются следующие задачи Программы:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кушвинского городского округа.

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кушвинского городского округа.

- Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Кушвинского городского округа.

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кушвинского городского округа.

Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018 - 2027 годы» позволит создать благоприятные условия для проживания жителей Кушвинского городского округа, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Цели и задачи реализации Программы приведены в Приложении№1 к Программе.

Реализация Программы будет осуществляться в период 2018 – 2027 годов.

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование программы не в полном объеме.

В таком случае программа подлежит корректировке.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Управление ходом реализации Программы и контроль за ее исполнением осуществляет ответственный исполнитель - МКУ КГО «КЖКС».

Основной целью управления реализации Программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств, в соответствии с определенными целями и задачами Программы.

Для решения задач, поставленных в соответствии с целью Программы, планируется выполнение мероприятий, представляющих собой комплекс работ, направленных на повышение уровня благоустройства общественных территорий и дворовых территорий Кушвинского городского округа.

Целевые показатели (индикаторы) Программы и их значения представлены в Приложении№ 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы, с указанием их сроков реализации, ожидаемых результатов и связь с целевыми показателями представлены в Приложении№ 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в Приложении№ 3 к Программе.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

1.Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (Приложение №4 к Программе);

2.Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов  (Приложение№5 к Программе);

3.Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального перечня таких работ (Приложение№ 6 к Программе);

4.Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав дополнительного перечня таких работ (Приложение №7 к Программе);

5.Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовой и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2027 годы» (Приложение№ 8 к Программе);

6.Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2027 годах, адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2027 годах, адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2026 года (Приложение№ 9 к Программе);

7.План реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2027 годы» (Приложение№11 к Программе);

8.Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния)» (Приложение№ 13 к Программе);

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в Программу осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Кушвинского городского округа, регламентирующими:

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2027 годы»;

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий Кушвинского городского округа  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского  округа на 2018-2027 годы»;

- порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского  округа на 2018-2027 годы»;

- порядок деятельности муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2027 годы»;

-аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительных перечней по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, осуществляется с соответствии с Порядком, утверждённым постановлением администрации Кушвинского городского округа от 22.11.2017 № 1683/А.

В случае отсутствия предложений от заинтересованных лиц перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, определяет муниципальная общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2027 годы» (далее - Общественная комиссия).

Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий предполагается обязательное финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), при выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории.

Приоритет имеют проекты, выполненные по принципу комплексного подхода к благоустройству соответствующей территории.

Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект (далее – проект) по созданию, реконструкции и (или) капитальному ремонту, ремонту следующих элементов благоустройства, в том числе:

покрытия поверхности – твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинированные – в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по территории;

сопряжения поверхностей – различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы;

озеленение – живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, различные виды посадок – в целях ландшафтной организации территории;

ограды – ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных железобетонных элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к использованию;

малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного назначения – декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скульптуры; водные устройства; городская мебель – различные виды скамей и столы; коммунально-бытовое оборудование – мусоросборники, контейнеры, урны;

наружное освещение – светотехническое оборудование, предназначенное для утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

игровое и (или) спортивное оборудование – игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;

площадки (хозяйственного назначения, игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки коммунально-бытового оборудования, выгула и дрессировки собак, автомобильные).

Реализуемый проект должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке ремонт дворовых проездов, покрытия поверхности, обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн.

Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляются в рамках Программы при условии финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Физическое состояние общественных территорий определяются по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации.

Мероприятия по благоустройству территорий Кушвинского городского округа, реализуемые в рамках Программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.

С учетом обсуждений с представителями заинтересованных лиц подготавливается и утверждается дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории Кушвинского городского округа.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа 2018-2027 годы» осуществляется в рамках:

-подпрограммы 1 «Благоустройство территории Кушвинского городского округа» в рамках муниципальной программы Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года»;

-муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2028 года»;

-муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2025 года»;

-муниципальной программы Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2024 года».

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из реальных возможностей.

Актуализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2027 годы» осуществляется по мере необходимости.

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц создана Общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.

Общественный контроль за реализацией проектов по благоустройству территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото -, видеофиксации.

Организация деятельности Общественной комиссии осуществляется в соответствии с Порядком деятельности общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018- 2027 годы».

В результате реализации мероприятий Программы на территории Кушвинского городского округа планируется:

а) выполнить работы в рамках минимального и дополнительного перечней по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2027 годы;

б)	благоустроить общественные территории, включенные в Программу по результатам общественных обсуждений, в период с 2018 по 2027 годы;

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня благоустройства территорий Кушвинского городского округа.

Реализация мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно - досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей Кушвинского городского округа.

Ответственные исполнители Программы ежеквартально, в срок до 8 числа после окончания отчетного периода направляют в МКУ КГО «КЖКС» отчет о реализации муниципальной программы по формам согласно Приложению 10 (форма 1,2) Программы, нарастающим итогом с начала года.

К отчету прилагается пояснительная записка, которая содержит:

1) информацию о выполнении мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году (с указанием причин невыполнения мероприятий в отчете по итогам года);

2) сведения о достижении целевых показателей Программы (с обоснованием причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, - в отчете по итогам года);

3) информацию о финансировании мероприятий Программы за счет всех источников

4) заверенные копии справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленные по каждому объекту;

5) заверенные копии актов о приёмке выполненных работ унифицированной формы КС-2;

6) заверенные копии платёжных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг;

7) предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

МКУ КГО «КЖКС» на основании отчетов о реализации муниципальных программ, поступающих от ответственных исполнителей Программы, формирует и направляет в Финансовое управление в Кушвинском городском округе отчет о реализации муниципальной программы по формам согласно Приложению 10 Программы:

по итогам первого квартала текущего года – до 15 апреля;

по итогам первого полугодия текущего года – до 15 июля;

по итогам третьего квартала текущего года (нарастающим итогом) – до 15 октября;

по итогам предыдущего года – до 01 февраля года, следующего за отчетным.

В отчёте о реализации Программы ответственный исполнитель МКУ КГО «КЖКС» по итогам года проводит оценку эффективности Программы и результаты оценки направляет в Финансовое управление в Кушвинском городском округе в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации  Программы проводится по итогам завершения реализации муниципальной Программы по нижеуказанной формуле.

Методика оценки эффективности  Программы включает в себя следующие показатели:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

Iфакт

I =  ------------ х 100 %,

Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

Iфакт - фактическое значение индикатора;

Iплан - плановое значение индикатора

б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I = ------------------- x 100 %,

Iфакт / Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

Iфакт - фактическое значение индикатора;

Iплан - плановое значение индикатора

в) среднее значение выполнения индикаторов эффективности по муниципальным Программам рассчитывается по формуле:

SUM Iэф.

Icр. = --------------- х 100%,

n

где:

Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности Ппрограммы;

SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов эффективности Программы;

n - количество индикаторов эффективности Программы;

г) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств производится по формуле:

х 100%,

Ф

Ф

Э

план

факт

бв



где:

- степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

- фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде;

средств в отчетном периоде;

план

Ф

- запланированное выделение бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде

д) эффективность реализации  Программы рассчитывается по следующей формуле:

Iср. х Эбв

Э

100 %

МП



где:

Эмп – эффективность реализации Программы;

Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

Эбв - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 90,0 %.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Приложение№ 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Кушвинского городского округа

на 2018-2027 годы»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2027 ГОДЫ»

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 1 | Цель 1 Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения проживания населения Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных дворовых территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2 Площадь благоустроенных дворовых территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы | тысяч метров квадратных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5 | Целевой показатель 3 Доля дворовых территорий Кушвинского городского округа, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | процент | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |  |
| 6 | Целевой показатель 4 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Кушвинского городского округа) | процент | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |
| 7. | Целевой показатель 5 Количество экспертиз достоверности определения сметной стоимости комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | штук | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 8 | Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9 | Целевой показатель 6 Доля жителей городского округа, принявших участие в голосовании по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству, от общего количества жителей городского округа, имеющих право на участие в голосовании | процент | 64,0 | 8,3 | 34,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 10 | Целевой показатель 7 Количество благоустроенных общественных территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы | штук | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 11 | Целевой показатель 8 Площадь благоустроенных общественных территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы | тысяч метров квадратных | - | - | 37,7 | - | - | 26 | 24,464 |  | 13,05 |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 9 Доля общественных территорий Кушвинского городского округа, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | процент | - | - | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 17,39 | 26,08 | 26,08 | 30,43 |  |  |  |
| 13 | Задача 3 Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 10 Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 15 | Целевой показатель 11 Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. | человеко -часы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 16 | Целевой показатель 12. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского городского округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2026 года, в рамках реализации муниципальной программы. | штук | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |  |  |
| 17 | Целевой показатель 13. Площадь благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского городского округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2026 года, в рамках реализации муниципальной программы. | тысяч метров квадратных | - | 0,6 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |  |
| 18 | Целевой показатель 14. Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского городского округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2026 года, по отношению к их общему количеству | процент | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |  |  |

Приложение№ 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Кушвинского городского округа

на 2018-2027 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2027 ГОДЫ»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончание реализации |  |  |  |
| Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий, в соответствии с предложениями граждан | МКУ КГО «КЖКС» | 2018 | 2027 | Комплексно благоустроенные дворовые территории городского округа | Выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий городского округа | Целевой показатель 1,2,3,4,5 |
| Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 2. Благоустройство общественных территорий | МКУ КГО «КЖКС», Управление культуры КГО, Управление образования КГО, Управление физической культуры и спорта КГО | 2018 | 2027 | Комплексно благоустроенные общественные территории Кушвинского городского округа | Выполнение работ по комплексному благоустройству общественных территорий Кушвинского городского округа | Целевой показатель 6,7,8,9 |
| Задача 3 Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| 3. Информирование заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий | МКУ КГО «КЖКС», Управление культуры КГО, Управление образования КГО, Управление физической культуры и спорта КГО | 2018 | 2027 | Повышение уровня информированности заинтересованных граждан и организаций в рамках реализации мероприятий по благоустройству территорий Кушвинского городского округа | Проведение работы с местными средствами массовой информации, использование социальных сетей и Интернет ресурсов, вывешивание афиш и объявлений в наиболее посещаемых местах | Целевой показатель 10,11 |
| 4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2026 года | Отдел по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа | 2019 | 2027 | Комплексно благоустроенные объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского городского округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2026 года | Выполнение работ по комплексному благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского городского округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2026 года | Целевой показатель 12,13 |

Используемые сокращения:

Управление культуры КГО- Управление культуры Кушвинского городского округа

Управление образования КГО- Управление образования Кушвинского городского округа

Управление физической культуры и спорта КГО- Управление физической культуры и спорта Кушвинского городского округа

Приложение№ 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Кушвинского городского округа

на 2018-2027 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2027 ГОДЫ»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы финансирования, (рублей)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  | Всего расходов, * в том числе: |  |  |  |  | 256 081,39 | 35 688 920,00 | 44 314 589,10 | 292 000,00 | 18 670 800,00 | 12 683 242,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 66 796,00 | 34 800 000,00 | 35 158 000,00 | 0,00 | 15 124 000,00 | 10 169 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 189 285,39 | 888 920,00 | 9 156 589,10 | 42 000,00 | 3 546 800,00 | 2 514 142,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | средства собственников |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1 Комплексное благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Кушва, пл. Культуры, 1а, с целью реализации мероприятия «Создание парка культуры и отдыха» | Управление культуры Кушвинского городского округа | Всего, в том числе: |  |  |  |  | - | 35 688 920,00 | 36 504 634 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 908 | 0503 | 081F255550 | 620 | - | 34 800 000,00 | 35 158 000,00 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 908 | 0503 | 081F255550 | 620 | - | 713 165,00 | 355 165,00 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 908 | 0503 | 081F210001 | 620 | - | 175 755,00 | 991 469,00 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники*** |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 2 Комплексное благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, улица Строителей, 19 (разрешённое использование для размещения парка) | МКУ КГО «КЖКС» | Всего*, в том числе: |  |  |  |  | 157 732,39 | - | 920 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 915 | 0503 | 1562410001 | 610 | 157 732,39 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  | 901 | 0503 | 031F210001 | 240 |  |  | 920 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 3 Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству | МКУ КГО «КЖКС» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 66 796,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 901 | 0503 | 0317440700 | 240 | 66 796,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 4 Комплексное благоустройство дворовой территории в границах земельного участка, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Кузьмина, 8 | МКУ КГО «КЖКС» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 0317410001 | 240 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники*** |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 5 Комплексное благоустройство дворовой территории в границах земельного участка, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 6 | МКУ КГО «КЖКС» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 0317410001 | 240 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники*** |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | средства собственников |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 6 Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кушвинского городского округа ( проведение проверки достоверности определения сметной стоимости комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов) | МКУ КГО «КЖКС» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 31 553,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 0317410001 | 240 | 31 553,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 7 Комплексное благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, аллея по ул. Коммуны ** | МКУ КГО «КЖКС» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники*** | 901 | 0503 | 0313710000 | 240 | - | - | - | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 8 Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Кушва, ул.Майданова-ул.Фадеевых (спортивная площадка)** | МКУ КГО «КЖКС» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники*** |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 | - |  |  |  |
| Мероприятие 9 Благоустройство здания и территории, прилегающей к торговому комплексу , расположенному по адресу: Свердловская область, пос.Баранчинский, ул.Победы 13а. | ИП Гагаринов В.М. | Всего, в том числе: |  |  |  |  | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | 0,00 | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 10 Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Кушва, рядом с участком школы №10 по ул.Дзержинского, д1. | МКУ КГО «КЖКС» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Мероприятие 11 Благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном за зданием администрации Кушвинского городского округа с целью подготовки территории к празднованию юбилея города Кушвы (в том числе проведение проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства общественной территории) | МКУ КГО «КЖКС» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | - | - | 6 889 857,10 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | 0,00 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | 0,00 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 0317410002 | 240 | - | - | 6 889 857,10 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | 0,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 12 Благоустройство территории, прилегающей к кафе «Роллинг Стол», расположенному по адресу: Свердловская область , г. Кушва, ул. Первомайская, 34 | ООО «Роллинг Стол» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,00 | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | 0,00 | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 13 Благоустройство территории, прилегающей к кафе, расположенному по адресу: Свердловская область , г. Кушва, ул. 40 лет Октября | ИП Миносян Акоб Грачикович | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |  |  |  |
| Мероприятие 14 Комплексное благоустройство места захоронения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Шляхтина - улица Калинина, "Мемориал погибшим от ран в госпиталях города Кушвы" (братская могила) | МКУ КГО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | 42 000,00 | 16 804 450,00 | 11 626 702,00 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 901 | 0503 | 03174L2990 | 240 | - | - | - | - | 15 124 000,00 | 10 169 100,00 | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 0317410003 | 240 | - | - | - | 42 000,00 | 0,00 | 1 978 890,48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 901 | 0503 | 03174L2990 | 240 | - | - | - | - | 1 680 450,00 | 535 252,00 | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 15 Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к зданию администрации со стороны ул. Красноармейская и ул. Луначарского | МКУ КГО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 866 350,00 | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 0317410002 | 240 | - | - | - | - | 1 866 350,00 | - | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| Мероприятие 16 Комплексное благоустройство общественной территории-набережная Кушвинского городского пруда | МКУ КГО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Планируемый объём средств, необходимый для реализации мероприятий Программы.

** Сумма расходов на комплексное благоустройство общественных территорий на земельных участках, расположенных по адресу:

- Свердловская область, пос. Баранчинский, аллея по ул. Коммуны, будет включена в ресурсное обеспечение на 2024 год после формирования земельного участка.

- Свердловская область, г.Кушва, ул.Майданова-ул.Фадеевых (спортивная площадка) будет включена в ресурсное обеспечение на 2024 год после формирования земельного участка

Список используемых сокращений:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;                                                            ЦСР – целевая статья расходов

РзПр – раздел, подраздел;                                                                                                          ВР – вид расходов

Приложение№ 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Кушвинского городского округа

на 2018-2027 годы»

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов, покрытия поверхности – твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинированные – в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по территории |  |
| - Обеспечение наружного освещения |  |
| - Установка скамеек |  |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки – 2,6 м; Ширина – 0,74 м; Высота – 0,5 м.. |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки – 1,6 м; Ширина – 0,5 м; Высота – 0,58 м.. |
| - Установка урн |  |
|  | Урна для мусора с вкладышем Характеристики:; Длина – 0,58 м; Ширина – 0,58 м; Высота – 0,88 м Объем: 68 л. |

Приложение№ 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Кушвинского городского округа

на 2018-2027 годы»

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых

территорий многоквартирных домов

| № п/п | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | установка детского игрового оборудования |
| 2 | установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов |
| 3 | организация детских игровых площадок/ площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных сооружений) |
| 4 | озеленение соответствующей территории |
| 5 | устройство ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных или много рядных посадок кустарников, сборных железобетонных элементов, металлических секций и других материалов, разрешённых к использованию |
| 6 | организация площадки для выгула и дрессировки собак |
| 7 | устройство площадки хозяйственного назначения |
| 8 | обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов |
| 9 | устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты) |
| 10 | устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа |
| 11 | водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории |
| 12 | применение усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях |

Приложение№ 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Кушвинского городского округа

на 2018-2027 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

входящих в состав минимального перечня таких работ

| Единичные расценки. на ремонт дворовых проездов и покрытия поверхности территорий. № п/п; Наименование работ; Ед. измер.; Кол-во; Стоимость с НДС в руб.. 1; Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка); люк; 1; 2 446,0. 2; Ремонт бетонных покрытий тротуаров; м²; 1; 2116,00. 3; Замена бортового камня; п.м; 1; 728,00. Единичные расценки на освещение дворовых территорий многоквартирных домов №; Вид работы; Единица измерения; Кол-во; Стоимость с НДС, руб.. Работа. 1; Прокладка кабеля по стене бетонной; м; 1; 492,0. 2; Установка светильника уличного LED на кранштейн; шт; 1; 2379,0. 3; Установка опоры СВ-95-3,5; опора; 1; 2 233,0. Материалы. 1; Опора СВ-95-3,5; шт; 1; 8 244,00. 2; Фотоэлемент; шт; 1; 440,00. 3; Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения (перед входом); шт; 1; 1 096,00. 4; Светильник светодиодный LED придомовой 36 Вт; шт; 1; 4 441,00. 5; Светильник светодиодный ДКУ Проспект; шт; 1; 18 800,00. 6; Кронштейн для светильников; шт; 1; 215,00. 7; Провод СИП 2*16/4*16/4*25; м; 1; 159,00. Единичные расценки на установку скамьи №; Вид работы; Единица измерения; Стоимость с НДС, руб.. Работа. 1; Стоимость установки скамьи (бетонирование); шт.; 1 592,00. Оборудование. 2; Скамья; шт; 15 000,00. Размеры: 2,6*0,74*0,5. 3; Скамья; шт; 6 800,00. Размеры: 1,6*0,5*0,58. Единичные расценки на установку урны №; Вид работы; Единица измерения; Стоимость с НДС, руб.. Работа. 1; Стоимость установки урны; шт; 359,00. Оборудование. 2; Урна наземная с вкладышем; шт; 6 300,00. Размеры: 0,58*0,58*0,88. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение№ 7

к муниципальной  программе

«Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа

на 2018-2027 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав дополнительного перечня таких работ

| № п/п | Наименование видов работ и оборудования | Единица измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка детского игрового оборудования / малых архитектурных форм | 1 точка крепления (опора) | 817,00 |
|  | Оборудование |  |  |
|  | Модуль Горка | 1 шт. | 31 000,00 |
|  | Песочница с крышкой | 1 шт. | 16 000,00 |
|  | Модуль Балансир | 1 шт. | 17 000,00 |
|  | Модуль Качели | 1 шт. | 21 700,00 |
|  | Карусель | 1 шт. | 31 000,00 |
| 2. | Установка детского игрового комплекса / физкультурно-оздоровительных комплексов |  |  |
|  | Сборка | 1 кг конструкции | 13,00 |
|  | Установка | 1 точка крепления (опора) | 1 042,00 |
|  | Оборудование: |  |  |
|  | Игровой комплекс Мини | 1 шт. | 60 600,00 |
|  | Игровой комплекс 2-х башенный | 1 шт. | 270 600,00 |
|  | Игровой комплекс 8-ми башенный | 1 шт. | 897 100,00 |
|  | Игровой комплекс ОВЗ | 1 шт. | 235 000,00 |
|  | Спортивный комплекс | 1 шт. | 97 750,00 |
|  | Спортивный комплекс Воркаут | 1 шт. | 120 000,00 |
|  | Спортивный комплекс Скейт-парк | 1шт. | 3 070 000,00 |
| 3. | Организация детских игровых площадок / площадок для занятий спортом * | 1 кв.м | 200,00 |
| 4. | Озеленение территории, в том числе: |  |  |
|  | посадка деревьев (без учета стоимости посадочного материала) | 1 шт. | 2 527,00 |
|  | посадка газона | 1 кв.м. | 580,00 |
| 5. | Устройство ограждения в виде живой изгороди (без учета стоимости посадочного материала) | 1 п.м. | 413,00 |
| 5.1. | Устройство металлического ограждения на цоколе из секций 3000*900 | 1 шт. | 17 188,00 |
| 5.2 | Устройство металлического газонного ограждения из секций 2080*750 | 1 шт. | 3 559,00 |
| 6. | Организация площадки для выгула и дрессировки собак: |  |  |
|  | защитное сетчатое ограждение | 1 п.м. | 767,00 |
|  | калитка | 1 шт. | 275,00 |
|  | устройство площадки | 1 кв.м | 183,00 |
| 7. | Устройство площадки хозяйственного назначения | 1 кв.м. | 417,00 |
|  | Оборудование: |  |  |
|  | стойка для сушки белья | 1 шт. | 6 400,00 |
|  | стойка для сушки ковров | 1 шт. | 7 300,00 |
| 7.1. | Устройство контейнерной площадки | на 1 контейнер | 4 017,00 |
|  | Оборудование: Контейнер для ТБО | 1 шт. | 6 150,00 |
| 8. | Устройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием велопарковки | 1 шт. | 24 441,00 |
| 9. | Устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные корты) в том числе: |  |  |
|  | ограждение из профлиста | 1 п.м. | 2 667,00 |
|  | калитка | 1 шт. | 275,00 |
|  | защитное сетчатое ограждение | 1 п.м. | 858,00 |
|  | устройство площадки | 1 кв.м | 200,00 |
|  | в т.ч. песок | 0,132 м3 |  |
|  | устройство площадки асфальтобетонной | 1 кв.м | 608,00 |
|  | Оборудование: |  |  |
|  | Ворота хоккейные |  | 8 000,00 |
|  | Ворота футбольные (с баскетбольным кольцом) |  | 17 000,00 |
| 10. | Устройство ступеней, лестниц, пандусов на перепадах рельефа |  |  |
|  | Устройство ступеней шириной 1 м | 1 п.м. | 750,00 |
|  | Устройство пандуса (с площадками внизу и наверху спуска) | 3 п.м. | 4 701,00 |
|  | устройство поручней | 1 п.м. | 464,00 |
| 11 | Устройство водоотводной канавы | 1 п.м. | 117,00 |
| 12. | Применение усовершенствованного покрытия на игровых площадках и плоскостных сооружений |  |  |
|  | устройство травмобезопасного резинового покрытия | 1 кв.м | 2 166,00 |
|  | устройство резинового бордюра | 1 п.м. | 1 067,00 |
|  | устройство искусственного газона | 1 кв.м | 6 201,00 |

*- организация площадки дополнительно должна включать организацию освещения и ограждения в виде живой изгороди, установку скамеек и урн.

Приложение№ 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Кушвинского городского округа

на 2018-2027 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовой и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу   «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2027 годы»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2027 годы», (далее  - Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. общественная территория – территория Кушвинского городского округа соответствующего функционального назначения, постоянно доступная для общего пользования (площадь, набережная, пешеходная зона, сквер, парк и иная территория Кушвинского городского округа), используемая населением Кушвинского городского округа бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом, иное);

2.3. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы», (далее - уполномоченный орган) с привлечением заинтересованных лиц.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн - проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн - проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой или общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с уполномоченным представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой или общественной территории с уполномоченным представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн - проекта Общественной комиссией.

7. Уполномоченный представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента его получения и представить в уполномоченный орган согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, уполномоченный орган передает дизайн-проект с замечаниями уполномоченного представителя заинтересованных лиц Общественной комиссии для проведения обсуждения с участием уполномоченного представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн - проекту.

  - Дизайн - проект утверждается Общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания Общественной комиссии.

Приложение №9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Кушвинского городского округа

на 2018-2027 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2027 годах*

| № | Адрес многоквартирного дома | Год реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Свердловская область, г.Кушва, ул. Красноармейская №6 | 2019 | Комплексное благоустройство: -освещение; -покрытие тротуаров, площадок, проездов; -установка скамеек и урн; -озеленение; -устройство ограждений; - устройство лестниц; -спортивная зона. |
| 2. | Свердловская область, г.Кушва, ул. Кузьмина №8 | 2019 | Комплексное благоустройство: -освещение; -покрытие тротуаров, площадок, проездов; -установка скамеек и урн; -озеленение; -устройство ограждений; - устройство лестниц; -спортивная зона; -детская игровая площадка. |

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих

благоустройству в 2018-2027годах**

| № | Общественная территория | Год реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, пл.Культуры, 1а за зданием МАУК КГО «Кушвинский дворец культуры» (разрешённое использование под объект рекреационного назначения (городской парк)) | 2019-2020 | Комплексное благоустройство: -капитальный ремонт ограждения; -парковое освещение; -покрытие тротуаров, площадок, дорожек; -установка скамеек и урн; -установка беседок; -площадка для отдыха; -детская игровая площадка; -спортивная зона; -сценическая площадка; -установка стационарных аттракционов; -вырубка тополей; -озеленение территории. |
| 2. | Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, улица Строителей, 19 (разрешённое использование для размещение парка) | 2023 | Комплексное благоустройство: -наружное освещение; -установка скамеек и урн; -покрытие поверхности (создание удобной системы тропиночной сети); -площадка для отдыха; -детская игровая площадка; -спортивная зона; -озеленение территории; -устройство ограждённого скейтпарка; -оборудование велопарковками. |
| 3. | Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, п. Баранчинский, аллея по ул. Коммуны | 2024 | Комплексное благоустройство: - освещение; -покрытие тротуаров, площадок, дорожек; -установка скамеек и урн; -площадка для отдыха; -детская игровая площадка; -универсальная площадка; -ограждение; -озеленение территории. |
| 4. | Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Кушва, ул.Майданова-ул.Фадеевых (спортивная площадка) | 2023 | - ограждение; -покрытие тротуаров, площадок, дорожек; - устройство спортивных площадок: футбольная, баскетбольная, волейбольная; - устройство площадки воркаут; - устройство детской площадки; - установка малых архитектурных форм: скамейки, урны; - детские игровые комплексы; - устройство наружного освещения; -озеленение территории. |
| 5. | Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Кушва, рядом с участком школы №10 по ул.Дзержинского, д1 | 2024 | -покрытие тротуаров, площадок, дорожек; - установка малых архитектурных форм: скамейки, урны; - устройство наружного освещения; -озеленение территории; -площадка для отдыха; |
| 6 | Общественная территория на земельном участке, расположенном за зданием администрации Кушвинского городского округа с целью подготовки к празднованию юбилея города Кушвы | 2020 | - устройство тротуаров; - устройство и покрытие пешеходных дорожек, автомобильного проезда, парковки; - установка дорожных знаков; - ограждение; - установка скамеек, урн, вазонов - устройство наружного освещения; - озеленение |
| 7 | Общественная территория, прилегающая к зданию Администрации со стороны ул. Красноармейская и ул. Луначарского | 2024 | - устройство тротуаров; - устройство и покрытие пешеходных дорожек, автомобильного проезда, парковки; - установка дорожных знаков; - ограждение; - установка скамеек, урн, вазонов - устройство наружного освещения; - озеленение |
| 8 | Комплексное благоустройство места захоронения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Шляхтина - улица Калинина, "Мемориал погибшим от ран в госпиталях города Кушвы" (братская могила) | 2022-2023 | -ремонт ступеней, пьедестала, мемориальной стены; - устройство наружного освещения; - дорожки и покрытие из гранита; - установка ограждения; - озеленение. |
| 9 | Комплексное благоустройство общественной территории-набережная Кушвинского городского пруда | 2025-2026 | -отсыпка набережной; - установка скамеек, урн, вазонов, МАФов; - устройство наружного освещения; - озеленение; -система видеонаблюдения. |

Адресный перечень объектов недвижимого имущества(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих

благоустройству не позднее 2026 года

| № | Адрес объектов недвижимого имущества и земельных участков | Год реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Свердловская область, пос.Баранчинский, ул.Победы 13а. | 2019 | -систематическое осуществление комплекса мероприятий по технической эксплуатации и обслуживанию здания; -посадка цветов, подсев газонных трав; -уборка мусора, листвы; -осуществление газонокошения; |
| 2. | Свердловская область , г. Кушва, ул. Первомайская, 34 (территория, прилегающая к кафе «Роллинг Стол») | 2022 | -систематическое осуществление комплекса мероприятий по технической эксплуатации и обслуживанию здания; -посадка цветов, подсев газонных трав; -уборка мусора, листвы; -осуществление газонокошения; |
| 3. | Свердловская область , г. Кушва, ул. 40 лет Октября (территория, прилегающая к кафе ИП Миносян Акоб Грачикович) | 2023 | -систематическое осуществление комплекса мероприятий по технической эксплуатации и обслуживанию здания; -посадка цветов, подсев газонных трав; -уборка мусора, листвы; -осуществление газонокошения; |

* В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2022 годы», утверждённым постановлением администрации Кушвинского городского округа от 03.11.2017 № 1595/А.

** 1.В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий Кушвинского городского округа в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2024 годы», утверждённым постановлением администрации Кушвинского городского округа от 03.11.2017 № 1595/А.

2. В соответствии с Постановлением администрации Кушвинского городского округа от 15.02.2018 № 204 « О назначении открытого голосования по выбору общественных территорий Кушвинского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2022 годы».

3.В соответствии с Постановлением администрации Кушвинского городского округа от 15.02.2019 № 141 « О утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий Кушвинского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2023 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2024 годы».

Приложение №10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Кушвинского городского округа

на 2018-2027 годы»

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2027 ГОДЫ»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА _________________ 20__ год

(отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2027 ГОДЫ»

ЗА _____________ 20__ ГОД 
(отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 5 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 6 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 1, всего, из них: |  |  |  |  |
| 8 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 9 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 10 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 11 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 12 | ... |  |  |  |  |

Приложение №11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Кушвинского городского округа

на 2018-2027 годы»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018-2027 ГОДЫ»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IVквартал | I квартал | II квартал | III квартал | IVквартал | I квартал | II квартал | III квартал | IVквартал | I квартал | II квартал | III квартал | IVквартал | I квартал | II квартал | III квартал | IVквартал | I квартал | II квартал | III квартал | IVквартал | I квартал | II квартал | III квартал | IVквартал |
| Комплексное благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г..Кушва, пл. Культуры, 1а, с целью реализации мероприятия «Создание парка культуры и отдыха» | - Выполнено | Управление культуры Кушвинского городского округа |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное благоустройство общественной территории, на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, улица Строителей, 19 (разрешённое использование для размещения парка) | - На исполнении | МКУ КГО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное благоустройство общественной территории, на земельном участке г. пос. Баранчинский, аллея по ул. Коммуны |  | МКУ КГО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных, расположенных по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, д.6 и г. Кушва, ул. Кузьмина, д.8 |  | МКУ КГО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Кушва, ул.Майданова-ул.Фадеевых (спортивная площадка) | - На исполнении | МКУ КГО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство здания и территории, прилегающей к торговому комплексу , расположенному по адресу: Свердловская область, пос.Баранчинский, ул.Победы 13а. | - На исполнении | ИП Гагаринов В.М. |  |  |  |  | - | - | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г.Кушва, рядом с участком школы №10 по ул.Дзержинского, д1. | - На исполнении | МКУ КГО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном за зданием администрации Кушвинского городского округа с целью подготовки территории к празднованию юбилея города Кушвы | - Выполнено | МКУ КГО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к кафе «Роллинг Стол», расположенному по адресу: Свердловская область , г. Кушва, ул. Первомайская, 34 |  | ООО «Роллинг Стол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории, прилегающей к кафе, расположенному по адресу: Свердловская область , г. Кушва, ул. 40 лет Октября |  | ИП Миносян Акоб Грачикович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное благоустройство общественной территории, прилегающей к зданию администрации со стороны ул. Красноармейская и ул. Луначарского |  | МКУ КГО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное благоустройство места захоронения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Шляхтина - улица Калинина, "Мемориал погибшим от ран в госпиталях города Кушвы" (братская могила) | На исполнении | МКУ КГО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексное благоустройство общественной территории-набережная Кушвинского городского пруда" |  | МКУ КГО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |

Приложение №12

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Кушвинского городского округа

на 2018-2027 годы»

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (исходя из минимального перечня работ по благоустройству)

(сформирован  по результатам инвентаризации дворовых территорий, проводимой на основании Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Кушвинского городского округа, утверждённого постановлением администрации Кушвинского городского округа от  26.01.2018 года № 113)

| № | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | г. Кушва, мкр. Западный, 1 |
| 2 | г. Кушва, мкр. Западный, 3 |
| 3 | г. Кушва, мкр. Западный, 5 |
| 4 | г. Кушва, пер. Рабочий, 7 |
| 5 | г. Кушва, пер. Рабочий, 9 |
| 6 | г. Кушва, пер. Рудный, 3 |
| 7 | г. Кушва, пер. Шлакоблочный, 1 |
| 8 | г. Кушва, р-д Благодать, 2А |
| 9 | г. Кушва, ул. Васильковая, 2 |
| 10 | г. Кушва, ул. Весенняя, 2 |
| 11 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 1 |
| 12 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 10 |
| 13 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 10А |
| 14 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 10Б |
| 15 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 12 |
| 16 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 14 |
| 17 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 16 |
| 18 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 18 |
| 19 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 20 |
| 20 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 22 |
| 21 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 24 |
| 22 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 8 |
| 23 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 8А |
| 24 | г. Кушва, ул. Гвардейцев, 8Б |
| 25 | г. Кушва, ул. Горняков, 1 |
| 26 | г. Кушва, ул. Горняков, 10 |
| 27 | г. Кушва, ул. Горняков, 11 |
| 28 | г. Кушва, ул. Горняков, 12 |
| 29 | г. Кушва, ул. Горняков, 13 |
| 30 | г. Кушва, ул. Горняков, 14 |
| 31 | г. Кушва, ул. Горняков, 15 |
| 32 | г. Кушва, ул. Горняков, 16 |
| 33 | г. Кушва, ул. Горняков, 17 |
| 34 | г. Кушва, ул. Горняков, 18 |
| 35 | г. Кушва, ул. Горняков, 19 |
| 36 | г. Кушва, ул. Горняков, 2 |
| 37 | г. Кушва, ул. Горняков, 20 |
| 38 | г. Кушва, ул. Горняков, 21 |
| 39 | г. Кушва, ул. Горняков, 21А |
| 40 | г. Кушва, ул. Горняков, 23 |
| 41 | г. Кушва, ул. Горняков, 24 |
| 42 | г. Кушва, ул. Горняков, 25 |
| 43 | г. Кушва, ул. Горняков, 26 |
| 44 | г. Кушва, ул. Горняков, 27 |
| 45 | г. Кушва, ул. Горняков, 29 |
| 46 | г. Кушва, ул. Горняков, 2А |
| 47 | г. Кушва, ул. Горняков, 3 |
| 48 | г. Кушва, ул. Горняков, 30 |
| 49 | г. Кушва, ул. Горняков, 35 |
| 50 | г. Кушва, ул. Горняков, 37 |
| 51 | г. Кушва, ул. Горняков, 39 |
| 52 | г. Кушва, ул. Горняков, 4 |
| 53 | г. Кушва, ул. Горняков, 4А |
| 54 | г. Кушва, ул. Горняков, 5 |
| 55 | г. Кушва, ул. Горняков, 6 |
| 56 | г. Кушва, ул. Горняков, 6А |
| 57 | г. Кушва, ул. Горняков, 7 |
| 58 | г. Кушва, ул. Горняков, 8 |
| 59 | г. Кушва, ул. Горняков, 8А |
| 60 | г. Кушва, ул. Горняков, 9 |
| 61 | г. Кушва, ул. Гризодубовой, 1 |
| 62 | г. Кушва, ул. Гризодубовой, 13 |
| 63 | г. Кушва, ул. Декабристов, 10А |
| 64 | г. Кушва, ул. Декабристов, 21 |
| 65 | г. Кушва, ул. Декабристов, 25А |
| 66 | г. Кушва, ул. Коммуны, 65 |
| 67 | г. Кушва, ул. Коммуны, 76 |
| 68 | г. Кушва, ул. Коммуны, 78 |
| 69 | г. Кушва, ул. Коммуны, 80 |
| 70 | г. Кушва, ул. Коммуны, 82А |
| 71 | г. Кушва, ул. Коммуны, 86 |
| 72 | г. Кушва, ул. Коммуны, 93 |
| 73 | г. Кушва, ул. Коммуны, 99 |
| 74 | г. Кушва, ул. Кооперативная, 88 |
| 75 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 1 |
| 76 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 10 |
| 77 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 11 |
| 78 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 12 |
| 79 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 13 |
| 80 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 14 |
| 81 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 14А |
| 82 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 15 |
| 83 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 18 |
| 84 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 2 |
| 85 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 3 |
| 86 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 5 |
| 87 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 6 |
| 88 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 7 |
| 89 | г. Кушва, ул. Красноармейская, 8 |
| 90 | г. Кушва, ул. Кузьмина, 10 |
| 91 | г. Кушва, ул. Кузьмина, 12 |
| 92 | г. Кушва, ул. Кузьмина, 14 |
| 93 | г. Кушва, ул. Кузьмина, 8 |
| 94 | г. Кушва, ул. Кузьмина, 9 |
| 95 | г. Кушва, ул. Ленина, 109 |
| 96 | г. Кушва, ул. Линейная, 19 |
| 97 | г. Кушва, ул. Линейная, 21 |
| 98 | г. Кушва, ул. Луначарского, 10 |
| 99 | г. Кушва, ул. Луначарского, 12 |
| 100 | г. Кушва, ул. Луначарского, 14 |
| 101 | г. Кушва, ул. Луначарского, 18 |
| 102 | г. Кушва, ул. Луначарского, 20 |
| 103 | г. Кушва, ул. Луначарского, 22 |
| 104 | г. Кушва, ул. Луначарского, 6/1 |
| 105 | г. Кушва, ул. Луначарского, 6/2 |
| 106 | г. Кушва, ул. Луначарского, 8 |
| 107 | г. Кушва, ул. М. Горького, 27 |
| 108 | г. Кушва, ул. М. Горького, 29 |
| 109 | г. Кушва, ул. Магистральная, 1 |
| 110 | г. Кушва, ул. Магистральная, 11 |
| 111 | г. Кушва, ул. Магистральная, 15 |
| 112 | г. Кушва, ул. Магистральная, 17 |
| 113 | г. Кушва, ул. Магистральная, 19 |
| 114 | г. Кушва, ул. Магистральная, 2 |
| 115 | г. Кушва, ул. Магистральная, 21 |
| 116 | г. Кушва, ул. Магистральная, 3 |
| 117 | г. Кушва, ул. Магистральная, 4 |
| 118 | г. Кушва, ул. Магистральная, 5 |
| 119 | г. Кушва, ул. Магистральная, 6 |
| 120 | г. Кушва, ул. Магистральная, 7 |
| 121 | г. Кушва, ул. Магистральная, 8 |
| 122 | г. Кушва, ул. Магистральная, 9 |
| 123 | г. Кушва, ул. Майданова, 1 |
| 124 | г. Кушва, ул. Майданова, 11 |
| 125 | г. Кушва, ул. Майданова, 13 |
| 126 | г. Кушва, ул. Майданова, 2 |
| 127 | г. Кушва, ул. Майданова, 3 |
| 128 | г. Кушва, ул. Майданова, 4 |
| 129 | г. Кушва, ул. Майданова, 5 |
| 130 | г. Кушва, ул. Майданова, 6 |
| 131 | г. Кушва, ул. Майданова, 8 |
| 132 | г. Кушва, ул. Майданова, 9 |
| 133 | г. Кушва, ул. Матросова, 2 |
| 134 | г. Кушва, ул. Матросова, 2А |
| 135 | г. Кушва, ул. Матросова, 2Б |
| 136 | г. Кушва, ул. Маяковского, 15 |
| 137 | г. Кушва, ул. Маяковского, 2 |
| 138 | г. Кушва, ул. Маяковского, 3 |
| 139 | г. Кушва, ул. Маяковского, 4 |
| 140 | г. Кушва, ул. Маяковского, 5 |
| 141 | г. Кушва, ул. Маяковского, 6 |
| 142 | г. Кушва, ул. Новый Поселок, 14А |
| 143 | г. Кушва, ул. Новый Поселок, 18А |
| 144 | г. Кушва, ул. Новый Поселок, 19 |
| 145 | г. Кушва, ул. Осипенко, 10 |
| 146 | г. Кушва, ул. Осипенко, 12 |
| 147 | г. Кушва, ул. Осипенко, 2 |
| 148 | г. Кушва, ул. Осипенко, 4 |
| 149 | г. Кушва, ул. Осипенко, 6 |
| 150 | г. Кушва, ул. Осипенко, 8 |
| 151 | г. Кушва, ул. Первомайская, 25 |
| 152 | г. Кушва, ул. Первомайская, 27 |
| 153 | г. Кушва, ул. Первомайская, 29 |
| 154 | г. Кушва, ул. Первомайская, 33 |
| 155 | г. Кушва, ул. Первомайская, 67 |
| 156 | г. Кушва, ул. Привокзальная, 9 |
| 157 | г. Кушва, ул. Прокофьева, 11 |
| 158 | г. Кушва, ул. Прокофьева, 14 |
| 159 | г. Кушва, ул. Прокофьева, 7 |
| 160 | г. Кушва, ул. Путейцев, 34 |
| 161 | г. Кушва, ул. Путейцев, 36 |
| 162 | г. Кушва, ул. Пушкина, 1 |
| 163 | г. Кушва, ул. Пушкина, 10 |
| 164 | г. Кушва, ул. Пушкина, 12 |
| 165 | г. Кушва, ул. Пушкина, 1А |
| 166 | г. Кушва, ул. Пушкина, 2 |
| 167 | г. Кушва, ул. Пушкина, 2А |
| 168 | г. Кушва, ул. Пушкина, 3 |
| 169 | г. Кушва, ул. Пушкина, 4 |
| 170 | г. Кушва, ул. Пушкина, 4А |
| 171 | г. Кушва, ул. Пушкина, 6 |
| 172 | г. Кушва, ул. Пушкина, 6А |
| 173 | г. Кушва, ул. Пушкина, 8 |
| 174 | г. Кушва, ул. Рабочая, 40 |
| 175 | г. Кушва, ул. Рабочая, 42 |
| 176 | г. Кушва, ул. Рабочая, 46 |
| 177 | г. Кушва, ул. Рабочая, 50 |
| 178 | г. Кушва, ул. Рабочая, 50А |
| 179 | г. Кушва, ул. Рабочая, 50Б |
| 180 | г. Кушва, ул. Рабочая, 50В |
| 181 | г. Кушва, ул. Рабочая, 52 |
| 182 | г. Кушва, ул. Рабочая, 54 |
| 183 | г. Кушва, ул. Рабочая, 56 |
| 184 | г. Кушва, ул. Рабочая, 57 |
| 185 | г. Кушва, ул. Рабочая, 58 |
| 186 | г. Кушва, ул. Рабочая, 59 |
| 187 | г. Кушва, ул. Рабочая, 60 |
| 188 | г. Кушва, ул. Рабочая, 60А |
| 189 | г. Кушва, ул. Рабочая, 61 |
| 190 | г. Кушва, ул. Рабочая, 62 |
| 191 | г. Кушва, ул. Рабочая, 63 |
| 192 | г. Кушва, ул. Рабочая, 64 |
| 193 | г. Кушва, ул. Рабочая, 66 |
| 194 | г. Кушва, ул. Расковой, 1 |
| 195 | г. Кушва, ул. Расковой, 2 |
| 196 | г. Кушва, ул. Расковой, 3 |
| 197 | г. Кушва, ул. Расковой, 4 |
| 198 | г. Кушва, ул. Расковой, 5 |
| 199 | г. Кушва, ул. Расковой, 6 |
| 200 | г. Кушва, ул. Республики, 1 |
| 201 | г. Кушва, ул. Республики, 2 |
| 202 | г. Кушва, ул. Республики, 3 |
| 203 | г. Кушва, ул. Республики, 5 |
| 204 | г. Кушва, ул. Республики, 7 |
| 205 | г. Кушва, ул. Садовая, 10 |
| 206 | г. Кушва, ул. Садовая, 2 |
| 207 | г. Кушва, ул. Садовая, 4 |
| 208 | г. Кушва, ул. Садовая, 6 |
| 209 | г. Кушва, ул. Садовая, 8 |
| 210 | г. Кушва, ул. Сафонова, 1 |
| 211 | г. Кушва, ул. Сафонова, 10 |
| 212 | г. Кушва, ул. Сафонова, 1А |
| 213 | г. Кушва, ул. Сафонова, 2 |
| 214 | г. Кушва, ул. Сафонова, 3 |
| 215 | г. Кушва, ул. Сафонова, 4 |
| 216 | г. Кушва, ул. Сафонова, 6 |
| 217 | г. Кушва, ул. Сафонова, 8 |
| 218 | г. Кушва, ул. Свободы, 11 |
| 219 | г. Кушва, ул. Свободы, 2 |
| 220 | г. Кушва, ул. Свободы, 4 |
| 221 | г. Кушва, ул. Свободы, 7 |
| 222 | г. Кушва, ул. Свободы, 9 |
| 223 | г. Кушва, ул. Союзов, 1 |
| 224 | г. Кушва, ул. Союзов, 10 |
| 225 | г. Кушва, ул. Союзов, 11 |
| 226 | г. Кушва, ул. Союзов, 12 |
| 227 | г. Кушва, ул. Союзов, 13 |
| 228 | г. Кушва, ул. Союзов, 15 |
| 229 | г. Кушва, ул. Союзов, 16 |
| 230 | г. Кушва, ул. Союзов, 19 |
| 231 | г. Кушва, ул. Союзов, 2 |
| 232 | г. Кушва, ул. Союзов, 21 |
| 233 | г. Кушва, ул. Союзов, 23 |
| 234 | г. Кушва, ул. Союзов, 23А |
| 235 | г. Кушва, ул. Союзов, 27 |
| 236 | г. Кушва, ул. Союзов, 29 |
| 237 | г. Кушва, ул. Союзов, 2А |
| 238 | г. Кушва, ул. Союзов, 3 |
| 239 | г. Кушва, ул. Союзов, 4 |
| 240 | г. Кушва, ул. Союзов, 4А |
| 241 | г. Кушва, ул. Союзов, 6 |
| 242 | г. Кушва, ул. Союзов, 7 |
| 243 | г. Кушва, ул. Союзов, 8 |
| 244 | г. Кушва, ул. Союзов, 9 |
| 245 | г. Кушва, ул. Станционная, 13 |
| 246 | г. Кушва, ул. Станционная, 15 |
| 247 | г. Кушва, ул. Станционная, 17 |
| 248 | г. Кушва, ул. Станционная, 19 |
| 249 | г. Кушва, ул. Станционная, 19А |
| 250 | г. Кушва, ул. Станционная, 80 |
| 251 | г. Кушва, ул. Станционная, 82 |
| 252 | г. Кушва, ул. Станционная, 84 |
| 253 | г. Кушва, ул. Станционная, 86 |
| 254 | г. Кушва, ул. Станционная, 86А |
| 255 | г. Кушва, ул. Станционная, 88 |
| 256 | г. Кушва, ул. Станционная, 90 |
| 257 | г. Кушва, ул. Строителей, 1 |
| 258 | г. Кушва, ул. Строителей, 12 |
| 259 | г. Кушва, ул. Строителей, 15 |
| 260 | г. Кушва, ул. Строителей, 17 |
| 261 | г. Кушва, ул. Строителей, 1А |
| 262 | г. Кушва, ул. Строителей, 2 |
| 263 | г. Кушва, ул. Строителей, 3 |
| 264 | г. Кушва, ул. Строителей, 3А |
| 265 | г. Кушва, ул. Строителей, 4 |
| 266 | г. Кушва, ул. Строителей, 5 |
| 267 | г. Кушва, ул. Строителей, 6 |
| 268 | г. Кушва, ул. Строителей, 7 |
| 269 | г. Кушва, ул. Строителей, 8 |
| 270 | г. Кушва, ул. Строителей, 9 |
| 271 | г. Кушва, ул. Суворова, 41 |
| 272 | г. Кушва, ул. Титова, 1А |
| 273 | г. Кушва, ул. Титова, 1Б |
| 274 | г. Кушва, ул. Тургенева, 1 |
| 275 | г. Кушва, ул. Тургенева, 13 |
| 276 | г. Кушва, ул. Тургенева, 14 |
| 277 | г. Кушва, ул. Тургенева, 15 |
| 278 | г. Кушва, ул. Тургенева, 16 |
| 279 | г. Кушва, ул. Тургенева, 2 |
| 280 | г. Кушва, ул. Тургенева, 3 |
| 281 | г. Кушва, ул. Тургенева, 4 |
| 282 | г. Кушва, ул. Тургенева, 5 |
| 283 | г. Кушва, ул. Тургенева, 6 |
| 284 | г. Кушва, ул. Тургенева, 7 |
| 285 | г. Кушва, ул. Тургенева, 8 |
| 286 | г. Кушва, ул. Уральская, 21А |
| 287 | г. Кушва, ул. Уральская, 23 |
| 288 | г. Кушва, ул. Уральская, 25 |
| 289 | г. Кушва, ул. Уральская, 27 |
| 290 | г. Кушва, ул. Уральская, 29 |
| 291 | г. Кушва, ул. Уральская, 31 |
| 292 | г. Кушва, ул. Уральская, 33 |
| 293 | г. Кушва, ул. Уральская, 35 |
| 294 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 17 |
| 295 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 18 |
| 296 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 19 |
| 297 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 20 |
| 298 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 21 |
| 299 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 22 |
| 300 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 24 |
| 301 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 25 |
| 302 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 26 |
| 303 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 27 |
| 304 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 28 |
| 305 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 30 |
| 304 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 30А |
| 307 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 32 |
| 308 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 33 |
| 309 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 34 |
| 310 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 35 |
| 311 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 36 |
| 312 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 41 |
| 313 | г. Кушва, ул. Фадеевых, 43 |
| 314 | г. Кушва, ул. Центральная, 10 |
| 315 | г. Кушва, ул. Центральная, 2 |
| 316 | г. Кушва, ул. Центральная, 31 |
| 317 | г. Кушва, ул. Центральная, 4 |
| 318 | г. Кушва, ул. Центральная, 6 |
| 319 | г. Кушва, ул. Центральная, 8 |
| 320 | г. Кушва, ул. Центральная, 8А |
| 321 | г. Кушва, ул. Шахтеров, 1 |
| 322 | г. Кушва, ул. Электровозников, 10 |
| 323 | г. Кушва, ул. Электровозников, 14 |
| 324 | г. Кушва, ул. Энергетиков, 2 |
| 325 | г. Кушва, ул. Энергетиков, 4 |
| 326 | г. Кушва, ул. Энергетиков, 6 |
| 327 | г. Кушва, ул. Энергетиков, 9 |
| 328 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Володарского, 31 |
| 329 | г. Кушва, пос. Баранчинский, пер Квартальный, 1 |
| 330 | г. Кушва, пос.Баранчинский, пер. Квартальный, 2 |
| 331 | г. Кушва, пос.Баранчинский, пер. Квартальный, 3 |
| 332 | г. Кушва, пос.Баранчинский, пер. Квартальный, 4 |
| 333 | г. Кушва, пос.Баранчинский, пер. Квартальный, 5 |
| 334 | г. Кушва, пос.Баранчинский, пер. Квартальный, 7 |
| 335 | г. Кушва, пос.Баранчинский, пер. Квартальный, 20 |
| 336 | г. Кушва, пос.Баранчинский, пер. Квартальный, 22 |
| 337 | г. Кушва, пос.Баранчинский, пер. Лескомский, 1 |
| 338 | г. Кушва, пос.Баранчинский, пер. Лескомский, 5 |
| 339 | г. Кушва, пос.Баранчинский, пер. Лескомский, 7 |
| 340 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 6 |
| 341 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 39 |
| 342 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 41 |
| 343 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 43 |
| 344 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 43А |
| 345 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 44 |
| 346 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 45 |
| 347 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 46 |
| 348 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 46А |
| 349 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 47 |
| 350 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 47А |
| 351 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 47Б |
| 352 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 48 |
| 353 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 49 |
| 354 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 51 |
| 355 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 51А |
| 356 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 53 |
| 357 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 55 |
| 358 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 57 |
| 359 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 59 |
| 360 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 61 |
| 361 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 63 |
| 362 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Коммуны, 65 |
| 363 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Красноармейская, 3 |
| 364 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Красноармейская, 3А |
| 365 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Красноармейская, 4 |
| 366 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Красноармейская, 5 |
| 367 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Красноармейская, 5А |
| 368 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Красноармейская, 6 |
| 369 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Красноармейская, 10 |
| 370 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Мира, 14 |
| 371 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Мира, 16 |
| 372 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Мира, 18 |
| 373 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Победы, 2 |
| 374 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Победы, 11 |
| 375 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Победы, 12 |
| 376 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Победы, 13 |
| 377 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Победы, 14 |
| 378 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Победы, 15 |
| 379 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Победы, 17 |
| 380 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Победы, 19 |
| 381 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Победы, 27 |
| 382 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Победы, 29 |
| 383 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Физкультурников, 1 |
| 384 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Революции, 19 |
| 385 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Революции, 21 |
| 386 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Республики, 2 |
| 387 | г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Республики, 3 |
| 388 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Республики, 3А |
| 389 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Республики, 4 |
| 390 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Республики, 6 |
| 391 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Республики, 8 |
| 392 | г. Кушва, пос.Баранчинский, ул. Володарского, 29 |

Приложение №13

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории Кушвинского городского округа

на 2018-2027 годы»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учётом их физического состояния)

1. Свердловская область, п. Баранчинский, аллея по ул. Коммуны;

2. Свердловская область, г. Кушва, в районе улиц Майданова-Фадеевых (спортивная площадка);

3. Свердловская область, г. Кушва, рядом с земельным участком здания школы № 10 по улице Дзержинского № 1;

4. Свердловская область, г. Кушва, улица Строителей, 19 (Парк пионеров);

5. Свердловская область, г. Кушва за зданием администрации Кушвинского городского округа.