|  |
| --- |
| **Инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств бюджета Свердловской области,** **бюджета Кушвинского городского округа и частных инвестиций в 2022-2026 годах** |

|  |
| --- |
| **Реализованные проекты в 2022 году** |
| ***№******п/п*** | ***№ на карте*** | ***Наименование проекта*** | ***Сумма проекта, руб.,*** ***Инвестор,*** ***Генеральный подрядчик*** | ***Характеристика инвестиционного проекта*** |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство канализационного коллектора по адресу: г. Кушва, ул. Зырянова, д. 27 - ул. Карла Маркса, д. 64 (перекресток)» | 600 000,00КУМИ КГОООО «Экохим-проект» | Произведена оплата по договору № 136/22 от 17.01.2022 заключенного с ООО «Экохим-проект» за разработку проектно-сметной документации на объект: Строительство канализационного коллектора по адресу: г. Кушва, ул. Зырянова, д. 27- ул. Карла Маркса, д. 64 (перекрёсток).Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета. Разработана рабочая и сметная документация на строительство участка самотечного коллектора канализации по ул. Зырянова протяженностью 450 м, в целях решения вопроса об устранении затопления канализационными нечистотами лога в районе улиц (Пионеров, Всеобуча, Карла Маркса, Зырянова).Проект реализован.  |
|  |  | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, находящихся в собственности Кушвинского городского округа - (г. Кушва, ул. Карла Маркса (в т. ч. перенос водопроводного колодца по ул. Карла Маркса у дома №110); г. Кушва по пер. Южный, (участок от ул. Союзов до ул. Горняков); г. Кушва, пос. Дачный (ул. Кирова, ул. Суворова, ул. Энгельса, ул. 40 лет Октября, пер. Дачный)  | 11 474 147,25КУМИ КГО ООО «Энергия» | Произведена оплата по муниципальному контракту № 42-2022/Р от 01.08.2022 заключенного с ООО «Энергия» на капитальный ремонт сетей ХВС, находящихся в собственности Кушвинского городского округа, в сумме 11 474 147,25 рублей, в том числе:- г. Кушва, ул. Карла Маркса (в том числе перенос водопроводного колодца по ул. Карла Маркса у дома № 110), в сумме 179 377,00 рублей. - г. Кушва, пер. Южный (участок от ул. Союзов до ул. Горняков), в сумме 2 935 402,05 рубля; - г. Кушва, ул. Кирова, ул. Суворова, ул. Энгельса, ул. 40 лет Октября, пер. Дачный в г. Кушва, в сумме 8 359 368,20 рублей. Работы проведены с целью бесперебойного обеспечения жителей городского округа холодной водой. Проект реализован. |
|  | 3 | Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство на территории города Кушва, Свердловской области для переселения граждан на территории Кушвинского городского округа из аварийного жилищного фонда | 236 022 645,42МКУ КГО «КЖКС» ООО «Ресурс» | В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в 2022 году приобретены жилые помещения общей площадью 4 521,42 кв. метров. Число жителей, переселенных из ветхих жилых помещений – 290 человек. Количество расселяемых жилых помещений - 112.Финансирование осуществлено за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 205 877 333,79 рубля, областного бюджета – 13 963 510,32 рублей, местного бюджета – 16 181 801,31 рубль.Проект реализован. |
|  |  | Строительство сетей наружного освещения в пос. Баранчинский, пер. Лескомский (от ул. Набережная до дома № 20 по пер. Лескомский), ул. Мира (от дома № 1А по ул. Мира до дома № 48 по ул. Коммуны) | 3 088 654,21МКУ КГО «КЖКС»ИП Морозов Д.Е. | В 2022 году согласно муниципального контракта №22-2022/Р от 17.05.2022 выполнено строительство сетей наружного освещения, расположенных в пос. Баранчинский, пер. Лескомский (от ул. Набережная до дома № 20 по пер. Лескомский), ул. Мира(от дома № 1А по ул. Мира до дома № 48 по ул. Коммуны) протяженностью 1900 метров с установкой железобетонных опор в количестве 63 штук и светодиодных консольных светильников в количестве 71 штуки. Финансирование мероприятия осуществлялось за счет местного бюджета в размере 3 088 654,21 рубля.Проект реализован. |
|  |  | Строительство сетей наружного освещения по ул. 9 Января от дома № 3 до ул. Шефская, г. Кушва, Свердловская область | 2 130 997,84МКУ КГО «КЖКС»ООО «Строй с ПАО» | В 2022 году заключен и исполнен в полном объеме договор №32/22Д от 18.04.2022 на работы по проектированию наружного освещения с целью дальнейшего строительства сетей наружного освещения по ул. 9 Января от дома № 3 до ул. Шефская, г. Кушва, Свердловская область на сумму 216 193,36 рубля. В дальнейшем был заключен муниципальный контракт№52-2022/Р от 23.08.2022 на сумму 1 914 804,48 рубля на строительство сетей наружного освещения, расположенных вдоль участков автомобильной дороги по ул. 9 Января от дома № 3 до ул. Шефская г. Кушвы протяженностью 1683,5 метров с установкой железобетонных опор в количестве 40 штук и светодиодных консольных светильников в количестве 57 штук. Финансирование мероприятия осуществлялось за счет местного бюджета в размере 2 130 997,84 рублей, в том числе разработка проектно-сметной документации - 216 193,36 рубля.Проект реализован. |
|  |  | Строительство сетей наружного освещения г. Кушва, ул. Станционная (от д. № 80а до ул. Кооперативная) - ул. Кооперативная (от ул. Станционная до ул. Карла Маркса) | 3 023 023,35МКУ КГО «КЖКС»ИП Морозов Д.Е. | В 2022 году согласно муниципального контракта №22-2022/Р от 17.05.2022 выполнено строительство сетей наружного освещения, расположенных вдоль участков автомобильной дороги по ул. Станционная (от д. № 80а до ул. Кооперативная) и ул. Кооперативная (от ул. Станционная до ул. Карла Маркса) г. Кушва протяженностью 1 376,9 метров с установкой железобетонных опор в количестве 48 штук и светодиодных консольных светильников в количестве 47 штук. Финансирование мероприятия осуществлялось за счет местного бюджета в размере 3 023 023,35 рубля.Проект реализован.  |
|  |  | Строительство канализационного коллектора по адресу: г. Кушва, ул. Зырянова, д. 27 - ул. Карла Маркса, д. 64 (перекрёсток). | 6 381 552,00МКУ КГО «КЖКС»ООО «Строительная компания «Бэйс Урал» | В 2022 году заключен и исполнен в полном объеме муниципальный контракт №46-2022/Р от 08.08.2022 на сумму 6 381 552,00 рубля на строительство самотечного канализационного коллектора по адресу: г. Кушва, ул. Зырянова, д. 27 – ул. Карла Маркса, 64 (перекрёсток), соответствующего гидравлическим условиям сети и внешним нагрузкам, с установкой колодцев, выполненных из железобетонных изделий с обеспечением гидроизоляции наружных стен. Назначение объекта: транспортировка хозяйственно – бытовых сточных вод. Финансирование осуществлялась за счет средств местного бюджета. Проект реализован.  |
|  |  | Комплексное благоустройство детской площадки по адресу: Свердловская область, город Кушва, ул. Фурманова, 12 | 4 423 909,20МКУ КГО «КЖКС»ООО «СпецТранс-К» | В 2022 году заключен и исполнен в полном объеме муниципальный контракт №16-2022/Р от 04.05.2022 на сумму 4 423 909,20 рублей на комплексное благоустройство детской площадки по адресу: г. Кушва, ул. Фурманова,12. Финансирование осуществлялась за счет средств местного бюджета. В результате благоустройства были проведены работы по устройству песчаного покрытия площадок, устройство асфальтированных тротуаров, установка нового игрового оборудования, монтаж освещения. Проект реализован. |
|  | 9 | Капитальный ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, г. Кушва, ул. Карла Маркса (участок от ул. Кооперативная до ул. Рабочая, участок от ул. Советская до дома № 244 по ул. Карла Маркса), пер. Челюскинцев (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), пер. Комсомольский (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), ул. 9 Января (участок от пер. Молодежный до площадки насосно-фильтровальной станции и от пер. Молодежный до дома №3) | 65 536 752,00МКУ КГО «КЖКС»ООО «Лого» | Заключен муниципальный контракт №25-2022/Р от 01.06.2022 на сумму 65 536 752,00 рубля на капитальный ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, г. Кушва, ул. Карла Маркса (участок от ул. Кооперативная до ул. Рабочая, участок от ул. Советская до дома № 244 по ул. Карла Маркса), пер. Челюскинцев (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), пер. Комсомольский (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), ул. 9 Января (участок от пер. Молодежный до площадки насосно-фильтровальной станции и от пер. Молодежный до дома № 3) протяженностью 4,006 км. Выполнение работ проводилось этапами с финансированием за счет средств местного бюджета по годам:-2022 год- 41 691 752,00 рубля;-2023 год-23 845 000,00 рублей.Проект реализован.  |
|  | 10 | Строительство объекта «Загородный детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия» (разработка проектно-сметной документации)  | 22 499 000,00МКУ КГО «КЖКС»ООО «Экопланпроект» | Заключен муниципальный контракт №57-2022/Р от 05.09.2022 на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта "Загородный детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия". Срок выполнения контракта с момента заключения муниципального контракта до 20.12.2023. Финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета и за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются безвозмездные поступления от Некоммерческой организации Благотворительный Фонд «Элем – Благотворительность» с разбивкой по годам:2022 год-2 434 197,86 рублей (средства Фонда «Элем-Благотворительность»);2023 год-10 000 000,00 рублей (средства Фонда «Элем-Благотворительность»)2023 год- 10 064 802,14 рубля (средства местного бюджета Кушвинского городского округа). Проект находится в стадии реализации в связи с тем, что подрядчиком нарушены сроки сдачи работ, объем финансирования с 2023 года переносится на 2024 год в полном объеме.  |
|  | 11 | Комплексное благоустройство места захоронения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Шляхтина - улица Калинина, «Мемориал погибшим от ран в госпиталях города Кушвы» (братская могила) | 29 529 692,48МКУ КГО «КЖКС» ООО «Инженер» | В рамках государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2027 годы» реализуется мероприятие по восстановлению воинских захоронений. Заключен муниципальный контракт №37-2022/Р от 08.07.2022 с ООО «Инженер» на сумму 29 487 692,48 рублей. Ранее была разработана ПСД стоимостью 42 000,00 рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета – 26 133 361,00 рубль, местного бюджета – 3 396 331,48 рубль с разбивкой по годам:2022 год- 16 804 450,00 рублей (в том числе средства областного бюджета-15 964 227,00 рублей, средства местного бюджета-840 222,50 рубля);2023 год- 12 683 242,48 рубля (в том числе средства областного бюджета-10 169 134,00 рубля, средства местного бюджета-2 514 108,48 рублей).Проект реализован.  |
|  | 12 | Разработка ПСД на строительство сельского центра культурного развития, пос. Баранчинский, ул. Ленина, 1 | 4 991 513,00 Инвестор АО «Святогор»Генеральный подрядчикООО «Синай» г. Челябинск | Проект в стадии реализации. В 2022-2024 годах предусмотрена разработка ПСД на строительство сельского центра культурного развития с размещением музыкального отделения на 300 учащихся ДШИ. Строительство объекта позволит обеспечить условия для эффективного развития и модернизации двух муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной политики, в области культуры и искусства и стратегическими задачами социального развития Кушвинского городского округа.Срок завершения реализации проекта - 2024 год. |
|  |  | *Текущие ремонты в учреждениях спорта Кушвинского городского округа,**в том числе:*  | *1 565 302:*  | *Срок проведения – 2022 год.* *Текущие ремонты в учреждениях спорта позволили привести их в соответствие требованиям санитарного законодательства, обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания в этих учреждениях.* |
| 13.1 |  | Создание спортивных площадок (оснащение спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой | 106 850,00 МАУ КГО «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк» ООО «ПКФ «ОРИОН»  | Поставка спортивного оборудования осуществлена в полном объёме 25.03.2022. Оборудована спортивная площадка для занятий уличной гимнастикой на прилегающей территории Спортивного комплекса «Заречный» по адресу: г. Кушва, ул. Линейная,14. Финансирование расходов составило 123 650,00 рублей, в том числе за счёт средств местного бюджета 106 850,00 рублей, за счет средств от приносящей доход деятельности 16 800,00 рублей. Проект реализован.  |
| 13.2 |  | Устройство помещения для санузла в стрелковом тире МАУ КГО «Спортивная школа» по ул. Союзов, д.14 | 336 952,00 МАУ КГО «Спортивная школа» ООО «Строительные технологии»  | Работы завершены 20.04.2022. Финансирование устройства помещения для санузла в стрелковом тире осуществлялось за счет средств местного бюджета. Устройства помещения для санузла в стрелковом тире позволило соблюсти нормы СанПин при проведении учебного-тренировочного процесса для занимающихся данным видом спорта. Проект реализован.  |
| 13.3 |  | Проведение сплошного детального визуально-инструментального обследования цокольного этажа здания по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, 37, методом неразрушающего контроля | 59 000,00 МАУ КГО «Спортивная школа» ООО «Строительно-производственное объединение «Урал»  | Выполнено обследование, необходимое в целях определения объема работ для осуществления ремонта здания, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, 37. Обследование выполнено 27.07.2022. Финансирование расходов составило 59 000,00 рублей за счёт средств местного бюджета.Проект реализован.  |
| 13.4 |  | Монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в помещении МАУ КГО «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк» | 998 000,00 МАУ КГО «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк» ООО ОП «Сова-Благодать»  | Монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в помещении МАУ КГО «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк» выполнен 19.12.2022 в соответствии с требованиями и нормами пожарной безопасности. Финансирование расходов составило 998 000,00 рублей за счёт средств местного бюджета.Проект реализован.  |
| 13.5 |  | Разработка проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (МАУ КГО «Спортивная школа»)  | 64 500,00 МАУ КГО «Спортивная школа» ООО ПСБ «СОВА-ОКО» | Разработка в 2022 году проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, с целью проведения указанных работ для обеспечение безопасных условий пребывания на спортивных объектах, приведение в соответствие с действующим законодательством. Финансирование расходов составило 64 500,00 рублей за счёт средств местного бюджета. Проект реализован.  |
|  | 14 | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 10 и МАОУ СОШ № 20 **в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** | 7 998 037,02 МАОУ СОШ № 10, МАОУ СОШ № 20основные подрядчики: ИП Комиссаров А.А. (проведение ремонтных работ), ИП Квачук К.В. (замена оконных блоков), ООО «Стройтехрешение – сервис», ООО «БК Интер» (приобретение мебели и оборудования)  | Мероприятие по созданию центров образования «Точка роста» проводится в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с целью создания современных условий обучения для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также для практического освоения содержания учебного материала. Финансирование из местного бюджета МАОУ СОШ №10 – 4 199 172,42 рубля, МАОУ СОШ №20 – 3 798 864,6 рубля. Проект реализован.  |
|  |  | Установка спортивных комплексов на спортивной площадке МАОУ СОШ пос. Азиатская | 700 000,00 МАОУ СОШ пос. Азиатская ООО «ПО МКМС» | Установка спортивных комплексов проведена полностью. Данное мероприятие позволит школьникам и обучающимся разновозрастной дошкольной группы школы пос. Азиатская, а также жителям поселка заниматься физической культурой и спортом на современном оборудовании, приобщаться к здоровому образу жизни. . Финансирование из местного бюджета МАОУ СОШ п. Азиатская – 700 000,00 рублей.Проект реализован.  |
|  | 34 | Разработка проектно-сметной документации по оборудованию спортивной площадки муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 3  | 327 700,00 МАОУ СОШ № 3ООО «Первая Проектная Компания» | Работы по разработке проектно-сметной документации выполнены в соответствии с договором от 26.05.2022. Финансирование на разработку проектно-сметной документации выделено из местного бюджета в сумме 327 700,00 рублей.Определена сумма, необходимая для оборудования спортивной площадки – 52 670 150 рублей.Обустройство спортивной площадки включает футбольное поле со специальным покрытием, устройство беговой дорожки, баскетбольной и волейбольной площадки, прыжковой ямы, площадки со спортивным оборудованием, в том числе для сдачи обучающимися Всероссийского физкультурного комплекса ГТО. Проект реализован.  |
|  |  | Создание условий для организации горячего питания обучающихся МАОУ СОШ № 1, 6, 10 и 20 | 2 905 000,00МАОУ СОШ № 1, 6 10, 20ИП КрупкоООО «Квелле» | При поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области в части софинансирования мероприятий по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся, в школах № 1, 6, 10 и 20 приобретено специальное техническое оборудование на пищеблоки в общей сумме 2 905,0 тыс. рублей. Перечень оборудования был определен самостоятельно в каждом учреждении исходя из потребности. Финансирование из областного бюджета в сумме 1 452 500,00 рублей, из местного бюджета в сумму 1 452 500,00 рублей.Проект реализован.  |
|  |  | *Капитальные и текущие ремонты в образовательных организациях Кушвинского городского округа, в том числе:*  | *10 146 645,82:* | *Капитальные и текущие ремонты в образовательных учреждениях позволили привести их в соответствие требованиям санитарного законодательства, обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания учащихся в этих учреждениях.* |
| 18.1 | 17 | Капитальный ремонт внутренней системы отопления в здании МАДОУ № 10 (г. Кушва, ул. Рабочая, 50г) | 2 238 380,37МАДОУ № 10 ИП Ворсин | Работы проведены в целях обеспечения бесперебойной и безаварийной работы системы отопления в дошкольном учреждении. На реализацию данного проекта было выделено финансирование из местного бюджета в размере 2 238 380,37 рублей.Проект реализован.  |
| 18.2 | 18 | Капитальный ремонт мягкой кровли МАДОУ № 58 | 2 704 040,20 МАДОУ № 58 ИП Двуличанская М.В.  | Капитальный ремонт проведен в целях устранения аварийных ситуаций по протечке кровли во многих местах, разрушения штукатурки на потолке в местах протечки, предотвращения гниения деревянных конструкций чердачного помещения, а также для обеспечения комфортных условий пребывания детей в здании дошкольного образовательного учреждения. На реализацию данного проекта было выделено финансирование из местного бюджета в размере 2 704 040,20 рублей.Проект реализован.  |
| 18.3 |  | Монтаж вытяжной вентиляции в пищеблоке МАДОУ №10 (г. Кушва, ул. Рабочая,50г) | 262 124,08МАДОУ №10ИП Нецветаев К.Г.  | Мероприятие выполнено в рамках исполнения требований санитарного законодательства. Финансирование из местного бюджета в размере 262 124,08 рубля.Проект реализован.  |
| 18.4 |  | Монтаж системы видеонаблюдения на спортплощадке МАОУ СОШ № 1 | 127 646,65 МАОУ СОШ №1ИП Белокрылова Т.В.  | Мероприятие выполнено в соответствии с условиями договора от 06.05.2022. Система видеонаблюдения установлена в целях обеспечения безопасности сохранности имущества. Финансирование из местного бюджета в размере 127 646,65 рублей.Проект реализован.  |
| 18.5 |  | Монтаж вытяжной вентиляции в столовой МАОУ СОШ № 6 | 699 910,82 МАОУ СОШ № 6 ИП Лежнин С.Ю.  | Мероприятие выполнено полностью в рамках исполнения требований санитарного законодательства. Финансирование осуществлялось за счет денежных средств по договору аренды муниципального имущества, заключенного между ООО «Олес» и МАОУ СОШ №6 за пользование арендатором объектов недвижимого и движимого имущества в размере 699 910,82 рублей.Проект реализован.  |
| 18.6 |  | Монтаж пожарной автоматической сигнализации, системы оповещения и управлением эвакуацией при пожаре в здании МАДОУ № 58 | 748 188,49 МАДОУ № 58 ООО «ПожЗащита НТ» | Монтаж пожарной автоматической сигнализации, системы оповещения и управлением эвакуацией при пожаре выполнен. Финансирование выделено из местного бюджета в размере 748 188,48 рублей.Проект реализован.  |
| 18.7 |  | Частичный ремонт мягкой кровли МАДОУ № 30 | 273 753,60 МАДОУ № 30 ИП Двуличанская М.В.  | Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 01.08.2022. Капитальный ремонт позволил устранить аварийную ситуацию по протечке кровли во многих местах, разрушение штукатурки на потолке в местах протечки, предотвращение гниения деревянных конструкций чердачного помещения, обеспечил комфортные условия пребывания детей в здании дошкольного образовательного учреждения. Выполнение данного проекта реализовано при финансировании местного бюджета в сумме 273 753,60 рубля.Проект реализован.  |
| 18.8 |  | Выполнение работ по обследованию технического состояния строительных конструкций здания бассейна МАДОУ № 9 | 99 358,00МАДОУ № 9 ООО «Первая Проектная Компания»  | Мероприятие выполнено полностью. По результатам обследования принято решение о демонтаже теплового пристроя к зданию МАДОУ № 9 в связи с аварийной ситуацией и прекращения функционирования. На реализацию данного проекта выделено финансирование из местного бюджета в размере 99 358,00 рублей.Проект реализован.  |
| 18.9 |  | Монтаж аварийного (эвакуационного) освещения в МАДОУ № 58 | 1 170 000,00МАДОУ № 58ООО «СтройТоргСинтез»  | Монтаж аварийного (эвакуационного) освещения выполнен в рамках исполнения требований пожарного законодательства. На реализацию данного проекта выделено финансирование из местного бюджета в размере 1 170 000,00 рублей.Проект реализован.  |
| 18.10 |  | Частичный ремонт мягкой кровли здания МАОУ СОШ п. Азиатская | 1 593 299,61МАОУ СОШ п. АзиатскаяИП Двуличанская М.В.  | Частичный ремонт мягкой кровли здания проведен в целях устранения аварийных ситуаций по протечке кровли во многих местах, разрушения штукатурки на потолке в местах протечки, предотвращения гниения деревянных конструкций чердачного помещения. На реализацию данного проекта выделено финансирование из местного бюджета в размере 1 593 299,61 рублей.Проект реализован.  |
| 18.11 |  | Монтаж поста охраны здания МАОУ СОШ № 3 | 229 944,00МАОУ СОШ № 3ИП Насыбуллин  | Мероприятие выполнено в рамках исполнения требований антитеррористической безопасности. На реализацию данного проекта выделено финансирование из местного бюджета в размере 229 944,00 рубля.Проект реализован.  |
| **Реализованные проекты в 2023 году** |
|  | 19 | Строительство объекта: «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка поземных вод»(**национальный проект «Жилье и городская среда»)** | МКУ КГО «КЖКС» Генеральный подрядчик ООО «СК Интег»Общая стоимость реализации проекта – 887 503 063,32 Строительно-монтажные работы 771 795 820,80Приобретение не монтируемого оборудования3 101 900,00 Строительный контроль 8 965 060,63Проведение пуско-наладочных работ и тех. присоединения79 084 841,89ПСД АО «Экохим-проект»24 555 440,00 | Проект в стадии реализации. Сроки завершения реализации инвестиционного проекта с учетом проведения пуско-наладочных работ был установлен не позднее 30.10.2023, с участием областного бюджета – 731 229 400,00 рублей и бюджета Кушвинского городского округа – 156 273 663,32 рублей.Заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Стоимость строительства 771 795 820,80 рублей.В результате реализации проекта будут достигнуты следующие целевые показатели:* показатели качества воды из централизованных источников водоснабжения на соответствие требуемым санитарно-эпидемиологическим стандартам на 100 процентов;
* удовлетворённость населения жилищно-коммунальными услугами 84 процента от общего количества городского населения;
* уменьшение степени износа коммунальной инфраструктуры на 5,65 процентов от общей протяжённости сетей.

Проект находится на стадии реализации, в связи с тем что подрядчиком нарушены сроки сдачи работ, объем финансирования в размере 24 181 984,89 рубля с 2023 года переносится на 2024 год за счет средств местного бюджета.  |
|  | 20 | Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство на территории города Кушва, Свердловской области для переселения граждан на территории Кушвинского городского округа из аварийного жилищного фонда | 93 086 000,00МКУ КГО «КЖКС» ООО «Ресурс» | В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в 2023 году планировалось приобрести жилые помещения общей площадью 1 329,80 кв. метров. Число жителей, планируемых к переселению из ветхих жилых помещений - 86. Количество расселяемых жилых помещений - 33. Срок сдачи объекта был установлен не позднее 15.12.2023. Заключены муниципальные контракты №83,84,85,86,87-2022/Т от 16.12.2022 с ООО «Ресурс» на общую сумму 93 086 000,00 рублей на строительство многоквартирного дома по адресу: г. Кушва, пер. Южный д.5.Финансирование осуществляется за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 84 981 540,00 рублей, областного бюджета – 5 482 680,00 рублей, местного бюджета –2 621 780,00 рублей. Проект находится на стадии реализации, в связи с тем что подрядчиком нарушены сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Финансирование в размере 9 308 600,00 рублей (в том числе средства публично-правовой компании «Фонд развития территорий»- 3 158 946,00 рублей, средства областного бюджета - 3 807 132,00 рубля, средства местного бюджета - 2 342 522,00 рубля) перенесено на 2024 год. |
|  | 21 | Капитальный ремонт здания МАОУ СОШ №4 иоснащение объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах | 243 947 276,07МКУ КГО «КЖКС» ООО «РегионСпецСтрой»Капитальный ремонт228 000 000,00Стройконтроль2 561 580,00**ООО «ТЕИНСТРОЙПРОЕКТ»** Управление образования Кушвинского городского округаОснащение средствами обучения и воспитания6 585 696,07ПСД6 800 000,00 | В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2027 года» и регионального проекта Свердловской области «Модернизация системы общего (школьного) образования Свердловской области» на 2022–2026 годы» между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области и администрацией Кушвинского городского округа заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия. Стоимость проекта 243 947 276,07 рублей, в том числе средства областного бюджета - 130 871 704,31 рубля, средства местного бюджета - 113 075 571,76 рубль. Заключен муниципальный контракт №**6-2023/Р от 10.03.2023** на капитальный ремонт объекта на сумму 228 000 000,00 рублей с ООО «РегионСпецСтрой», из них средства областного бюджета - 124 318 936,72 рублей и средства местного бюджета - 103 681 063,28 рубля. **Проведение капитального ремонта здания СОШ № 4 с износом более 50% позволит создать современные условия для обучающихся, увеличить емкость школ на 320 мест, создать условия «Доступной среды» для обучающихся и их родителей, обеспечить эффективное использование учебных кабинетов и пришкольной территории для учащихся, проживающих в микрорайоне СОШ № 4, а также уменьшить нагрузку на школы рудничного и заводского микрорайонов.** **Срок реализации проекта 2023 -2024 годы.** Проект находится на стадии реализации, в связи с тем что подрядчиком нарушены сроки сдачи объекта, финансирование в размере 52 539 036,74 рублей средства местного бюджета (в том числе по строительному контролю в размере 1 399 281,74 рубля) перенесено на 2024 год. |
|  | 22 | Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Коммуны | 127 850 000,00МКУ КГО «КЖКС» ООО «ЛОГО»Капитальный ремонт127 250 000,00Стройконтроль600 000,00 | В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года» реализуется мероприятие «Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Коммуны». Реализация проекта осуществляется с 2023 года по 2024 год с объемом финансирования за счет средств областного бюджета в размере 120 887 400,00 рублей и средств местного бюджета 6 962 600,00 рублей. В рамках капитального ремонта будет произведена замена дорожного полотна общей протяженностью 2,894 км, обустроен тротуар, установлено уличное, наружное освещение. Заключен муниципальный контракт№17-2023/Р от 10.05.2023 с ООО «ЛОГО» на сумму 127 250 000,00 рублей, в том числе с объемом финансирования по годам:2023 год - 22 708 868,72 рублей (в том числе средства областного бюджета- 20 238 548,72 рублей, средства местного бюджета- 2 470 320,00 рублей); 2024 год - 104 541 131,28 рубль (в том числе средства областного бюджета- 100 648 851,28 рубль, средства местного бюджета- 3 892 280,00 рублей). Проект находится в стадии реализации. |
|  | 20 | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях предоставления по договорам служебного найма в жилищном фонде Кушвинского городского округа | 15 120 000,00МКУ КГО «КЖКС» ООО «Ресурс» | Заключен муниципальный контракт на приобретение 5 квартир в г. Кушва (3- двухкомнатные и 2-однокомнатные) общей площадью 216 кв. метров для предоставления по договорам служебного найма педагогическим и медицинским работникам. Срок сдачи объекта был установлен не позднее 15.12.2023. Заключен муниципальный контракт №21-2023/Т от 05.06.2023 с ООО «Ресурс» на общую сумму 15 120 000,00 рублей за счет средств местного бюджета. Проект находится на стадии реализации, в связи с тем что подрядчиком нарушены сроки сдачи объекта в эксплуатацию, финансирования в размере 3 024 000,00 рублей переносится на 2024 год. |
|  | 24 | Приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство на территории города Кушва, Свердловской области для переселения граждан на территории Кушвинского городского округа из аварийного жилищного фонда | 94 580 890,25МКУ КГО «КЖКС» ООО «Интер» | В рамках реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания в 2024 году планируется приобрести жилые помещения в пос. Баранчинский общей площадью 925,6 кв. метров. Число жителей, планируемых к переселению из ветхих жилых помещений - 55. Количество расселяемых жилых помещений - 28. Заключены муниципальные контракты №76,77,78,79,80,81-2023/Т от 26.12.2023 с ООО «Интер» на общую сумму 94 580 890,25 рублей на строительство многоквартирного дома по адресу: г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Ленина д.8. Срок сдачи объекта в эксплуатацию, согласно условиям контрактов не позднее 09.12.2024. Финансирование осуществляется за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» – 59 415 973,36 рубля, областного бюджета – 3 833 288,60 рублей, местного бюджета –31 331 628,29 рублей. В 2023 году осуществлено финансирование 1 этапа по муниципальным контрактам в размере 28 374 267,04 рублей. Финансирование в размере 66 206 623,21 рубля запланировано на 2024 год.  |
|  | 25 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция системы водоснабжения п. Баранчинский» | 18 678 000,00(в т.ч. внебюджетные средства – 16 988 235,29 руб. (2022 г. – 9 988 235,29 руб., 2023 г. – 7 000 000,00 руб.), местный бюджет – 1 689 764,71 руб.)КУМИ КГО ООО «Экохим-проект»  | Срок исполнения с 11.07.2022 по 15.07.2023.*Этапы выполнения работ:*1 этап - 1 498 235,29 рублей;2 этап - 2 996 470,59 рублей;3 этап - 5 493 529,41 рублей;4 этап – 8 689 764,71 рублей.Проект разработан. Получено положительное заключение государственной экспертизы – от 31 мая 2023 года № 66-1-1-3-029457-2023. Целью реализации проекта реконструкции системы водоснабжения является создание современной надежной системы водоснабжения позволяющей обеспечить потребителей п. Баранчинский качественной услугой водоснабжения, качественной питьевой водой, в соответствии с СанПиНом 1.2.3685-21.  |
|  | 26 | Разработка проектно-сметной документации: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Баранчинский» | 29 600 000,00 КУМИ КГО(внебюджетные средства, в т.ч. на 2022 год – 10 000 000,00 руб., на 2023 год – 19 600 000,00 руб.) Подрядчик – ООО «Экохим-проект» | В 2022 году заключен договор от 28.06.2022 № 307/2022-120 на сумму 10 000 000,00 рублей. В 2023 году заключен договор от 15.02.2023 № 230/2023 на сумму 19 600 000,00 рублей. Благополучатель - Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа.Благотворитель - Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «Элем-Благотворительность». Проект разработан. Получено положительное заключение государственной экспертизы – от 25 октября 2023 года № 66-1-1-3-064282-2023. Реализация инвестиционного проекта окажет существенное влияние на экологическую обстановку Кушвинского городского округа, в том числе п. Баранчинский за счет применения экосистемного подхода к водным объектам, предусматривающего комплекс приоритетных мероприятий, направленных на сохранение и воспроизводство ихтиофауны, предупреждение и ликвидация загрязнений воды в водоемах и почве, поступающих при возникновении чрезвычайных ситуаций.  |
|  | 27 | Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения, находящихся в собственности Кушвинского городского округа | 7 632 090,75КУМИ КГОООО «УралСтройИнвестЦентр» | Заключен муниципальный контракт с ООО «УралСтройИнвестЦентр» № 60-2022/Р от 23.09.2022. В 2022 году работы выполнены частично (1 этап - пос. Баранчинский, ул. Володарского, д. 22, от колодца до здания детский сад № 31). Исполнение 2 этапа муниципального контракта в части работ по капитальному ремонту сети ХВС, расположенной по адресу: г. Кушва, пос. Восток, ул. Гагарина (участок от водозаборной скважины до здания МАДОУ №10, ул. Лесорубов, д.15), в сумме 6 977 925,16 рублей выполнены и оплачены в 2023 году. Работы проведены с целью бесперебойного обеспечения жителей Кушвинского городского округа холодной водой. Работы завершены в 2023 году.  |
|  | 28 | Капитальный ремонт водопроводной сети в г. Кушва, микрорайон ГБД | 7 488 139,69 МКУ КГО «КС»ООО СК «ВОТЭС» | Выполнен капитальный ремонт водопроводной сети в г. Кушва, микрорайон ГБД (нечётная сторона) протяжённостью 1405 метров. Финансирование в размере 7 488 139,69 рублей осуществлялось за счёт средств местного бюджета.Работы завершены в 2023 году. |
|  |  | Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Коммуны (участок от пер. Свердлова до ул. Коммуны № 17), г. Кушва | 1 159 322,34 МКУ КГО «КС»ООО СК «ВОТЭС»  | Выполнен капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Коммуны (участок от пер. Свердлова до ул. Коммуны № 17), г. Кушва протяжённостью 290 метров. Финансирование в размере 1 159 322,34 рубля осуществлялось за счёт средств местного бюджета.Работы завершены в 2023 году. |
|  |  | Капитальный ремонт водопроводного ввода в жилой дом ул. Фадеевых,17, г. Кушва | 216 348,68МКУ КГО «КС»ООО «Инженерные системы и сети»  | Выполнен капитальный ремонт водопроводного ввода в жилой дом ул. Фадеевых, 17, г. Кушва, в результате чего система водоснабжения дома присоединена к новому трубопроводу холодного водоснабжения. Протяжённость участка 13 метров. Финансирование работ в размере 216 348,68 рублей осуществлялось за счёт средств местного бюджета.Работы завершены в 2023 году. |
|  |  | Ремонт пожарных гидрантов на территории Кушвинского городского округа | 941 655,00МКУ КГО «КС»ООО «Экспертный центр по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций «Профи»  | Выполнен ремонт 15 (пятнадцати) пожарных гидрантов на территории Кушвинского городского округа. Финансирование работ в размере 941 655,00 рублей осуществлялось за счёт средств местного бюджета.Работы завершены в 2023 году. |
|  |  | *Текущие ремонты в учреждениях культуры Кушвинского городского округа,**в том числе:*  | *2 552 763,39:*  | *Срок проведения – 2023 год.* *Текущие ремонты в учреждениях культуры позволили привести их в соответствие требованиям санитарного законодательства, обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания в этих учреждениях.*  |
| 32.1 |  | Монтаж охранной сигнализации в помещениях в здании по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, д.5  | 780 000,00МАУ ДО КГО «КДМШ» ИП Кириллова М.В.  | Монтаж охранной сигнализации в помещениях в здании по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, д.5 выполнен за счет средств местного бюджета.Проект завершен. |
| 32.2 |  | Разработка ПСД на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: п. Баранчинский, ул. Республики, д.6  | 30 000,00МАУ ДО КГО «БДШИ»ООО ПСБ «СОВА-ОКО» | Разработка ПСД на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании по адресу: п. Баранчинский, ул. Республики, д.6 проведена за счет средств местного бюджета.Проект завершен. |
| 32.3 |  | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении Городской детской библиотеки по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, 10  | 437 554,35МБУК «БИЦ КГО»Городская детская библиотека ООО ПСБ «СОВА-ОКО» | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении Городской детской библиотеки по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, 10 выполнен за счет средств местного бюджета. Проект завершен. |
| 32.4 |  | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении Центральной библиотеки по адресу: г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 20 | 558 345,58МБУК «БИЦ КГО»Центральная библиотекаООО ПСБ «СОВА-ОКО» | Монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении Центральной библиотеки по адресу: г. Кушва, ул. Фадеевых, д.20 выполнен за счет средств местного бюджета.Проект завершен. |
| 32.5 |  | Разработка проекта на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании по адресу: г. Кушва, пл. Культуры, 1  | 85 000,00МАУК КГО «КДК»Кушвинское ВДПО | Проект на монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании по адресу: г. Кушва, пл. Культуры, 1 разработан за счет средств местного бюджета.Проект завершен. |
| 32.6 |  | Разработка проекта на монтаж системы аварийного эвакуационного освещения в здании МАУК КГО «КДК» по адресу: г. Кушва, пл. Культуры 1  | 35 000,00МАУК КГО «КДК» Кушвинское ВДПО | Проект на монтаж системы аварийного эвакуационного освещения в здании МАУК КГО «КДК» по адресу: г. Кушва, пл. Культуры 1 разработан за счет средств местного бюджета.Проект завершен. |
| 32.7 |  | Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях 2-го этажа: в здании по адресу: г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 39 | 377 658,67МАУК КГО «Кушвинский краеведческий музей»ООО «УГПС» ООО ПСБ «СОВА-ОКО»  | Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещениях 2-го этажа: в здании по адресу: г. Кушва, ул. Фадеевых, д.39 выполнен за счет средств местного бюджета.Проект завершен. |
| 32.8 |  | Монтаж охранной сигнализации в помещениях 2-го этажа в здании по адресу: г. Кушва, ул. Фадеевых, д. 39 | 249 204,79МАУК КГО «Кушвинский краеведческий музей»ООО «УГПС»  | Монтаж охранной сигнализации в помещениях 2-го этажа: в здании по адресу: г. Кушва, ул. Фадеевых, д.39 выполнен за счет средств местного бюджета.Проект завершен. |
|  |  | *Текущие ремонты в учреждениях спорта Кушвинского городского округа,**в том числе:*  | *2 799 371,66:*  | *Срок проведения – 2023 год.* *Текущие ремонты в учреждениях спорта позволили привести их в соответствие требованиям санитарного законодательства, обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания в этих учреждениях.* |
| 33.1 |  | Ремонт помещения лыжной базы для двух санузлов, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Суворова, 32 | 443 360,00 МАУДО КГО «Спортивная школа» ООО «Строительные технологии»  | Работы по ремонту завершены 21.04.2023. Финансирование ремонта помещения лыжной базы для двух санузлов, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Суворова, 32 осуществлялось за счет средств местного бюджета. Проведение ремонта обеспечит комфортные условия пребывания занимающихся физической культурой и спортом и повысит качество оказания услуг. Проект завершен.  |
| 33.2 |  | Ремонт здания спортивной школы отделения «бокс», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, 37 | 455 104,00 МАУ ДО КГО «Спортивная школа» ООО «Строительные технологии»  | Работы завершены 30.09.2023. Финансирование ремонтных работ осуществлялось за счет средств местного бюджета. Выполнение ремонтных работ позволило привести здание в соответствие с требованиями санитарного законодательства, обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания занимающихся и сотрудников, повысить качество оказания услуг. Проект завершен.  |
| 33.3 |  | Ремонт наружного освещения территории стадиона по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. Коммуны, 18 | 794 000,00 МАУДО КГО «Спортивная школа «Синегорец» ООО «Тагил Техноплюс» | Работы по капитальному ремонту наружного освещения территории стадиона по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. Коммуны, 18 завершены 21.06.2023. Финансирование капитального ремонта осуществлялось за счет средств местного бюджета. Реализация проекта позволила создать более комфортные условия, обеспечивающие населению городского округа и гостям города возможность заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни, сдавать нормативы Всероссийского физкультурного комплекса ГТО. Кроме того, реализация проекта добиться эффективного использования энергетических ресурсов. Проект завершен.  |
| 33.4 |  | Проведение мероприятий, направленных на соблюдение требований пожарной безопасности | 1 106 907,66 ООО ПСБ «Сова-Око»,ООО «Кайдзен Плюс»  | С целью создания безопасных и комфортных условий пребывания, выполнения требований пожарной безопасности проведены следующие мероприятия:- монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении лыжной базы по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Суворова,32;- монтаж автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в помещении спортивной школы по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны,17.Финансирование мероприятий осуществлялось за счёт средств местного бюджета. Проект завершен.  |
|  | 34 | Оборудование спортивной площадки МАОУ СОШ №3 | 43 839 653,00МАОУ СОШ № 3ИП Мелентьев М.М. ООО «ПСК КУБАТУРА» | В соответствии с ПСД оборудование спортивной площадки МАОУ СОШ №3 включает: устройство футбольного поля, круговой беговой дорожки, баскетбольной площадки, волейбольной площадки, площадки для сдачи нормы ГТО, полосы препятствий, сектора для прыжков в длину.Реализация проекта позволит создать условия, обеспечивающие учащихся и взрослое население возможностью заниматься физической культурой и спортом, вести здоровый образ жизни, сдавать нормативы Всероссийского физкультурного комплекса ГТО, организовывать межшкольные спортивные соревнования.Реализация проекта рассчитана на 2023 (17 804 697,80 рублей) и 2024 (26 034 955,20 рублей) годы из средств местного бюджета. Проект в стадии реализации.  |
|  | 35 | Создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 1 **в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** | 3 000 000,00МАОУ СОШ № 1 ИП Ионин (проведение текущего ремонта)ООО «БК ИНТЕР» (приобретение мебели)ИП Топоркова (приобретение элементов брендирования)ИП Агафонова (приобретение рулонных штор)  | Мероприятие по созданию центров образования «Точка роста» реализовано в 2023 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».Создание центра образования «Точка роста» позволит обеспечить современные условия обучения для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также для практического освоения содержания учебного материала. Мероприятие реализовано за счет средств местного бюджета в размере 3 000 000,00 рублей. Проект завершен.  |
|  |  | *Капитальные и текущие ремонты в образовательных организациях Кушвинского городского округа,* *в том числе:*  | *9 214 035,32:* | *Капитальные и текущие ремонты в образовательных учреждениях позволили привести их в соответствие требованиям санитарного законодательства, обеспечить безопасные и комфортные условия пребывания учащихся в этих учреждениях.*  |
| 36.1 |  | Текущий ремонт пищеблока в здании МАДОУ № 30 | 415 000,00МАДОУ № 30**ООО «Строительные технологии»** | Приведение помещения пищеблока в соответствие с требованиями санитарного законодательства в 2023 году. Текущий ремонт пищеблок включал в себя замену деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ, замену труб канализации на полиэтиленовые. Финансирование данного проекта было выделено из средств местного бюджета.Проект завершен. |
| 36.2 |  | Изготовление и монтаж наружных противопожарных лестниц в МАДОУ №58 | 1 427 557,20МАДОУ № 58ООО СПК «Строй Свет» | Мероприятие было реализовано в 2023 году в целях устранения нарушений пожарного законодательства.В рамках данного проекта были проведены следующие мероприятия: изготовление площадок, изготовление лестниц, монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали, монтаж лестниц, ограждения лестничных площадок. В 2023 году было выделено финансирование из средств местного бюджета 1 427 557,20 рублей.Проект завершен.  |
| 36.3 |  | Ремонт кровли здания МАДОУ № 12 | 1 783 000,00МАДОУ № 12ИП Двуличанская М.В.  | Ремонт кровли здания проведен в целях устранения протечки кровли во многих местах, разрушения штукатурки на потолке в местах протечки, предотвращение образования грибков на потолке и стенах. На реализацию данного проекта было выделено финансирование из местного бюджета в размере 1 783 000,00 рублей.Проект завершен.  |
| 36.4 |  | Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков в МАДОУ № 61 | 597 478,12МАДОУ № 61ООО «Профиль Плюс» | Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков проведен в рамках требований санитарного законодательства. На реализацию данного проекта было выделено финансирование из местного бюджета в размере 597 478,12 рублей.Проект завершен. |
| 36.5 |  | Приобретение оборудования и столовой посуды на пищеблок МАОУ СОШ № 3 | 991 000,00МАОУ СОШ № 3ИП Гарипов | Приобретение оборудования и столовой посуды на пищеблок в соответствии с требованиями санитарного законодательства в 2023 году. Создание современных и безопасных условий для организации питания обучающихся. Мероприятие реализовано в полном объеме. На реализацию данного проекта было выделено финансирование из местного бюджета в размере 991 000,00 рублей.Проект завершен.  |
| 36.6 |  | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в МАОУ СОШ № 1 и 20 | 4 000 000,00МАОУ СОШ № 1, 20Инвестор АО «Святогор» | Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков проведен в 2023 году в рамках требований санитарного законодательства. Финансирование данного проекта было реализовано за счет внебюджетных средств (пожертвование АО «Святогор») в сумме 4 000 000,00 рублей.Проект завершен.  |
|  | 55 | Благоустройство общественной территории по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта (территория перед ООО "ЗТО") | 2 924 672,00МКУ КГО «КЖКС» ООО "КАПИТАЛДОР" | Заключен муниципальный контракт №19-2023/Р от 19.05.2023 года на сумму 2 924 672,00 рублей на благоустройство общественной территории по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта (территория перед ООО "ЗТО"). В рамках реализации мероприятия было благоустроено 2,447 гектаров площади. Были проведены работы по валке деревьев с корчевкой, планировке площадей, устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров, устройство газона, организации детского игрового пространства с установкой игрового оборудования, урн и скамеек. Финансирование осуществлялось за счет местного бюджета Кушвинского городского округа. Проект завершен. |
| **Планируются к реализации в 2024-2026 годах** |
|  | 37 | Строительство объекта «Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кушва»  | 2 145 073 497,20МКУ КГО «КЖКС» Строительно-монтажные работы 2 084 780 800,00Строительный контроль 28 353 018,88ПСД 26 880 000,00  | В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года» будет реализовываться мероприятие «Строительство объекта "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кушва", что позволит обеспечить бесперебойное, надежное и безопасное отведение хозяйственно-бытовых сточных вод с применением современных методов очистки. Модернизация сети водоотведения увеличит срок безаварийной эксплуатации, а сброс очищенных сточных вод улучшит санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Кушвинского городского округа. Срок реализации проекта с 2024 по 2027 годы. Финансирование запланировано с участием средств областного бюджета в размере 1 980 541 700,00 рублей, доля софинансирования средствами местного бюджета составляет 5% от стоимости строительства объекта или 104 239 100,00 рублей и общий объем средств местного бюджета, направленный на реализацию проекта составляет 164 531 797,20 рублей.  |
|  | 38 | Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Кузьмина, 46 | 85 604 370,00МКУ КГО «КЖКС» Строительно-монтажные работы 83 845 270,00Строительный контроль 1 759 100,00 | Реализация инвестиционного проекта включает в себя строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, ул. Кузьмина, 46. Количество однокомнатных квартир - 48 общей площадью 1 891,89 кв.м. Реализация мероприятия планируется за счет средств местного бюджета на период 2024-2025 годов, общий объем финансирования 85 604 370,00 рублей. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить жилыми помещениями отдельные льготные категории граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и малоимущих граждан.  |
|  | 24 | Приобретение (строительство) жилых помещений в целях предоставления по договорам служебного найма в жилищном фонде Кушвинского городского округа | 11 036 520,00МКУ КГО «КЖКС»  | Планируется приобретение в 2024 году 2 двухкомнатных квартир в пос. Баранчинский общей площадью 108 кв. метров для предоставления по договорам служебного найма педагогическим и медицинским работникам за счет средств местного бюджета.  |
|  | 40 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт объекта «Гидротехническое сооружение (Нижне-Баранчинский гидроузел, расположенный по адресу: Свердловская область, п. Баранчинский, река Баранча, 38 км выше устья)» | 3 999 000,00КУМИ КГОобщество с ограниченной ответственностью «ЕвроГеоПроект» | Заключен муниципальный контракт от 18.09.2023 № 53-2023/Р. Выполнение работ осуществляется за счет средств местного бюджета в два этапа:1 этап - 20.12.2023 (1 599 600,00 рублей); 2 этап – 05.12.2024 (2 399 400,00 рублей).Работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГТС выполняются для обеспечения безопасности гидротехнического сооружения, в целях проведения капитального ремонта для исключения риска возникновения аварийной ситуации на ГТС. |
|  | 41 | Капитальный ремонт водопроводной сети пос. Баранчинский | 37 722 860,00 МКУ КГО «КС»ООО «КАРАТ»  | Планируется выполнение работ по капитальному ремонту водопроводной сети пос. Баранчинский общей протяжённостью 3 427 метров. В том числе участки:- водопроводная сеть от Подъема №1 до Подъема №2 в пос. Баранчинский;- водопроводная сеть по ул. Коммуны (участок от жилого дома ул. Коммуны №41 до ул. Физкультурников);- водопроводная сеть по ул. Красноармейская от ул. Луначарского до дома №41 по ул. Коммуны и далее вдоль д.41, 43, 45, 47 по ул. Коммуны до перекрестка ул. Физкультурников и ул. Коммуны; -водопроводная сеть по ул. Победы от ул. Коммуны до д.№9 по ул. Победы (МАОУ СОШ №20);- водопроводная сеть по ул. Победы от пер. Лескомский до дома №30 по ул. Победы. Заключен муниципальный контракт № 3/2024 от 21.11.2023 с ООО «КАРАТ».Финансирование в размере 37 722 860,00 рублей осуществляется:- за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 22 004 000,00 рублей;- за счет средств областного бюджета в сумме 14 931 000,00 рублей;- за счет средств местного бюджета в сумме 787 860,00 рублей.Срок завершения работ - 01.09.2024. |
|  |  | Капитальный ремонт участка водопроводной сети по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, д. 67 | 402 299,36МКУ КГО «КС»Подрядчик будет определен после проведения конкурентных процедур  | Планируется выполнение работ по капитальному ремонту участка водопроводной сети по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, д,67 протяжённостью 80 метров. Финансирование работ в размере 402 299,36 рублей будет осуществляться за счёт средств местного бюджета. Срок завершения работ – 2024 год. |
|  |  | Ремонт пожарных гидрантов на территории Кушвинского городского округа | 1 306 197,53МКУ КГО «КС»Подрядчик будет определен после проведения конкурентных процедур  | Планируется выполнение ремонта 12 (двенадцати) пожарных гидрантов на территории Кушвинского городского округа. Финансирование работ в размере 1 306 197,53 рублей будет осуществляться за счёт средств местного бюджета. Срок завершения работ – 2024 год. |
|  | 44 | Продолжение - Разработка ПСД на строительство сельского центра культурного развития, пос. Баранчинский, ул. Ленина, 1 | 4 991 513,00 Инвестор АО «Святогор»Генеральный подрядчикООО «Синай» г. Челябинск  | В 2024 году предусмотрено завершение разработки ПСД (начало 2022 год) на строительство сельского центра культурного развития с размещением музыкального отделения на 300 учащихся ДШИ. Строительство объекта позволит обеспечить условия для эффективного развития и модернизации двух муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной политики, в области культуры и искусства и стратегическими задачами социального развития Кушвинского городского округа. |
|  |  | Реконструкция входной группы Городской библиотеки №1 по адресу: г. Кушва, ул. Линейная, 19а, помещение №2 (в том числе осуществление строительного контроля) | 2 344 230,00МБУК «БИЦ КГО»Городская библиотека №1 Подрядчик не определен | В 2024 году предусмотрена реконструкция входной группы Городской библиотеки №1 по адресу: г. Кушва, ул. Линейная, 19а. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств местного бюджета. Подрядчик не определен. Реконструкция объекта позволит обеспечить современные и безопасные условия для посетителей библиотеки.  |
|  |  | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов спорта:- устройство ограждения и монтаж видеонаблюдения на территории МАУ ДО КГО «Спортивная школа» по адресу: г. Кушва, ул. Суворова, 32  | 410 762,96 Подрядчик будет определен после проведения конкурентных процедур  | Проведение мероприятий необходимо в соответствии с требованиями к антитеррористической защищённости объектов спорта (Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», требования Постановления Правительства РФ от 18.04.2018 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий»). На реализацию проекта за счёт средств местного бюджета предусмотрено 410 762,96 рубля.  |
|  |  | Приобретение оборудования в производственные помещения пищеблока МАОУ СОШ № 4 | 4 417 258,00МАОУ СОШ № 4Подрядчик не определен  | Приобретение оборудования в производственные помещения пищеблока МАОУ СОШ № 4 запланировано в 2024 году. Реализация данного мероприятия необходима для обновления изношенного оборудования, соответствующим санитарным требованиям. Финансирование данного проекта будет осуществлено за счет средств местного бюджета. Подрядчик не определен.  |
|  |  | Ремонт пищеблока МАОУ СОШ № 10 (г. Кушва, ул. Лесорубов,15)  | 682 554,04МАОУ СОШ № 10Подрядчик не определен  | Приведение помещения пищеблока в соответствие с требованиями санитарного законодательства в 2024 году. Создание современных и безопасных условий для организации питания обучающихся. Финансирование данного проекта будет осуществлено за счет средств местного бюджета. Подрядчик не определен.  |
|  |  | Замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ в МАОУ СОШ № 1 и 20 | 3 000 000,00МАОУ СОШ № 1, 20Инвестор АО «Святогор» | Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков будет проведен в 2024 году в рамках требований санитарного законодательства. Финансирование данного проекта будет реализовано за счет внебюджетных средств (пожертвование АО «Святогор») в сумме 3 000 000,00 рублей. Подрядчик не определен.  |
|  |  | Создание центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 6 **в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»** | 3 400 000, 00 МАОУ СОШ № 6Подрядчик будет определен после проведения конкурентных процедур | Мероприятие по созданию центров образования «Точка роста» запланировано в 2024 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».Создание центра образования «Точка роста» позволит обеспечить современные условия обучения для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах (населенных пунктах, относящихся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленностей, а также для практического освоения содержания учебного материала. Финансирование данного проекта будет осуществлено за счет средств местного бюджета.  |
|  |  | Приобретение оборудования на пищеблоки МАОУ СОШ № 6, 10 | 2 033 710,99МАОУ СОШ № 6, 10 | Приведение помещения пищеблока в соответствие с требованиями санитарного законодательства в 2025 и 2026 годах. Создание современных и безопасных условий для организации питания обучающихся. Финансирование данного проекта будет осуществлено из средств местного бюджета. |
|  | 52 | Строительство пристроя МАОУ СОШ № 20 (пос. Баранчинский, ул. Победы, 9) для размещения в нем столовой | Стоимость реализации проекта будет известна после получения ПСД ПСД 4 500 000,00 Инвестор по ПСД - АО «Святогор» | Проектно-сметная документация выполняется ООО «Ресурс». Стоимость ПСД составляет 4 500 000,00 руб. (привлеченные средства АО «Святогор»). ПСД находится в разработке.Выполнение мероприятия позволит обеспечить современные условия организации питания обучающихся. Перевод помещений пищеблока, необходимых для организации качественного питания детей из приспособленного помещения (актовый зал), а также обеспечение современных условий для проведения массовых мероприятий. |
|  | 53 | Разработка проектной документации на строительство школы на 800 мест МАОУ СОШ № 10 | 19 287 720,00МАОУ СОШ № 10 Подрядчик не определен  | Учитывая износ зданий более 50%, несоответствие учебных кабинетов и помещений современным требованиям, даже при наличии тенденции к снижению численности учащихся, в железнодорожном районе имеется потребность в строительстве нового здания школы № 10. Функционирование новой школы, построенной с учетом современных требований, позволит обеспечить эффективное использование учебных кабинетов и пришкольной территории, в том числе спортивных площадок и сооружений, и удовлетворить в полном объеме потребность жителей в образовательных услугах в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно - организовать односменные занятия, обеспечить специально оборудованные помещения для начальных классов, наличие помещений для внеурочной деятельности учащихся по новым требованиям ФГОС (по следующим направлениям - социальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное), исключит потребность жителей железнодорожного района в использовании общеобразовательных школ центральной части города. Для реализации строительства новой школы необходима разработка ПСД на сумму 19 287 720,00 рублей.  |
|  | 54 | Строительство лыжероллерной трассы в пос. Дачный, в районе ул. Энгельса, г. Кушва, Свердловской области  | Стоимость реализации проекта будет известна после получения ПСД  | В 2024 - 2026 годах планируются работы по увеличению протяженности лыжероллерной трассы, выемка грунта и укладка асфальта. Общая стоимость проекта будет определена после разработки проектно-сметной документации. Стоимость проектно-сметной документации определится по результатам запроса котировок. Реализация проекта планируется за счет внебюджетных источников. Срок окончания реализации проекта - 2026 год.  |