Протокол № 3

заседания комиссии по вопросам безопасности дорожного движения

на территории Кушвинского городского округа

25.07.2022г.											г. Кушва

Председательствовал:

Глава

Кушвинского городского округа 						М.В. Слепухин

- Об эксплуатационном состоянии пешеходных переходов, тротуаров, состоянии освещенности улично-дорожной сети Кушвинского городского округа

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об эксплуатационном состоянии пешеходных переходов, тротуаров, состоянии освещенности улично-дорожной сети Кушвинского городского округа».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Продолжить работу в рамках заключенных муниципальных контрактов на эксплуатационное содержание автомобильных дорог и тротуаров на территории Кушвинского городского округа.

Срок – постоянно.

- Об итогах выполнения в летний период работ по ремонту автомобильных дорог и элементов их обустройства, в том числе направленных на ликвидацию очагов аварийности на улично-дорожной сети Кушвинского городского округа

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об итогах выполнения в летний период работ по ремонту автомобильных дорог и элементов их обустройства, в том числе направленных на ликвидацию очагов аварийности на улично-дорожной сети Кушвинского городского округа».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Продолжить работу в рамках заключенных муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог, расположенных на территории Кушвинского городского округа.

Срок – постоянно.

- Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В.:

  - Рассмотреть вопрос об изменении маршрута движения школьного автобуса по ул. 9 Января с заездом на пос. Животноводов.

- О готовности дорожно-эксплуатационных организаций к содержанию улично-дорожной сети в зимний период 2022-2023 годов

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «О готовности дорожно-эксплуатационных организаций к содержанию улично-дорожной сети в зимний период 2022-2023 годов».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Продолжить работу в рамках заключенных муниципальных контрактов на эксплуатационное содержание автомобильных дорог и тротуаров на территории Кушвинского городского округа.

Срок – постоянно.

- Об обустройстве тротуара по ул. Рабочая от ул. Прокофьева до ул. Привокзальная, по пер. Молодежный, по ул. Луначарского от ул. Трактовая до пер. Рудного

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об обустройстве тротуара по ул. Рабочая от ул. Прокофьева до ул. Привокзальная, по пер. Молодежный, по ул. Луначарского от ул. Трактовая до пер. Рудного».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Запланировать на 2023 год проектирование по организации пешеходного тротуара по ул. Рабочая от ул. Привокзальная до ул. Ленина.

Срок – до 01 декабря 2022 года.

  - Подготовить локальный сметный расчет на обустройство пешеходного тротуара по пер. Молодежный в 2023г.

Срок – до 01 декабря 2022г.

  - Провести работы по обустройству пешеходного тротуара по ул. Луначарского от ул. Трактовая до пер. Рудного.

Срок – до 30 сентября 2022г.

- О запланированных работах по ул. Гвардейцев от ул. Горняков до ул. Союзов

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «О запланированных работах по ул. Гвардейцев от ул. Горняков до ул. Союзов».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Провести обследование и подготовить локальный сметный расчет на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гвардейцев от ул. Горняков до ул. Союзов.

Срок – до 01 октября 2022 года.

- Об отсутствии горизонтально-дорожной разметки в пос. Баранчинский

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об отсутствии горизонтально-дорожной разметки в пос. Баранчинский».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

2.1. В рамках заключенного муниципального контракта провести работы по нанесению горизонтально-дорожной разметки в пос. Баранчинский.

Срок – до 01 сентября 2022 года.

  - Направить письмо в ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» о границах автомобильной дороги общего пользования по ул. Ленина пос. Баранчинский.

Срок – до 29 июля 2022 года.

  - Провести работы по нанесению краевой разметки по ул. Привокзальная пос. Баранчинский.

Срок – до 01 сентября 2022 года.

  - Провести обследование ул. Союзов пос. Баранчинский по организации искусственных неровностей, организованных по просьбе жителей предприятием ООО «Эколес».

Срок – до 29 августа 2022 года.

- Об организации работ по приведению улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций в соответствие требованиям технических регламентов (акт обследования улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций в рамках подготовки к новому 2022-2023 учебному году от 18.07.2022г.)

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об организации работ по приведению улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций в соответствие требованиям технических регламентов (акт обследования улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций в рамках подготовки к новому 2022-2023 учебному году от 18.07.2022г.)».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Провести работы по устранению недостатков, выявленных при обследовании.

Срок – до 19 августа 2022 года.

  - Организовать работу светофора типа Т7 на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Красноармейская пос. Баранчинский.

Срок – до 31 августа 2022 года.

- Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В.:

  - Провести работы по устранению недостатков, выявленных при обследовании.

Срок – до 19 августа 2022 года.

- Решение комиссии: провести совместно с ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский», МКУ КГО «КЖКС», Управление образования Кушвинского городского округа обследование на предмет устранения выявленных недостатков.

Срок – 19 августа 2022 года.

- Об обустройстве пешеходного перехода в соответствии с требованием ГОСТ Р 32944-2014 пункта 6.2.8 по ул. Союзов МАДОУ № 23 г. Кушва, ул. Союзов, 25

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об обустройстве пешеходного перехода в соответствии с требованием ГОСТ Р 32944-2014 пункта 6.2.8 по ул. Союзов МАДОУ № 23 г. Кушва, ул. Союзов, 25».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Рассмотреть вопрос о переносе пешеходного перехода вблизи перекрестка ул. Союзов – пер. Южный.

Срок – до 26 августа 2022 года.

- О результатах проведения работы в рамках мероприятия «Внимание дети!»

(Аленгоз Н.В., Субботкина Т.А.,

Силантьев С.И.)

- Принять к сведению доклады начальника Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., заместителя начальника Управления культуры Кушвинского городского округа Субботкиной Т.А., начальника Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа Силантьева С.И. «О результатах проведения работы в рамках мероприятия «Внимание дети!»».

- Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., начальнику Управления культуры Кушвинского городского округа Маллаяновой Е.А., начальнику Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа Силантьеву С.И.:

  - Направить информацию о проведенных мероприятиях в рамках мероприятия «Внимание дети!» в комиссию по вопросам безопасности дорожного движения на территории Кушвинского городского округа.

Срок – до 27 июля 2022 года.

  - Направить подтверждающие документы о проведенных мероприятиях в рамках мероприятия «Внимание дети!» в адрес ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский».

Срок – 27 июля 2022 года.

- О мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и разработке комплекса мероприятий по обучению детей в 2022-2023 учебном году безопасному поведению на автомобильных дорогах

(Аленгоз Н.В., Субботкина Т.А., Силантьев С.И.)

- Принять к сведению доклады начальника Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., заместителя начальника Управления культуры Кушвинского городского округа Субботкиной Т.А., начальника Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа Силантьева С.И. «О мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и разработке комплекса мероприятий по обучению детей в 2022-2023 учебном году безопасному поведению на автомобильных дорогах».

- Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., начальнику Управления культуры Кушвинского городского округа Маллаяновой Е.А., начальнику Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа Силантьеву С.И.:

  - Продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Срок – постоянно.

- О готовности «Школьных автобусов» к новому 2022-2023 учебному году. Осуществление контроля за обеспечением безопасной перевозки обучающихся школьными автобусами

(Аленгоз Н.В., Вохмянин Н.А.)

- Принять к сведению доклады начальника Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., начальника ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» Вохмянина Н.А. «О готовности «Школьных автобусов» к новому 2022-2023 учебному году. Осуществление контроля за обеспечением безопасной перевозки обучающихся школьными автобусами».

- Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В.:

  - Продолжить работу по контролю за работой «Школьных автобусов» в новом учебном году.

Срок - постоянно.

- Об исполнении протокольных поручений

(Шурыгин А.А., Мартынов К.Б.)

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А., председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа Мартынову К.Б.:

  - Направить информацию об исполнении протокольных поручений по Протоколу № 2 от 27.05.2022г. в адрес комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории Кушвинского городского округа.

Срок – до 19 августа 2022 года.

- О подключении муниципальных маршрутов общественного транспорта к сервису живых меток в Яндекс карте для визуального отслеживания движения транспортных средств жителями пос. Баранчинского

(Рупасова Е.С.)

1.	Принять к сведению доклад ведущего специалиста отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа Рупасовой Е.С. «О подключении муниципальных маршрутов общественного транспорта к сервису живых меток в Яндекс карте для визуального отслеживания движения транспортных средств жителями пос. Баранчинского».

2.	Начальнику отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа Андреевой О.В.:

2.1. Направить ответ в Думу Кушвинского городского округа.

Срок – до 05 августа 2022 года.

Глава

Кушвинского городского округа						М.В. Слепухин

Екатерина Сергеевна Рупасова

(343) 2-40-05

Список

участников заседания комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории Кушвинского городского округа

| Слепухин М.В. | глава Кушвинского городского округа, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Рупасова Е.С. | ведущий специалист отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Аленгоз Н.В. | начальник Управления образования Кушвинского городского округа |
| Вохмянин Н.А. | начальник ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» |
| Житкевич А.В. | начальник отдела материально-технического снабжения ГАУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» |
| Мальцева Е.Н. | и.о. начальника отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа |
| Ткаченко Э.В. | начальник отдела ЖКХ МКУ КГО «КЖКС» |
| Шурыгин А.А. | директор МКУ КГО «КЖКС» |
| Шустов П.В. | старший государственный инспектор ДН ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» |
| Приглашенные: |  |
| Мартынов К.Б. | председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа |
| Клиросов С.А. | председатель Думы КГО |
| Субботкина Т.А. | заместитель начальника Управления культуры Кушвинского городского округа |
| Полетаев С.В. | начальник Управления поселками и другими сельскими населенными пунктами, входящими в состав территории Кушвинского городского округа |
| Силантьев С.И. | Начальник Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |