PAGE  
2

[image: image1.jpg]



 АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.05.2012 № 707
г.Кушва


Об итогах отопительного сезона 2011-2012 годов и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплекса Кушвинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов
      Проведение подготовительных работ к отопительному сезону 2011-2012 годов осуществлялось в соответствии с постановлением администрации Кушвинского городского округа от 23.05.2011 года № 501 «Об итогах отопительного сезона 2010-2011 года и подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплекса Кушвинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2011-2012 года». Итоги выполнения указанного постановления были рассмотрены в октябре 2011 года на оперативных совещаниях администрации Кушвинского городского округа, на которых было отмечено, что подготовка к отопительному сезону прошла организованно, в соответствии с утвержденными графиками. 
     По состоянию на 01.10.2011 года готовность жилищно-коммунального хозяйства Кушвинского городского округа к работе в зимних условиях 2011-2012 годов составила: жилищный фонд – 100 процентов от общего задания на летнюю ремонтную кампанию, котельные – 100 процентов, водопроводные сети 100 процентов, тепловые сети – 99,8 процентов (в связи с ремонтом магистральных сетей в пос. Баранчинский). По состоянию на 13.10.2011 года готовность тепловых сетей составила – 100 процентов.
    Паспорта готовности к эксплуатации в осенне-зимний период 2011/2012 получили  1142 жилых дома и 14 (100 процентов) котельных.

     Из 14 котельных запуск тепла был проведен с 19 сентября 2011 года в соответствии с графиками в 13 котельных.

     Котельная ЗАО «БЭМЗ» пос. Баранчинский введена в эксплуатацию 03.10.2011 года, причина отставания от графика – пуск тепла в пос. Баранчинский был сорван  ввиду проведения незапланированного ремонта порыва магистральной теплотрассы от котельной ЗАО «БЭМЗ» до распределительного пункта протяженностью 950 метров, возникшего в результате опрессовки максимальным рабочим давлением в конце августа 2011 года. В режиме ЧС проводились работы по замене вышедшего из строя участка. 

     В целом по Кушвинскому городскому округу, отопительный сезон 2011-2012 годов проведен организованно, без аварий. Сформированные  нормативные запасы топлива и материально-технических ресурсов на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства  позволили обеспечить надежное электро- и теплоснабжение потребителей городского округа.

      Количество аварийных ситуаций, способных перерасти в аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства и коммунальных сетях в течение отопительного сезона 2011-2012 года составило 109 единиц. Отметилось снижение  на 0,01 % по сравнению  с отопительным сезоном 2010-2011 года.

     В ходе отопительного сезона в Кушвинском городском округе имели место нарушения в системе теплоснабжения населения продолжительностью от нескольких часов до суток, отмечалось также некоторое снижение температуры теплоносителя на время проведения ремонтных работ.

      Особую озабоченность вызывает задолженность организаций, осуществляющих деятельность по оказанию жилищных и коммунальных услуг перед поставщиками энергоресурсов, которая по состоянию на 1 мая 2012 года составила  246 222,0 тыс. рублей. Кредиторская задолженность по сравнению с прошлым отопительным сезоном увеличилась на 31,8 %. 

    Следует отметить, что задолженность населения и организаций ЖКХ за оказанные жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 мая 2012 г. составила 117 303,9 тыс. рублей по сравнению с соответствующим периодом прошлого отопительного сезона 62 986 тыс. рублей. В рамках выполнения поручения по заключенным договорам на территории Кушвинского городского округа ОАО «Расчетный центр Урала» и ОАО «Свердловэнергосбыт» проводят работы по взыскиванию накопленной дебиторской задолженности с потребителей-неплательщиков, применяя системы досудебного и судебного урегулирования вопросов оплаты.
   Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 2.6. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170, Организационно-методическими  рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации (МДС 41-6.2000), утвержденных Приказом Госстроя России от 06 сентября 2000 года № 203, руководствуясь Правилами «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации» от 23 мая 2006 г. № 307, администрация Кушвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Начать подготовку к отопительному сезону 2012-2013 годов на территории Кушвинского городского округа в срок не позднее 25 мая 2012 года.
     2. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплекса Кушвинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов (далее – План) (прилагается).
      3. Предприятиям,  осуществляющим выработку тепловой энергии на территории Кушвинского городского округа, начать подготовку в соответствии с разработанными на предприятиях планами.

      В обязательном порядке необходимо выполнить в установленные сроки комплекс мероприятий, основными из которых должны быть:
          3.1. устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
          3.2. испытания оборудования источников теплоты, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;
          3.3. определение коррозионного износа металла труб;
          3.4. промывка оборудования и коммуникаций источников теплоты, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;
          3.5. испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери.
     4. В срок до 01 сентября 2012 года с целью определения готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период и оценки возможности производства и передачи тепловой энергии потребителям в соответствии с диспетчерскими графиками в условиях прохождения максимума потребления тепловой энергии при низких температурах наружного воздуха, уведомить администрацию Кушвинского городского округа для принятия участия в комиссионной приемке выполнение условий готовности организации согласно пунктам 12, 13, 14 Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного Министерством промышленности и энергетики 25 августа 2004 года.
     5. Рекомендовать руководителям предприятий теплоэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности обеспечить:

1) ликвидацию задолженности по выплатам заработной платы работникам организаций жилищно-коммунального хозяйства;
     2) в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обеспечить:

    - до 1 июля 2012 года завершение проведения мероприятий по оснащению зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности, а также многоквартирных домов приборами учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;

    - завершение мероприятий по проведению энергетических обследований муниципальных учреждений Кушвинского городского округа с участием организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

     - до 1 ноября 2012 года разработать схемы тепло-, водоснабжения по Кушвинскому городскому округу;
   - использование современных материалов и технологий при капитальном ремонте трубопроводов внешних и внутренних систем теплоснабжения;
   - повышение энергоэффективности систем теплоснабжения, с целью энергосбережения.
       3) продолжить проведение энергетических обследований муниципального жилищного фонда, объектов и систем теплоснабжения для уменьшения потерь топливно-энергетических ресурсов во время передачи и потребления тепловой энергии.

       4) принять меры по обеспечению муниципальных котельных, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе.

       5) создание на котельных на начало отопительного сезона стодневного запаса основного и резервного топлива в предусмотренных объемах, а также создание необходимых запасов материально-технических ресурсов, для ликвидации аварийных ситуаций на сетях и объектах коммунальной инфраструктуры.

       6) обеспечить представление еженедельной информации в муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» по выполнению плана работ по подготовке к отопительному сезону 2012-2013 года, утвержденного настоящим постановлением.
      7. Директору муниципального казенного учреждения «Комитет жилищно-коммунальной сферы» А.А.Шурыгину обеспечить контроль за ходом подготовки к отопительному сезону 2012-2013 года на территории Кушвинского городского округа в соответствии с разработанным графиком.
      8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» А.А.Шурыгина.
      9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кушвинский рабочий».
Глава администрации городского округа                              

  А.Г.Трегубов
Утвержден постановлением

администрации Кушвинского городского округа 
от  22.05.2012   №  707
ПЛАН

Мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социального и культурного назначения, коммунального и электроэнергетического комплекса Кушвинского городского округа к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4

	1.
	Рассмотреть итоги отопительного сезона 2011-2012 гг., подготовить планы мероприятий по подготовке к работе в  осенне-зимний период 2012-2013 гг. с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне
	До 01.06.2012
	А.А.Шурыгин

	2.
	Составить графики поставок котельного топлива на котельные и склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, обеспечить их выполнение
	До 10.06.2012, 

в течение года
	А.А.Шурыгин

	3.
	Продолжить работу по повышению устойчивости эксплуатационного режима объектов и систем теплоснабжения с учетом внедрения мероприятий по улучшению водоподготовки и оснащения объектов тепло и водоснабжения резервными источниками электропитания
    1) Провести мероприятия по подготовке котельных ОАО «КуЭМЗ», пос. Восток, пос. Азиатский к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов для обеспечения жилищного фонда и объектов социального назначения тепло- и водоснабжением, обеспечить резервными источниками электропитания и водоснабжения
	До 01.09.2012
До 15.06.2012
	В.Ю.Калинин
О.О.Жабин
А.Л.Бердников

Конкурсные управляющие ОАО «КуЭМЗ», МУП «Коммунэнерго»

	4.
	Сформировать необходимый запас материально-технических ресурсов для ликвидации возможных аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.
	До 01.09.2012
	Руководители управляющих компаний, ТСЖ, коммунальных предприятий


	5.
	Организовать подготовку обслуживающего персонала муниципальных предприятий в соответствии с требованиями регламентирующих документов.
	До 01.09.2012
	Руководители коммунальных предприятий

	6.
	Организовать работу по подготовке подведомственных учреждений к отопительному сезону 2012-2013 года
	До 01.09.2012
	Веремчук В.Н.



	7.
	Организовать сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период жилищного фонда и источников теплоснабжения в Кушвинском городском округе.
	Еженедельно с августа по сентябрь 2012 года
	А.А.Шурыгин

	8.
	Обеспечить подготовку специальной техники и механизмов предприятий ЖКХ к работе в зимних условиях, создать необходимый запас горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов.
	До 01.09.2012
	Руководители коммунальных предприятий

	9.
	Обеспечить представление и сбор информации:

1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей
	До 01.06.2012
	Руководители управляющих компаний, ТСЖ, коммунальных предприятий

	
	 2)  о подготовке Кушвинского городского округа к отопительному сезону 2012-2013 гг. по форме 1-ЖКХ (зима), утвержденной Постановлением Росстата от 27.02.2006 года № 7
	Ко 2 и 17 числу каждого месяца (по состоянию на 1 и 15 число), с июля по ноябрь 2012 года
	А.А.Шурыгин

	
	3)  о выполнении  работ по подготовке муниципального жилищного фонда, муниципальных котельных, муниципальных инженерных сетей и их замене и ремонте в Кушвинском городском округе.
	Еженедельно, с августа по ноябрь 2012 года
	А.А.Шурыгин

	
	4) о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива
	ежемесячно в течение года
	В.Ю.Калинин

О.О.Жабин
Конкурсные управляющие ОАО «КуЭМЗ», МУП
«Коммунэнерго»

	
	5) о создании запаса материальных технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде и на объектах коммунальной инфраструктуры.
	ежемесячно в течение года
	Руководители коммунальных предприятий

	
	6) о готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона
	К 01.09.2012
	А.А.Шурыгин

	10.
	Проверить готовность жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности
	До 01.09.2012
	Руководители управляющих компаний, председатели ТСЖ.

	11.
	Проверить готовность котельных, электрических и тепловых сетей к работе в осенне-зимний период с составлением акта и выдачей паспортов готовности (Положение об оценке готовности электро и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденное Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2004.)
	Август 

2012 года.
	А.А.Шурыгин

	12.
	Продолжить проведение энергетических обследований муниципального жилого фонда, объектов систем теплоснабжения в Кушвинском городском округе с целью уменьшения потерь топливно-энергетических ресурсов н этапах производства, передачи и потребления тепловой энергии и определения путей их устранения.
	До 01.11.2012
	А.А.Шурыгин

	13.
	Организовать ежедневный сбор информации о включении отопления в Кушвинском городском округе.
	С 15.09.2012 до полного включения отопления
	А.А.Шурыгин


