Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2024 года» за 1 полугодие 2022 год

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2024 года» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 12.11.2014 года № 2174 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 01.07.2015 № 922; от 02.09.2015 № 1310; от 30.09.2015 № 1415; от 12.11.2015 г. № 1652; от 14.12.2015  № 1838; от 31.12.2015 № 2021; от 10.02.2016 № 152; от 04.03.2016 № 262; от 08.04.2016 № 415; от 12.05.2016 № 596; от 10.06.2016 № 787; от 28.06.2016 № 846; от 12.08.2016 № 1124; от 09.09.2016 № 1265; от 26.09.2016 № 1347; от 10.11.2016 № 1646; от 30.12.2016 № 2102; от 03.03.2017 № 241; от 12.04.2017   № 469; от 16.05.2017 № 630; от 08.06.2017 № 753; от 14.07.2017 № 931; от 15.08.2017 № 1086; от 15.09.2017 № 1298; от 21.09.2017 № 1339; от 12.10.2017  № 1441; от 10.11.2017 № 1628; от 14.12.2017 № 1838; от 29.01.2018 № 115; от 21.02.2018 № 233; от 10.04.2018 № 472; от 11.05.2018 № 632; от 13.06.2018 № 772; от 25.06.2018 № 817; от 12.07.2018 № 910; от 13.08.2018 № 1050; от 20.09.2018 № 1253; от 22.10.2018 № 1407; от 16.11.2018 № 1573; от 14.12.2018 № 1723; от 27.12.2018 № 1791; от 01.03.2019 № 193; от 12.03.2019 № 239; от 29.04.2019 № 508; от 21.05.2019 № 586; от 27.06.2019 № 759; от 17.07.2019      № 890; от 19.09.2019 № 1226; от 21.11.2019 № 1504; от 27.12.2019 № 1690; от 25.02.2020 № 212; от 06.03.2020 № 258; от 20.04.2020 № 436; от 20.05.2020 № 538; от 20.08.2020 № 880; от 02.12.2020 № 1350; от 29.12.2020 № 1489; от 03.02.2021 № 99; от 01.03.2021 № 194, от 19.03.2021 № 303, от 02.06.2021 №724; от 09.06.2021 №759, от 13.08.2021 № 1073, от 28.10.2021 № 1377, от 10.12.2021 № 1591, от 28.03.2022 № 358, от 08.04.2022 № 417, от 28.04.2022 № 518, от 26.05.2022 № 677).

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 114 994 222,67 руб., исполнение за 1 полугодие 2022 год составило 13 474 041,22 руб. или 11,72%. Также предусмотрены средства из внебюджетных источников в сумме 6 006 600,00 руб., исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 2 427 487,00 руб. или 40,41%. Общий объем средств на реализацию Программы в 2022 году составил 121 000 822,67, исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 15 901 528,22 руб. или 13,14%. В рамках Программы действуют 7 подпрограмм:

- «Осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию в Кушвинском городском округе». Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 1 038 892,00 руб., источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 228 400,00 руб. или 21,98%. В рамках подпрограммы реализуются 16 мероприятий:

  - «Формирование земельных участков для проведения торгов под строительство»

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 66 092,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 0,00 руб. или 0,0%.

Осуществление расходов планируется в 3- 4 квартале 2022 года.

1.2. «Формирование земельных участков под объектами казны, бесхозяйными, выморочными объектами, находящихся в не разграниченной государственной или муниципальной собственности»

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 122 300,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 34 000,00 руб. или 27,80%.

Произведена оплата по договору № 02 от 03.03.2022 года с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро, на оказание услуг по проведению кадастровых работ по формированию трёх земельных участков под объектами недвижимости, расположенными по адресам:

- нежилое помещение (№ 48) общей площадью 585,9 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 75;

- здание администрации КГО, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 16;

- объект «Площадь Советов», расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская», в сумме 34 000,00 рублей.

Заключен договор № 14 от 10.06.2022 года с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» на проведение кадастровых работ по формированию земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения, расположенной от автомобильной дороги г. Кушва – д/о «Баранчинский», с целью его постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности Кушвинского городского округа с дальнейшей передачей объекта недвижимости и земельного участка под ним в собственность Свердловской области, в сумме 88 300,00 рублей.

Срок выполнения работ, при условии предоставления всех необходимых документов, 60 календарных дней.

1.3. «Формирование земельных участков для строительства объектов муниципальной собственности»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

1.4. «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в собственность».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

1.5. «Муниципальная геоинформационная система Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 468 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 140 400,00 руб. или 30%.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на выполнение комплекса работ по сопровождению и технической поддержке программного обеспечения и баз данных муниципальной геоинформационной системы Кушвинского городского округа.

Произведена оплата по муниципальному контракту № 5-2022/У от 22.02.2022г. с ООО «Коптис» за выполнение комплекса работ по сопровождению и технической поддержке программного обеспечения и баз данных муниципальной геоинформационной системы Кушвинского городского округа, в сумме 140 400,00 рублей, за март-май 2022 года. Общий срок оказания услуг – с момента заключения муниципального контракта до 21.12.2022 года.

1.6. «Мероприятия по сносу строений (зданий, сооружений и т.п., а также их частей), в том числе поврежденных пожаром либо разрушенных, не находящихся в собственности (казне) Кушвинского городского округа, в целях освобождения земельных участков».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

1.7. «Проведение независимой оценки, судебной экспертизы и иных мероприятий в отношении земельных участков, переданных в аренду, в случае оспаривания их кадастровой стоимости».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

1.8. «Проведение независимой оценки (переоценки) рыночной стоимости в отношении земельных участков».

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 54 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 24 000,00 руб. или 44,44%.

Произведена оплата по договору № 137- 2022 от 09.03.2022 года с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А. на оказание услуг по определению рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, западнее дома № 19, на сумму 12 000,00 рублей.

Произведена оплата по договору № 213- 2022 от 28.04.2022 года с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А. на проведение независимой оценки права на заключение договора аренды земельного участка (годовая арендная плата на земельный участок) по адресу: Свердловская область г. Кушва, пер. Южный, дом. 5, в сумме 12 000,00 рублей.

Заключен договор № 252-2022 от 07.06.2022 г. с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А. по оценке рыночной стоимости прав аренды земельного участка, общей площадью 34 696 кв.м., расположенного по адресу Свердловская обл., г. Кушва. вдоль реки Кушва, в районе улицы Паровозников, для проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, в сумме 20 000,00 рублей. Срок выполнения работ 10 рабочих дней, с момента предоставления полного пакета документов.

Заключен договор № 251- 2022 от 07.06.2022 года с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А. по оценке рыночной стоимости в отношении земельного участка, общей площадью 869,0 кв.м., расположенном по адресу Свердловская обл., г. Кушва, ул. Коммуны, дом № 20, для проведения аукциона по продаже земельного участка, в сумме 10 000,00 рублей. Срок выполнения работ 10 рабочих дней, с момента предоставления полного пакета документов.

1.9. «Формирование земельных участков, расположенных под городскими лесами»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

1.10 «Получение справок о правообладателях объектов недвижимого имущества»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

1.11 «Установление охранных зон для газораспределительных сетей, расположенных на территории Кушвинского городского округа»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

1.12. «Проведение геодезических работ по выносу в натуру границ земельных участков, сформированных для строительства объектов водоснабжения в рамках реализации проекта по строительству объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод»».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

1.13 «Установление зон охраны воинских захоронений и зон охраняемого ландшафта вблизи воинских захоронений как объектов, представляющих культурную ценность».

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 298 500,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 0,00 руб. или 0%.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на разработку проектов зон охраны воинских захоронений и зон охраняемого ландшафта вблизи этих захоронений на территории Кушвинского городского округа:

- братская могила активистов советской власти – большевиков, беспартийных граждан поселка Баранчинский, расстрелянных белогвардейцами в 1918 году (66:53:0601006:936, 43 кв.м.), находящаяся по адресу: Свердловская область, п. Баранчинский, район стадиона «Синегорец»;

- памятник погибшим в годы гражданской войны (66:53:0307003:1721, 146.4 кв.м.), находящегося по адресу: Свердловская область, г.Кушва, ул. Магистральная (на территории парка за зданием дворца);

- памятник погибшим в годы белогвардейского террора (66:53:0301001:943, 112.0 кв.м.), находящегося по адресу, Верхнетуринский тракт, Половинка

в рамках исполнения Решения Кушвинского городского суда от 01.07.2015 г. № 2-441/2015 по иску прокурора г. Кушвы об обязании КУМИ КГО установить зону охраны воинских захоронений, как объектов, представляющих культурную ценность.

Проведение закупки и осуществление расходов планируется во 3-4 квартале 2022 года.

1.14. «Формирование земельных участков для размещения кладбищ»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

1.15.«Формирование земельных участков под многоквартирными домами, подлежащими сносу».

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 30 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 30 000,00 руб. или 100%.

Произведена оплата по договору № 09 от 11.05.2022г. с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» за проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу, расположенных по адресам: г. Кушва, ул. Володарского, д. 9, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 67,    г. Кушва, ул. Советская, д. 7 в сумме 30 000,00 рублей.

1.16. «Проведение работ по подготовке схем прилегающих территорий Кушвинского городского округа»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

В рамках мероприятий реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1: «Количество земельных участков, сформированных для строительства объектов муниципальной собственности».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 2: «Количество земельных участков, сформированных с целью предоставления гражданам для индивидуального жилищного строительства однократно бесплатно в собственность».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 3: «Количество земельных участков, предоставленных для строительства путем проведения торгов».

Целевой показатель не исполнен на 100 процентов за отчетный период в связи с отсутствием заявок на участие в торгах на предоставление земельных участков под строительство

Целевой показатель 4: «Количество земельных участков переданных из неразграниченной государственной или муниципальной собственности».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 5: «Количество земельных участков, сформированных под объектами казны, бесхозяйными, выморочными объектами, находящихся в неразграниченной государственной или муниципальной собственности».

Значение показателя изменено в 2022 году с «0» на «4» в связи с возникшей необходимостью проведения кадастровых работы по формированию земельных участков под объектами недвижимости.

Показатель выполнен на 75% от годового значения, на отчетный период не был запланирован.

Произведена оплата по договору № 02 от 03.03.2022 года с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро, на оказание услуг по проведению кадастровых работ по формированию трёх земельных участков под объектами недвижимости, расположенными по адресам:

- нежилое помещение (№ 48) общей площадью 585,9 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 75;

- здание администрации КГО, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, д. 16;

- объект «Площадь Советов», расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская», в сумме 34 000,00 рублей.

Заключен договор № 14 от 10.06.2022 года с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» на проведение кадастровых работ по формированию земельного участка под автомобильной дорогой общего пользования местного значения, расположенной от автомобильной дороги г. Кушва – д/о «Баранчинский», с целью его постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности Кушвинского городского округа с дальнейшей передачей объекта недвижимости и земельного участка под ним в собственность Свердловской области, в сумме 88 300,00 рублей.

Срок выполнения работ, при условии предоставления всех необходимых документов, 60 календарных дней.

Целевой показатель 6: «Количество земельных участков, сформированных под городскими лесами».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 7: «Количество земельных участков, сформированных для размещения кладбищ»

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 8: «Поступление доходов в бюджет Кушвинского городского округа от аренды и продажи земельных участков».

Показатель выполнен на 56,36 % от годового значения и на 112,72 % от значения отчетного периода.

Значение показателя изменено в 2022 году с «13 246,8» на «13 741,91» в связи с запланированным увеличением поступления доходов в бюджет Кушвинского городского округа от аренды и продажи земельных участков

Целевой показатель 9: «Количество земельных участков, освобожденных от неиспользуемых построек».

Показатель выполнен на 100% от годового значения, на отчетный период не был запланирован.

Показатель исполнен в связи с возникшей необходимостью освобождения земельных участков от неиспользуемых построек.

Произведена оплата по договору № 09 от 11.05.2022г. с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» за проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими сносу, расположенных по адресам: г. Кушва, ул. Володарского, д. 9, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 67,    г. Кушва, ул. Советская, д. 7 в сумме 30 000,00 рублей.

Целевой показатель 10: «Количество полученных справок о правообладателях объектов недвижимого имущества».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 11: «Количество установленных охранных зон для газораспределительных сетей, расположенных на территории Кушвинского городского округа».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 12: «Количество установленных охранных зон для воинских захоронений и зон охраняемого ландшафта вблизи воинских захоронений».

Проведение закупки и осуществление расходов планируется во 3-4 квартале 2022 года.

Целевой показатель 13: «Количество подготовленных схем прилегающих территорий Кушвинского городского округа»

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

- «Управление муниципальным имуществом Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 86 789 040,28 руб., источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме за 1 полугодие 2022 года составило 5 614 411,22 руб. или 6,47%. В рамках подпрограммы реализуются 65 мероприятий.

2.1. «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства»

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 10 600 000,00 руб. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства осуществляются из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы составили 600 000,00 руб. или 5,66%.

Произведена оплата по договору № 136/22 от 17.01.2022 г. с ООО «Экохим-проект» за разработку проектно-сметной документации на объект: Строительство канализационного коллектора по адресу: г. Кушва, ул. Зырянова, д. 27- ул. Карла Маркса, д. 64 (перекрёсток) в сумме 600 000,00 рублей.

Бюджетные ассигнования в сумме 10 000 000,00 рублей предусмотрены на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция системы водоснабжения п. Баранчинский».

Срок разработки проекта – 2 года (2022-2023 гг.). Между КУМИ КГО и Некоммерческой организацией Благотворительный фонд «Элем-Благотворительность» заключен договор пожертвования от 15.04.2022 года № 307/2022-120. По договору Благотворительный фонд «Элем-Благотворительность» обязуется безвозмездно передать Комитету по управлению муниципальным имуществом в собственность на цели (содействие в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, а именно на проектирование системы очистки хозяйственно-питьевого водоснабжения в пос. Баранчинский).

Стоимость проектно-сметной документации на основании мониторинга цен и поступивших коммерческих предложений определена в сумме 17 000 000,00 рублей. Средства местного бюджета в сумме 7 000 000,00 руб. запланированы на 2023 год. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры.

2.2. «Приобретение нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Кооперативная, д. 77 для размещения культурно-досугового учреждения».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.3. «Выкуп жилых помещений у собственников в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.4. «Приобретение нежилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Союзов, д. 14а»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.5. «Приобретение жилого здания с земельным участком, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Осипенко, д. 3».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.6. «Приобретение здания насосной станции технического водоснабжения с пристроями, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, д. 105».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.7. «Разработка проектно-сметной документации на объект капитального строительства: «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.8. «Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности Кушвинского городского округа».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.9. «Капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 21 656 194,64 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 265 000,00 руб. или 1,22%.

Произведена    оплата    по    договору    №    135/22    от    02.03.2022    года    с    ООО    «Экохим - проект»    за  инженерно  -  геологические     изысканий   по   объекту:  «Переход   водопровода   через   ж/д пути  в   г.  Кушва»,   в    сумме    265 000,00   рублей.

Заключен муниципальный контракт  № 15-2022/Р от 22.04.2022 года с ООО «Славстрой» на проведение капитального ремонта сети холодного водоснабжения, находящейся в собственности Кушвинского городского округа (Кушва, ул. Кузьмина, участок от ул. Фадеевых до пер. Свердлова), в сумме 6 874 810,80 рублей. Срок выполнения работ в течении 60 дней с момента заключения контракта. Оплата осуществляется в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на проведение капитального ремонта сети холодного водоснабжения, находящейся в собственности Кушвинского городского округа:

- г. Кушва, от ул. К. Маркса, д.  № 147 до к/с «Энергетик», г. Кушва), в сумме 2 482 844,40 рубля;

- г. Кушва, ул. Кирова, ул. Суворова, ул. Энгельса, ул. 40 лет Октября, пер. Дачный, в сумме 8 477 542,80 рубля;

- г. Кушва, пер. Южный (участок от ул. Союзов до ул. Горняков), в сумме 2 811 626,40 рублей;

- г. Кушва, ул. Карла Маркса (в том числе перенос водопроводного колодца по ул. Карла Маркса у дома № 110), в сумме 230 132,40 рубля.

Заключен муниципальный контракт № 15-2022/Р от 22.04.2022 года с ООО «Славстрой» на проведение капитального ремонта сети холодного водоснабжения, находящейся в собственности Кушвинского городского округа (Кушва, ул. Кузьмина, участок от ул. Фадеевых до пер. Свердлова), в сумме 6 874 810,80 рублей.

Срок выполнения работ в течении 60 дней с момента заключения контракта. Оплата осуществляется в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

Проведение закупки и осуществление расходов планируется во 3 - 4 квартале 2022 года.

2.10. «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения Кушвинского городского округа».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.11. «Осуществление приватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 224 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 87 000,00 руб. или 38,84%.

Произведена оплата по договору № 138-2022 от 09.03.2022 года с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А за оказанные услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, в сумме 87 000,00 рублей для приватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа.

Заключен договор № 229-2022 от 23.05.2022 года с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А. на оказание услуги по определению рыночной стоимости нежилого помещения для осуществления приватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Союзов. д. 9, в сумме 17 000,00 рублей.

Работы приняты 09.06.2022 года, оплата выполненных работ будет произведена в течении 30 дней после подписания акта выполненных работ.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление приватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа, согласно проекту решения Думы Кушвинского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный решением Думы Кушвинского городского округа от 12 августа 2021 года № 313». Стоимость услуг по оценке рыночной стоимости объектов составила 120 000,00 руб., в том числе:

- Свердловская область, г. Кушва, юго-восточная часть города, промрайон Гормолзавода- комплекс нежилых зданий с земельным участком в том числе: 1) нежилое здание (цех переработки овощной продукции, общей площадью – 308,5 кв. м.); 2) нежилое здание фруктохранилища (общей площадью – 1350,7 кв. м.); 3) земельный участок, общей площадью – 10852,0 кв. м.;

- Свердловская область, г. Кушва, ул. Станционная, 19 а (нежилые помещения, общей площадью –317,3 кв. м.);

- Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, 75 (нежилое здание с земельным участком (гаражные боксы), общей площадью – 1246,6 кв. м., земельный участок , общей площадью – 2538,0 кв.м);

- Свердловская область, поселок Баранчинский, переулок Лескомский, д.3 (нежилое здание с земельным участком, общей площадью – 936,3 кв.м, земельный участок , общей площадью – 1878,0 кв.м).

2.12. «Мероприятие по сносу строений (зданий, сооружений и т.п.), находящихся в собственности (казне) Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 687 575,20 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 0,00 руб. или 0,0%.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на разработку проекта организации работ по демонтажу (сносу) объекта капитального строительства (нежилое здание, Свердловская область, г. Кушва, ул. Кузьмина, д. 48А), в сумме 235 000,00 рублей.

Осуществление расходов планируется во 3- 4 квартале 2022 года.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на демонтаж (снос) здания аварийного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва. ул. Рабочая, д. 67, в сумме 452 575,20 рубля.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры.

2.13. «Содержание гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 2 524 313,43 руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности – в сумме 15 455,38 213,96 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 год расходы по мероприятию составили 888 080,68 руб. или 35,18%.

Произведены расходы на оплату кредиторской задолженности за декабрь 2021 года в общей сумме 15 455,38 рублей, в том числе:

- по охране объекта (Гидротехническое сооружение по адресу: г. Кушва, ул. Первомайская, д. 43) перед Кушвинский ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» в сумме 7 081,00 рубль;

- по техническому обслуживанию технических средств охраны, установленных на объектах (пункт управления шлюзами и задвижками гидротехнического сооружения (Нижне-Баранчинское) пос. Баранчинский, река Баранча, плотина промзона КЗПВ, г. Кушва, ул. Первомайская, д.43) перед ФГУП «Охрана» федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в сумме 1 800,78 рублей;

- по пультовой охране объекта (Пункт управления шлюзами и задвижками гидротехнического сооружения (Нижне-Баранчинское) пос. Баранчинский, река Баранча)) перед ФГУП «Охрана» федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в сумме 6 573,60 рубля.

Произведены текущие расходы в сумме 872 625,30 рублей, в том числе:

- на оплату услуг ООО УК «Родник» по техническому обслуживанию и содержанию ГТС, находящегося в собственности Кушвинского городского округа (Свердловская область п. Баранчинский река Баранча 38 км выше устья) за январь-май 2022 года в сумме 549 857,05 рублей;

- на оплату ремонтных работ подъемного механизма на ГТС, расположенном по адресу: Свердловская область, на территории пос. Баранчинский, в сумме 30 578,00 рублей;

- на оплату услуг ФГУП «Охрана» федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны на гидротехнических сооружениях за январь-май 2022 года в сумме 9 003,90 рубля;

- на оплату услуг ФГУП «Охрана» федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и Кушвинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» по пультовой охране гидротехнических сооружений за январь-май 2022 года в сумме 61 036,35 рублей.

- на абонентскую плату за передачу сигнала с системы охранной и тревожной сигнализации гидротехнического сооружения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, 43, на ПЦО Кушвинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» через сим-карты оператора сотовой связи «Мегафон» в сумме 300,00 рублей;

- на страхование гидротехнических сооружений в сумме 221 850,00 рублей;

Заключен договор № 29-2022/У от 20.06.2022 года с ООО «Гидропромэкспертиза» на разработку декларации безопасности гидротехнического сооружения (Нижне-Баранчинский гидроузел, Свердловская область, п. Баранчинский, река Баранча, 38 км выше устья), в сумме 680 000,00 рублей. Срок выполнения работ не позднее 30.10.2022 года.

Экономия, образовавшаяся по результатам конкурсных процедур в результате заключения договора на разработку декларации безопасности гидротехнического сооружения (Нижне-Баранчинский гидроузел, Свердловская область, п. Баранчинский, река Баранча, 38 км выше устья), в сумме 220 000,00 рублей, в дальнейшем будет перераспределена на другие цели.

Осуществление расходов планируется на весь период 2022 года.

2.14. «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения, расположенного в г. Кушва, ул. Первомайская, 43 (в том числе проектирование, проведение экспертиз, получение заключений)»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.15. «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 3 887 038,33 руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности – в сумме 3 213,96 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 1 418 142,21 руб., или 36,48%.

Произведены расходы на погашение кредиторской задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в сумме 3 213,96 рублей за декабрь 2021 года ТСЖ «Луначарского-12».

Осуществлены текущие расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за январь-май 2022 года в сумме 1 414 928,25 рубля, в том числе:

- Региональному фонду содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах по жилым и нежилым помещениям, находящихся в собственности Кушвинского городского округа, в сумме 1 342 435,60 рублей;

- ТСЖ «Луначарского-12», в сумме 16 705,60 рублей;

- ТСЖ № 1, в сумме 55 787,05 рублей.

Осуществление расходов планируется на весь период 2022 года.

2.16. «Расходы на содержание общего имущества многоквартирного дома в части доли Кушвинского городского округа как собственника помещений в многоквартирном доме».

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 1 304 891,31 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 год расходы по мероприятию составили 746 888,52 руб. или 57,24%.

Произведены текущие расходы на оплату по коммунальным услугам в целях содержания общего имущества в МКД п. Баранчинский (ООО УК «Родник»), по определению Арбитражного суда Свердловской области о прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения по делу №А60-32508/2021 от 10.11.2021 года за период с 01.07.2018 г. по 30.11.2020 г., в сумме 714 045,17 рублей в том числе:

- за услугу по холодному водоснабжению, в сумме 4 753,90 рубля;

- за услугу по электроэнергии, в сумме 48 120,85 рублей

- за услугу по содержанию и ремонту общего имущества в МКД в сумме 562 592,10   рубля;

- за услугу по обслуживанию домофонов в сумме 2 695,00 рублей

- оплата пеней в сумме 95 883,32 рубля.

Произведены текущие расходы на содержание общего имущества многоквартирных домов в части доли Кушвинского городского округа как собственника помещений в многоквартирных дома в сумме 32 843,35 рублей, в том числе:

- ООО УК «Родник» (п. Баранчинский, ул. Володарского, 31 в сумме 12 155,69 рублей;

- ООО УК «Родник» (г. Кушва, ул. Центральная, 8а) в сумме 20 687,66 рублей.

Осуществление расходов планируется в 3-4 квартале 2022 года, после заключения договоров с организациями.

2.17. «Содержание, обслуживание и ремонт имущества, находящегося в собственности Кушвинского городского округа»

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 5 988 942,83 руб., в том числе на погашение кредиторской заложенности – в сумме 204 349,32 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 1 557 299,81 руб. или 26,0%.

Произведены расходы на оплату кредиторской задолженности за 2022 год по оплате коммунальных услуг по объектам, находящимся в собственности Кушвинского городского округа, в сумме 204 349,32 рублей.   Произведены текущие расходы в сумме 1 557 299,81 рублей, в том числе:

- на оплату услуг Кушвинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» по пультовой охране насосных станций в сумме 112 488,96 рублей;

- на абонентскую плату за передачу сигнала с системы охранной и тревожной сигнализации насосных станций на ПЦО Кушвинского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» через сим-карты оператора сотовой связи «Мегафон» в сумме 600,00 рублей.

- на оплату коммунальных услуг за январь-май 2022 года, по объектам (нежилые помещения), находящиеся в собственности Кушвинского городского округа (тепловая энергия, теплоноситель) ООО «ПКП Синергия» в сумме 407 224,24 рублей.

- на оплату коммунальных услуг за январь-май 2022 года, по объектам (жилые помещения), находящиеся в собственности Кушвинского городского округа (тепловая энергия, теплоноситель), в том числе: ООО «ПКП Синергия» в сумме 321 060,30 рублей;

ОАО «ОТСК» (после переименования АО «ОТСК») в сумме 185 752,67 рубля.

- произведена оплата по договору № 225-21/КС от 10.03.2022 года с АО "Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом" на проведение ремонтных работ установки типа «ДХ-100-5», включающие в себя ремонт реактора, ремонт насоса-дозатора, реставрацию многофункционального клапана и клапанов буркерт, в сумме 180 207,32 рублей.

- произведена оплата по договору № 1-2022/Р от 04.03.2022 года с ООО «Комфонт Плюс» на проведение ремонта источника нецентрализованного водоснабжения (скважина), расположенного по адресу Свердловская обл., пос. Баранчинский, ул. Привокзальная (напротив дома № 16), в сумме 145 617,00 рублей.

Заключен муниципальный контракт № 24-2022/Т от 27.05.2022 года с АО «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом» на приобретение установки для обеззараживания воды с использованием комбинированного дезинфектанта (диоксид хлора и хлор) в сумме 1 700 000,00 рублей. Поставка товара осуществляется в течение 90 дней с момента заключения муниципального контракта.

Предусмотренные бюджетные ассигнования на проведение ремонта сети холодного водоснабжения по ул. Кузьмина (участок от ул. Фадеевых до ул. Свердлова), г. Кушва, в сумме 1 945 686,40 рубля будут перераспределены на другие цели.

2.18. «Ремонт металлических труб котельных».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.19. «Эксплуатация бытового твердотопливного котла, предназначенного для отопления многоквартирных домов по адресу: п. Баранчинский, ул. Рабочий Хутор, 56 и ул. Инструментальщиков, 6».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.20. «Разработка (корректировка) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 1 040 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 0,00 руб. или 0,0%.

Заключен договор № 24-22-13 от 10.02.2022 г. с ГБУ СО «ИнЭС» на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения Кушвинского городского округа, в сумме 198 000,00 рублей.

Срок выполнения работ не более 90 календарных дней, с момента предоставления исходной информации для оказания услуг.

Проведение закупки и осуществление расходов на разработку (корректировку) схем водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа планируется в 3-4 квартале 2022 года.

2.21. «Приобретение мобильной блочно-модульной котельной 0,6 МВт на твердом топливе с установкой и подключением к сетям теплоснабжения, с целью обеспечения теплоснабжением жителей п. Баранчинский, проживающих по ул. К. Либкнехта, ул. Крестьянская, ул. Советская»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.22. «Приобретение 2-х котлов на твердом топливе для теплоснабжения жилого дома п. Баранчинский, ул. Рабочий Хутор, 56 и водозаборного сооружения «Подъем №2»».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.23. «Приобретение насосов для канализационных насосных станций»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.24. «Проведение независимой оценки, инвентаризация объектов муниципального имущества и проведение иных мероприятий в отношении имущества переданного (планируемого к передаче) в аренду».

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 23 200,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 0,00 руб. или 0,00%.

Заключен договор № 259-2022 от 08.06.2022 года с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А. за оказанные услуги по определению рыночной стоимости аренды муниципального имущества, нежилого помещения общей площадью 16,4 кв.м., расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Кушва. ул. Центральная, д. 4а, комната № 2 в сумме 6 000,00 рублей. Срок выполнения работ 15 рабочих дней, с момента предоставления полного пакета документов.

Проведение закупок и осуществление расходов планируется во 3-4 квартале 2022 года по мере подачи заявок на передачу в аренду объектов муниципальной собственности.

2.25. «Проведение инвентаризационно-технических работ по определению степени износа объектов недвижимости, находящихся в собственности Кушвинского городского округа»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.26. «Осуществление мероприятий необходимых для государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества»

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 332 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие  2022 года расходы по мероприятию составили 20 000,00 руб. или 6,02%.

Произведена оплата по договору № 03 от 03.03.2022 года с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» за проведение кадастровых работ по формированию земельного участка под объектом недвижимости «Площадь Советов», расположенный по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, в сумме 20 000,00 рублей.

Предусмотрены бюджетные ассигнования, на проведение кадастровых работ в отношении сооружения (автомобильная дорога, 32,0 км – п. Баранчинский - п. Синегорский) с целью постановки на кадастровый учет, в сумме 312 000,00 рублей. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры.

2.27. «Приобретение имущества для дошкольного образовательного учреждения на 150 мест по адресу: г. Кушва, пер. Южный»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.28. «Приобретение рабочего инструмента для МУП КГО «Управляющая компания «Город»»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.29. «Проведение кадастровых работ и составление акта обследования демонтированных объектов капитального строительства»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.30. «Капитальный ремонт сетей водоотведения Кушвинского городского округа»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.31. «Изготовление и установка наружных уличных стендов»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.32. «Проведение ликвидации муниципальных предприятий и муниципальных унитарных предприятий»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.33. «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта «котельная», расположенного по адресу: г.Кушва, ул.Западная д.1, к электрическим сетям АО «Облкоммунэнерго»»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.34. «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта «нежилое помещение» (гараж деревянный), расположенного по адресу: пос. Азиатская, ул. Кушвинская, д.44А, к электрическим сетям ПАО «Облкоммунэнерго»».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2021 году.

2.35. «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт зданий и помещений, находящихся в собственности Кушвинского городского округа»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.36. «Приобретение автотранспортных средств в целях обеспечения транспортного обслуживания органов местного самоуправления»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.37. «Приобретение насосов для насосных станций котельных»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.38. «Приобретение котлов для котельных»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2021 году.

2.39. «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта «газовая котельная», расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Рабочая, д. 46 А, к электрическим сетям АО «Облкоммунэнерго»»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.40. «Топографическая съемка для проектирования линии электропередач объекта «котельная», расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Западная, д. 1 к электрическим сетям АО «Облкоммунэнерго»»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.41. «Реализация концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Кушвинского городского округа».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.42. «Ремонт помещений общего пользования и фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Гвардейцев, д. № 10»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.43. «Получение заключений специализированных организаций о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.44. «Присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения газовой котельной по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Путейцев»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.45. «Разработка технико-экономического обоснования по объектам: «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Кушва» и «Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод п. Баранчинский»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.46. «Оказание услуг по оценке рыночной стоимости жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.47. «Формирование уставных фондов муниципальных унитарных предприятий»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.48. «Приобретение квадрокоптера»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.49. «Расходы, связанные с подготовкой и проведением публичных торгов»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.50. «Капитальный ремонт самотечного коллектора и выгребной ямы для жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 39».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.51. «Приобретение системы усиления сотовой связи в сборе для д. Кедровка Кушвинского городского округа»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.52. «Капитальный ремонт здания с перепланировкой помещений для расположения жилых квартир в нежилом здании № 65 по ул. Рабочая г. Кушва»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.53. «Ремонт общего имущества в многоквартирных домах».

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 774 311,85 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета.  За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 0,00 руб. или 0,00%.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Кушва, ул. Гвардейцев, д.10 (установка металлических дверей, закладка оконных проемов) в сумме 327 408,00 рублей.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на ремонт общего имущества в 12-ти многоквартирных домах, расположенных на территории Кушвинского городского округа, способ управления по которым не выбран в рамках подготовки к отопительному сезону 2022-2023 гг. и в целях предотвращения аварийных ситуаций в отопительный период, в сумме 446 903,85 руб., в том числе расположенным по адресам:

- г. Кушва, ул. Кооперативная, д.88, в сумме 81 621,76 рублей;

- г. Кушва, ул. Рабочая. д. 52, в сумме 51 232,48 рублей;

- г. Кушва, ул. Рабочая. д. 54, в сумме 64 075,31 рублей;

- г. Кушва, ул. Рабочая. д. 59, в сумме 32 474,68 рублей;

- г. Кушва, ул. Рабочая. д. 60а, в сумме 12 817,31 рублей;

- г. Кушва, ул. Рабочая. д. 61, в сумме 23 554,66 рублей;

- г. Кушва, ул. Рабочая. д. 64, в сумме 18 429,26 рублей;

- г. Кушва, ул. Уральская, д. 19, в сумме 31 826,00 рублей;

- г. Кушва, ул. Уральская, д. 21, в сумме 32 474,68 рублей;

- г. Кушва, ул. Уральская, д. 23, в сумме 24 465,77 рублей;

- г. Кушва, ул. Уральская, д. 29, в сумме 18 142,50 рублей;

- г. Кушва, ул. Уральская, д. 35, в сумме 55 789,44 рублей.

Осуществление расходов планируется в 3-4 квартале 2022 года.

2.54. «Оформление паспортов на скважины водоснабжения»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.55. «Проведение независимой оценки, судебной экспертизы и иных мероприятий в отношении муниципального имущества в целях возмещения его стоимости»

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 32 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 год расходы по мероприятию составили 32 000,00 руб. или 100%.

Произведены текущие расходы ООО «БЮРО НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ» на проведение судебной почерковедческой экспертизы по вопросу установления исполнителя подписей в документах (в договоре о передаче долга с приложением, в договоре об отступном, в акте приема-передачи имущества к дополнительному соглашению), по делу № 2-152/2022, рассматриваемому Кушвинским городским судом, в сумме 32 000,00 рублей.

2.56. «Субсидия Муниципальному унитарному предприятию Кушвинского городского округа "Водоканал" на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечением бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Кушвинского городского округа»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.57. «Восстановление ливневой канализации, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский, от ул. Коммуны, 59 до речки "Безымянной"»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.58. «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта «многоквартирный жилой дом», расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Рабочая, д. 65, к электрическим сетям «АО Облкоммунэнерго»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.59. «Приобретение оборудования, установленного в нежилом здании насосной станции технического водоснабжения, расположенном по адресу: г. Кушва, ул. Луначарского, д. 105»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.60. «Субсидия муниципальному унитарному предприятию Кушвинского городского округа "Водоканал" на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности»

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 37 714 572,69 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие  2022 года расходы по мероприятию составили 0,00 руб. или 0,00%.

Перечисление субсидии из бюджета Кушвинского городского округа муниципальному унитарному предприятию Кушвинского городского округа «Водоканал» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности между КУМИ КГО и МУП КГО «Водоканал» запланировано в июле 2022 года.

2.61.«Проведение обследования получение заключений специализированных организаций о признании ранее нежилых помещений пригодными для проживания граждан».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.62.«Аудит муниципальных унитарных предприятий Кушвинского городского округа».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.63. «Приобретение насосов для сетей холодного водоснабжения (в том числе скважин водоснабжения)»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.64. «Приобретение передвижной бензиновой механической прочистной машины»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

2.65. «Приобретение дорожной и коммунальной техники»

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

В рамках мероприятий реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 14: «Количество объектов муниципального имущества, прошедших государственную регистрацию права собственности Кушвинского городского округа».

Показатель выполнен на 50% от годового значения, на отчетный период не был запланирован.

Произведена оплата по договору № 03 от 03.03.2022 года с ООО «Архитектурно-градостроительное бюро» за проведение кадастровых работ по формированию земельного участка под объектом недвижимости «Площадь Советов», расположенный по адресу: г.Кушва, ул. Красноармейская, в сумме 20 000,00 рублей.                                                                                        Предусмотрены бюджетные ассигнования, на проведение кадастровых работ в отношении сооружения (автомобильная дорога, 32,0 км – п. Баранчинский -п. Синегорский) с целью постановки на кадастровый учет, в сумме 312 000,00 рублей.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры.

Целевой показатель 15: «Количество проведенных торгов и конкурсов по продаже муниципального имущества Кушвинского городского округа».

Показатель выполнен на 44,44% от годового значения, на отчетный период не был запланирован.

Выполнение целевого показателя на отчетный период не было запланировано. Показатель исполнен в связи с возникшей необходимостью продажи муниципального имущества Кушвинского городского округа, для этого были проведены торги по электронному аукциону.

Произведена оплата по договору № 138-2022 от 09.03.2022 года с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А за оказанные услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, в сумме 87 000,00 рублей для приватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа.

Заключен договор № 229-2022 от 23.05.2022 года с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А. на оказание услуги по определению рыночной стоимости нежилого помещения для осуществления приватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Союзов. д. 9, в сумме 17 000,00 рублей.

Работы приняты 09.06.2022 года, оплата выполненных работ будет произведена в течении 30 дней после подписания акта выполненных работ.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на осуществление приватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа, согласно проекту решения Думы Кушвинского городского округа «О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Кушвинского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденный решением Думы Кушвинского городского округа от 12 августа 2021 года № 313». Стоимость услуг по оценке рыночной стоимости объектов составила 120 000,00 руб., в том числе:

- Свердловская область, г. Кушва, юго-восточная часть города, промрайон Гормолзавода- комплекс нежилых зданий с земельным участком в том числе: 1) нежилое здание (цех переработки овощной продукции, общей площадью – 308,5 кв. м.); 2) нежилое здание фруктохранилища (общей площадью – 1350,7 кв. м.); 3) земельный участок, общей площадью – 10852,0 кв. м.;

- Свердловская область, г. Кушва, ул. Станционная, 19 а (нежилые помещения, общей площадью –317,3 кв. м.);

- Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, 75 (нежилое здание с земельным участком (гаражные боксы), общей площадью – 1246,6 кв. м., земельный участок , общей площадью – 2538,0 кв.м);

- Свердловская область, поселок Баранчинский, переулок Лескомский, д.3 (нежилое здание с земельным участком, общей площадью – 936,3 кв.м, земельный участок , общей площадью – 1878,0 кв.м).

Целевой показатель 16: «Поступление доходов в бюджет Кушвинского городского округа от использования муниципального имущества».

Показатель выполнен на 11,00 % от годового значения и на 105,13% от значения отчетного периода.

Значение показателя изменено в 2022 году с «8 507,5» на «40 668,61» в связи с увеличением запланированных доходов в бюджет Кушвинского городского округа от использования муниципального имущества.

Целевой показатель 17: «Доля объектов муниципальной собственности находящиеся в удовлетворительном состоянии от общего числа объектов».

Показатель выполнен на 100% от годового значения и на 100% от значения отчетного периода.

Целевой показатель 18: «Удельный вес котельных, обеспеченных резервным электроснабжением, в общем количестве котельных в Кушвинском городском округе».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 19: «Количество разработанных проектно-сметных документаций на ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 20: «Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа».

Показатель выполнен на 0,00% от годового значения и на 0,00% от значения отчетного периода.

Заключен договор № 24-22-13 от 10.02.2022 г. с ГБУ СО «ИнЭС» на оказание услуг по актуализации схемы теплоснабжения Кушвинского городского округа, в сумме 198 000,00 рублей.

Срок выполнения работ не более 90 календарных дней, с момента предоставления исходной информации для оказания услуг.

Проведение закупки и осуществление расходов на разработку (корректировку) схем водоснабжения и водоотведения Кушвинского городского округа планируется в 3-4 квартале 2022 года

Целевой показатель 21: «Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых осуществлен капитальный ремонт».

Показатель выполнен на 20% от годового значения и на 100% от значения отчетного периода.

Значение показателя изменено в 2022 году с «0» на «5» в связи с возникшей необходимостью капитального ремонта муниципального имущества Кушвинского городского округа.

В первом полугодии были проведены расходы на оплату    по    договору    №    135/22    от    02.03.2022    года    с    ООО «Экохим - проект» за инженерно - геологические изысканий   по   объекту: «Переход   водопровода   через   ж/д пути в  г.  Кушва», в сумме 265 000,00   рублей.

Заключен муниципальный контракт № 15-2022/Р от 22.04.2022 года с ООО «Славстрой» на проведение капитального ремонта сети холодного водоснабжения, находящейся в собственности Кушвинского городского округа (Кушва, ул. Кузьмина, участок от ул. Фадеевых до пер. Свердлова), в сумме 6 874 810,80 рублей. Срок выполнения работ в течении 60 дней с момента заключения контракта. Оплата осуществляется в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

Заключен муниципальный контракт № 15-2022/Р от 22.04.2022 года с ООО «Славстрой» на проведение капитального ремонта сети холодного водоснабжения, находящейся в собственности Кушвинского городского округа (Кушва, ул. Кузьмина, участок от ул. Фадеевых до пер. Свердлова), в сумме 6 874 810,80 рублей. Срок выполнения работ в течении 60 дней с момента заключения контракта. Оплата осуществляется в течении 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение капитального ремонта сети холодного водоснабжения, находящейся в собственности Кушвинского городского округа, в том числе:

- г. Кушва, от ул. К. Маркса, д.  № 147 до к/с «Энергетик», г. Кушва), в сумме 2 482 844,40 рубля;

- г. Кушва, ул. Кирова, ул. Суворова, ул. Энгельса, ул. 40 лет Октября, пер. Дачный, в сумме 8 477 542,80 рубля;

- г. Кушва, пер. Южный (участок от ул. Союзов до ул. Горняков), в сумме 2 811 626,40 рублей;

- г. Кушва, ул. Карла Маркса (в том числе перенос водопроводного колодца по ул. Карла Маркса у дома № 110), в сумме 230 132,40 рубля.

Целевой показатель 22: «Количество заключенных концессионных соглашений»

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 23: «Количество полученных заключений специализированных организаций о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 24: «Количество объектов недвижимого имущества, подключенных к энергоресурсам».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 25: «Количество оформленных паспортов на скважины водоснабжения»

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 26: «Количество объектов недвижимого имущества, в отношении которых проведена реконструкция»

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 27: «Количество полученных заключений специализированных организаций о признании ранее нежилых помещений пригодными для проживания граждан»

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 28: «Количество многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 29: «Площадь помещений, находящихся в собственности Кушвинского городского округа, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах»

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 30: «Доля помещений, по которым осуществляется уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, от общего количества помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности Кушвинского городского округа»

Показатель выполнен на 100% от годового значения и на 100% от значения отчетного периода.

Целевой показатель 31: «Доля погашенной кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия за счет предоставленной субсидии от общей суммы задолженности, сложившейся на первое января года подачи заявки на предоставление субсидии»

Целевой показатель 32. «Доля погашенной кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия за счет предоставленной субсидии от общей суммы задолженности, сложившейся на первое число месяца предшествующему месяцу подачи заявки на предоставление субсидии». Значение показателя изменено в 2022 году с «7» на «0» в связи с введением целевого показателя 33.

Целевой показатель 33. «Доля погашенной кредиторской задолженности муниципального унитарного предприятия за счет предоставленной субсидии от общей суммы задолженности, сложившейся на первое число месяца подачи заявки на предоставление субсидии». Значения показателя на 2022 равное «70», установлено в связи с выделением бюджетных ассигнований на финансирование мероприятия 75 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию Кушвинского городского округа «Водоканал» на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности».

Перечисление субсидии из бюджета Кушвинского городского округа в 2022 году МУП КГО «Водоканал» запланировано в июле 2022 года.

Целевой показатель 34: «Количество составленных актов обследования демонтированных объектов капитального строительства».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 35: «Доля ликвидированных МП и МУП в общем количестве МП и МУП, прекративших свою деятельность».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 36: «Количество демонтированных строений (зданий, сооружений и т.п.), находящихся в собственности Кушвинского городского округа».

Показатель выполнен на 0% от годового значения и на 0% от значения отчетного периода.

Предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 452 575,20 руб. на демонтаж (снос) здания аварийного многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва. ул. Рабочая, д. 67, за счет бюджетных ассигнований предусмотренных на демонтаж (снос) зданий аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории г. Кушва (14 МКД), в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» (за счет средств местного бюджета), в связи с экономией, образовавшейся в результате проведения конкурсных процедур.                                                                                                                                             Проведение закупки и осуществление расходов планируется в 3-4 квартале 2022 года

Целевой показатель 37: «Количество созданных муниципальных предприятий и муниципальных унитарных предприятий».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 38: «Количество земельных участков, переданных в казну Кушвинского городского округа после проведения публичных торгов по продаже расположенных на них объектов»

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 39: «Количество муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведена аудиторская проверка»

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 40: «Количество единиц движимого имущества в собственности Кушвинского городского округа, приобретенного для обеспечения деятельности дошкольного образовательного учреждения на 150 мест по адресу: г. Кушва, пер. Южный».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 41: «Количество единиц движимого имущества в собственности Кушвинского городского округа, приобретенного для обеспечения деятельности МУП Кушвинского городского округа «Управляющая компания «Город»».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 42: «Количество разработанных проектно-сметных документаций на объекты капитального строительства».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 43: «Количество объектов движимого имущества, приобретенного в собственность Кушвинского городского округа».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 44: «Количество объектов недвижимого имущества, приобретенного в собственность Кушвинского городского округа».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 45: «Количество разработанных технико-экономических обоснований на объекты капитального строительства».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 46: «Количество разработанных концепций развития (реконструкции) на объекты капитального строительства»

Показатель выполнен на 100% от годового значения и на 100% от значения отчетного периода

Произведена оплата по договору № 136/22 от 17.01.2022 г. с ООО «Экохим-проект» за разработку проектно-сметной документации на объект: Строительство канализационного коллектора по адресу: г. Кушва, ул. Зырянова, д. 27- ул. Карла Маркса, д. 64 (перекрёсток) в сумме 600 000,00 рублей.

Бюджетные ассигнования в сумме 10 000 000,00 рублей предусмотрены на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция системы водоснабжения п. Баранчинский».

Срок разработки проекта – 2 года (2022-2023 гг.). Между КУМИ КГО и Некоммерческой организацией Благотворительный фонд «Элем-Благотворительность» заключен договор пожертвования от 15.04.2022 года № 307/2022-120. По договору Благотворительный фонд «Элем-Благотворительность» обязуется безвозмездно передать Комитету по управлению муниципальным имуществом в собственность на цели (содействие в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, а именно на проектирование системы очистки хозяйственно-питьевого водоснабжения в пос. Баранчинский).

Стоимость проектно-сметной документации на основании мониторинга цен и поступивших коммерческих предложений определена в сумме 17 000 000,00 рублей. Средства местного бюджета в сумме 7 000 000,00 руб. запланированы на 2023 год. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры

3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 400 000,00, исполнение по подпрограмме составило 0,00 руб. или 0%. В рамках подпрограммы реализуется 1 мероприятие.

3.1. «Проведение мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Кушвинского городского округа»

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 400 000,00 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 0,00 руб. или 0,00%.

Заключен договор № 190 от 24.06.2022 года с индивидуальным предпринимателем Юрченко М.А. на приобретение оборудования для пожарных пирсов в д. Кедровка и п. Орулиха 4-мя единицами информационных знаков F07 «Пожарный водоисточник», а также цифры из светоотражающей пленки, для нанесения на существующие информационные знаки «Пожарный гидрант», указывающих точное расстояние до гидранта в количестве 500 шт., в сумме 6 600,00 рублей. Срок выполнения работ в течении 10 рабочих дней после подписания договора.

Осуществление расходов планируется во 3-4 квартале 2022 года.

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 47: «Количество населённых пунктов на территории Кушвинского городского округа, в которых обеспечены все требования пожарной безопасности».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

Целевой показатель 48: «Доля противопожарного оборудования, находящегося в удовлетворительном состоянии, от общего количества противопожарного оборудования в собственности Кушвинского городского округа».

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году.

6. «Обеспечение жильем молодых семей на территории Кушвинского городского округа». Источниками финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета и внебюджетные источники. Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 3 680 640,00 руб., исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 3 680 640,00 руб. или 100,00%. Средства из внебюджетных источников предусмотрены в сумме 5 290 920,00 руб., исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 2 427 487,00 руб. или 45,88%. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 8 971 560,00 руб. Исполнение по подпрограмме составило 6 108 127,00 руб. или 68,08%. В рамках подпрограммы реализуется 1 мероприятие.

6.1. «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Кушвинского городского округа».

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 8 971 560,00 руб., исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 6 108 127,00 руб. или 68,08%. Средства из внебюджетных источников предусмотрены в сумме 5 290 920,00 руб., исполнение за 1 полугодие 2022 год составило 2 427 487,00 руб. или 45,88%. Общий объем средств на реализацию мероприятия составляет 8 971 560,00 руб. Исполнение по мероприятию составило 6 108 127,00 руб. или 68,08%.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Кушвинского городского округа в сумме 3 680 640,00 рублей, из них 2 645 460,00 рублей за счет средств бюджета Кушвинского городского округа и 1 035 180,00 рублей за счет субсидий, поступивших из областного бюджета по Соглашению с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 01.02.2022 года № 65748000-1-2022-005.

На основании постановлений администрации Кушвинского городского округа от 08.02.2022 года № 107 «О предоставлении социальных выплат молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства по Кушвинскому городскому округу в 2022 году» и от 18.03.2022 года № 304 «О предоставлении социальной выплаты молодой семье – претенденту на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства по Кушвинскому городскому округу в 2022 году» определен список из 5 молодых семей на получение социальных выплат. Общая площадь приобретаемых жилых помещений составляет 432 кв.м. При расчете социальных выплат объем средств местного бюджета должен быть не менее 10 процентов от расчетной стоимости жилья. Планируемый объем внебюджетных средств – 5 520 960,00 рублей.

Денежные средства в сумме 3 680 640,00 рублей перечислены на лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, для дальнейшего перечисления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Кушвинского городского округа.

На 01.07.2022 года с лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств перечислены денежные средства на предоставление социальных выплат 4 молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Кушвинского городского округа в сумме 2 760 480,00 рублей, из них 1 984 095,00 рублей за счет средств бюджета Кушвинского городского округа и 776 385,00 рублей за счет субсидий, поступивших из областного бюджета по Соглашению с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 01.02.2022 года № 65748000-1-2022-005. Фактический расход внебюджетных средств составил 2 427 487,00 рублей.

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 49: «Количество молодых семей, получивших социальную выплату».

Показатель выполнен на 80% от годового значения и на 100% от значения отчетного периода.

7. «Обеспечение реализации муниципальной программы Кушвинского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2024 года». Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 7 945 319,90 руб., источником финансирования являются средства местного бюджета, исполнение по подпрограмме на 1 полугодие 2022 года составило 3 500 522,26 руб. или 44,06%. В рамках подпрограммы реализуются 2 мероприятия:

7.1. «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (органов местной администрации) (центральный аппарат)»

Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 7 945 319,90 руб. Мероприятие финансируется из средств местного бюджета. За 1 полугодие 2022 года расходы по мероприятию составили 3 500 522,26 руб. или 44,06%.

Произведены текущие расходы на обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа в сумме 3 500 522,26 руб.

7.2. «Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями».

Расходы на выполнение мероприятия не запланированы в 2022 году.

В рамках мероприятий реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 50: «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг».

Показатель выполнен на 100% от годового значения и на 100% от значения отчетного периода.

Целевой показатель 51: «Доля проведенных контрольных мероприятий, в отношении сохранности и использования муниципального имущества по целевому назначению, в отношении эффективности использования земель городского округа, от общего числа запланированных контрольных мероприятий».

Показатель выполнен на 100% от годового значения и на 100% от значения отчетного периода.

Целевой показатель 52: «Доля достоверной и полной информации, внесенной в Реестр муниципальной собственности от общего количества внесенной информации».

Показатель выполнен на 100% от годового значения и на 100% от значения отчетного периода.

8. «Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Кушвинского городского округа в 2018-2024 годах». Источниками финансирования являются средства местного бюджета, областного бюджета и внебюджетные источники. Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 170 993,84 руб., исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 0,00 руб. или 0,00%. Средства из внебюджетных источников предусмотрены в сумме 715 680,00 руб., исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 0,00 руб. или 0,00%. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 886 673,84 руб. Исполнение по подпрограмме составило 0,00 руб. или 0,00%. В рамках подпрограммы реализуется 1 мероприятие.

8.1. «Предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Кушвинского городского округа».

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 170 993,84 руб., исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 0,00 руб. или 0,00%. Средства из внебюджетных источников предусмотрены в сумме 715 680,00 руб., исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 0,00 руб. или 0,00%. Общий объем средств на реализацию мероприятия составляет 886 673,84 руб. Исполнение по мероприятию составило 0,00 руб. или 0,00%.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление региональных социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Кушвинского городского округа в сумме 170 993,84 рублей из бюджета Кушвинского городского округа. В 2022 году планируется обеспечить жильем 1 молодую семью. Планируемый объем внебюджетных средств 715 680,00 рублей.

Расходы будут производиться в течение 2022 года после заключения Соглашения с Министерством строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и предоставления документов на приобретение жилья молодой семьи.

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 53: «Количество молодых семей, получивших региональную социальную выплату».

Показатель выполнен на 0,00% от годового значения и на 0,00% от значения отчетного периода.

9. «Переселение граждан на территории Кушвинского городского округа из аварийного жилищного фонда». Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в размере 14 969 336,65 руб., источником финансирования являются средства местного бюджета и областного бюджета, исполнение по подпрограмме составило 450 067,74 руб. или 12,43%. В рамках подпрограммы реализуется 1 мероприятие.

9.1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

Мероприятие финансируется из средств местного бюджета и областного бюджета. Бюджетные ассигнования на 2022 год утверждены в сумме 14 969 336,65 руб., исполнение за 1 полугодие 2022 года составило 450 067,74 руб. или 12,43%.

Бюджетные ассигнования в сумме 14 969 336,65 рублей предусмотрены на выплаты возмещения физическим лицам - собственникам 12 жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийных многоквартирных жилых домов в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 г. № 208-ПП (с изменениями):

1) За счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - в сумме 10 705 700,21. Расходы будут произведены до конца 2022 года, в соответствии с заключенным соглашением с Министерством строительства и развития инфраструктура Свердловской области и подписанием соглашений с собственниками жилых помещений.                                                                               2) За счет средств областного бюджета - в сумме 643 336,57 рублей. Расходы будут произведены до конца 2022 года, в соответствии с заключенным соглашением с Министерством строительства и развития инфраструктура Свердловской области и подписанием соглашений с собственниками жилых помещений.                                                                                                              3) За счет средств бюджета Кушвинского городского округа в сумме 3 620 299,87 рублей.                                                                                                                               Произведены расходы   на выплаты возмещения физическим лицам - 6-ти из 12-ти собственникам жилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийных многоквартирных жилых домов в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах Свердловской области, в сумме 120 842,74 рубля. Бюджетные ассигнования в сумме 137 820,00 рублей предусмотрены на проведение независимой оценки рыночной стоимости квартир в аварийных многоквартирных жилых домах с целью их дальнейшего выкупа в связи с планируемым демонтажем (сносом) аварийных многоквартирных жилых домов в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» (за счет средств местного бюджета). Произведены расходы по договору № 46-2022 от 28.01.2022г с Частнопрактикующим оценщиком Челочевой Л.А. за оказание услуг по оценке рыночной стоимости 11 квартир в аварийных многоквартирных жилых домах с целью их дальнейшего выкупа в связи с планируемым демонтажем (сносом) аварийных многоквартирных жилых домов, в сумме 132 000,00 рублей. Невостребованные бюджетные ассигнования в сумме 5 820,00 рублей перераспределены на иные цели.

Бюджетные ассигнования в сумме 805 000,00 рублей предусмотрены на разработку 23 проектов демонтажа (сноса) зданий аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории г. Кушва, (в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах») (за счет местного бюджета). Произведены расходы по муниципальному контракту № 11-2022/Р от 28.03.2022 г. с ИП Синягин В.А. на сумму 197 225,00 рублей. Экономия по результатам конкурсных процедур составила 607 775,00 рублей и перераспределена на иные цели.  Бюджетные ассигнования в сумме 3 640 592,35 рублей предусмотрены на демонтаж (снос) зданий аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории г. Кушва (14 МКД), в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» за счет средств местного бюджета). Заключен муниципальный контракт № 7-2022/Р от 09.03.2022 г. с ООО «Строительная компания «ГранитЪ» на демонтаж (снос) зданий аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории г. Кушва (14 МКД), на сумму 2 469 145,52 рублей. Срок окончания оказания услуг – не более 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта. Экономия по результатам конкурсных процедур составила 143 706,88 рублей, невостребованный остаток в сумме 1 027 739,95 рублей перераспределен на иные цели.

В рамках мероприятия реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 54: «Площадь приобретенных жилых помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию»

Выполнение показателя не запланировано в 2022 году

Целевой показатель 55: «Количество демонтированных зданий аварийных многоквартирных жилых домов»

Показатель выполнен на 0,00% от годового значения и на 0,00% от значения отчетного периода.

Заключен муниципальный контракт № 7-2022/Р от 09.03.2022 г. с ООО «Строительная компания «ГранитЪ» на демонтаж (снос) зданий аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории г. Кушва (14 МКД), в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» (за счет средств местного бюджета) на сумму 2 469 145,52 рублей. Срок окончания оказания услуг – не более 90 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

Целевой показатель 56: «Количество жилых помещений, выкупленных у собственников в аварийных многоквартирных жилых домах»

Показатель выполнен на 50% от годового значения и на 100% от значения отчетного периода.

Председатель КУМИ КГО                                                                                         К.Б. Мартынов

Исполнитель: Суворова Л.В.

тел.: (34344) 2-58-00