Протокол № 2

заседания комиссии по вопросам безопасности дорожного движения

на территории Кушвинского городского округа

28.03.2023г.											г. Кушва

Председательствовал:

Первый заместитель

главы администрации

Кушвинского городского округа,

заместитель председателя комиссии 						А.В. Чепрасов

- О содержании автомобильных дорог на территории Кушвинского городского округа в зимний период 2022/2023 годов

(Ткаченко Э.В.)

- Принять к сведению доклад начальника отдела ЖКУ МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Ткаченко Э.В. «О содержании автомобильных дорог в зимний период 2022/2023 годов.

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Обеспечить контроль за надлежащим и своевременным содержанием автомобильных дорог, особенно автобусных маршрутов, уделив особое внимание содержанию в весеннее время.

Срок – постоянно.

  - Организовать работы по подсыпке автомобильной дороги по ул. Кузьмина на участке дороги от ул. Фадеевых до пер. Клубный.

Срок – до 10 апреля 2023 года.

  - Подготовить документы к конкурсу на эксплуатационное содержание автомобильных дорог и тротуаров на территории Кушвинского городского округа, в зимний период 2023/2024 годов.

Срок – до 29 июля 2023 года.

  - Провести совместно с представителями ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» обследование участков автомобильных дорог местного значения в г. Кушва ул. Первомайская в районе дома № 50, ул. Луначарского в районе дома № 73, в пос. Баранчинский ул. Ленина на предмет просадки дорожного покрытия.

Срок – до 30 июня 2023 года.

- Об установке знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» по адресу: пос. Баранчинский, пер. Лескомский (обращение от гражданина Осадчука В.В.)

(Ткаченко Э.В.)

- Принять к сведению доклад начальника отдела ЖКУ МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Ткаченко Э.В. «Об установке знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» по адресу: пос. Баранчинский, пер. Лескомский».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Предусмотреть в бюджете городского округа на 2024 год денежные средства на актуализацию проекта организации дорожного движения, с внесением дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» по адресу: пос. Баранчинский, пер. Лескомский».

Срок – до 1 июля 2023 года.

  - Обеспечить контроль за надлежащим и своевременным проливом дорог в летний период.

Срок – постоянно.

- Об исполнении требований нормативных документов по организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, выезжающих за пределы Кушвинского городского округа

(Аленгоз Н.В., Маллаянова Е.А. Морякова Е.И.)

- Принять к сведению доклады начальника Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., начальника Управления культуры Кушвинского городского округа Маллаяновой Е.А., заместителя начальника Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа Моряковой Е.И. «Об исполнении требований нормативных документов по организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, выезжающих за пределы Кушвинского городского округа».

- Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., начальнику Управления культуры Кушвинского городского округа Маллаяновой Е.А., начальнику Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа Вагановой М.В.:

  - Обеспечить контроль за надлежащим и своевременным исполнением требований нормативных документов по организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий, выезжающих за пределы Кушвинского городского округа.

Срок – постоянно.

- Об обеспечении безопасности перевозки детей школьными автобусами на территории Кушвинского городского округа

(Аленгоз Н.В.)

- Принять к сведению доклад начальника Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В. «Об обеспечении безопасности перевозки детей школьными автобусами на территории Кушвинского городского округа».

- Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В.:

  - Рассмотреть вопрос об изменении маршрута движения школьного автобуса по ул. 9 Января с заездом на пос. Животноводов. Предоставить информацию к следующему заседанию комиссии.

- Об организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кушвинского городского округа

(Житкевич А.В.)

- Принять к сведению доклад начальника отдела материально-технического снабжения ГАУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» Житкевича А.В. «Об организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кушвинского городского округа».

- Исполняющему обязанности главного врача ГАУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» Леоновой Н.В.:

  - Продолжить работу по организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на территории Кушвинского городского округа.

Срок - постоянно.

- О состоянии аварийности на территории Кушвинского городского округа в I квартале 2023г. и принимаемых мерах по повышению уровня защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий

(Шустов П.В.)

- Принять к сведению доклад старшего государственного инспектора ДН ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» Шустова П.В. «О состоянии аварийности на территории Кушвинского городского округа в I квартале 2023г. и принимаемых мерах по повышению уровня защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий».

- Начальнику отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа Андреевой О.В.:

  - Пригласить на следующее заседание комиссии представителей ООО «УГМК-Телеком» по вопросу размещения оборудования технических средств автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на территории Кушвинского городского округа.

  - Пригласить на следующее заседание комиссии председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа по вопросу заключения договора аренды существующих опор наружного освещения и опор светофорных объектов для размещения комплексов технических средств автоматической фиксации на территории Кушвинского городского округа.

- О рассмотрении дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 26.01.2023г. на автодороге Кушва-д.о. Баранчинский в районе 15 км. и повлекшего за собой гибель человека

(Шустов П.В.)

- Принять к сведению доклад старшего государственного инспектора ДН ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» Шустова П.В. «О рассмотрении дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 26.01.2023г. на автодороге Кушва-д.о. Баранчинский в районе 15 км. и повлекшего за собой гибель человека».

- Начальнику ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» (Н.А. Вохмянину):

  - Принимать все необходимые меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

Срок – постоянно.

- Разное

- Начальнику отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа Выприцкой И.Е.:

  - Провести обследование по всем выданным разрешением на проведение земляных работ и выдать предписания на устранения недостатков. Предоставить информацию на следующее заседание комиссии.

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - На следующее заседание комиссии предоставить информацию по проведению капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог местного значения в летний период.

- Принять к сведению доклад старшего государственного инспектора ДН ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» Шустова П.В. «О включении Отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» в перечень органов и организаций, подлежащих обязательному согласованию проектов организации дорожного движения, а также схем организации дорожного движения на дорогах местного значения».

  - Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Включить Отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» в перечень органов и организаций, подлежащих обязательному согласованию проектов организации дорожного движения, а также схем организации дорожного движения на дорогах местного значения. Предоставить информацию на следующее заседание комиссии.

Первый заместитель

главы администрации

Кушвинского городского округа						А.В. Чепрасов

Екатерина Сергеевна Рупасова

(34344)2-40-05