Протокол № 2

заседания комиссии по вопросам безопасности дорожного движения

на территории Кушвинского городского округа

30.06.2023г.											г. Кушва

Председательствовал:

Первый заместитель главы администрации

Кушвинского городского округа,

заместитель председателя комиссии 						  А.В. Чепрасов

Присутствовали: 15 человек (список прилагается)

- О содержании автомобильных дорог на территории Кушвинского городского округа и принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при их эксплуатации. О проведении капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог местного значения в летний период на территории Кушвинского городского округа (протокольное поручение от 28.03.2023г.)

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «О содержании автомобильных дорог на территории Кушвинского городского округа и принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при их эксплуатации. О проведении капитального ремонта, текущего ремонта автомобильных дорог местного значения в летний период на территории Кушвинского городского округа (протокольное поручение от 28.03.2023г.)».

- Начальнику отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа Выприцкой И.Е.:

  - Проработать совместно с правовым управлением администрации Кушвинского городского округа вопрос по административному воздействию по результатам обследования подрядчиков, выполнивших земляные работы в соответствии с выданными разрешениями ненадлежащего качества.

Срок – до 25 июля 2023 года.

- Об обеспечении безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, организации движения транспорта в местах выполнения ремонтных работ

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об обеспечении безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, организации движения транспорта в местах выполнения ремонтных работ».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Осуществлять контроль в еженедельном режиме объездных маршрутов движения транспортных средств.

Срок – постоянно.

- Об обустройстве проезжей части дороги по ул. 9 Января в г. Кушва искусственными дорожными неровностями, тротуарами, техническими средствами регулирования дорожного движения (обращение депутата Думы Кушвинского городского округа Муриковой А.Р.)

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об обустройстве проезжей части дороги по ул. 9 Января в г. Кушва искусственными дорожными неровностями, тротуарами, техническими средствами регулирования дорожного движения (обращение депутата Думы Кушвинского городского округа Муриковой А.Р.)».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Подготовить и направить ответ на обращение депутата Думы Кушвинского городского округа Муриковой А.Р.

Срок – до 18 июля 2023 года.

  - Запланировать денежные средства на разработку проектно-сметной документации на обустройство тротуара по ул. 9 Января в г. Кушва.

Срок – до 29 декабря 2023 года.

- Исполняющему обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа Куценко Е.Г.:

  - Подготовить схему формирования земельного участка для обустройства тротуара по ул. 9 Января в г. Кушва.

Срок – до 29 сентября 2023 года.

- О запланированных работах по приведению улично-дорожной сети в соответствии с требованием пунктов 4.5.1.2 и 4.5.1.3 ГОСТ Р 52766-2007 по ул. Советская на участке от пер. Гаревской до ул. Крестьянская в пос. Баранчинский (письмо ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» от 23.06.2023г.)

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «О запланированных работах по приведению улично-дорожной сети в соответствии с требованием пунктов 4.5.1.2 и 4.5.1.3 ГОСТ Р 52766-2007 по ул. Советская на участке от пер. Гаревской до ул. Крестьянская в пос. Баранчинский (письмо ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» от 23.06.2023г.)».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Включить в план мероприятий на 2024 год работы по обследованию и подготовке технического задания на проектирование улично-дорожной сети по ул. Советская в пос. Баранчинский.

Срок – до 28 июля 2023 года.

- О результатах обследования участка автомобильной дороги ул. Первомайская – пер. Ким в г. Кушва на предмет обустройства пешеходного перехода (протокольное поручение от 09.12.2022г.)

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «О результатах обследования участка автомобильной дороги ул. Первомайская – пер. Ким в г. Кушва на предмет обустройства пешеходного перехода (протокольное поручение от 09.12.2022г.)».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Подготовить и направить ответ в адрес председателя первичной профсоюзной организации ЗАО «КЗПВ» об отсутствии технической возможности по обустройству пешеходного перехода на пересечении автомобильной дороги ул. Первомайская – пер. Ким.

Срок – до 28 июля 2023 года.

  - Совместно с отделом градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа провести обследование по проведению земляных работ по ул. Октябрьская в г. Кушва.

Срок – до 17 июля 2023 года.

  - Запланировать работы по грейдированию и подсыпке ул. Октябрьская в г. Кушва.

Срок – до 18 июля 2023 года.

- О включении Отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» в перечень органов и организаций, подлежащих обязательному согласованию проектов организации дорожного движения, а также схем организации дорожного движения на дорогах местного значения

(протокольное поручение от 28.03.2023г.)

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «О включении Отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» в перечень органов и организаций, подлежащих обязательному согласованию проектов организации дорожного движения, а также схем организации дорожного движения на дорогах местного значения (протокольное поручение от 28.03.2023г.)».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

2.1. Направить в адрес ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» копию постановления администрации Кушвинского городского округа «Об утверждении перечня органов и организаций, участвующих в согласовании комплексных схем организации дорожного движения и проектов организации дорожного движения для автомобильных дорог общего пользования местного значения Кушвинского городского округа».

- Об организации работы по проектированию велополос и велодорожек, в местах аренды электросамокатов, электровелосипедов на территории

Кушвинского городского округа

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об организации работы по проектированию велополос и велодорожек, в местах аренды электросамокатов, электровелосипедов на территории Кушвинского городского округа».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - В рамках проектирования и строительства улично-дорожной сети Кушвинского городского округа учитывать рекомендации по проектированию велополос и велодорожек.

Срок – постоянно.

- О проводимых работах в рамках заключенного муниципального контракта по нанесению горизонтальных линий разметки на территории Кушвинского городского округа. Сроки устранения недостатков по нанесению линий горизонтальной разметки в соответствии с нормативно-правовыми актами

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «О проводимых работах в рамках заключенного муниципального контракта по нанесению горизонтальных линий разметки на территории Кушвинского городского округа. Сроки устранения недостатков по нанесению линий горизонтальной разметки в соответствии с нормативно-правовыми актами».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Провести работы по нанесению дорожной разметки вблизи образовательных организаций и по маршрутам «Дом-школа-дом» на территории Кушвинского городского округа.

Срок – до 1 августа 2023 года.

- О проводимой работе по заключению муниципального контракта на обустройства улично-дорожной сети техническими средствами дорожного регулирования (дорожными знаками), а также приведение данных дорожных знаков в соответствие с проектом организации дорожного движения и нормативно-правовыми актами

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «О проводимой работе по заключению муниципального контракта на обустройства улично-дорожной сети техническими средствами дорожного регулирования (дорожными знаками), а также приведение данных дорожных знаков в соответствие с проектом организации дорожного движения и нормативно-правовыми актами».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Ускорить работу по приведению улично-дорожной сети техническими средствами дорожного регулирования (дорожными знаками) в соответствие с проектом организации дорожного движения и нормативно-правовыми актами вблизи образовательных организаций на территории Кушвинского городского округа.

Срок – до 1 августа 2023 года.

  - Взять на контроль обследование и содержание улично-дорожной сети на территории Кушвинского городского округа.

Срок – постоянно.

- Об организации работы по заключению муниципальных контрактов на содержания улично-дорожной сети на 2023-2024 гг. Включение в данные контракты противогололедных материалов для устранения зимней скользкости на проезжей части дороги в виде соли

(Шурыгин А.А.)

- Решение комиссии: рассмотреть вопрос на следующем заседании комиссии.

- Об организации работ по обустройству улично-дорожной сети стационарным электрическим освещением ул. Трактовая на участке от ул. Луначарского до ул. Гвардейцев; ул. Союзов на участке от ул. Трактовой до пер. Южный, а также ул. Бисерская на участке от ул. Советская до ул. Азиатская

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об организации работ по обустройству улично-дорожной сети стационарным электрическим освещением ул. Трактовая на участке от ул. Луначарского до ул. Гвардейцев; ул. Союзов на участке от ул. Трактовой до пер. Южный, а также ул. Бисерская на участке от ул. Советская до ул. Азиатская».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Провести мониторинг цен на проектирование обустройства улично-дорожной сети искусственным освещением и запланировать денежные средства на 2024 год по обустройству улично-дорожной сети стационарным электрическим освещением, в том числе ул. Советская – ул. Азиатская в г. Кушва.

Срок – до 10 августа 2023 года.

- Об организации работы по устранению выявленных недостатков улично-дорожной сети Кушвинского городского округа, вблизи образовательных организаций. Подготовка образовательных организаций к новому учебному 2023-2024 гг.

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об организации работы по устранению выявленных недостатков улично-дорожной сети Кушвинского городского округа, вблизи образовательных организаций. Подготовка образовательных организаций к новому учебному 2023-2024 гг.».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Провести работы по устранению выявленных недостатков улично-дорожной сети Кушвинского городского округа, вблизи образовательных организаций.

Срок – до 1 августа 2023 года.

- Об исполнении протокольных поручений

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Исполнить решение Кушвинского городского суда от 12.05.2023г. № 2-231/2023.

  - Провести работы по обустройству пешеходного тротуара по ул. Луначарского от ул. Трактовая до пер. Рудного в г. Кушва.

  - Подготовить локальный сметный расчет на обустройство пешеходного тротуара по пер. Молодежный в г. Кушва.

  - Провести обследование ул. Союзов в пос. Баранчинский по организованным искусственным неровностям с дальнейшей установкой дорожных знаков и нанесению дорожной разметки.

  - Подготовить схему переноса пешеходного перехода по ул. Союзов в районе дома № 25 в соответствии с требованием нормативно-правовых актов и согласовать с ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский».

- О проведенных обследованиях по всем выданным разрешениям на проведение земляных работ и выдаче предписаний на устранение недостатков (протокольное поручение от 28.03.2023г.)

(Выприцкая И.Е.)

- Принять к сведению доклад начальника отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа Выприцкой И.Е. «О проведенных обследованиях по всем выданным разрешениям на проведение земляных работ и выдаче предписаний на устранение недостатков (протокольное поручение от 28.03.2023г.)».

- Начальнику отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа Выприцкой И.Е.:

  - Подготовить и направить письмо в прокуратуру для согласования проверки подрядчиков, выполнивших земляные работы в соответствии с выданными разрешениями ненадлежащего качества.

Срок – до 31 июля 2023 года.

- Об изменении маршрута движения школьного автобуса по ул. 9 Января с заездом на пос. Животноводов в г. Кушва (протокольное поручение от 28.03.2023г.)

(Аленгоз Н.В.)

- Принять к сведению доклад начальника Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В. «Об изменении маршрута движения школьного автобуса по ул. 9 Января с заездом на пос. Животноводов в г. Кушва (протокольное поручение от 28.03.2023г.)».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Подготовить расчет стоимости работ по организации остановочного пункта на перекрестке ул. 9 Января – ул. Шефская для нового школьного автобусного маршрута.

Срок – до 25 июля 2023 года.

  - Направить пакет документов в бюджетную комиссию Думы Кушвинского городского округа для дополнительного выделения денежных средств на 2024 год для обустройства остановочного пункта на перекрестке ул. 9 Января – ул. Шефская для нового школьного автобусного маршрута.

Срок – до 1 августа 2023 года.

- Решение комиссии: повторно рассмотреть вопрос в I квартале 2024 года.

- Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в летний период, а также об организации работы по профилактике детского травматизма на объектах Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества

«Российские железные дороги»

(Аленгоз Н.В., Маллаянова Е.А., Морякова Е.И., Климов В.Ю.)

- Принять к сведению доклады начальника Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., начальника Управления культуры Кушвинского городского округа Маллаяновой Е.А., ведущего специалиста Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа Моряковой Е.И., главного инженера ОАО «РЖД» Климова В.Ю. «Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в летний период, а также об организации работы по профилактике детского травматизма на объектах Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»».

- Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., начальнику Управления культуры Кушвинского городского округа Маллаяновой Е.А., начальнику Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа Вагановой М.В., начальнику филиала ОАО «Российские железные дороги» центральная дирекция инфраструктуры Свердловская дирекция инфраструктуры Кушвинская дистанция пути Полежаеву А.В.:

  - Продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе на объектах Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Срок - постоянно.

- Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В.:

  - Проработать вопрос по формированию территории для оборудования площадки «Автогородок» для практического изучения правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, подготовить локально-сметный расчет и согласовать с первым заместителем главы администрации Кушвинского городского округа Чепрасовым А.В.

Срок – до 1 августа 2023 года.

- О состоянии железнодорожных переездов, расположенных на территории Кушвинского городского округа

- Принять к сведению доклад начальника ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» Вохмянина Н.А. «О состоянии железнодорожных переездов, расположенных на территории Кушвинского городского округа».

- Начальнику ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» Вохмянину Н.А.:

  - Продолжить работу по контролю за состоянием железнодорожных переездов, расположенных на территории Кушвинского городского округа.

Срок – постоянно.

- О результатах реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Кушвинском городском округе до 2024 года»

(Аленгоз Н.В., Маллаянова Е.А.)

1.	Решение комиссии: рассмотреть вопрос на следующем заседании комиссии.

- О состоянии аварийности на территории Кушвинского городского округа за I полугодие 2023 г. и принимаемых мерах по повышению уровня защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий

(Вохмянин Н.А.)

- Принять к сведению доклад начальника ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» Вохмянина Н.А. «О состоянии аварийности на территории Кушвинского городского округа за I полугодие 2023 г. и принимаемых мерах по повышению уровня защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий».

- Начальнику ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» Вохмянину Н.А.:

  - Принимать все необходимые меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

Срок – постоянно.

- О рассмотрении дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 08.05.2023г. у дома № 4 по ул. Магистральная г. Кушва и повлекшего за собой гибель мотоциклиста

(Вохмянин Н.А.)

- Принять к сведению доклад начальника ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» Вохмянина Н.А. «О рассмотрении дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 08.05.2023г. у дома № 4 по ул. Магистральная г. Кушва и повлекшего за собой гибель мотоциклиста».

- Начальнику ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» Вохмянину Н.А.:

  - Принимать все необходимые меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

Срок – постоянно.

- Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В.:

  - Усилить контроль за профилактическими мероприятиями по вопросам безопасности дорожного движения в новом 2023-2024 учебном году, уделив особое внимание в образовательных организациях пос. Баранчинский, пос. Азиатская.

Срок – постоянно.

Первый заместитель главы администрации

Кушвинского городского округа,

заместитель председателя комиссии						А.В. Чепрасов

Екатерина Сергеевна Рупасова

(34344) 2-40-05

Список

участников заседания комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории Кушвинского городского округа

| Чепрасов А.В. | первый заместитель главы администрации Кушвинского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| --- | --- |
| Рупасова Е.С. | ведущий специалист отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Аленгоз Н.В. | начальник Управления образования Кушвинского городского округа |
| Андреева О.В. | начальник отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа |
| Вохмянин Н.А. | начальник ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» |
| Выприцкая И.Е. | начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа |
| Житкевич А.В. | начальник отдела материально-технического снабжения ГАУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» |
| Залесова Т.В. | старший инспектор по пожарной безопасности отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского городского округа |
| Климов В.Ю. | главный инженер ОАО «РЖД» |
| Шурыгин А.А. | директор МКУ КГО «КЖКС» |
| Шустов П.В. | старший государственный инспектор ДН ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» |
| Приглашенные: |  |
| Куценко Е.Г. | заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа |
| Маллаянова Е.А. | начальник Управления культуры Кушвинского городского округа |
| Мельников А.А. | директор МАОУ СОШ № 3 |
| Морякова Е.И. | ведущий специалист Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |