Протокол № 4

заседания комиссии по вопросам безопасности дорожного движения

на территории Кушвинского городского округа

20.09.2023г.											г. Кушва

Председательствовал:

Глава Кушвинского городского округа,

председатель комиссии 								М.В. Слепухин

Присутствовали: 12 человек (список прилагается)

- Об эксплуатационном состоянии пешеходных переходов, тротуаров, состоянии освещенности по ул. Трактовая от ул. Луначарского до ул. Республики улично-дорожной сети Кушвинского городского округа

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об эксплуатационном состоянии пешеходных переходов, тротуаров, состоянии освещенности по ул. Трактовая от ул. Луначарского до ул. Республики улично-дорожной сети Кушвинского городского округа».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Продолжить работы в рамках заключенных муниципальных контрактов на 2023-2024 годы.

Срок – постоянно.

- Об итогах выполнения в летний период работ по ремонту автомобильных дорог и элементов их обустройства, в том числе направленных на ликвидацию очагов аварийности на улично-дорожной сети Кушвинского городского округа

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об итогах выполнения в летний период работ по ремонту автомобильных дорог и элементов их обустройства, в том числе направленных на ликвидацию очагов аварийности на улично-дорожной сети Кушвинского городского округа».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Продолжить работу в рамках заключенных муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог, расположенных на территории Кушвинского городского округа.

Срок – постоянно.

- Об обустройстве искусственных дорожных неровностей в г. Кушва по ул. К-Маркса от ул. Кооперативная до пер. Молодежный с внесением в проект организации дорожного движения

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об обустройстве искусственных дорожных неровностей в г. Кушва по ул. К-Маркса от ул. Кооперативная до пер. Молодежный с внесением в проект организации дорожного движения».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Провести обследование совместно с ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» по обустройству искусственных дорожных неровностей в г. Кушва по ул. К-Маркса.

Срок – до 22 сентября 2023 года.

- О приведении колодцев в г. Кушва по ул. К-Маркса в соответствии с требованием нормативно-правовых актов

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «О приведении колодцев в г. Кушва по ул. К-Маркса в соответствии с требованием нормативно-правовых актов».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Проработать вопрос с подрядной организацией по приведению колодцев по ул. К-Маркса в г. Кушва в соответствии с требованием нормативно-правовых актов.

Срок – до 29 сентября 2023 года.

- Об обустройстве пешеходного перехода, искусственных дорожных неровностей в г. Кушва на перекрестке ул. К-Маркса – пер. Молодежный

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об обустройстве пешеходного перехода, искусственных дорожных неровностей в г. Кушва на перекрестке ул. К-Маркса – пер. Молодежный».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Провести обследование совместно с ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» по обустройству пешеходного перехода искусственных дорожных неровностей в г. Кушва на перекрестке ул. К-Маркса-пер.Молодежный.

Срок – до 22 сентября 2023 года.

- О приведении дорожных знаков, дорожной разметки в г. Кушва по ул. К-Маркса в соответствии с проектом организации дорожного движения

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «О приведении дорожных знаков, дорожной разметки в г. Кушва по ул. К-Маркса в соответствии с проектом организации дорожного движения».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

2.1. Провести обследование совместно с ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» по приведению дорожных знаков, дорожной разметки в г. Кушва по ул. К-Маркса.

Срок – до 22 сентября 2023 года.

- О результатах запланированных работ по приведению тротуаров в соответствии с требованием нормативно-правовых актов в г. Кушва по ул. Луначарского от ул. Трактовой до пер. Южный, по пер. Молодежный от ул. Первомайская до ул. Ленина

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «О результатах запланированных работ по приведению тротуаров в соответствии с требованием нормативно-правовых актов в г. Кушва по ул. Луначарского от ул. Трактовой до пер. Южный, по пер. Молодежный от ул. Первомайская до ул. Ленина».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Привести в соответствие с требованием нормативно-правовых актов тротуар в г. Кушва по ул. Луначарского от ул. Трактовой до пер. Южный.

Срок – постоянно.

  - Проработать вопрос по установке ограждения вдоль тротуара по ул. Луначарского в г. Кушва.

  - Проработать вопрос по техническому решению приведения тротуара в соответствие с требованием нормативно-правовых актов по пер. Молодежный от ул. Первомайская до ул. Ленина в г. Кушва.

Срок – до 1 апреля 2024 года.

- Об организации работы по заключению муниципальных контрактов на содержания улично-дорожной сети на 2023-2024 гг. Включение в данные контракты противогололедных материалов для устранения зимней скользкости на проезжей части дороги в виде соли

(Шурыгин А.А.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Об организации работы по заключению муниципальных контрактов на содержания улично-дорожной сети на 2023-2024 гг. Включение в данные контракты противогололедных материалов для устранения зимней скользкости на проезжей части дороги в виде соли».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Проработать вопрос с подрядными организациями по достаточному количеству техники и противогололедных материалов.

Срок – до 29 сентября 2023 года.

- Результаты комплексного обследования улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных организаций на предмет готовности к новому учебному году

(Шурыгин А.А., Шустов П.В.)

- Принять к сведению доклад директора МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгина А.А. «Результаты комплексного обследования улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных организаций на предмет готовности к новому учебному году».

- Директору МКУ КГО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

  - Провести обследование совместно с ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» улично-дорожной сети вблизи общеобразовательных организаций на предмет готовности к новому учебному году.

Срок – до 2 октября 2023 года.

- О мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и разработке комплекса мероприятий по обучению детей в новом учебном году безопасному поведению на автомобильных дорогах

(Аленгоз Н.В., Ваганова М.В., Маллаянова Е.А.)

- Принять к сведению доклады начальника Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., начальника Управления культуры Кушвинского городского округа Маллаяновой Е.А., начальника Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа Вагановой М.В. «О мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и разработке комплекса мероприятий по обучению детей в новом учебном году безопасному поведению на автомобильных дорогах».

2. Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., начальнику Управления культуры Кушвинского городского округа Маллаяновой Е.А., начальнику Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа Вагановой М.В.:

2.1. Продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Срок – постоянно.

- О строительстве и размещении стационарной площадки «Автогородок» с целью проведения практических занятий с детьми по знанию правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

(Аленгоз Н.В.)

- Принять к сведению доклад начальника Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В. «О строительстве и размещении стационарной площадки «Автогородок» с целью проведения практических занятий с детьми по знанию правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма».

- Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В.:

  - Провести совместно с ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» комплексное обследование территории МАОУ СОШ № 1 на предмет размещения стационарной площадки «Автогородок» с целью проведения практических занятий с детьми по знанию правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Срок – до 2 октября 2023 года.

  - Подготовить локальный сметный расчет с реализацией в 2024 году. Доложить на следующем заседании комиссии.

- Заместителю главы администрации Кушвинского городского округа Веремчуку В.Н.:

  - Взять на контроль вопрос по строительству и размещению стационарной площадки «Автогородок» с целью проведения практических занятий с детьми по знанию правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

- О результатах реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Кушвинском городском округе до 2024 года»

(Аленгоз Н.В., Маллаянова Е.А.)

- Принять к сведению доклады начальника Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., начальника Управления культуры Кушвинского городского округа Маллаяновой Е.А. «О результатах реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Кушвинском городском округе до 2024 года»».

- Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., начальнику Управления культуры Кушвинского городского округа Маллаяновой Е.А.:

  - Продолжить работу в рамках муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Кушвинском городском округе до 2024 года».

Срок – постоянно.

- О готовности «Школьных автобусов» к новому учебному году. О результатах обследования и состоянии маршрутов школьных автобусов, и мерах по обеспечению безопасности движения школьных автобусов

(Аленгоз Н.В., Вохмянин Н.А.)

- Принять к сведению доклады начальника Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В., начальника ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» Вохмянина Н.А. «О готовности «Школьных автобусов» к новому учебному году. О результатах обследования и состоянии маршрутов школьных автобусов, и мерах по обеспечению безопасности движения школьных автобусов».

- Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа Аленгоз Н.В.:

  - Проводить профилактические беседы с водительским составом по перевозке детей.

Срок – постоянно.

  - Провести обследование совместно с ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский», МКУ КГО «КЖКС» по рассмотрению возможности об изменении маршрута движения школьного автобуса по ул. 9 Января с заездом на пос. Животноводов. Доложить информацию на следующем заседании комиссии.

Срок – до 1 ноября 2023 года.

Глава Кушвинского городского округа,

председатель комиссии								М.В. Слепухин

Екатерина Сергеевна Рупасова

(34344) 2-40-05

Список

участников заседания комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории Кушвинского городского округа

| Слепухин М.В. | глава Кушвинского городского округа, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Рупасова Е.С. | ведущий специалист отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |
| Аленгоз Н.В. | начальник Управления образования Кушвинского городского округа |
| Андреева О.В. | начальник отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа |
| Бахтин И.В. | исполняющий обязанности начальника отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского городского округа |
| Вохмянин Н.А. | начальник ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» |
| Выприцкая И.Е. | начальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа |
| Шипилов С.В. | специалист отдела материально-технического снабжения ГАУЗ СО «ЦГБ г. Кушва» |
| Шурыгин А.А. | директор МКУ КГО «КЖКС» |
| Шустов П.В. | старший государственный инспектор ДН ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» |
| Приглашенные: |  |
| Ваганова М.В. | начальник Управления физической культуры и спорта Кушвинского городского округа |
| Маллаянова Е.А. | начальник Управления культуры Кушвинского городского округа |