Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

Кушвинского городского округа

«Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года»

Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10.11.2014 года № 2122 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа). На реализацию Программы в 2023 году утверждены бюджетные ассигнования в размере 740 784 711,35 рубля, исполнение за 2023 год составило 616 812 357,54 рубля или 83,26 процентов.

В рамках Программы действуют двенадцать подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Кушвинского городского округа».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 59 309 860,50 рубля на благоустройство территории Кушвинского городского округа. Исполнено на 01.01.2024 года 41 579 409,97 рубля или 70,11 процентов. В рамках подпрограммы реализовываются мероприятия:

1.1. Бюджетные ассигнования в размере 11 884 256,80 рубля предусмотрены на организацию уличного освещения, исполнение 11 653 648,46 рубля. В том числе:

- на оплату электроэнергии уличного освещения в размере 10 452 407,94 рубля, в том числе на оплату бюджетных обязательств, принятых в 2022 году в размере 167 321,72 рубля. Исполнение по бюджетному обязательству 2022 года составляет 167 321,72 рубля. Заключен муниципальный контракт №ЭЭ0464-39498 от 20.04.2023 года на сумму 10 486 153,90 рубля, в том числе по данному КБК на сумму 10 285 086,22 рубля с АО «Энергосбыт плюс», исполнение 10 095 272,79 рубля;

- на аренду опор уличного освещения в размере 22 771,68 рубля. Исполнение 20 874,04 рубля. Заключен договор с ПАО "Россети Урал" №26384 от 28.03.2023 года на сумму 20 874,04 рубля и №28103 от 15.12.2023 года на сумму 1 897,64 рубля;

- на ремонт сетей уличного освещения в Кушвинском городском округе в размере 1 409 077,18 рубля. Исполнение 1 370 179,91 рубля. Заключены договоры с ООО "Водоканал плюс" №49/23Д от 26.05.2023 года на сумму 59 136,65 рубля, №93/23Д от 15.11.2023 года на сумму 37 221,37 рубля, №94/23Д от 15.11.2023 года на сумму 174 240,29 рубля, с ООО "СпецТранс-К" №62/23Д от 07.08.2023 года на сумму 550 053,39 рубля, № 61/23Д от 14.08.2023 года на сумму 549 528,21 рубля работы по указанным обязательствам выполнены в срок и в полном объеме. По договору заключенному с ООО "Водоканал плюс" №104/23Д от 06.12.2023 года на сумму 38 897,27 рубля срок выполнения работ не позднее 15.12.2023 года, работы не выполнены в срок.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1:

Количество электрических установок уличного освещения, обслуживаемых на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

1.2. Бюджетные ассигнования в размере 27 388 691,21 рубля, исполнение 9 941 422,82 рублей, предусмотрены на мероприятия по благоустройству, в том числе:

- на вывоз и утилизация мусора с мест захоронений с региональным оператором ООО «Компания «Рифей» в размере 638 254,08 рубля. Исполнение 158 940,23 рубля. Заключен договор №РФ03КО0212001019 от 10.03.2023 года на сумму 638 254,08 рубля с ООО «Компания «Рифей»;

- на ремонт контейнерных площадок в размере 182 028,46 рубля. Исполнение 182 028,46 рубля. Заключен договор с ООО "Водоканал плюс" №73/23-1Д от 11.09.2023 года на сумму 182 028,46 рубля. Срок выполнения работ не позднее 16.10.2023 года. Работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки;

- на сбор и перемещение мусора до мест складирования на территории мест захоронений в размере 115,50 рубля. Мероприятие реализовываться не будет, в связи с отсутствием необходимости. Остаток бюджетных ассигнований в размере 115,50 рубля не востребован;

- на организацию и содержание мест захоронений в размере в размере 1 419 823,39 рубля. Исполнение 1 419 823,39 рубля. Заключены договоры на период с января-апрель 2023 года: с ИП Ложаускас А.Н. № 140/22Д от 05.12.2022 года на сумму 270 000,00 рублей (п. Баранчинский, п. Азиатская), с ООО «СпецТранс-К» № 139/22Д от 05.12.2022 года на сумму 475 046,00 рублей. Обязательства исполнены в полном объеме. Заключены договоры на период с октября-декабрь 2023 года: с ИП Ложаускас А.Н. № 68/23Д от 23.08.2023 года на сумму 268 057,64 рубля (п. Баранчинский, п. Азиатская), с ООО «СпецТранс-К» № 67/23Д от 23.08.2023 года на сумму 406 719,75 рубля. Обязательства исполнены в полном объеме;

- на вывоз и утилизация отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, с территории мест захоронения (кладбищ), расположенных на территории Кушвинского городского округа в размере 3 270 000,00 рублей. Исполнение 3 270 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «ППР КОМПАНИЯ» № 8-2023/У от 13.03.2023 года на сумму 3 270 000,00 рублей. Обязательства исполнены в полном объеме;

- на ремонт памятников в сумме 118 651,04 рубля. Исполнение 118 651,04 рубля. Заключены договора №44/23Л от 26.04.2023 года на сумму 83 856,00 рублей и №47/23Д от 17.05.2023 года на сумму 34 795,04 рублей с ИП Ворсин П.С. Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме;

- на организацию и проведение технического обслуживания, аварийно-диспетчерского обслуживания систем газового снабжения и газового оборудования газовой факельной горелки мемориала кушвинцам погибшим в годы ВОВ в размере 5 735,60 рубля, в том числе бюджетные обязательства 2022 года в размере 1 147,12 рубля. Исполнение 5 735,60 рубля. Заключен договор с ГУП СО «Газовые сети» № ОЭ 23-61 от 21.02.2023 года на сумму 4588,48 рублей. Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме;

- на содержание контейнерных площадок в размере 3 100 680,00 рублей. Исполнение 3 100 680,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 5-2023/У от 06.03.2023 года на сумму 3 100 680,00 рублей с ООО "Благоустройство". Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме;

#### - на аккарицидную обработку и дератизацию парков, пляжей и кладбищ в размере 159 464,66 рубля. Исполнение 159 464,66 рубля. Заключен муниципальный контракт № 4-2023/У от 02.03.2023 года с ООО «Торнадо» на сумму 159 464,66 рубля. Обязательства исполнены в полном объеме;

#### - на озеленение в размере 699 996,70 рубля. Исполнение 699 996,70 рубля. Заключены договоры с ИП Ложаускас А.Н. № 12/23Д от 30.01.2023 года на сумму 337 162,59 рубля и №20/23Д от 07.04.2023 года на сумму 362 834,11 рубля. Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме;

#### - на приобретение информационных стендов и табличек в размере 40 250,00 рублей. Исполнение 40 250,00 рублей. Заключены договора с ИП Шварев А.Н №89/23Д от 27.10.2023 года на сумму 20 300,00 рублей и с ИП Насонов В.В. №109/23Д от 13.12.2023 года на сумму 19 950,00 рублей. Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме;

#### - на устройство ограждения и обваловка территории мест захоронений в размере 205 712,74 рубля. Исполнение 205 712,74 рубля. Заключен договор с ИП Ложауская А.Н №97/23Д от 13.11.2023 года на сумму 205 712,74 рубля. Бюджетные обязательства исполнены в полном объеме;

- на оплату потребления природного газа и транспортировки природного газа факельной горелки (мемориал Кушвинцам, погибшим в годы ВОВ) в размере 38 855,54 рубля. Исполнение не осуществлялось. Из них на оплату неисполненных бюджетных обязательств 2022 года по муниципальному контракту с АО «Уралсевергаз - независимая газовая компания» № 4-0660/22 от 11.05.2022 года в размере 38 653,53 рубля.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 07.05.2022 года №826 п.15(9) поставка газа, а также услуги по его транспортировке по газораспределительным сетям на территории Российской Федерации для потребителей, использующих, природный газ для обеспечения постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений, указанных в реестре, ведение которого осуществляет Министерство обороны Российской Федерации, осуществляется без взимания с них средств.

Документы на расторжение муниципального контракта отправлены в АО «Уралсевергаз - независимая газовая компания».

- на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в рамках реализации Плана природоохранных мероприятий Кушвинского городского округа в размере 17 509 123,50 рублей. Заключен договор с ООО «Благоустройство» № 58/23Д от 06.07.2023 года на сумму 580 140,00 рублей на ликвидацию несанкционированных свалок общим объемом отходов 396 м3, обязательства выполнены в полном объеме. Также по итогам конкурсных процедур были заключены муниципальные контракты на общую сумму 8 672 583,94 рубля на ликвидацию несанкционированных свалок, но в связи с тем, что Подрядчик в срок, установленный контрактами свои обязательства не исполнил и не представил результат работ Заказчику к приемке, заказчик был вынужден принять решения об одностороннем отказе от исполнения контрактов.

По муниципальному контракту № 54-2023/Р от 18.09.2023г. односторонний отказ уже вступил в законную силу и контракт расторгнут 07.11.2023г.

По муниципальному контракту № 52-2023/Р от 08.09.2023г решение об одностороннем отказе в законную силу вступило и контракт расторгнут 14.11.2023г.

ООО «Экотехнопарк» начислена неустойка и предъявлены требования по ее оплате. ООО "Экотехнопарк" направил исковое заявление в арбитражный суд Свердловской области о признании односторонних отказов от исполнения контрактов недействительными, взыскании убытков.

Остаток бюджетных ассигнований в размере 16 928 983,50 рубля не востребован.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 2:

Площадь мест захоронений Кушвинского городского округа, находящихся на обслуживании МКУ КГО «КЖКС». Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 3:

Количество отремонтированных мемориалов и памятников на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 5:

Количество деревьев, в отношении которых произведены работы по валке и кронированию на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 135,19 процентов. На основании составленных актов выполненных работ на территории г. Кушвы и пос. Баранчинский работы выполнены работы по валке и кронированию деревьев в количестве 73 шт.

Целевой показатель 10:

Выполнение мероприятий в целях содержания инжекционной факельной горелки. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 18:

Площадь мест общественного пользования, на которой проведены работы по аккарицидной обработке и дератизации. Фактически обработана площадь 62,81 гектар. Показатель выполнен на 104,8 процентов.

Целевой показатель 19:

Объем несанкционированных свалок, ликвидированных на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 3,73 процента. По причине невыполнения подрядной организацией договорных обязательств, фактически ликвидировано 396 куб.метров отходов.

1.3. Бюджетные ассигнования в размере 1 186 411,20 рубля, предусмотрены на комплексное благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. Исполнение 1 186 411,20 рубля. В том числе:

- на ремонт детских площадок в размере 1 186 411,20 рубля, исполнение составило 1 186 411,20 рубля. Заключены договоры с ИП Кушников С. А. № 19/23Д от 06.03.2023 года на сумму 535 754,40 рубля, № 30/23Д от 04.04.2023 года на сумму 535 754,40 рубля срок сдачи работ не позднее 15.07.2023 года и с ИП Ворсин П.С. № 35/23Д от 07.04.2023 года на сумму 114 902,40 рубля, обязательства выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 16:

Количество дворовых территорий, в отношении которых выполнены работы по благоустройству. Показатель выполнен на 100 процентов.

1.4. Бюджетные ассигнования предусмотрены на устройство постаментов и установка бюстов Героям Советского Союза в Кушвинском городском округе, в размере 1 828 546,80 рубля, исполнение 1 828 546,80 рубля. Заключен муниципальный контракт №18-2023/Р от 19.05.2023 года на сумму 1 828 546,80 рубля с ИП Ворсин П.С. срок сдачи работ не позднее 03.07.2023 года. Обязательства исполнены в полном объеме.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 30:

Количество благоустроенных территорий Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

1.5. На осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 016 420,00 рублей, исполнение 1 016 276,20 рубля. На выполнение мероприятий заключен договор с ООО «Арсенал» № 96/23Д от 04.12.2023 года на сумму 161 720,00 рублей за счет средств местного бюджета. Было отловлено 15 собак, учитывая количество отловленных животных без владельцев и затраты на проведение мероприятий по их содержанию, предусмотренных договором, образовался остаток в размере 110,00 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Арсенал» № 3-2023/У от 28.02.2023 года на сумму 806 266,20 рубля за счет средств областного бюджета. Было отловлены и проведены мероприятия по стерилизации и вакцинации 86 собак. В том числе на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев в сумме 48 400,00 рублей, заключен договор с ИП Казанцев А.Е. № 106/23Д от 04.12.2023 года на покупку персонального компьютере в сборе. Остаток бюджетных ассигнований в размере 33,80 рубля не востребован.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 17:

Количество безнадзорных собак, отловленных на территории Кушвинского городского округа. Фактически отловлено 101 животных без владельцев. Показатель выполнен на 66,45 процентов.

1.6. Бюджетные ассигнования в размере 167 620,00 рублей, исполнение 115 190,00 рублей, запланированы на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения на территории Свердловской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных. Заключен договор с ООО «Арсенал» № 03/23Д от 01.02.2023 года на сумму 106 800,00 рублей за счет средств областного бюджета. В рамках данного договора утилизировано 1046 кг биологических отходов. И заключен договор с ООО «Арсенал» № 99/23Д от 15.11.2023 года на сумму 57 620,00 рублей за счет средств местного бюджета. Утилизировано 240 кг биологических отходов. Работы закрыты по фактической потребности.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 21:

Объем утилизированных биологических отходов в рамках проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных. Фактически утилизировано 1286 кг. Показатель выполнен на 119,41 процент.

1.7. Бюджетные ассигнования в размере 12 683 242,48 рубля, исполнение 12 683 242,48 рубля, запланированы на осуществление Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2027 годы".

Комплексное благоустройство места захоронения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Кушва, улица Шляхтина – улица Калинина, «Мемориал погибшим от ран в госпиталях города Кушвы» (братская могила). Заключен муниципальный контракт №37-2022/Р от 08.07.2022 года с ООО "Инженер" на сумму 29 487 692,48 рублей, в том числе с финансированием в 2023 году на сумму 12 683 242,48 рубля.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Количество восстановленных воинских захоронений. Показатель выполнен на 100 процентов.

1.8. Бюджетные ассигнования в размере 230 000,01 рублей, исполнение 230 000,01 рублей, запланированы на приобретение бункеров для сбора отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, на территориях мест захоронений в количестве 3 штук. Заключен муниципальный контракт №13-2023/Т от 02.05.2023 года на сумму 230 000,01 рублей с ИП Константиновой А.А.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 15:

Количество приобретенных бункеров для сбора отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам, на территориях мест захоронений. Показатель выполнен на 100 процентов.

1.9. Бюджетные ассигнования в размере 2 924 672,00 рублей, исполнение 2 924 672,00 рублей, запланированы на благоустройство общественной территории по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. 8 Марта (территория перед ООО "ЗТО"). Заключен муниципальный контракт №19-2023/Р от 19.05.2023 года на сумму 2 924 672,00 рублей с ООО "КАПИТАЛДОР".

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 28

Площадь благоустроенных общественных территорий Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 30:

Количество благоустроенных территорий Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Подпрограмма 2 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства Кушвинского городского округа».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 120 735 846,72 рубля на обеспечение и развитие дорожного хозяйства Кушвинского городского округа. Исполнено на 01.01.2024 года 93 761 905,46 рубля или 77,66 процентов. В рамках подпрограммы реализовываются мероприятия:

2.1. Бюджетные ассигнования предусмотрены в размере 8 991 999,60 рублей, исполнение 8 991 999,60 рублей, на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Кузьмина (участок от ул. Фадеевых до дома №65 по ул. Кузьмина). протяженностью 0,545 км. Заключен муниципальный контракт №9-2023/Р от 20.03.2023 года с ООО "Уральская дорожно-строительная компания" на сумму 13 255 482 рублей, в том числе на реализацию данного мероприятия на сумму 8 991 999,60 рублей. Срок выполнения – 01.08.2023 года. Работы выполнены досрочно и в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 35:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 80,09 процентов.

2.2. Бюджетные ассигнования в размере 4 263 482,40 рублей, исполнение 4 263 482,40 рублей, запланированы на капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский, ул. Советская (участок от автобусной остановки "Больница № 4" до пер. В. Нагорный), пер. В. Нагорный (участок от ул. Советская до ул. Калинина), протяженностью 0,32 км. Заключен муниципальный контракт№9-2023/Р от 20.03.2023 года с ООО "Уральская дорожно-строительная компания" на сумму 13 255 482 рублей, в том числе на реализацию данного мероприятия на сумму 4 263 482,40 рублей. Срок выполнения – 03.07.2023 года. Работы выполнены досрочно и в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 35:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 80,09 процентов.

2.3. Бюджетные ассигнования в размере 25 383 729,11 рубля предусмотрены на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, исполнение 25 376 442,74 рубля, в том числе:

- на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в размере 24 593 884,17 рубля. Исполнение 24 593 870,93 рублей или 100 процентов. Заключены муниципальные контракты на сумму 50 364 146,87 рубля, в том числе на 2023 год на сумму 24 593 870,93 рубля. Из них: с ООО «СпецТранс-К» № 47-2022/Р от 09.08.2022 года на сумму 17 375 725,96 рубля, в том числе на 2023 год на сумму 14 706 052,47 рубля, №50-2023/Р от 04.09.2023 года на сумму 18 296 740,87 рубля, в том числе на 2023 год на сумму 2 511 867,77 рубля; с ИП Ложаускас А.Н. 54-2022Р от 26.08.2022 года на сумму 7 134 999,79 рубля, в том числе на 2023 год на сумму 5 805 754,79 рубля, №51-2023/Р от 04.09.2023 года на сумму 7 556 680,25 рубля, в том числе на 2023 год на сумму 1 570 195,90 рубля. Остаток бюджетных ассигнований в размере 13,24 рублей не востребован;

- на техническое содержание светофорных объектов в размере 588 777,26 рубля. Исполнение 588 771,55 рубля или 100 процентов. Заключен и исполнен в полном объеме договор с ИП Бусыгина Ю.А. №01/23Д от 16.01.2023 года на сумму 530 000,00 рублей. Заключен и исполнен в полном объеме договор на ремонт светофорного объекта Т-7 ул. Союзов (напротив МАДОУ №23) г. Кушва. с ООО "СпецТранс-К" №66/23Д от 16.08.2023 года на сумму 58 771,55 рубля. Остаток бюджетных ассигнований в размере 5,71 рубля не востребован;

- оплата потребления электрической энергии светофорными объектами Кушвинского городского округа в размере 201 067,68 рубля. Исполнение 193 800,26 рубля или 96,39 процентов. Заключен муниципальный контракт №ЭЭ0464-39498 от 20.04.2023 года на сумму 10 486 153,90 рублей, в том числе по данному мероприятию на сумму 201 067,68 рублей с АО «Энергосбыт плюс».

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 33:

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Кушвинского городского округа, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на100 процентов.

Целевой показатель 34:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по содержанию. Показатель выполнен на100 процентов.

2.4. Бюджетные ассигнования в размере 2 183 539,59 рубля, исполнение 2 040 217,76 рубля, предусмотрены на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе из них:

- на нанесение горизонтальной разметки дорожного полотна в размере 1 592 098,59 рубля. Исполнение 1 592 098,56 рубля или 100 процентов. Заключен муниципальный контракт с ИП Прика С. Н. № 2-2023/Р от 17.02.2023 года на сумму 1 020 900,13 рублей и договор №64/23Д от 18.08.2023 года на сумму 571 198,43 рублей. Работы исполнены и оплачены в полном объеме;

- на установку и замену дорожных знаков в размере 448 119,20 рубля. Исполнение 448 119,20 рубля или 100 процентов. Заключен муниципальный контракт с ООО "КОМ-ЗНАК" № 15-2023/Р от 05.05.2023 года на сумму 256 827,00 рублей, договор с ООО «СпецТранс-К» №53/23Д от 07.08.2023 года на сумму 139 410,92 рубля, договор с ИП Ложаускас А. Н. №80/23Д от 04.10.2023 года на сумму 5 637,22 рубля, договор с ООО «СпецТранс-К» №84/23Д от 10.10.2023 года на сумму 46 244,06 рубля. Все обязательства выполнены и оплачены в полном объеме;

- на установку искусственных неровностей в размере 143 321,80 рубля. Бюджетные ассигнования были запланированы на установку искусственных неровностей на автомобильной дороге, расположенной по адресу: г. Кушва, ул. Карла Маркса для предотвращения нарушения скоростного режима и исключения возможных дорожно-транспортных происшествий. Но в связи с погодными условиями (обильными снегопадами) данное мероприятие не реализовано, так как при очистке дорожного полотно от снежного покрова уборочной техникой данное устройство может быть повреждено, что приведет к нарушению целостности дорожного полотна. И было принято решение об установке искусственных неровностей в 2024 году вместе с обустройством пешеходного перехода.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

#### Целевой показатель 34:

#### Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по содержанию. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 37:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по организации регулирования дорожного движения. Показатель выполнен на 100 процентов от значения отчетного периода.

2.5. Бюджетные ассигнования в размере 488 928,00 рублей предусмотрены на уплату налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Исполнение составило в размере 488 928,00 рублей.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 43:

#### Доля фактически уплаченного налога на имущество организаций в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Показатель выполнен на 100 процентов.

2.6. Бюджетные ассигнования в размере 50 235 168,02 рубля, исполнение 23 411 834,96 рубля предусмотрены на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Коммуны (в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, достоверности сметной стоимости, осуществление строительного контроля). На реализацию данного мероприятия заключены обязательства:

- на выполнение капитального ремонта автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Коммуны в рамках проектно-сметной документации заключен муниципальный контракт №17-2023/Р от 10.05.2023 года с ООО «ЛОГО» на сумму 127 250 000,00 рублей, в том числе на 2023 год 49 406 320,00 рублей , в том числе за счет средств областного бюджета на сумму 46 936 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета на сумму 2 470 320,00 рублей. Общая протяженность участка составляет 2,894 км, в том числе протяженность участка, запланированного к ремонту в 2023 году составляет 0,9 км, фактически исполнено работ на участке- 0,607 км. Срок выполнения работ – 15.07.2025 года. В 2023 году работы были выполнены не в полном объеме от запланированных. В связи с чем остался остаток бюджетных ассигнований в размере 26 697 451,28 рубля.

- капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Коммуны (дополнительные работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией) в размере 595 891,02 рубля. Исполнение 595 891,02 рубля или 100 процентов. Заключен договор с ООО "ОРИОН" №74/23Д от 04.10.2023 года на сумму 595 891,02 рубля. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- на осуществление строительного контроля по капитальному ремонту автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Коммуны в размере 232 957,00 рубля. Исполнение 107 075,22 рубля или 45,96 процентов. Заключен договор с ООО "Уральская дорожно-строительная компания" №59/23Д от 07.07.2023 года на сумму 600 000,00 рублей, в том числе на 2023 год на сумму 232 957,00 рубля. По причине закрытия работ не в полном объеме остался остаток бюджетных ассигнований в размере 125 881,78 рубля.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 35:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 80,09 процентов.

2.7. Бюджетные ассигнования в размере в размере 23 845 000,00 рублей, исполнение. 23 845 000,00 рублей, предусмотрены на капитальный ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, г. Кушва, ул. Карла Маркса (участок  от ул. Кооперативная до ул. Рабочая, участок от ул. Советская до дома № 244 по ул. Карла Маркса), пер. Челюскинцев (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина), пер. Комсомольский (участок от ул. Карла Маркса до ул. Ленина) протяженностью 1,250 км, ул. 9 Января (участок от пер. Молодежный до площадки насосно-фильтровальной станции и от пер. Молодежный до дома № 3) протяженностью 0,994 км. Заключен муниципальный контракт № 25-2022/Р от 01.06.2022 года. с ООО «ЛОГО» на сумму 65 536 752,00 рублей, в том числе на 2023 год на сумму 23 845 000,00 рублей. Срок выполнения работ 15.07.2023 года.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 35:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 80,09 процентов.

2.8. Бюджетные ассигнования в размере 3 344 000,00 рублей, исполнение 3 344 000,00 рублей, предусмотрены на проведение работ по благоустройству участков, сформированных под размещение улично-дорожной сети для обеспечения транспортной доступности участков, предоставленных многодетным семьям, расположенных в г. Кушва, юго-восточная часть, 66:53:0313007; 66:53:0313005. Заключен муниципальный контракт с ИП Ложаускас Андрей Николаевич № 29-2023/Р от 26.06.2023 года на сумму 2 909 280,00 рублей и договор №71/23Д от 23.08.2023 года на сумму 434 720,00 рублей. Обязательства выполнены и оплачены в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 45:

Количество благоустроенных участков, сформированных под размещение улично-дорожной сети для обеспечения транспортной доступности участков, предоставленных многодетным семьям. Показатель выполнен на 100 процентов.

2.9. Бюджетные ассигнования в размере 2 000 000,00 рублей, исполнение 2 000 000,00 рублей, предусмотрены на капитальный ремонт проезда автомобильной дороги, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Станционная, д. 13, 15 (по направлению к МАДОУ №№ 12, 24 и Спорткомплексу «Заречный»). Заключен муниципальный контракт №47-2023/Р от 14.08.2023 года с ООО "Уральская дорожно-строительная компания" на сумму 11 046 595,00 рублей, в том числе на 2023 год на сумму 2 000 000,00 рублей. Срок выполнения работ по 1 этапу – 18.10.2023 года. Работы выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 35:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 80,09 процентов.

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа».

На 2023 год утверждены бюджетные ассигнования в размере 41 910 549,42 рубля, исполнение 26 150 797,53 рубля или 62,40 процентов. В рамках подпрограммы реализовываются мероприятия:

3.1. Бюджетные ассигнования в размере 240 821,36 рубля, исполнение 240 821,36 рубля, предусмотрены на разработку ПСД для объекта «Строительство сетей наружного освещения по ул. Трактовая (от ул. Луначарского до перекрестка ул. Трактовая, ул. Щорса), г. Кушва, Свердловская». Заключен договор №39/23Д от 10.05.2023 года на сумму 461 557,92 рублей, в том числе по данному мероприятию на сумму 240 821,36 рублей с ООО "Тагилэнергокомплект". Работы сданы в сроки и в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 47

Количество проведенных изыскательских работ и разработок проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения в Кушвинском городском округе. Показатель выполнен на 100 процентов.

3.2. Бюджетные ассигнования в размере в размере 220 736,56 рубля, исполнение 220 736,56 рубля, предусмотрены на разработку ПСД для объекта «Строительство сетей наружного освещения по ул. Советская (от дома №8 до ул. Крестьянская), пос. Баранчинский, Свердловская область». Заключен договор №39/23Д от 10.05.2023 года на сумму 461 557,92 рублей, в том числе по данному мероприятию на сумму 220 736,56 рублей с ООО "Тагилэнергокомплект". Работы сданы в сроки и в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 47

Количество проведенных изыскательских работ и разработок проектно-сметной документации на строительство сетей наружного освещения в Кушвинском городском округе. Показатель выполнен на 100 процентов.

#### 3.3. Бюджетные ассигнования в размере 41 448 991,50 рубля, исполнение 25 689 239,61 рубля, предусмотрены на проведение пусконаладочных работ по объекту "Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод". Заключен муниципальный контракт № 71-2022/Р от 10.11.2022 года на сумму 45 431 518,50 рублей, в том числе за счет увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенного муниципального контракта, подлежавшего в соответствии с условиями оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанного муниципального контракта в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации в размере 8 422 233,00 рубля. Срок выполнения работ – 31.10.2023 года. Подрядной организацией ведутся работы с нарушением сроков указанных в муниципальном контракте.

#### Заключены и исполнены договора на приобретение химических реагентов в рамках проведения пуско-наладочных работ по объекту «Система водоснабжения г. Кушва от Половинскинского участка подземных вод» для получения конечного продукта (воды) соответствующего действующим нормативам качества: договор№30ХП-23 от 15.05.2023 года на сумму 82 056,00 рублей с Акционерным обществом "Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом" срок поставки не позднее 26.05.2023 года и муниципальный контракт№20-2023/Т от 18.05.2023 года на сумму 4 357 650,00 рублей с ООО «Химстор» срок поставки не позднее 18.06.2023 года.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются введен новый целевой показатель:

Целевой показатель 56:

Протяженность системы водоснабжения, введенной в эксплуатацию после строительства на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования в размере 1 054 116,90 рубля, исполнение1 054 116,90 рубля, или 100 процентов. В рамках подпрограммы предусмотрены мероприятия на приобретение светодиодных светильников для наружного уличного освещения в количестве 83 штук. Заключены договоры с ИП Кушников С.А. №34/23Д от 07.04.2023 года на сумму 589 000,00 рублей, №100/23Д от 27.11.2023 года на сумму 442 317,00 рублей, с ООО «Светорика» №82/23Д от 06.10.2023 года на сумму 22 799,90 рублей. Бюджетные обязательства выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 58:

Количество (экономия) электрической энергии, потребленной светильниками после замены, на энергосберегающие. Показатель выполнен на 33,33 процентов. Экономия уменьшилась в связи с установкой дополнительных светильников в количестве 5 штук на мемориалах.

Целевой показатель 59:

Количество светильников замененных на энергосберегающие. Показатель выполнен на 100 процентов.

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования в размере 7 027 817,41 рубля, исполнение составило 6 969 800,96 рубля, или 99,09 процента. В рамках подпрограммы реализовываются мероприятия:

5.1 Оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями. Утверждены бюджетные ассигнования в размере 6 727 817,41 рубля, исполнение составило 6 663 800,96 рубля или 99,05 процентов.

Мероприятия запланированы в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Обеспечение деятельности и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа» на обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа, которая предназначена для приема-передачи сигналов боевого управления, сигналов на изменения режимов функционирования территориальной подсистемы РСЧС, приема сообщений о пожарах, авариях, катастрофах, стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях от населения и организаций оперативного реагирования и координации совместных действий, ведомственных дежурно-диспетчерских служб, оперативного управления силами и средствами гарнизона пожарной охраны, аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации.

5.2. Обеспечение мероприятий по гражданской обороне и предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их последствий, совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Утверждены бюджетные ассигнования в размере 300 000,00 рублей, исполнение составило 300 000,00 рублей или 100 процентов. Мероприятия запланированы в рамках муниципальной программы КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года» подпрограмма «Обеспечение деятельности и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа». Бюджетные ассигнования в размере 300 000,00 рублей предусмотрены на эксплуатационно-техническое обслуживание комплекса программно-технических средств оповещения. Заключен договор с ООО «Техноинвест» № 156/22Д от 20.01.2023 года на сумму 300 000,00 рублей.

В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 60:

Выполнение мероприятий по техническому оснащению единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Подпрограмма 6 «Организация деятельности муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»».

Предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 28 115 909,21 рубля на организацию деятельности муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы». Исполнено 27 755 232,36 рубля, или 98,72 процентов. В рамках подпрограммы реализовывается мероприятие  на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сумме 28 115 909,21 рубля, исполнение составило 27 755 232,36 рубля или 98,72 процентов.

Мероприятия запланированы в рамках МП КГО «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2026 года подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа». Расходы бюджета направлены для создания условий бесперебойного функционирования органов местного самоуправления (выплата заработной платы, перечисление начислений на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг и работ по содержанию имущества, услуги охраны помещений, приобретение материальных запасов и основных средств).

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 61:

Своевременность предоставление форм бюджетной, налоговой и статистической отчётности. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 62:

Количество подпрограмм, реализуемых МКУ КГО «КЖКС». Показатель выполнен на 100 процентов.

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа».

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 125 231 124,22 рубля на социальную поддержку и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа. Исполнено 121 424 255,01 рубля или 96,96 процентов. В рамках подпрограммы реализовываются мероприятия:

7.1. Бюджетные ассигнования в размере 82 309 700,00 рублей, исполнение составило 81 758 322,15 рублей. Мероприятия запланированы в рамках Государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2026 года» подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенности населения».

Для выплаты компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из областного бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования. Выплаты производятся согласно рассчитанных сумм, на основании данных о начислениях, предоставленных предприятиями-поставщиками коммунальных услуг.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 65:

Количество граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа, получающих компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Показатель выполнен на 91,73 процентов. Количество получателей составило 6 574 человека.

Целевой показатель 66:

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики. Показатель выполнен на 100 процентов.

7.2. Бюджетные ассигнования в размере 346 100,00 рублей, исполнение составило 346 100,00 рублей. Мероприятия запланированы в рамках Государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2026 года» подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенности населения».

Средства областного бюджета предусмотрены на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Выплаты производятся согласно рассчитанных сумм, на основании данных о начислениях, предоставленных предприятиями-поставщиками коммунальных услуг.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 67:

Количество граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, проживающих на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 113,92 процента. Количество получателей составило 352 человека.

7.3. Бюджетные ассигнования в размере 26 629 400,00 рублей, исполнение составило 25 427 026,32 рубля. Мероприятия запланированы в рамках Государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2026 года» подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенности населения».

Средства из областного бюджета запланированы для выплаты компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Выплаты производятся согласно рассчитанных сумм на основании данных о начислениях, предоставленных предприятиями-поставщиками коммунальных услуг.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 65:

Количество граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа, получающих компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Показатель выполнен на 91,73 процентов. Количество получателей составило 6 574 человека.

Целевой показатель 66:

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики. Показатель выполнен на 100 процентов.

7.4. Бюджетные ассигнования в размере 12 580 400,00 рублей, исполнение составило 10 647 370,57 рубля. Мероприятия запланированы в рамках Государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2026 года» подпрограмма «Развитие человеческого потенциала, повышение уровня социальной защищенности населения».

Средства из областного бюджета в 2023 году выделены на выплату субсидий за оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Кушвинского городского округа.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 64:

Количество семей, проживающих на территории Кушвинского городского округа, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Показатель выполнен на 66,10 процентов. Количество получателей составило 1121 семья.

Целевой показатель 66:

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики. Показатель выполнен на 100 процентов.

7.5. Бюджетные ассигнования в размере 53 378,22 рубля, исполнение составило 52 586,87 рубля. Мероприятия запланированы в рамках МП Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года, подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа".

Бюджетные ассигнования предусмотрены на оказание поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном кредитовании при жилищном строительстве, поддержка при ипотечном кредитовании оказана 2 субсидиарам. Расходы производятся по факту предоставления гражданами пакета документов для оказания данного вида поддержки.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 68

Количество граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа, которым предоставляется муниципальная поддержка при ипотечном жилищном кредитовании. Показатель выполнен на 100 процентов.

7.6. Бюджетные ассигнования в размере 40 046,90 рублей, исполнение не производилось. Мероприятия запланированы в рамках МП Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года, подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования предусмотрены на оказание специализированной службой по вопросам похоронного дела услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, установленному Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». Расходы возмещаются Управлением социальной защиты населения в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2021 года № 839-ПП «О мерах по реализации Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». На конец отчетного периода пакеты документов на погребение умерших предоставлены не были.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 69

Количество захороненных граждан согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Показатель не выполнен.

7.7. Бюджетные ассигнования 93 600,00 рублей, исполнение составило 14 350,00 рублей. Мероприятия запланированы в рамках МП Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года, подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на территории Кушвинского городского округа, с целью возмещения затрат за оказанные платные услуги по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа.

Предоставление социальной выплаты осуществляется по факту предоставления гражданами пакета документов для оказания данного вида поддержки. В соответствии с постановлением администрации Кушвинского городского округа от 01.01.2022 года № 1212 «Об утверждении Порядка предоставления мер дополнительной социальной поддержки в виде социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на территории Кушвинского городского округа, с целью возмещения затрат за оказанные платные услуги по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа» перечисление социальной выплаты производятся согласно поданным заявлениям, на 01.01.2024 года количество обратившихся граждан - 9 человек.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 71:

Количество граждан проживающих на территории Кушвинского городского округа, получающих социальные выплаты с целью возмещения затрат за оказанные платные услуги по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 81,82 процента.

7.8. Бюджетные ассигнования в размере 3 178 499,10 рубля, исполнение 3 178 499,10 рубля. Мероприятия запланированы в рамках МП Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года подпрограмма «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования в размере 945 660,00 рублей предусмотрены на оплату услуг по подготовке отчета, содержащего сведения о размере суммы платежей потребителей за коммунальные услуги, проживающих на территории Кушвинского городского округа. Заключены договоры с АО "Расчетный центр Урала" №13/23Д от 01.02.2023 года на сумму 107 850,00 рублей, №24/23Д от 20.02.2023 года на сумму 465 450,00 рублей, №76/23Д от 14.09.2023 года на сумму 372 360,00 рублей. Обязательства исполнены в полном объеме.

Бюджетные ассигнования в размере 2 232 839,10 рубля предусмотрены на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. Субсидии предоставляются на возмещение исполнителям коммунальных недополученных ими доходов и (или) возмещение фактически понесенных ими затрат на предоставление гражданам меры социальной поддержки. Заключены соглашения №63/23Д от 10.08.2023 года с АО "Объединенная теплоснабжающая компания" на сумму 905 883,10 рублей и №70/23Д от 18.08.2023 года на сумму 1 326 956,00 рублей с ООО "Производственное коммерческое предприятие Синергия" на предоставления им субсидии по возмещению недополученных ими доходов на предоставление гражданам меры социальной поддержки.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 70:

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещены затраты, связанные с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги. Показатель выполнен на 50 процентов. Субсидия предоставляется в заявительном порядке. Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещены затраты, связанные с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги составило 2 организации.

Подпрограмма 8 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа».

Предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 23 871 182,48 рубля, на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа. Исполнено 23 091 324,31 рубля или 96,73 процента. Расходы бюджета направлены для создания условий бесперебойного функционирования органов местного самоуправления (выплата заработной платы, перечисление начислений на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг и работ по содержанию имущества, услуги охраны помещений, приобретение материальных запасов и основных средств).

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 73:

Площадь зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении, занимаемых органами местного самоуправления Кушвинского городского округа для обеспечения функционирования. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 74:

Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, осуществляющих транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

### Подпрограмма 9 "Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа".

На 2023 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 333 528 304,49 рубля на социальную поддержку и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа. Исполнено 275 031 515,04 рубля или 82,46 процентов. В рамках подпрограммы реализовываются мероприятия:

9.1. Бюджетные ассигнования в размере в размере 20 657 188,14 рубля, исполнение 342 386,00 рублей, предусмотрены реализацию мероприятий:

- на разработку проектно-сметной документации по объекту "Загородный детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия" в размере 20 064 802,14 рубля. Исполнение не осуществлялось Заключен муниципальный контракт №57-2022/Р от 05.09.2022 года с ООО «Экопланпроект» на сумму 22 499 000,00 рублей, том числе на 2023 год в размере 20 064 802,14 рубля. Срок исполнения этапа 2023 года – июль 2023 года. Работы ведутся с нарушением сроков сдачи этапов работ, согласно условиям муниципального контракта.

- на государственную историко-культурную экспертизу земельного участка с кадастровым номером 66:53:0000000:2704, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул.Суворова,45 на сумму 342 386,00 рублей. Исполнение 342 386,00 рублей. Заключен договор с ООО "НПО "АрхЭтно" №35/2023 от 06.09.2023 года на сумму 342 386,00 рублей. Срок выполнения работ не позднее 30.10.2023 года. Обязательства выполнены в полном объме;

- на проведение научно-исследовательских работ по теме: "Подготовка проекта мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия "Местонахождение Кушва 2", расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул.Суворова,45 в размере 250 000,00 рублей. Исполнение не осуществлялось. Заключен договор с ООО "НПО "АрхЭтно" №41/2023 от 27.11.2023 года на сумму 250 000,00 рублей. Срок выполнения работ до 20.12.2023 года. Работы ведутся с нарушением сроков.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 91:

Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста. Показатель выполнен на 100 процентов.

9.2. Бюджетные ассигнования в размере в размере 66 788 472,61 рубля, исполнение 84 225 867,04 рублей, предусмотрены на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Увеличение кассовых расходов над плановыми назначениями произошло за счет оплаты средствами, источником финансового обеспечения которых является остаток субсидии областного бюджета на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в размере 55 851 600,00 рублей.

Бюджетные ассигнования в размере 1 708 000,00 рублей предусмотрены на оплату площади жилых помещений, которая превышает общую площадь жилых помещений, ранее занимаемых гражданами, переселяемыми из аварийного жилищного фонда (до 28 м2) за счет средств местного бюджета при приобретении жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного дома. Заключены муниципальные контракты с ООО «Ресурс»: № 83 – 2022/Т, № 84 – 2022/Т, № 85 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму финансирования в 2023 году по данному мероприятию 1 708 000,00 рублей. Срок выполнения – 15.12.2023 года. В связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, денежные средства для оплаты работ в размере 1 708 000,00 рублей переносятся на 2024 год.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного дома за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в размере 118 426 519,36 рублей. Из них бюджетные ассигнования в размере 59 010 546,00 рублей (переходящего остатка 2022 года) предусмотрены на инвестирование в строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, пер. Южный, д.5, исполнение составило 55 851 600,00 рублей или 94,65 процентов. Заключены муниципальные контракты с ООО «Ресурс»: № 83 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 19 880 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 12 193 230,00 рублей; № 84 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 19 866 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 12 229 686,00 рублей; № 85 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 18 648 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 12 003 138,00 рублей; № 86 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 16 905 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 11 005 155,00 рублей; № 87 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 17 787 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 11 579 337,00 рублей. Срок выполнения – 15.12.2023 года. В связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, денежные средства для оплаты работ в размере 3 158 946,00 рублей запланированы на 2024 год.

Бюджетные ассигнования в размере 59 415 973,36 рубля предусмотрены на инвестирование в строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Ленина, д.8, исполнение составило 26 388 068,35 рубля или 44,41 процентов. Заключены муниципальные контракты с ООО "Интер" № 76-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 17 790 117,75 рубля; в том числе по данному КБК на 2023 год – 4 963 442,85 рубля; № 77-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 18 290 816,07 рубля; в том числе по данному КБК на 2023 год – 5 103 137,67 рубля; № 78-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 17 974 047,75 рубля; в том числе по данному КБК на 2023 год – 5 014 759,32 рубля; № 79-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 12 548 112,92 рубля; в том числе по данному КБК на 2023 год – 3 500 923,50 рубля; № 80-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 13 917 369,55 рубля; в том числе по данному КБК на 2023 год – 3 882 946,10 рубля; № 81-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 14 060 426,21 рубля; в том числе по данному КБК на 2023 год – 3 922 858,94 рубля. Общая сумма бюджетных ассигнований по указанным контрактам на 2023 год составляет 26 388 068,38 рубля. Исполнение составило 26 388 068,35 рубля или 100 процентов.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 33 027 904,98 рубля будет использованы в 2024 году на оплату принятых бюджетных обязательств по муниципальным контрактам после подтверждения наличия потребности Кушвинского городского округа в остатке субсидии областного бюджета на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, не использованной в 2023 году.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на приобретении жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного дома за счет средств областного бюджета в размере 7 640 420,61 рубля. Из них бюджетные ассигнования в размере 3 807 132,00 рубля (переходящие остатки 2022 года) предусмотрены на инвестирование в строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, пер. Южный, д.5, исполнение не осуществлялось. Заключены муниципальные контракты с ООО «Ресурс»: № 83 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 19 880 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 786 660,00рублей; № 84 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 19 866 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 789 012,00 рублей; № 85 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 18 648 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 774 396,00 рублей; № 86 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 16 905 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 710 010,00 рублей; № 87 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 17 787 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 747 054,00 рублей. Срок выполнения – 15.12.2023 года. В связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, денежные средства для оплаты работ в размере 3 807 132,00 рубля запланированы на 2024 год.

Бюджетные ассигнования в размере 3 833 288,61 рубля предусмотрены на инвестирование в строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Ленина, д.8, исполнение составило 1 702 456,02 рубля или 44,41 процентов. Заключены муниципальные контракты с ООО "Интер" № 76-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 17 790 117,75 рубля, в том числе по данному КБК на 2023 год – 320 222,12 рубля; № 77-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 18 290 816,07 рубля, в том числе по данному КБК на 2023 год – 329 234,69 рубля; № 78-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 17 974 047,75 рубля, в том числе по данному КБК на 2023 год – 323 532,86 рубля; № 79-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 12 548 112,92 рубля, в том числе по данному КБК на 2023 год – 225 866,03 рубля; № 80-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 13 917 369,55 рубля, в том числе по данному КБК на 2023 год – 250 512,65 рубля; № 81-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 14 060 426,21 рубля, в том числе по данному КБК на 2023 год – 253 087,67 рубля. Общая сумма бюджетных ассигнований по указанным контрактам на 2023 год составляет 1 702 456,02 рубля. Исполнение составило 1 702 456,02 рубля или 100 процентов.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 2 130 832,59 рубля из них в сумме 2 130 832,58 рубля будет использованы в 2024 году на оплату принятых бюджетных обязательств по муниципальным контрактам после подтверждения наличия потребности Кушвинского городского округа в остатке субсидии областного бюджета на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, не использованной в 2023 году и остаток бюджетных ассигнований в сумме 0,01 рубля не востребован.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на приобретении жилых помещений путем инвестирования в строительство многоквартирного дома за счет средств местного бюджета (доля софинансирования) в размере 1 831 210,64 рубля. Из них бюджетные ассигнования в размере 634 522,00 рублей предусмотрены на инвестирование в строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, пер. Южный, д.5, исполнение не осуществлялось. Заключены муниципальные контракты с ООО «Ресурс»: № 83 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 19 880 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 131 110,00 рублей; № 84 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 19 866 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год 131 502,00 рублей; № 85 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 18 648 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 129 066,00 рублей; № 86 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 16 905 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 118 335,00 рублей; № 87 – 2022/Т от 16.12.2022 года на сумму 17 787 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на 2023 год – 124 509,00 рублей. Срок выполнения – 15.12.2023 года. В связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, денежные средства для оплаты работ в размере 634 522,00 рубля запланированы на 2024 год.

Бюджетные ассигнования в размере 1 196 688,64 рубля предусмотрены на инвестирование в строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Ленина, д.8, исполнение составило 283 742,67 рубля или 23,71 процентов. Заключены муниципальные контракты с ООО "Интер" № 76-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 17 790 117,75 рубля, в том числе по данному КБК на 2023 год – 53 370,35 рубля; № 77-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 18 290 816,07 рубля, в том числе по данному КБК на 2023 год – 54 872,45 рубля; № 78-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 17 974 047,75 рубля, в том числе по данному КБК на 2023 год – 53 922,14 рубля; № 79-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 12 548 112,92 рубля, в том числе по данному КБК на 2023 год – 37 644,34 рубля; № 80-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 13 917 369,55 рубля, в том числе по данному КБК на 2023 год – 41 752,11 рубля; № 81-2023/Т от 26.12.2023 года на сумму 14 060 426,21 рубля, в том числе по данному КБК на 2023 год – 42 181,28 рубля; Общая сумма бюджетных ассигнований по указанным контрактам на 2023 год составляет 283 742,67 рубля. Исполнение составило 283 742,67 рубля или 100 процентов.

Остаток бюджетных ассигнований в сумме 912 945,97 рубля не востребован.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 75:

Количество площадей введенных в эксплуатацию после строительства объектов капитального строительства (жилых домов) для граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Показатель не выполнен.

Целевой показатель 85:

Строительство и введение в эксплуатацию объектов капитального строительства (жилых домов) на территории Кушвинского городского округа. Показатель не выполнен.

9.3. Бюджетные ассигнования в размере 15 120 000,00 рублей, исполнение 12 096 000,00 рублей предусмотрены на приобретение (строительство) жилых помещений в целях предоставления по договорам служебного найма в жилищном фонде Кушвинского городского округа в количестве 5 квартир из них 3 квартиры-двухкомнатные и 2 квартиры-однокомнатные. Заключен муниципальный контракт №21-2023/Т от 05.06.2023 года на сумму 15 120 000,00 рублей с ООО «Ресурс». Срок выполнения – 29.12.2023 года. В связи с нарушением подрядной организацией сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом, денежные средства для оплаты работ в размере 3 024 000,00 рублей запланированы на 2024 год.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 87:

Количество площадей, введенных в эксплуатацию после строительства объектов капитального строительства (жилых домов) для граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Показатель не выполнен.

9.4. Бюджетные ассигнования в размере 230 617 925,00 рублей, исполнение 178 022 543,26 рубля предусмотрены на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования:

- капитальный ремонт здания МАОУ СОШ № 4 по адресу: пл. Культуры, 2, г. Кушва в размере 228 056 345,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 6-2023/Р от 10.03.2023 года с ООО «РегионСпецСтрой» на сумму 228 000 000,00 рублей из них за счет средств областного бюджета в размере 124 318 936,72 рубля и за счет средств местного бюджета в размере 103 681 063,28 рубля. Срок окончания работ - декабрь 2023 года. Работы ведутся с нарушением сроков. Остаток бюджетных ассигнований в размере 56 345,00 рублей не востребован;

- строительный контроль по проведению капитального ремонта здания МАОУ СОШ № 4 по адресу: пл. Культуры, 2, г. Кушва в размере 2 561 580,00 рублей. Заключен муниципальный контракт № 14-2023/У от 05.05.2023 года с ООО «РегионСпецСтрой» на сумму 2 561 580,00 рублей за счет средств местного бюджета. Работы ведутся с нарушением сроков.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 84:

#### Количество муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту. Показатель не выполнен.

9.5. Бюджетные ассигнования в размере 344 718,74 рубля, исполнение 344 718,74 рубля предусмотрены на обеспечение доступности общего имущества многоквартирных домов для маломобильных групп населения, во исполнение их конституционных прав. Заключен договор№45/23Д от 02.05.2023 года на сумму 344 718,74 рубля с ИП Ворсин П.С. Обязательства выполнены и оплачены в полном объеме.

#### В рамках мероприятия в 2023 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 81:

Количество многоквартирных домов оборудованных с учетом потребностей маломобильных граждан. Показатель выполнен на 100 процентов.

### Подпрограмма 10: «Развитие газификации в Кушвинском городском округе»

Бюджетные ассигнования на 2023 год не предусмотрены.

### Подпрограмма 11: «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Кушвинского городского округа».

Бюджетные ассигнования на 2023 год не предусмотрены.

### Подпрограмма 12: «Комплексное развитие сельских территорий (сельских агломераций)».

Бюджетные ассигнования на 2023 год не предусмотрены.

В дальнейшем планируется продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

Начальник экономического отдела

МКУ КГО «КЖКС»                                                                        Анна Валерьевна Косырева