УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кушвинского городского округа от 21.05.2024 № 782

«О подготовке образовательных организаций Кушвинского городского округа к 2024/2025 учебному году»

ПЛАН

мероприятий по подготовке образовательных организаций

Кушвинского городского округа к 2024/2025 учебному году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение подготовительных и ремонтных работ в ОО, к новому 2024/2025 учебному году. | Июнь-август | УО КГО, руководители ОО |
|  | Организация работы городской комиссии по подготовке ОО к 2024/2025 учебному году. | с 23 по 31 июля и 1 августа 2024 | УО КГО |
|  | Представление информации по подготовке ОО к 2024/2025 учебному году в МОиМПСО. | Согласно приказу МОиМПСО | УО КГО |
|  | Проведение обследований инженерных сетей ОО | до 15 июля 2024 года | Руководители ОО |
|  | Проверка подготовки ОО, реализующих программы общего образования, к 2024/2025 учебному году. | по отдельному графику | Комиссия по приемке готовности ОО |
|  | Размещение на сайтах ОО актов готовности к началу учебного года. | не позднее 7 дней после приемки | УО КГО, руководители ОО |
|  | Подготовка и представление в МОиМПСО докладов о готовности ОО к новому 2024/2025 учебному году. | до 10 августа 2024 года | УО КГО, руководители ОО |

Используемые сокращения:

УО КГО – Управление образования Кушвинского городского округа;

ОО – образовательные организации.