УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Кушвинского городского округа от 06.06.2024 № 898                    «О внесении изменений в  Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2030 года»

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ДО 2030 ГОДА

| СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2030 ГОДА | 5 |
| РАЗДЕЛ II . ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 10 |
| Глава 1. Описание социально-экономического состояния Кушвинского городского округа | 10 |
| Глава 2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа | 13 |
| Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры | 29 |
| Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа | 32 |
| РАЗДЕЛ III. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 34 |
| Глава 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа | 34 |
| Глава 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа | 36 |
| Глава 7. Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры | 45 |
| Глава 8. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа | 53 |
| Глава 9. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры | 54 |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2030 года (далее - Программа) устанавливает перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры округа.

Программа разработана на основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», постановления Правительства Свердловской области от 15 марта 2010 года № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области», а также в соответствии с Генеральным планом Кушвинского городского округа, утвержденным решением Думы Кушвинского городского округа от 21 февраля 2013 года № 127 и решением Думы Кушвинского городского округа от 25 октября 2018 года №164 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кушвинского городского округа».

Программа определяет основные направления развития социальной инфраструктуры - объектов образования, здравоохранения, физической культуры, массового спорта и культуры. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития социальной инфраструктуры. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Кушвинского городского округа (далее городской округ) и в полной мере соответствует государственной политике реформирования социального комплекса Российской Федерации.

Предусмотренное данной Программой развитие объектов социальной инфраструктуры городского округа позволит обеспечить потребность населения в социальных услугах и развитие инфраструктуры социального обслуживания. С учетом изменения демографической ситуации развитие объектов социальной инфраструктуры позволит обеспечить увеличение мест в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях, культурно-досуговых центрах и клубах, увеличение площади спортзалов общего пользования.

Программа направлена на модернизацию и обновление объектов социальной инфраструктуры городского округа, доведение уровня обеспеченности учреждений (детские дошкольные учреждения, поликлиники, больницы) до нормативной, повышение уровня образования, здоровья, культуры, повышение доступности центров концентрации культурного обслуживания.

Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов Кушвинского городского округа, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов городского округа.

| РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА до 2030 года |  |
| --- | --- |
| Наименование | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2030 года |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 30 декабря 2012 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 3. Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 4. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 5. Постановление Правительства Свердловской области от 5 октября 2023 года № 711-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие Кушвинского городского округа» на 2023-2030 годы». 6. Постановление администрации Кушвинского городского округа от 28 марта 2018 года № 379 «О разработке Программы «Комплексного развития социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2030 года». 7. Решение Думы Кушвинского городского округа от 21 февраля 2013 года № 127 «Об утверждении Генерального плана Кушвинского городского округа». 8. Решение Думы Кушвинского городского округа от 25 октября 2018 года № 164 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кушвинского городского округа». 9. Постановление администрации Кушвинского городского округа от 15 июля 2019 года № 857 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2030 года. Муниципальные программы Кушвинского городского округа: 1. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие и обеспечение эффективности деятельности администрации Кушвинского городского округа до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Кушвинского городского округа от 26.06.2023 № 812 (с изменениями). 2. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Кушвинского городского округа до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Кушвинского городского округа от 12.11.2014 № 2174 (с изменениями). 3. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10.11.2014 № 2122 (с изменениями). 4. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие системы образования в Кушвинском городском округе до 2026 года», утвержденная постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10.11.2014 № 2119 (с изменениями). 5. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие культуры в Кушвинском городском округе до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10.11.2014 № 2120 (с изменениями). 6. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе до 2030 года», утвержденная постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10.11.2014 № 2121 (с изменениями). 7. Муниципальная программа Кушвинского городского округа «Управление муниципальными финансами Кушвинского городского округа до 2026 года», утвержденная постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10.11.2014 № 2115 (с изменениями). |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Кушвинского городского округа, адрес: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская д. 16. |
| Основной разработчик Программы, его местонахождение | Администрация Кушвинского городского округа, адрес: 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская д. 16. |
| Цель Программы | Повышение качества жизни населения, качества социокультурных услуг, обеспечивающих всестороннее развитие личности на основе образования, культуры, здорового образа жизни населения. |
| Задачи Программы | 1. Развитие социальной инфраструктуры городского округа путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока из Кушвинского городского округа. 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 3. Обеспечение односменного режима обучения в 1–11 (12) классах общеобразовательных организаций, оптимизация загруженности общеобразовательных организаций, обеспечение современных требований к условиям обучения. 4. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в Кушвинском городском округе. 5. Привлечение широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения и молодежи Кушвинского городского округа, за счет расширения спектра услуг в сфере физической культуры и спорта, и улучшения качества их предоставления под средством строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений. 6. Обеспечение доступности объектами социальной инфраструктуры всех категорий населения. 7. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры. 8. Создание условий для развития творческого потенциала населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Сохранение обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет до 7 лет; 2. Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет; 3. Обеспечение односменным обучением учащихся общеобразовательных школ; 4. Перевод обучающихся из зданий школ с износом 50 и более процентов; 5. Посещаемость населением организаций культуры (на 1000 человек населения); 6. Ввод в эксплуатацию зданий муниципальных организаций культуры; 7. Создание условий для развития физической культуры и спорта в Кушвинском городском округе, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 8. Создание условий для развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва сборных команд Свердловской области и Российской Федерации; 9. Создание условий, обеспечивающих доступность спортивной инфраструктуры Кушвинского городского округа. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | 1. Строительство пристроя школьной столовой с теплым переходом к зданию муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 по адресу: Свердловская область, г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Победы, д.9. 2. Строительство школы на 800 мест (г. Кушва, ул. Дзержинского). 3. Строительство детского оздоровительного лагеря круглогодичного действия. 4. Строительство сельского центра культурного развития по адресу: пос. Баранчинский, ул. Ленина,1. 5. Строительство лыжероллерной трассы, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Энгельса,17. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2023 - 2030 годы. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны с разбивкой по годам. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2023 - 2030 годы составляет 3782521,80 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 г.- 20 064,80 тыс. рублей; 2024 г.- 43 457,0 тыс. рублей; 2025 г.-370500,0 тыс. рублей; 2026 г.- 1595500,0 тыс. рублей; 2027 г.- 1343000,0 тыс. рублей; 2028 г. -400000,0 тыс. рублей; 2029 г.- 0,00 тыс. рублей; 2030 г.- 20000,0 тыс. рублей. Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Свердловской области, бюджета Кушвинского городского округа и внебюджетных средств. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также повышение уровня жизни населения. |

РАЗДЕЛ II	. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Глава 1. Описание социально-экономического состояния Кушвинского городского округа

Кушвинский городской округ (далее – городской округ) расположен в зоне предгорий восточного склона Среднего Урала у подножия горы Благодать.

Центр городского округа – г. Кушва, основанный в 1735 году, расположен на обоих берегах реки Кушвы и образованного ею пруда, в 198 км к северу от областного центра г. Екатеринбурга и в 50 км севернее г. Нижний Тагил.

Городской округ имеет выгодное географическое положение 
и транспортную доступность, располагается на пересечении двух железнодорожных направлений Екатеринбург – Приобье, Екатеринбург – Пермь, а также в непосредственной близости автомобильных дорог г. Екатеринбург – г. Серов, г. Пермь – г. Ханты-Мансийск – г. Сургут.

Железнодорожная станция Гороблагодатская Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», расположенная в г. Кушве, является узловой с разветвлением Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на несколько направлений: Приобье, Пермь, Смычка, Екатеринбург – Сортировочный.

КУШВИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА

На территории городского округа добываются и перерабатываются железные и медные руды, различные строительные материалы: глина, песок, щебень и другие, облицовочные материалы (пироксениты Таркинского и Синегорского месторождений).

В состав городского округа входят г. Кушва и 12 сельских населенных пунктов.

Численность населения городского округа по состоянию на 1 января 2024 года составляет 35 844 человека, в том числе городское население – 26 551 человек, сельское население – 9 293 человека.

Промышленность городского округа представлена крупными и средними организациями по добыче полезных ископаемых, обеспечению электрической энергией, газом и паром, водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, ликвидации загрязнений и в сфере обрабатывающего производства.

По большинству основных социально-экономических показателей развития Кушвинский городской округ занимает стабильное положение среди других муниципальных образований Свердловской области.

Основной задачей стабилизации и укрепления экономики городского округа является модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производств, внедрение новых технологий, обеспечивающих производство современной конкурентоспособной продукции, повышение энергоэффективности.

Итоги социально-экономического развития городского округа за 2023 год характеризуются следующими показателями:

1) оборот организаций городского округа составил 20,3 млрд. рублей, темп роста к уровню 2022 года – 136,9%;

2) объем инвестиций в основной капитал организаций составил 19,2 млрд. рублей, темп роста к уровню 2022 года – 440%. Собственные средства организаций составили 2,4 млн. рублей, привлеченные – 16,8 млрд. рублей;

3) численность безработных граждан по состоянию на 1 января 2024 года составила 161 человек, уровень регистрируемой безработицы – 0,9%;

4) введено в эксплуатацию жилых домов общей площадью 4 396 кв. м, в том числе индивидуальными застройщиками – 4 396 кв. м, темп роста к 2022 году составил 54%;

5) среднемесячная заработная плата работников организаций городского округа составила 52 515 рублей и увеличилась на 21% по сравнению с 2022 годом.

Основной задачей стабилизации и укрепления экономики городского округа является модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производств, внедрение новых технологий, обеспечивающих производство современной конкурентоспособной продукции, повышение энергоэффективности.

# ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Основным стратегическим ресурсом городского округа является человеческий потенциал.

Численность населения Кушвинского городского округа уменьшилась на 19,9 тыс. человек по сравнению с 2000 годом и составила на 01.01.2024 – 35 844 человека.

На территории сохраняется стойкая тенденция сокращения численности постоянного населения городского округа. Основными причинами являются ежегодная убыль населения (высокая смертность населения), миграционная убыль населения за пределы городского округа, из городского округа уезжают преимущественно жители молодого (фертильного) возраста. При анализе ситуации с 2005 года по настоящий момент, снижение составило 24 процента.

Одной из основных тенденций последних лет является увеличение численности населения старше трудоспособного возраста. Если в 2010 году доля лиц данной категории составляла 23,7 процентов в общей численности населения городского округа, то в 2023 году уже 28,8 процентов.

Показатели рождаемости на территории за период с 2016 по 2023 годы можно охарактеризовать следующим образом. Родилось:

2016 год – 429,

2017 год – 445,

2018 год – 407,

2019 год – 362,

2020 год – 349,

2021 год – 330,

2022 год – 293,

2023 год – 268.

Показатель рождаемости с 2005 года до 2014 года имел тенденцию роста. Начиная с 2014 года, в городском округе наблюдается снижение рождаемости. Снижение рождаемости обусловлено нестабильными социально – экономическими тенденциями и миграционными процессами, оттоком из городского округа граждан фертильного возраста.

Показатели смертности на территории за период с 2016 по 2023 годы можно охарактеризовать следующим образом. Умерло:

2016 год – 730,

2017 год – 731,

2018 год – 710,

2019 год – 703,

2020 год – 800,

2021 год – 933,

2022 год – 715,

2023 год – 626.

Показатель смертности населения в период с 2005 года изменялся 
волнообразно - на 2008 и 2013 годы приходятся самые благоприятные показатели смертности. На увеличение смертности населения в 2020- 2021 годах повлияла новая коронавирусная инфекция. Продолжительность жизни населения городского округа имеет положительную динамику и составила к 2023 году 73 года, тогда как в 2005 году 64,6 лет.

Для улучшения демографической ситуации в городском округе выработан комплекс мер по развитию здравоохранения, образования, культуры и повышению качества жизни населения, которые предусмотрены в Стратегии социально-экономического развития Кушвинского городского округа, утвержденной решением Думы Кушвинского городского округа от 25 октября 2018 года №164.

Оценка и стратегический прогноз демографической ситуации на территории городского округа планируются исходя из предпосылок того, что демографическая ситуация в целом в городском округе будет развиваться под влиянием уже сложившихся тенденций.

Основными приоритетами демографической политики являются:

1) повышение уровня рождаемости, в том числе за счет рождения в семьях второго и следующих детей;

2) снижение уровня смертности, в большей степени населения трудоспособного возраста и младше трудоспособного возраста;

3) увеличение продолжительности жизни, сохранение здоровья населения, создание условий для укрепления здоровья;

4) укрепление института семьи;

5) снижение миграционной убыли населения за пределы городского округа.

Глава 2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально- бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.

Функции социальной инфраструктуры определяются и подчинены целям социального и экономического развития общества - достижению социальной однородности общества и всестороннему гармоничному развитию личности. К наиболее значимым целевым функциям социальной инфраструктуры можно отнести:

1) создание условий для формирования прогрессивных тенденций в демографических процессах;

2) эффективное использование трудовых ресурсов;

3) обеспечение оптимальных жилищно-коммунальных и бытовых условий жизни населения;

4) улучшение и сохранение физического здоровья населения;

5) рациональное использование свободного времени гражданами.

Основной целью функционирования объектов социальной инфраструктуры является полноценное и всестороннее развитие личности человека путем удовлетворения его бытовых, духовных и культурных потребностей.

Развитие отраслей социальной инфраструктуры учитывает основные задачи социальной политики, направленной на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостоянии и долголетия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. К ним относится:

1) повышение уровня и качества развития социальной инфраструктуры;

2) создание культурной сферы жизнедеятельности человека;

3) улучшение экологических условий жизни и труда;

4) повышение профессионального уровня работников, как базы увеличения производительности труда и роста объема товаров и услуг;

- создание гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пенсионеров;

- удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уровня платежеспособности населения.

# 2.1. ОБРАЗОВАНИЕ

Особое место в развитии городского округа принадлежит сфере образования. Она охватывает следующие направления деятельности: дошкольное образование, общее образование, а также учреждения дополнительного образования, профессиональное образование.

Система образования городского округа включает в себя 24 муниципальные образовательные организации: 7 общеобразовательных организаций, 15 дошкольных образовательных организаций, 2 учреждения дополнительного образования.

Система дошкольного образования Кушвинского городского округа представлена 15-ю детскими садами, которые расположены в 18 зданиях. Три детских сада располагаются в сельской местности, 12 – в городской местности, также организована дошкольная группа на базе школы п. Азиатская (25 детей). В 5-и детских садах реализуются программы для детей с ограниченными возможностями здоровья (функционируют логопедические и дефектологические группы) для детей с нарушениями речи. В муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 23 комбинированного вида функционирует группа по профилактике туберкулеза.

Общее образование представлено 7-ю общеобразовательными школами, размещенными в 10-ти зданиях, из них две школы расположены в сельской местности – в п. Баранчинском и п. Азиатская.

С 2000 года в системе общего образования произошли следующие изменения:

1) уменьшено количество зданий школ в связи с аварийным их состоянием с 13 до 10 зданий;

2) построено новое здание школы № 20 в пос. Баранчинском.

В связи с высоким износом (более 50%), а также с целью приведения 6 зданий муниципальных образовательных организаций в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства, создания современной образовательной среды в рамках комплексной программы планируется строительство нового здания общеобразовательной организации на 800 мест, а также мероприятия по капитальному ремонту зданий других образовательных организаций.

С целью создания современной образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, а также вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом в городском округе построены универсальные спортивные площадки в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе (далее – МАОУ СОШ) № 1, МАОУ СОШ № 20 и МАОУ СОШ № 3.

На территории городского округа в образовательных организациях существует дефицит педагогических кадров по различным предметам. В связи 
с этим планируется привлечение средств из внебюджетных источников для осуществления мер поддержки педагогического персонала.

Система дополнительного образования представлена 2-мя учреждениями, одно расположено в сельской местности.

Тем не менее, анализ состояния системы образования относительно требований инновационного и социально-экономического развития Кушвинского городского округа позволяет выделить проблемы, для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода.

К числу проблем, в сфере образования относятся:

1) «старение педагогических кадров»;

2) недостаточность механизмов повышения привлечения высококвалифицированных и молодых специалистов;

3) наличие зданий с высокой степенью износа;

4) потребность в реконструкции (или строительстве) современных школьных стадионов;

5) обеспечение условий безопасности образовательных учреждений и их территорий (установка систем видеонаблюдения, установка автоматической пожарной сигнализации и аварийного (эвакуационного) освещения и др.).

Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования Кушвинского городского округа

Таблица 3

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Год основания здания ОУ | Фактическая наполняемость (по состоянию на 01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Союзов, 14 | 1986 | 1003 |
| 2. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Строителей, 10 | 1958 | 622 |
| 3. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4 | 624300, Свердловская область, г. Кушва, пл. Культуры, 2 | 1949 | 65 |
| 4. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов | 624300, Свердловская область, г. Кушва, пер. Свердлова, 5 | 1966 | 853 |
| 5. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Прокофьева, 9, ул. Лесорубов,15, ул. Дзержинского, 1 | 1962 1983 1937 | 980 |
| 6. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20 | 624315, Свердловская область, п. Баранчинский, ул. Победы, 9 ул. Красноармейская, 9 | 1965 2020 | 1029 |
| 7. | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка Азиатская | 624300, Свердловская область, п. Азиатская, ул. Стадионная, 1 | 1986 | 69 (в т.ч.14 воспитанников ДОУ) |
| 8. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Кузьмина, 35, ул. Союзов, 5 | 1981 1965 | 180 |
| 9. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 комбинированного вида | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 17 | 1983 | 196 |
| 10. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Рабочая, 50 Г ул. Ленина, 176, | 1965, 2008 – после реконструкции 1963 | 107 |
| 11. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Линейная, 25 | 1984 | 88 |
| 12. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 | 624315, Свердловская область, п. Баранчинский, пер. Квартальный, 17 | 1963, 2013 – после реконструкции | 118 |
| 13. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 комбинированного вида | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 4; ул. Союзов, 25 | 1967 2016 | 183 |
| 14. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Линейная, 23 | 1980 | 104 |
| 15. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей | 624300, Свердловская область, п. Баранчинский, ул. Луначарского, 10 | 1985 | 195 |
| 16. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Гвардейцев, 5 | 1978 | 137 |
| 17. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 31 присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур | 624300, Свердловская область, п. Баранчинский, ул. Володарского, 22 | 1978 | 108 |
| 18. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, 12А | 1978 | 96 |
| 19. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Энергетиков, 6а | 1988 | 45 |
| 20. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 59 комбинированного вида | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Маяковского, 7 | 1965 | 60 |
| 21. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 61 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Гвардейцев, 8в | 1965 | 65 |
| 22. | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Маяковского, 9 | 1967 | 70 |
| 23. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, 41 ул. Фадеевых, 37, | 1848 1953 | 1187 |
| 24. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Факел» | 624315, Свердловская область, п. Баранчинский, ул. Революции, 21; ул. Коммуны, 47. | 1988 1975 | 1540 |

Планируется сохранение и развитие сети образовательных учреждений, с целью обеспечения современных комфортных и безопасных условий обучения, условий доступности.

Развитие профессионального образования

Развитие экономики Кушвинского городского округа требует качественно и количественно сбалансированного кадрового обеспечения промышленных предприятий. Быстро меняющийся характер производства, внедрение современных технологий и оборудования предъявляют новые требования к подготовке специалистов. Ответом на эти требования в Кушвинском городском округе станет модернизация системы профессионального образования.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Баранчинский электромеханический техникум» ведёт подготовку квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для всех предприятий и организаций территории по основным профессиональным образовательным программам, а также по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Техникум регулярно расширяет спектр образовательных услуг, в том числе по программам дополнительного образования.

Техникум был создан в 1939 году и является некоммерческой образовательной организацией. Он расположен в двух населённых пунктах: городе Кушве и посёлке Баранчинском.

До 2001 года техникум осуществлял деятельность по программам только очно-заочного обучения. С 2001 года было введено также очное, а с 2016 года заочное обучение. В 2006 году техникум был реорганизован путём присоединения Баранчинского профессионально-технического училища, а в 2013 году путём присоединения Кушвинского профессионально-технического училища.

Рост числа студентов в 2001 году обусловлен открытием в техникуме очной формы обучения, а также расширением спектра образовательных программ. Были лицензированы новые направления подготовки: литейное производство, сварочное производство и автоматизированные системы управления. Сокращение обучающихся в 2005 году вызвано отсутствием выпуска девятиклассников в общеобразовательных учебных заведениях. Рост обучающихся в 2007 и 2013 годах обусловлен реорганизацией и присоединением к техникуму образовательных учреждений начального профессионального образования. В целом численность студентов техникума с 2000 по 2016 год выросла на 38,8 процентов.

До 2007 года техникум выпускал только специалистов по программам среднего профессионального образования. С 2007 года после объединения с образовательными организациями начального профессионального образования осуществляется выпуск студентов, как по программам подготовки квалифицированных рабочих, так и по программам подготовки специалистов среднего звена. Общая численность выпускников имеет заметный рост в годы, последующие за объединением образовательных организаций.

Развитие профессионального образования неразрывно связано с развитием экономики территории. Рост экономического развития городского округа будет происходить за счёт роста производительности труда в индустриальном секторе благодаря созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, как в промышленности, так и в смежных с ней отраслях, с одной стороны. С другой стороны, создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвесторов позволит открыть новые технологичные производства. Таким образом, структура кадрового потенциала территории будет меняться в сторону уменьшения неквалифицированных рабочих и увеличения специалистов высокой квалификации. Необходимость обеспечения территории трудовыми ресурсами ложится на профессиональное образование. Возрастёт актуальность развития непрерывного образования. Возможность получения непрерывного образования в полной мере будет реализована оказанием услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и дополнительному профессиональному образованию работающего населения и безработных граждан, а также открытием новых образовательных программ, соответствующих потребностям территории.

Рост экономики территории благоприятно скажется на росте заработной платы и доходов населения и, соответственно, будут созданы условия для развития сферы услуг: торговли, общественного питания, бытовых и сервисных услуг. Вырастет потребность в специалистах сферы услуг: повар, швея, электромонтёр и др. Расширение сети розничной торговли и общественного питания потребует дополнительного обеспечения этих сфер деятельности кадрами по следующим направлениям подготовки: коммерция, поварское и кондитерское дело. Развитие инженерной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства вызовет потребность в направлениях подготовки специалистов строительной сферы, мастеров по ремонту и обслуживанию систем жилищно-коммунального хозяйства. Развитие территории будет связано с увеличением количества личного автотранспорта и объёма перевозок, необходимых для обеспечения потребностей экономики. Таким образом, потребуются специалисты по техническому обслуживанию автотранспорта, автомеханики. Техникум обеспечит трудовыми ресурсами меняющиеся потребности территории в той мере, в какой это будет востребовано.

В Кушвинском городском округе в рамках государственной комплексной программы Свердловской области «Уральская инженерная школа» с 2016 года функционирует пилотная площадка по реализации мероприятий по профориентационной работе. В рамках этой площадки реализуется система работы по профориентации со школьниками в формах предпрофильной подготовки, тест-драйвов по профессиям и др. С 2017 года техникум проводит профессиональные пробы, в том числе, по профессиям, входящим в ТОП-50 наиболее востребованных и перспективных профессий, утверждённый Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

С 2024 года техникум является участником Федерального проекта «Профессионалитет», Горно-металлургического кластера. Базовым предприятием является АО «Святогор».

Техникум является активным участником реализации программы Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева «Уральская инженерная школа». Только в 2023 году оснащены новым современным оборудованием две лаборатории «Сварочное производство» и «Электромонтаж». Завершается оснащение лаборатории «Токарь на станках с ЧПУ».

Модернизация и дальнейшее развитие профессионального образования в городском округе позволит не только сохранить кадровый потенциал территории, но и обеспечить её развитие квалифицированными кадрами.

Объекты учреждения профессионального образования

Таблица 4

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Год основания здания ОУ | Фактическая наполняемость (по состоянию на 01.01.2024), чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Баранчинский электромеханический техникум» | 624315, Свердловская область, п. Баранчинский, ул. Коммуны, 4 | 1968 | 250 |
| 2. |  | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Маяковского, 13 | 1954 | 300 |

2.2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Неотъемлемой частью политики сохранения здоровья и увеличения продолжительности жизни является физическая культура и спорт.

На территории городского округа функции развития физической культуры и спорта осуществляют муниципальные учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта Кушвинского городского округа: муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского городского округа «Спортивная школа», муниципальное автономное учреждение Кушвинского городского округа «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк», муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского городского округа «Спортивная школа «Синегорец»».

Количество граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом в городском округе на протяжении нескольких лет, имеет положительную динамику. Но, несмотря на это, мы считаем это недостаточным и ставим перед собой задачу по увеличению данного показателя к 2030 году до уровня 70 процентов. На 2023 год данный показатель составил 55,3 %.

Значительное увеличение показателей пришлось на период 2010-2018 годов, рост составил 17,9 процентов, на что повлияло увеличение числа занимающихся детей в возрасте от 3-7 лет в дошкольных образовательных учреждениях, а также взрослого населения городского округа от 35 до 65 лет. Улучшение уровня проведения мероприятий способствуют увеличению численности участников соревнований различного уровня, в результате которого наблюдался рост численности занимающихся от 14,2 в 2005 году до 55,3 процентов в 2023 году.

В период с 2000 по 2010 годы наблюдается рост количества мероприятий на 102 процента, который обусловлен в первую очередь увеличением объемов финансирования. В результате проведены частичная реконструкция и капитальные ремонты спортивных сооружений, открылись дополнительные секции новых видов спорта, по которым стали проводиться дополнительные мероприятия.

В общественном сознании кушвинцев должно прочно утвердиться мнение, что физическая культура местного сообщества в целом и каждого человека в отдельности представляет собой базовое условие формирования и осуществления здорового образа жизни, который, в свою очередь, не только является основой хорошего самочувствия и бодрого настроения, но и путем к оздоровлению общества в целом, к решению многих его социальных проблем. При этом необходимо отметить, что охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность каждого, он не вправе перекладывать ее на окружающих.

Муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Управлению физической культуры и спорта Кушвинского городского округа

Таблица 5

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Год основания | Фактическая наполняемость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского городского округа «Спортивная школа» | Административный корпус. 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, д.17 | 1968 | 100 |
| 2. |  | Лыжная база 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Суворова, д.32 | 2000 | 25 |
| 3. |  | Зал бокса и восточных единоборств, 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, д.37 | 1957 | 100 |
| 4. |  | Стрелковый тир, 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Союзов, д.14 | 1992 | 100 |
| 5. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского городского округа спортивная школа «Синегорец» | Спортивный комплекс «Синегорец», 624315, Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. Коммуны, д.18 | 1981 | 75 |
| 6. | Муниципальное бюджетное учреждение Кушвинского городского округа «Центр по физической культуре, спорту и туризму «Горняк»» | Станция Водная, 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Степана Разина, д.1 | 1973 | 50 |
| 7. |  | Спортивный комплекс «Горняк», 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Луначарского, д.9 | 1990 | 80 |
| 8. |  | Спортивный комплекс «Заречный», 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Линейная, д.14 | 1994 | 80 |
| 9. |  | Универсальная спортивная площадка «Локомотив» 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Дзержинского, 4 | 2018 | 50 |
| 10. |  | Крытый каток с искусственным льдом в г. Кушва, ул. Луначарского, д.11 | 2019 | 100 |

В период с 2010 по 2019 годы финансовые средства были направлены на проектирование спортивных объектов (реконструкция спортивного комплекса «Синегорец», строительство крытого катка с искусственным льдом, универсальной спортивной площадки «Локомотив», лыжероллерной трассы).

Стратегический ориентир на перспективу – это развитие и обновление инфраструктуры спортивных сооружений на территории, что позволит в 2030 году увеличить целевые показатели, как по количеству проведенных спортивных мероприятий, так и по охвату населения систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Динамика роста обеспеченности плоскостными спортсооружениями вызвана снижением численности населения городского округа, а также за счет строительства в 2016 году дополнительно двух уличных гимнастических комплексов на стадионах «Горняк» и «Синегорец» и универсальной спортивной площадке «Локомотив».

Снижение показателя по обеспеченности населения спортивными залами связано с закрытием спортивных залов в муниципальном бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 2 (школа реорганизована и здания демонтированы) и Спорткомплекса «Кушвинского завода прокатных валков» (здание в аварийном состоянии).

Бассейн в спортивном комплексе «Синегорец» реконструирован что, безусловно, положительно сказалось на динамике изменения целевых показателей.

Основными направлениями развития в этой сфере являются:

- развитие дополнительного образования;

- развитие адаптивной физической культуры и спорта для людей с ограниченными возможностями;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в городском округе;

- поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории;

- развитие массового спорта и высшего спортивного мастерства среди систематически занимающихся в муниципальных учреждениях городского округа.

2.3. КУЛЬТУРА

Сфера культуры городского округа представлена многопрофильной сетью учреждений культуры: 3 – культурно-досугового типа, 3 – дополнительного образования, краеведческий музей и библиотечно-информационный центр, в том числе:

Таблица 6

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Год основания | Наполняемость, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского городского округа «Кушвинский дворец культуры» | Кушвинский дворец культуры 624300, Свердловская область, г. Кушва, пл. Культуры, 1 | 1955 | 450 |
| 2. |  | Центр досуга поселка Азиатская 624310, Свердловская область, пос. Азиатская, ул. Коммуны, 3 | 1964 | 60 |
| 3. |  | Дом досуга дер. Мостовая 624300, Свердловская область, дер. Мостовая, 69а | 1968 | 50 |
| 4. |  | Дом досуга пос. Верхняя Баранча 624300, Свердловская область, пос. Верхняя Баранча, ул. Гагарина, 14 | 1968 | 30 |
| 5. | Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского городского округа Кинотеатр «Феникс» | Кинотеатр «Феникс» 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Союзов, 1а, | 1965 | 150 |
| 6. |  | Кинотеатр «Феникс плюс»624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Кооперативная,77 | 1967 | 60 |
| 7. | Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского городского округа «Центр культуры и досуга пос. Баранчинский» | Центр культуры и досуга пос. Баранчинский 624315, Свердловская область, пос. Баранчинский ул. Ленина, 1. (деревянное здание) | 1894 | 400 |
| 8. | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-информационный центр Кушвинского городского округа» | Центральная библиотека 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Фадеевых, 20 | 1986 | 200 |
| 9. |  | Детская библиотека 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Луначарского, 10 | 1935 | 150 |
| 10. |  | Городская библиотека №1 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Линейная, 19 | 1986 | 150 |
| 11. |  | Азиатская сельская библиотека № 2 624300, Свердловская область, пос. Азиатская, ул. Кушвинская, 50 | 1965 | 50 |
| 12. |  | Баранчинская поселковая библиотека № 3 624315, Свердловская область, пос. Баранчинский ул. Коммуны, 43 | 1966 | 150 |
| 13. | Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского городского округа «Кушвинский краеведческий музей» | Кушвинский краеведческий музей 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Фадеевых, 39 | 1969 | 100 |
| 14. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского городского округа «Кушвинская детская музыкальная школа» | Кушвинская детская музыкальная школа 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Луначарского, 5 | 1965 | 260 |
| 15. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Баранчинская детская школа искусств» | музыкальное отделение 624315, Свердловская область, пос. Баранчинский ул. Ленина,29, (деревянное здание) | 1873 | 130 |
| 16. |  | художественное отделение 624315, Свердловская область, пос. Баранчинский ул. Республики,6, (5-этажный жилой дом) | 1992 | 130 |
| 17. | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа Кушвинского городского округа» | Детская художественная школа 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Кузьмина,9 | 1978 | 260 |
| 18. |  | Детская художественная школа 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Станционная, 82 а, | 1997 | 120 |

Одна из основных целей художественного образования детей – это раннее выявление одаренных детей и подростков, их поддержка и продвижение, что достигается благодаря эффективной системе конкурсно-фестивальной деятельности.

Ежегодно осуществляются традиционные творческие проекты: областной конкурс юных музыкантов «Звёзды горы Благодать», областной конкурс-выставка учащихся детских школ искусств, конкурс-выставка учащихся детских школ искусств Горнозаводского управленческого округа «Мир сказок», областной конкурс ансамблей и оркестров народных инструментов «Андреевские встречи». Но в этот же период снижается качество материальной базы учреждений дополнительного образования. Требуется проведение капитального ремонта здания Кушвинской детской музыкальной школы, реконструкция кровли в здании Детской художественной школы. Особенно остро назрела проблема строительства помещений для школы искусств в поселке Баранчинский. Имеющееся здание абсолютно не соответствует санитарным требованиям, применимым к образовательному учреждению: отсутствие воды, канализации, теплого туалета.

Кушвинский краеведческий музей является единственным муниципальным музеем на территории Кушвинского городского округа и города Верхняя Тура. Он имеет перспективу по организации комплексного туристического обслуживания граждан Российской Федерации. Но для этого в краеведческом музее необходимо завершить создание постоянной экспозиции «Стихии Благодати», провести ремонт кровли и фасада здания, благоустройство прилегающей территории с размещением уличной музейной экспозиции. Все эти мероприятия позволят создать на базе музея координационный туристический центр, который будет удовлетворять потребности граждан в сфере туризма.

Количество клубных формирований составляет 84 единицы, в том числе 60 процентов формирований рассчитано для детей. Количество участников – 1453 человека, из них детей – 550, что составляет 38 процентов. Из общего числа мероприятий - 1855, проводимых культурно-досуговыми учреждениями в Кушвинском городском округе, 50 процентов адресовано детям до 14 лет, их ежегодно посещает более 80 тысяч детей.

С 2005 года число участников клубных формирований в учреждениях культурно-досугового типа выросло в 1,3 раза, численность участников культурно-досуговых мероприятий - в 1,4 раза, что говорит о востребованности услуг культуры населением городского округа, но площади помещений для занятий кружков и творческих коллективов не позволяют увеличить количество участников клубных формирований и не соответствуют нормативам. Для решения этой проблемы планируется строительство сельского центра культурного развития по адресу: Свердловская область, поселок Баранчинский, улица Ленина, 1. В настоящий момент ПСД проходит государственную экспертизу по определению достоверности сметной стоимости. С 2019 года начал работать клуб в железнодорожном районе г. Кушва. Для организации выездных форм культурного обслуживания жителей сельских территорий, не имеющих стационарных учреждений культуры клубного типа, необходимо приобрести микроавтобус (автоклуб).

Ежегодно в кинотеатре «Феникс» проводится более 2000 киносеансов, которые посещают около 20 тысяч человек.

Важнейшим является ресурсное обеспечение мероприятий стратегической Программы. Даже при планируемом стабильном росте экономики городского округа, объем доходов местного бюджета будет недостаточен для реализации крупных инвестиционных мероприятий. Для их осуществления потребуется участие средств областного бюджета. Одновременно учреждениями культуры и художественного образования планомерно проводится работа по привлечению внебюджетных средств для решения уставных задач.

2.4. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Организация и качество оказания услуг здравоохранения занимают важное место в социально-экономическом развитии Кушвинского городского округа.

Здравоохранение городского округа представлено учреждениями: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница г. Кушва», Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Кушвинская стоматологическая поликлиника», Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер № 3» филиал в г. Кушва.

Таблица 7

| Наименование объекта | Адрес объекта | Год основания объекта | Количество обслуживаемого населения |
| --- | --- | --- | --- |
| Стационар №1 | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Кузьмина, 48 | 1996 | 38 087 |
| Стационар №2 | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Фадеевых, 32 а, корпус 2 | 1959 | 38 087 |
| Стационар пос. Баранчинский | 624315, Свердловская область, п. Баранчинский, ул. К. Либкнехта, 36 | 1958 | 9 131 |
| Детская поликлиника | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Строителей, 13 б | 1976 | 8 313 |
| Поликлиника узких специалистов п. Баранчинский | 624315, Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. К. Либкнехта, 36 | 2007 | 9 326 |
| Поликлиника узких специалистов | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, 82 А | 2007 | 38 087 |
| Инфекционное отделение | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Фадеевых, 32 а, корпус 4 | 1958 | 38 087 |
| Педиатрическое отделение | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Фадеевых, 32 а, корпус 5 | 1976 | 8 525 |
| ОВП №1 | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, 61 | 2007 | 8 656 |
| ОВП №2 | 624315, Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. К. Либкнехта, 36 | 2007 | 9 131 |
| ОВП №3 | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Фадеевых, 32 а, корпус 1 | 2009 | 12 119 |
| ОВП №5 | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Станционная, 86 б | 2014 | 3 662 |
| ОВП п. Восток | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Пархоменко, 11 | 2007 | 1 731 |
| ОВП п. Азиатская | 624300, Свердловская область, пос. Азиатская, ул. Кушвинская, 48 | 2006 | 1318 |
| Патологоанатомическое отделение | 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Фадеевых, 32 а, корпус 6 | 1958 | 187 |

Сохранение здоровья населения городского округа и его воспроизводство - одна из основных задач администрации городского округа и лечебно-профилактических учреждений.

Основной социально-демографической проблемой в городском округе остается смертность трудоспособного населения.

### Основные задачи:

- улучшение показателей здоровья жителей городского округа, дальнейшее развитие профилактической направленности в деятельности Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница г. Кушва»  через внедрение новых профилактических программ и совершенствование действующих профилактических направлений, обеспечение доступности медицинской помощи, объемы, виды и качество которой должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, повышение ответственности населения за свое здоровье и здоровье своих детей;

- преодоление негативных демографических тенденций, обусловленных снижением численности женщин фертильного возраста, снижением рождаемости, удерживание показателей смертности на индикаторном уровне.

### Ожидаемые результаты:

- увеличение рождаемости до 13,07 промилле в 2030 году;

- общая смертность к 2030 году не выше 19,92 промилле или 688 человек;

- увеличение средней продолжительности жизни к 2030 году до 74,8 лет.

Глава 3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Одной из важнейших характеристик уровня жизни населения является обеспеченность жильем, качество жилых помещений и масштабы жилищного строительства.

В 2023 году введено в эксплуатацию индивидуальных жилых домов общей площадью 4396 кв. м.

Показатель обеспеченности жильем в городском округе на одного жителя в 2023 году составил 31,5 кв. метров и увеличился по сравнению с 2005 годом на 8,5 кв. метров на человека.

Жилой фонд Кушвинского городского округа на начало 2024 года составляет 1 129,9 тыс. кв. м, в том числе в городской местности – 826,38 тыс. кв. м и 303,52 тыс. кв. м – в сельской местности.

Реализация градостроительной политики обеспечит устойчивое развитие округа и окажет существенное влияние на улучшение качества жизни граждан. Эффективное использование территориальных ресурсов позволит формировать рациональную систему расселения и планировочную структуру городского округа.

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Кушвинского городского округа

Таблица 8

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Норматив по НГПСО 1-2009.66 | Норм. потребность на 2019 год | Факт. потребность на 2019 год | Нормативная потребность на 2030 год | Перспективная обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объекты образования |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения | мест на 1 тыс. чел. | 50 | 1 876 (от 37 511 чел. по стат.данным) | 2 372 | 1 815 (от 36 288 чел. по Стратегии) | 100 |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | учащихся на 1 тыс. чел. | 115 | 4 314 (от 37 511 чел. по стат.данным) | 4 747 | 4 174 (от 36 288 чел. по Стратегии) | 100 |
| 3. | Учреждения дополнительного образования для детей | мест на 1 тыс. чел. | 23 | 863 | 4 141 (72% от 5751 – примерной численности детей в возрасте 6-18 лет) | 3 818 (83,6% от 4 566 примерной численности детей в возрасте 5-17 лет) | 83,6% (от численности детей в возрасте 5-17 лет) |
|  |  | Объекты культуры |  |  |  |  |  |
| 1. | Учреждения культуры клубного типа | мест на 1 тыс. чел. | 30 | 37511*30/1000 = 1126 | 990 | 1090 | 96,8 |
| 2. | Учреждения дополнительного образования для детей | мест на 1 тыс. чел. | 23 | 37511*23/1000 =863 | 1111 | 1130 | 131 |
| 3. | Музеи | объект на 10 тыс. чел. | 0,4 | 37511*0,4/10000=1,5 | 1 | 1 | 66,67 |
| 4. | Библиотеки в т.ч.: общедоступные | учреждение | 1 на 17 тыс. чел.; | 37511*1/17000=2,2 | 3 | 3 | 136 |
| 5. | Кинотеатры (кинозалы) | мест на 1 тыс. чел. | 12 | Для малых городов норматива нет | 210 | 290 | 138 |
|  |  | Объекты физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортивными залами | тыс.кв.м на 10 тыс. чел. | 3,5 | 13,2 | 7,6 | 11,9 | 44,9 |
| 2. | Плавательный бассейны | кв.м зеркала воды на 10 тыс.чел. | 750 | 2 835,0 | 535 | 2 565,0 | 8,2 |
| 3. | Плоскостные сооружения | тыс.кв.м на 10 тыс. чел. | 19,5 | 73,7 | 29,2 | 66,7 | 56,0 |

Глава 4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

Сфера образования:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

3. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

5. Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;

6. Постановление Правительства Свердловской области от 31 мая 2018 года № 351-ПП «Об утверждении комплекса мероприятий, направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в Свердловской области на 2018-2020 годы»;

7. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Сфера здравоохранения:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2012 года № 1152 «Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности»;

Сфера культуры:

1. Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

2. Указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

3. Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 29 декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

5. Постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1268-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2027 года»;

6. Постановление Правительства Свердловской области от 29 декабря 2017 года № 1039-ПП «Об утверждении методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры в Свердловской области».

7. Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 г. № 232-ОЗ "О музейном деле в Свердловской области" (с изменениями и дополнениями).

Сфера физической культуры и спорта:

1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Для функционирования и развития объектов социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа необходимо:

1. развитие нормативно-правовой базы Кушвинского городского округа в части актуализации образовательного процесса в территории, создание условий для модернизации и реструктуризации системы образования;

2. актуализация документов территориального планирования с целью повышения экономической эффективности использования территории Кушвинского городского округа на основе инновационных градостроительных решений.

РАЗДЕЛ III. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# Глава 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа

Программа является прогнозно-плановым документом, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов Кушвинского городского округа, а также, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов городского округа.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа учитывает планируемые мероприятия федерального значения, регионального значения, местного значения, а также мероприятия, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников. Цель мероприятий по развитию в рамках настоящего приоритетного направления: обеспечение широкого доступа всех социальных слоев населения к услугам объектов социальной сферы

5.1. ОБРАЗОВАНИЕ

В сфере образования:

1) уменьшено количество зданий школ в связи с аварийным их состоянием с 13 до 10 зданий;

2) снижена доля школьников, обучающихся во вторую смену (в 2018 году – 29,1 процентов, 2023 году – 20,1 процентов);

3) увеличился износ зданий общеобразовательных школ (из 10 зданий определен износ 50 и более процентов у 4 зданий общеобразовательных школ).

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить население Кушвинского городского округа учреждениями общего и дополнительного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест.

Перечень мероприятий Программы

Таблица 9

| № п/п | Название | Мероприятие | Адрес места расположения | Год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Образование |  |  |  |  |
| 1. | Пристрой школьной столовой с теплым переходом к зданию муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 | Строительство | 624315 Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. Победы,д.9 | 2025 | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно- коммунальной сферы», Управление образования Кушвинского городского округа |
| 2. | Здание средней общеобразовательной школы на 800 мест | Строительство | 624300 Свердловская обл г. Кушва, ул. Дзержинского | 2026-2027 | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно- коммунальной сферы», Управление образования Кушвинского городского округа |
| 3. | Объект «Загородный детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия (в том числе разработка проектно-сметной документации) | Строительство | 624300 Свердловская область, г. Кушва, ул.Суворова,45 | 2026-2028 | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно- коммунальной сферы», Управление образования Кушвинского городского округа |

5.2. КУЛЬТУРА

В области культуры с целью достижения нормативных показателей обеспеченности населения объектами культуры предусмотрены следующие мероприятия.

Перечень мероприятий Программы

Таблица 10

| № п/п | Название | Мероприятие | Адрес места расположения | Год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Культура |  |  |  |  |
| 1. | Создание сельского центра культурного развития | Строительство | 624315 Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. Ленина, д.1 | 2025-2027 | Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского городского округа «Центр культуры и досуга» |
| 2. | Клуб | Строительство | 624300 Свердловская область, пос. Верхняя Баранча | 2030 | Муниципальное автономное учреждение культуры Кушвинского городского округа «Центр культуры и досуга» |

Реализация программных мероприятий позволит в полной мере обеспечить население объектами в сфере культуры и расширить возможность для культурно-духовного развития жителей городского округа.

5.3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В сфере физической культуры и спорта с целью достижения нормативных показателей обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта предусмотрены следующие мероприятия.

Таблица 11

| № п/п | Название | Мероприятие | Адрес места расположения | Год | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |
| 1. | Лыжероллерная трасса, расположенная по адресу: Свердловская область, г. Кушва, пос. Дачный, в районе ул. Энгельса | Строительство | 624300 Свердловская область, г. Кушва, ул. Энгельса, земельный участок 17 | 2024 | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно- коммунальной сферы» |

# Глава 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа

В качестве источников финансирования в целях реализации Программы могут применяться следующие источники финансирования: бюджетные и внебюджетные средства.

Бюджетные средства включают следующие уровни бюджетов:

1) Федеральный бюджет;

2) Областной бюджет;

3) Местный бюджет.

Объем капитальных вложений, требуемый для развития социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа, распределенный по источникам финансирования, представлен в таблице 12.

Всего инвестиций для нового строительства, модернизации и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа на 2023 – 2030 годы необходимо в размере 3 782 521,80 тыс. руб., в т.ч. по сферам социальной инфраструктуры:

1) образование – 3 100 064,8 тыс. руб. (81,96 % от общего объема финансирования);

2) культура – 644 000,0 тыс. руб. (17,03 % от общего объема финансирования);

3) физическая культура и спорт – 37 457,0 тыс. руб. (0,99 % от общего объема финансирования).

Таблица 12

Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции

объектов социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа

| Номер п/п | Наименование мероприятия/ источник расходов на финансирование | Срок реализации | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год (прогнозно) | 2026 год (прогнозно) | 2027 год (прогнозно) | 2028 год (прогнозно) | 2029 год (прогнозно) | 2030 год (прогнозно) | Примечание6 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Всего по комплексной программе в том числе: |  | 3782521,80 | 20064,80 | 43457,00 | 370500,00 | 1595500,00 | 1343000,00 | 400000,00 | 0,00 | 10000,00 |  |
| 2. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | областной бюджет |  | 3420000,00 | 0,00 | 0,00 | 290000,00 | 1485000,00 | 1255000,00 | 380000,00 | 0,00 | 10000,00 |  |
| 4. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 3120000,00 | 0,00 | 0,00 | 290000,00 | 1485000,00 | 955000,00 | 380000,00 | 0,00 | 10000,00 |  |
| 5. | местный бюджет |  | 247331,80 | 10064,80 | 38457,00 | 42905,00 | 67905,00 | 68000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,000,00 |  |
| 6. | внебюджетные источники |  | 115190,00 | 10000,00 | 5000,00 | 37595,00 | 42595,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Всего по направлению «Образования» в том числе: |  | 3100064,80 | 20064,80 | 0,00 | 80000,00 | 1300000,00 | 1300000,00 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 8. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9. | областной бюджет |  | 2890000,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 1235000,00 | 1235000,00 | 380000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 10. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 2590000,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 | 1235000,00 | 935000,00 | 380000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11. | местный бюджет |  | 200064,80 | 10064,80 | 0,00 | 40000,0 | 65000,00 | 65000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12. | внебюджетные источники |  | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 13. | Строительство здания средней общеобразовательной школы по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Дзержинского, всего из них: | 2026-2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 14. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15. | областной бюджет |  | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17. | местный бюджет |  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 18. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 19. | Строительство объекта «Загородный детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия» (в том числе разработка проектно-сметной документации) по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Суворова, д. 45, всего из них: | 2026-2028 | 2 020 064,80 | 20 064,80 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 20. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 21. | областной бюджет |  | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 22. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 23. | местный бюджет |  | 110 064,80 | 10 064,80 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24. | внебюджетные источники |  | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25. | Строительство пристроя школьной столовой с теплым переходом к зданию муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 по адресу: Свердловская область, г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Победы, д. 9, всего из них: | 2026-2027 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27. | областной бюджет |  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29. | местный бюджет |  | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 30. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Всего по направлению «Культура» в том числе: |  | 644000,00 | 0,00 | 5000,00 | 290500,00 | 295500,00 | 43000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |  |
| 32. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 33. | областной бюджет |  | 530000,00 | 0,00 | 0,00 | 250000,00 | 250000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |  |
| 34. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 530000,0 | 0,00 | 0,00 | 250000,00 | 250000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 |  |
| 35. | местный бюджет |  | 8810,00 | 0,00 | 0,00 | 2905,00 | 2905,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 36. | внебюджетные источники |  | 105190,00 | 0,00 | 5000,00 | 37595,00 | 42595,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 37. | Создание сельского центра культурного развития по адресу: Свердловская область, г. Кушва, пос. Баранчинский, ул. Ленина, д. 1, всего из них: | 2025-2026 | 634000,00 | 0,00 | 5000,00 | 290 500,00 | 295 500,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 38. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 39. | областной бюджет |  | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 40. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 41. | местный бюджет |  | 8810,00 | 0,00 | 1000,00 | 2905,00 | 2905,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 42. | внебюджетные источники |  | 105 190,00 | 0,00 | 5000,00 | 37 595,00 | 42 595,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 43. | Строительство клуба в пос. Верхняя Баранча Кушвинского городского округа, всего из них: | 2030 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
| 44. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 45. | областной бюджет |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
| 46. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |  |
| 47. | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 48. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Всего по направлению «Физическая культура и спорт» в том числе: |  | 37 457,00 | 0,00 | 37 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 50. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 51. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 52. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 53. | местный бюджет |  | 37 457,00 | 0,00 | 37 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 54. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 55. | Строительство лыжероллерной трассы, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Энгельса, земельный участок № 17, всего из них: | 2020 | 37 457,00 | 0,00 | 37 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 56. | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57. | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 58. | в том числе субсидии местным бюджетам |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 59. | местный бюджет |  | 37 457,00 | 0,00 | 37 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 60. | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Глава 7. Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются тенденции социально-экономического развития, характеризующиеся созданием устойчивого рынка труда, увеличением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания.

Реализация Программы должна создать предпосылки для устойчивого развития городского округа. Реализация инвестиционных проектов заложит основы социальных условий для развития способностей каждого человека, они будут обеспечены за счет повышения качества и доступности социальных услуг, а именно образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения для всех категорий жителей.

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации, позволит достичь целевых показателей Программы комплексного развития социальной инфраструктуры на расчетный срок. Достижение целевых индикаторов в результате реализации Программы комплексного развития характеризует будущую модель социальной инфраструктуры городского округа.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице 13.

Целевые индикаторы Программы развития социальной инфраструктуры 
Кушвинского городского округа

Таблица 13

| № п/п | Индикатор (целевой показатель) | Данные для установки целевого показателя | Единица измере- ния |  |  |  |  |  |  |  | Показатели по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  |  |  |  |  |  | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность | Доля детей дошкольного возраста, обеспеченных местами в детских дошкольных образовательных муниципальных учреждениях | % | 87,3 | 87,6 |  | 88,0 |  | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,8 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 88,0 |
| 2. |  | Доля детей школьного возраста, обеспеченных местами в муниципальных школах | % | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 |
| 3. |  | Доля детей, обеспеченных учреждениями дополнительного образования | % | 73 | 74 |  | 75 |  | 76 | 81,8 | 82,6 | 83,3 | 83,6 | 83,9 | 84,2 | 84,5 | 84,8 | 85,3 85,1 |
| 4. | Качество | Количество построенных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. |  | Количество реконструированных учреждений дошкольного образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |
| 6. |  | Количество построенных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. |  | Количество реконструированных учреждений общего образования, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 0 | 0 | 55,231 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений дошкольного и общего образования | Бюджетное финансирование | млн. руб. | 15,88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 237,372 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн. руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами здравоохранения в соответствии с нормативными значениями | % | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. | Качество | Количество построенных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество реконструированных учреждений здравоохранения, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений здравоохранения | Бюджетное финансирование | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность | Доля населения, обеспеченная объектами культуры в соответствии с нормативными значениями | % | 83 | 83 | 83 |  | 83 |  | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 94 |  |  |  |  |
| 2. | Качество | Количество построенных и реконструированных учреждений культуры, введенных в эксплуатацию | объект | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений | бюджетное финансирование млн. р. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 252,90 | 252,90 | 23,00 |  |  |  |  |
|  |  | привлечение частных инвестиций млн. р. |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5,0 | 37, 59 | 42,59 | 20,00 |  |  |  |  |
| 4 . | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений культуры | бюджетное финансирование млн. р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | привлечение частных инвестиций млн. р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доступность | Доля населения, обеспеченная спортивными объектами в соответствии с нормативными значениями: | % | 29,9 | 30,0 | 30,1 |  | 30,2 |  | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |  |
| 2. |  | Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом, в общей численности населения Кушвинского ГО | % | 39,0 | 39,2 | 41,4 |  | 42,0 |  | 42,5 | 55,2 | 57,9 | 61,9 | 64,9 | 67,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 3. |  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 36 | 52 | 52,3 |  | 52,6 |  | 52,6 | 52,6 | 54,0 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |  |
| 4. | Качество | Количество построенных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. |  | Количество реконструированных учреждений физической культуры и спорта, введенных в эксплуатацию за рассматриваемый период | шт. | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Затраты на мероприятия по строительству новых учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. | Затраты на мероприятия по реконструкции учреждений физической культуры и спорта | Бюджетное финансирование | млн.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Привлечение частных инвестиций | млн.руб. | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

# Глава 8. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кушвинского городского округа до 2030 года разработана в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами социально-экономического развития округа, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории.

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия местным нормативам градостроительного проектирования городского округа. Местные нормативы градостроительного проектирования Кушвинского городского округа позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территории, устанавливаемых в документах социально-экономического развития и территориального планирования.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

1) в улучшении условий жизни населения городского округа;

2) в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимом объеме;

3) в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населения городского округа.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителями.

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются: выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, установленным в Программе параметрам и нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей и задач Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа выполнения программных мероприятий и достижения значений целевых индикаторов Программы и определяется при достижении целевых индикаторов.

# Глава 9. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры городского округа, являются:

1) внесение изменений в Генеральный план Кушвинского городского округа:

при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий;

2) принятие нормативно-правовых актов Кушвинского городского округа предусматривает:

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

координацию мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

координацию усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

разработку стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Кроме того, целесообразно внесение изменений в существующие муниципальные Программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории городского округа в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры рекомендуется:

1) проведение целевого блока мероприятий в средствах массовой информации, включающих организацию пресс-конференций, в том числе выездных на место строительства (реконструкции), рассказывающих о ходе реализации Программы;

2) подготовка постоянных публикаций в прессе, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Таблица 14

| др. | другие |
| --- | --- |
| т.к. | так как |
| млн. | миллион, миллионы |
| чел. | человек |
| кв.м | квадратный метр |
| в т.ч. | в том числе |
| тыс. чел. | тысяч человек |
| тыс.кв.м. | тысяч квадратных метров |