АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.02.2025; № 184. г. Кушва.

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2025 году на территории Кушвинского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 28 февраля 2005 года № 139-ПП 
«О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», администрация Кушвинского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) состав межведомственной противопаводковой комиссии Кушвинского муниципального округа на 2025 год (прилагается);

2) план организации пропуска весеннего половодья и дождевых паводков 
на 2025 год (прилагается).

2. Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа:

1) осуществлять постоянный контроль по заключенному муниципальному контракту на техническое обслуживание и содержание гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кушвинского муниципального округа;

2) осуществлять контроль за своевременным перезаключением договоров страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате возможных аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в собственности Кушвинского муниципального округа;

3) в срок до 1 апреля 2025 года, в составе межведомственной противопаводковой комиссии Кушвинского муниципального округа, организовать предпаводковое обследование технического состояния всего комплекса гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Кушвинского муниципального округа (плотина, водосброс, водозабор, водослив, быстроток, соро-льдозадерживающие устройства) с составлением актов обследования.

3. Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского муниципального округа:

1) в срок до 1 марта 2025 года организовать мониторинг и контроль выполнения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Кушвинского муниципального округа;

2) с 1 апреля 2025 года организовать взаимодействие с ответственным лицом от администрации Горнозаводского управленческого округа по координации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков по паводкоопасному направлению № 3 (бассейны                        рек     Тагил – Черная – Выя – Салда);

3) во взаимодействии с собственниками (эксплуатирующими организациями) гидротехнических сооружений, в случае необходимости обеспечить предпаводковую сработку водохранилищ в соответствии с расчетами Отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного управления.

4. Директору муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» осуществить очистку водопропускных и дренажных труб от снега и льда, а также очистку и раскрытие обочин на автомобильных дорогах местного назначения, подверженных угрозе подтопления.

5. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского муниципального округа на период с 1 апреля 2025 года до особого распоряжения противопаводковой комиссии администрации Горнозаводского управленческого округа, ежесуточно отправлять донесения оперативному дежурному 
дежурно-диспетчерской службы города Нижний Тагил.

6. Рекомендовать директору муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Коммунальные сети» в срок 
до 1 апреля 2025 года создать месячный запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды и обеспечить круглосуточную работу всех питьевых скважин.

7. Рекомендовать руководителям организаций, товариществам собственников жилья, осуществляющим управление многоквартирными домами на территории Кушвинского муниципального округа, в срок 
до 1 апреля 2025 года обеспечить очистку водоотводных систем, трубопроводов, каналов для пропуска и отвода талых вод в целях предотвращения подтоплений подвальных этажей многоквартирных домов и придомовых территорий, а также произвести очистку от снега перекрытий и крыш зданий.

8. Рекомендовать директору муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Телерадиокомитет», генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Кушвинский рабочий» системно, не менее двух раз в месяц, в период марта-апреля месяца текущего года освещать в средствах массовой информации вопросы безопасности населения в паводкоопасный период и безопасного поведения людей на льду водных объектов.

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Кушвинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Кушвинского муниципального округа.

И.о. главы Кушвинского муниципального округа                                 А.В. Чепрасов

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кушвинского муниципального округа от 14.02.2025 № 184 «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2025 году на территории Кушвинского муниципального округа» |
| --- | --- |

СОСТАВ

межведомственной противопаводковой комиссии

Кушвинского муниципального округа на 2025 год

| Слепухин Михаил Владимирович |  | -глава Кушвинского муниципального округа, председатель комиссии |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Чепрасов Антон Вячеславович |  | -первый заместитель главы Кушвинского муниципального округа, заместитель председателя комиссии |  |
| Егозов Алексей Сергеевич |  | -начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского муниципального округа, секретарь комиссии |  |
| Члены комиссии: |  |  |  |
| Маскаева Оксана Валентиновна |  | -заместитель главы Кушвинского муниципального округа - начальник Финансового управления Кушвинского муниципального округа |  |
| Андреева Олеся Викторовна |  | -начальник отдела по развитию потребительского рынка предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского муниципального округа |  |
| Орлова Светлана Владимировна |  | -председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа |  |
| Шурыгин Александр Александрович |  | -директор муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |  |
| Полетаев Сергей Викторович |  | -начальник Управления поселками и другими сельскими населенными пунктами, входящими в состав территории Кушвинского муниципального округа |  |
| Попова Ольга Борисовна |  | -начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура (по согласованию) |  |
| Терех Алексей Аркадьевич |  | -начальник 46 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области» (по согласованию) |  |
| Леонова Наталия Валерьевна |  | -главный врач государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центральная районная больница города Кушва» (по согласованию) |  |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кушвинского муниципального округа от 14.02.2025 № 184 «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья и дождевых паводков в 2025 году на территории Кушвинского муниципального округа» |
| --- | --- |

ПЛАН

организации пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | # Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Кушвинского муниципального округа по вопросу подготовки к # паводкоопасному сезону | # Председатель противопаводковой комиссии Кушвинского муниципального округа | # февраль-март # 2025 года |  |
| 2 | Разработка и утверждение планов мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков в 2025 году | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского муниципального округа | до 20 февраля 2025 года |  |
| 3 | # Заключение договоров на обслуживание гидротехнических сооружений в 2025 году | Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа | # до 1 марта 2025 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | # Проведение предпаводковых обследований технического состояния всего комплекса гидротехнических сооружений (плотина, водосброс, водозабор, водослив, быстроток, соро-ледозадерживающие устройства и т.д.), расположенных на территории Кушвинского муниципального округа | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского муниципального округа Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа | # до 1 апреля # 2025 года |  |
| 5 | # Проведение подготовительных работ по подготовке гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод (очистка от льда затворов гидросооружений, проверка механизма маневрирования затворами, проверка системы оповещения) | Руководители предприятий (организаций), заключившие договор на обслуживание гидротехнических сооружений с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа | # до 1 апреля # 2025 года |  |
| 6 | # Подготовка резерва скального грунта для отсыпки мест промыва плотин гидротехнических сооружений в случае их возникновения (при необходимости) | # Руководители предприятий (организаций), заключившие договор на обслуживание гидротехнических сооружений с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа | # до 1 апреля # 2025 года |  |
| 7 | # Организация ведения необходимой документации при обслуживании гидротехнических сооружений, ежедневное предоставление сведений об уровне воды в единую дежурно-диспетчерскую службу Кушвинского муниципального округа | # Руководители предприятий (организаций), заключившие договор на обслуживание гидротехнических сооружений с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа | # в период паводка |  |
| 8 | # Предусмотрение резерва финансовых и материальных средств для быстрой локализации последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях в период паводка 2025 года | Руководители предприятий (организаций), заключившие договор на обслуживание гидротехнических сооружений с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа | # в период паводка |  |
| 1 | # 2 | # 3 | # 4 | 5 |
| 9 | # Обеспечение круглосуточной работы всех питьевых скважин на территории Кушвинского муниципального округа | Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Коммунальные сети» | # постоянно |  |
| 10 | # Создание месячного запаса реагентов для очистки питьевой воды | Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Коммунальные сети» | # до 1 марта # 2025 года |  |
| 11 | # Осуществление контроля по исполнению действующих договоров о техническом обслуживании гидротехнических сооружений и представление информации в межведомственную противопаводковую комиссию Кушвинского муниципального округа | # Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, руководители предприятий (организаций), заключившие договор на обслуживание гидротехнических сооружений с комитетом по управлению муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа | # в период действия договора |  |
| 12 | # Организация мониторинга пропуска паводковых вод и предоставление информации в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности # Свердловской области, Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области | # Председатель противопаводковой комиссии Кушвинского муниципального округа Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского муниципального округа | # в период паводка |  |
| 13 | # Системное освещение в средствах массовой информации вопросов безопасности населения в предпаводковый и паводковый период 2025 года и безопасности людей на водных объектах Кушвинского муниципального округа | # Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского муниципального округа # Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского муниципального округа «Телерадиокомитет» Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Кушвинский рабочий» (по согласованию) | # не менее двух раз в месяц |  |