**ПРОТОКОЛ**

**заседания комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории Кушвинского муниципального** **округа**

**24 июня 2025 года**

г. Кушва

26.06.2025 № 2

|  |  |
| --- | --- |
| Председательствовал: |  |
| Первый заместитель главы Кушвинскогомуниципального округа  | - А.В. Чепрасов |
|  |  |
| Присутствовали: Начальник отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского муниципального округаНачальник отдела градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского муниципального округаНачальник Управления физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округаСпециалист по охране труда государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центральная районная больница город Кушва»Директор МКУ КМО «Комитет жилищно -коммунальной сферы» Начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский»Начальник Управления образования Кушвинского муниципального округаСтарший инспектор ДПС ОВ ДПС отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский»Начальник Управления культуры Кушвинского муниципального округа | - О.В. Андреева- И.Е. Выприцкая- А.Ю. Григорьева- Я.В. Красиков- А.А. Шурыгин- А.А. Михалев- С.А. Зараменских- П.В. Шустов- Т.А. Субботкина |

I. О ходе исполнения муниципального контракта по восстановлению горизонтальной дорожной разметки

(А.А. Шурыгин)

1. Принять к сведению доклад директора МКУ КМО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» А.А. Шурыгина о ходе исполнения муниципального контракта по восстановлению горизонтальной дорожной разметки

2. Директору МКУ КМО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

2.1. Обеспечить контроль по выставленным замечаниям к Подрядчику по качеству нанесенной горизонтальной дорожной разметки в рамках заключенного муниципального контракта и срокам устранения недостатков.

Срок – до 1 октября 2025 года.

2.2. Провести работы по обновлению горизонтальной дорожной разметки к началу нового учебного года.

Срок – до 1 сентября 2025 года

2.3. Привести дорожную разметку от здания администрации до ул. Луначарского г. Кушва и искусственную дорожную неровность около пешеходного перехода в соответствие с утвержденным проектом организации дорожного движения.

Срок – до 1 августа 2025 года

II. О ходе исполнения муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог на территории Кушвинского муниципального округа и принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при их эксплуатации. Запланированные работы по устранению дефектов покрытия проезжей части дороги. Организация стационарного искусственного освещения улично-дорожной сети

(А.А. Шурыгин)

 1. Принять к сведению доклад директора МКУ КМО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» А.А. Шурыгина о ходе исполнения муниципального контракта по содержанию автомобильных дорог на территории Кушвинского муниципального округа и принимаемых мерах по обеспечению безопасности дорожного движения при их эксплуатации. Запланированные работы по устранению дефектов покрытия проезжей части дороги. Организация стационарного искусственного освещения улично-дорожной сети

2. Директору МКУ КМО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

2.1. Провести ямочный ремонт по ул. Магистральная г. Кушва

Срок – до 15 июля 2025 года

2.2. Обеспечить контроль за надлежащим и своевременным содержанием автомобильных дорог, особенно автобусных маршрутов

Срок – до 31 декабря 2025 года

2.3. В рамках формирования бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы планировать средства по всем выданным предписаниям надзорных органов и обращениям жителей Кушвинского муниципального округа по организации стационарного искусственного освещения улично-дорожной сети.

Срок – до 1 сентября 2025 года.

III. Об обеспечении безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, организации движения транспорта в местах выполнения ремонтных работ на территории Кушвинского муниципального округа

(П.В. Шустов)

1. Принять к сведению доклад старшего инспектора ДПС ОВ ДПС отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» П.В. Шустова об обеспечении безопасности дорожного движения в местах производства дорожных работ, организации движения транспорта в местах выполнения ремонтных работ на территории Кушвинского муниципального округа

2. Директору МКУ КМО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

2.1. Обеспечить контроль за своевременной установкой дорожных знаков в местах проведения ремонтных работ в целях информирования населения.

Срок – постоянно, в течение 2025 года

2.2. Доводить информацию на совещаниях, проводимых с подрядчиками

Срок – постоянно, в течение 2025 года

IV. О проведении работ по обустройству улично-дорожной сети Кушвинского муниципального округа тротуарами (ул. Станционная, ул. Рабочая, ул. Кооперативная, пос. Баранчинский, ул. Советская)

(А.А. Шурыгин)

 1. Принять к сведению доклад директора МКУ КМО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» А.А. Шурыгина О проведении работ по обустройству улично-дорожной сети Кушвинского муниципального округа тротуарами (ул. Станционная, ул. Рабочая, ул. Кооперативная, пос. Баранчинский, ул. Советская)

2. Директору МКУ КМО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

2.1. В рамках формирования бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годы планировать денежные средства на проектирование работ по капитальному ремонту ул. Станционной с обустройством тротуара.

Срок – до 1 сентября 2025 года.

 3. Начальнику комитета по управлению муниципального имущества Кушвинского муниципального округа Орловой С.В.:

3.1. Провести работы по формированию земельного участка для обустройства тротуара по ул. Советская в пос. Баранчинский .

 Срок – до 1 ноября 2025 года.

4. Директору МКУ КМО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

4.1. Подготовить и согласовать с Госавтоинспекцией МО МВД России «Кушвинский» схему организации пешеходного тротуара по ул. Советская в пос. Баранчинский.

Срок – до 1 сентября 2025 года

4.2. Рассмотреть возможность организации тротуара в пос. Животноводов.

Срок – до 1 сентября 2025 года.

5. Директору МКУ КМО «Коммунальные сети» Мамедову Р.Ф.:

5.1. По окончанию проведения работ провести подсыпку, восстановить тротуар в щебеночном исполнении по ул. Рабочая от дома № 40 до ул. Карла Маркса в г. Кушва.

V. О планируемых работах по приведению аварийно-опасных переходов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 является программой, направленной на достижение жизненно-важных целей и целевых показателей. ГОСТ Р 70716-2023 «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования», с учетом типовых схем обустройства пешеходных переходов, подготовленных ГУОБДД МВД России, Минтрансом России, Росавтодором и ФАУ «Росдорнии».

(П.В. Шустов)

1. Принять к сведению доклад старшего инспектора ДПС ОВ ДПС отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» П.В. Шустова о необходимых работах по приведению аварийно-опасных переходов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

2. Директору МКУ КМО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

2.1. Установить дорожный знак «Пешеходный переход» на регулируемом пешеходном переходе ул. Ленина – пер. Молодежный г. Кушва и ул. Горняков 35.

Срок – до 1 сентября 2025 года.

VI. Об изменении движения грузового транспорта г. Кушва с ул. Коммуны

на ул. Первомайская

(П.В. Шустов)

1. Принять к сведению доклад старшего инспектора ДПС ОВ ДПС отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» П.В. Шустова об изменении движения грузового транспорта г. Кушва с ул. Коммуны на ул. Первомайская

2. Директору МКУ КМО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

2.1. Подготовить схему переноса дорожных знаков «Движение грузового транспорта запрещено» с ул. Первомайская на ул. Коммуны г. Кушва, согласовать с Госавтоинспекцией МО МВД России «Кушвинский».

Срок – до 1 сентября 2025 года.

VII. Об обустройстве улично-дорожной сети дорожными знаками 3.27 (Остановка запрещена) с информационной табличкой 8.24 (Работает эвакуатор) ул. Коммуны от дома № 65 до дома № 69 (с нечетной стороны улицы, в прямом и обратном направлении) г. Кушва.

(А.А. Михалев)

1. Принять к сведению доклад начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» А.А. Михалева об обустройстве улично-дорожной сети дорожными знаками 3.27 (Остановка запрещена) с информационной табличкой 8.24 (Работает эвакуатор) ул. Коммуны от дома № 65 до дома № 69 (с нечетной стороны улицы, в прямом и обратном направлении) г. Кушва.

2. Начальнику Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» А.А. Михалеву

2.1. Направить предложения и схему установки дорожных знаков 3.27 (Остановка запрещена) с информационной табличкой 8.24 (Работает эвакуатор) ул. Коммуны

Срок – до 1 августа 2025 года.

3. Директору МКУ КМО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

3.1. Организовать работы по установке дорожных знаков 3.27 (Остановка запрещена) с информационной табличкой 8.24 (Работает эвакуатор) ул. Коммуны в г. Кушва.

Срок – до 1 мая 2026 года.

VIII. Об организации работ по обустройству искусственными дорожными неровностями улично-дорожную сеть ул. Коммуны г. Кушва в соответствии с требованием ГОСТ Р 52605-2006 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий

(А.А. Михалев)

1. Принять к сведению доклад начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» А.А. Михалева об организации работ по обустройству искусственными дорожными неровностями улично-дорожную сеть ул. Коммуны г. Кушва в соответствии с требованием ГОСТ Р 52605-2006 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

2. Начальнику Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» А.А. Михалеву

2.1. Направить предложения по организации искусственных дорожных неровностей ул. Коммуны г. Кушва

Срок – до 1 августа 2025 года.

IX. О ходе реализации вопроса строительства и размещения стационарной площадки «Автогородок» с целью практических занятий с детьми по знанию правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Кушвинского муниципального округа

(С.А. Зараменских)

1. Принять к сведению доклад начальника Управления образования Кушвинского муниципального округа С.А. Зараменских о ходе реализации вопроса строительства и размещения стационарной площадки «Автогородок» с целью практических занятий с детьми по знанию правил дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма на территории Кушвинского муниципального округа

2. Начальнику Управления образования Кушвинского муниципального округа С.А. Зараменских:

2.1. Информировать Госавтоинспекцию МО МВД России «Кушвинский» о ходе рассмотрения претензионной работы с подрядчика, с которым заключен договор на разработку проектно-сметной документации по строительству и размещению стационарной площадки «Автогородок».

Срок – до 1 ноября 2025 года.

X. Об организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в летний период, в т.ч. на объектах Свердловской железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российский железные дороги».

(С.А. Зараменких, Т.А. Субботкина, А.Ю. Григорьева)

1. Принять к сведению доклады начальника Управления образования Кушвинского муниципального округа С.А. Зараменских, начальника Управления культуры Кушвинского муниципального округа Т.А. Субботкиной, начальника Управления физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа А.Ю. Григорьевой.

 2. Начальнику Управления образования Кушвинского муниципального округа Зараменских С.А., начальнику Управления культуры Кушвинского муниципального округа Т.А. Субботкиной, начальнику Управления физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа А.Ю. Григорьевой.

2.1. Продолжить работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в летний период, обратив особое внимание на проведение профилактических бесед по использованию мототранспорта несовершеннолетними.

Срок – постоянно, в течение 2025 года.

XI. Об организации работы по вопросу обмена информацией о нарушениях ПДД РФ участниками дорожного движения, особенности управления транспортными средствами в состоянии опьянения, несовершеннолетними. Определить ответственных лиц за передачу информации.

(А.А. Михалев)

1. Принять к сведению доклад начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» А.А. Михалева об организации работы по вопросу обмена информацией о нарушениях ПДД РФ участниками дорожного движения, особенности управления транспортными средствами в состоянии опьянения, несовершеннолетними. Определить ответственных лиц за передачу информации.

2. Начальнику Управления образования Кушвинского муниципального округа Зараменских С.А., начальнику Управления культуры Кушвинского муниципального округа Т.А. Субботкиной, начальнику Управления физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа А.Ю. Григорьевой.

2.1. Разместить на официальных сайтах в подведомственных учреждениях информацию о нарушениях ПДД РФ, направленную Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский».

Срок – до 1 августа 2025 года.

XII. О состоянии аварийности на территории Кушвинского муниципального округа за 1 полугодие 2025 года и принимаемых мерах по повышению уровня защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

(А.А. Михалев)

1. Принять к сведению доклад начальника Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» А.А. Михалева о состоянии аварийности на территории Кушвинского муниципального округа за 1 полугодие 2025 года и принимаемых мерах по повышению уровня защищенности населения от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

2. Начальнику Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» Михалеву А.А.:

2.1. Принимать все необходимые меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий.

Срок – до 31 декабря 2025 года.

XIII. О состоянии железнодорожных переездов, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа

(П.В. Шустов)

1. Принять к сведению доклад старшего инспектора ДПС ОВ ДПС отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Кушвинский» П.В. Шустова о состоянии железнодорожных переездов, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа

2. Директору МКУ КМО «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

2.1. Организовать работы по установке дорожных знаков «Приближение к железнодорожному переезду».

Срок – до 1 мая 2026 года.

Первый заместитель главы

Кушвинского муниципального округа А.В. Чепрасов

Екатерина Сергеевна Рупасова

(34344) 2-57-30