Приложение

к постановлению администрации

Кушвинского муниципального округа

от 22.07.2025 № 1261

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Кушвинского городского округа

от 22.11.2017 № 1683

«Об утверждении муниципальной

программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2030 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НА 2018-2030 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ КУШВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2018-2030 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» (далее – МКУ КМО «КЖКС») |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Участники Муниципальной Программы | - Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского муниципального округа; - Отдел по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского муниципального округа; - Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского муниципального округа; -Управление культуры Кушвинского муниципального округа; -Управление образования Кушвинского муниципального округа; -Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа; - МКУ КМО «КЖКС» |
| Цель Программы | Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения проживания населения Кушвинского муниципального округа |
| Задачи Программы | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кушвинского муниципального округа. Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кушвинского муниципального округа. Задача 3. Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кушвинского муниципального округа. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевой показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий Кушвинского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы. Целевой показатель 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий Кушвинского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы. Целевой показатель 3. Доля дворовых территорий Кушвинского муниципального округа, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству. Целевой показатель 4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Кушвинского муниципального округа). Целевой показатель 5. Количество экспертиз достоверности определения сметной стоимости комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Целевой показатель 6. Доля жителей Кушвинского муниципального округа, принявших участие в голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству, от общего количества жителей Кушвинского муниципального округа, имеющих право на участие в голосовании. Целевой показатель 7. Количество благоустроенных общественных территорий Кушвинского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы. Целевой показатель 8. Площадь благоустроенных общественных территорий Кушвинского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы. Целевой показатель 9. Доля общественных территорий Кушвинского муниципального округа, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству. Целевой показатель 10. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включённых в программу. Целевой показатель 11. Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. Целевой показатель 12. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского муниципального округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2029 года, в рамках реализации муниципальной программы. Целевой показатель 13. Площадь благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского муниципального округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2029 года, в рамках реализации муниципальной программы. Целевой показатель 14. Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского муниципального округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2029 года, по отношению к их общему количеству. |
| Срок реализации Программы | 2018-2030 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объём средств на реализацию Программы в 2018-2030 годах составит 325 203 426,32 рубля в том числе: 2018 году-256 081,39 рубля; 2019 году-35 688 920,00 рублей; 2020 году-44 314 589,10 рубля; 2021 году-292 000,00 рублей; 2022 году-18 304 439,00рублей; 2023 году-12 683 242,48 рубля; 2024 году-2 048 277,50 рублей; 2025 году-115 973 922,58 рубля; 2026 году-95 641 954,27 рубля; 2027 году-0,00 рублей; 2028 году-0,00 рублей; 2029 году-0,00 рублей; 2030 году-0,00 рублей. из них: областной бюджет 183 817 896,00 рублей; в том числе: 2018 году-66 796,00 рублей; 2019 году-34 800 000,00рублей; 2020 году-35 158 000,00 рублей; 2021 году-0,00 рублей; 2022 году-15 124 000,00 рублей 2023 году-10 169 100,00 рублей; 2024 году-0,00 рублей; 2025 году-88 500 000,00 рублей; 2026 году-0,00 рублей; 2027 году-0,00 рублей 2028 году-0,00 рублей; 2029 году-0,00 рублей; 2030 году-0,00 рублей. местный бюджет 125 987 206,68 рубля; в том числе: 2018 году-189 285,39 рубля; 2019 году-888 920,00 рублей; 2020 году-9 156 589,10 рубля; 2021 году-42 000,00 рублей; 2022 году-3 180 439,00 рублей; 2023 году-2 514 142,48 рубля; 2024 году-2 048 277,50 рубля; 2025 году-18 750 098,94 рубля; 2026 году-89 217 454,27 рубля; 2027 году-0,00 рублей. 2028 году-0,00 рублей; 2029 году-0,00 рублей; 2030 году-0,00 рублей. **внебюджетные источники 15 398 323,64 рубля; в том числе: 2018 году-0,00 рублей; 2019 году-0,00 рублей; 2020 году-0,00 рублей; 2021 году-250 000,00 рублей; 2022 году-0,00 рублей; 2023 году-0,00рублей; 2024 году-0,00 рублей; 2025 году-8 723 823,64 рубля; 2026 году-6 424 500,00 рублей; 2027 году-0,00 рублей. 2028 году-0,00 рублей; 2029 году-0,00 рублей; 2030 году-0,00 рублей. средства собственников 0,00 рублей; в том числе: 2018 году-0,00 рублей; 2019 году-0,00 рублей; 2020 году-0,00 рублей; 2021 году-0,00 рублей; 2022 году-0,00 рублей; 2023 году-0,00 рублей; 2024 году-0,00 рублей; 2025 году-0,00 рублей; 2026 году-0,00 рублей; 2027 году-0,00 рублей; 2028 году-0,00 рублей; 2029 году-0,00 рублей; 2030 году-0,00 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, составит 100 процентов. 2. Доля благоустроенных общественных территорий в общем количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, составит 100 процентов. 3. Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных в общем количестве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2029 года в рамках реализации муниципальной программы, составит 100 процентов. |

*Объемы финансирования, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета Кушвинского муниципального округа на соответствующий финансовый год.

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018 – 2030 годы» (далее – Программа) разработана в соответствии с основными стратегическими документами, определяющими экономическую политику Свердловской области в целом и Кушвинского муниципального округа.

Решение вопросов формирования современной городской среды регулируется следующими нормативными актами:

1) на федеральном уровне:

Жилищный кодекс Российской Федерации;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Стратегия социально-экономического развития Уральского федерального округа на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ;

постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»;

2) на региональном уровне:

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы, утвержденная Законом Свердловской области от 21 декабря 
2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы»;

3) на местном уровне:

Стратегия развития Кушвинского муниципального округа до 2030 года, утвержденная решением Думы Кушвинского муниципального округа 
от 25 октября 2018 года № 164 «Об утверждении Стратегии развития Кушвинского муниципального округа до 2030 года».

Важнейшей задачей администрации Кушвинского муниципального округа является обеспечение среды комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, наличие современных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, отдыха и занятий физической культурой и спортом населения.

Настоящая Программа разработана с целью определить систему необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации.

Численность населения Кушвинского муниципального округа по состоянию на 1 января 2025 года составляет 35 517 человек.

На территории Кушвинского муниципального округа насчитывается 464 многоквартирных жилых дома, общей площадью 825,5 тыс. м2 и 3 парка, площадь которых составляет 56,5 тыс. м2.

На протяжении последних лет проводимые мероприятия по благоустройству позволили повысить уровень благоустройства территории Кушвинского муниципального округа: отремонтировано 10,5 тыс. м2. дворовых территорий и проездов к ним, выполнен комплекс работ по обустройству 7 детских площадок, установлена велопарковка, урны в количестве 6 штук и скамейки в количестве 12 штук, выполнено комплексное благоустройство трех территорий. В парках восстанавливается освещение и проводится подрезка деревьев и кустарников. Благоустроено место захоронения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, улица Шляхтина- улица Калинина «Мемориал погибшим от ран в госпиталях города Кушвы».

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий Кушвинского муниципального округа, разработан порядок инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - Порядок инвентаризации).

В ходе анализа текущего состояния, оценки потребности и спроса населения выявлена необходимость реализации мероприятий, направленных на благоустройство территорий Кушвинского муниципального округа, в соответствии с современными требованиями.

Осуществляемые ежегодно мероприятия не позволяют обеспечить должным образом комплексный подход к решению проблем в сфере благоустройства территорий, среди которых можно выделить следующие:

- Высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров.

- Отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей, в том числе на детских и спортивных площадках.

- Несоответствие уровня освещения дворовых территорий и общественных территорий нормам освещенности.

- Неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов.

- Ограниченность доступа и передвижения для маломобильных групп населения.

- Ограниченное количество детских, спортивных площадок на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях.

С целью нахождения эффективных путей решения указанных проблем назрела необходимость реализации Программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий Кушвинского муниципального округа.

Программа формируется с учетом региональных программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов их реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

Реализация Программы позволит повысить комфортность проживания населения Кушвинского муниципального округа, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основной целью приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации.

Основными приоритетными направлениями Программы по реализации мероприятий по благоустройству территорий Кушвинского муниципального округа являются:

1) комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий населенных пунктов;

2) оценка физического состояния всех дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

3) вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;

4) обеспечение доступности современной городской среды для инвалидов и других маломобильных групп населения;

5) реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципальных образований в надлежащем комфортном состоянии.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основной целью реализации Программы повышение уровня комфорта городской среды для улучшения проживания населения Кушвинского муниципального округа. Исходя из этого, формулируются следующие задачи Программы:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кушвинского муниципального округа.

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кушвинского муниципального округа.

- Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Кушвинского муниципального округа.

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Кушвинского муниципального округа.

Реализация мероприятий Программы позволит создать благоприятные условия для проживания жителей Кушвинского муниципального округа, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Цели и задачи реализации Программы приведены в приложении № 1 к Программе.

Реализация Программы будет осуществляться в период 2018 – 2030 годов.

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование программы не в полном объеме.

В таком случае программа подлежит корректировке.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Управление ходом реализации Программы и контроль за ее исполнением осуществляет ответственный исполнитель - МКУ КМО «КЖКС».

Основной целью управления реализации Программы является обеспечение целевого использования бюджетных средств, в соответствии с определенными целями и задачами Программы.

Для решения задач, поставленных в соответствии с целью Программы, планируется выполнение мероприятий, представляющих собой комплекс работ, направленных на повышение уровня благоустройства общественных территорий и дворовых территорий Кушвинского муниципального округа.

Целевые показатели (индикаторы) Программы и их значения представлены в приложении № 1 к Программе.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием их сроков реализации, ожидаемых результатов и связь с целевыми показателями представлены в приложении № 2 к Программе.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к Программе.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

1) минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 4 к Программе);

2) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (приложение № 5 к Программе);

3) нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального перечня таких работ (приложение № 6 к Программе);

4) нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав дополнительного перечня таких работ (приложение № 7 к Программе);

5) нормативная стоимость (единичные расценки) элементов благоустройства по мероприятиям, направленным на комплексное благоустройство общественных территорий (приложение № 8 к Программе);

6) порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовой и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы» (приложение № 9 к Программе);

7) адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах, адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах, адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2029 года (приложение № 10 к Программе);

8) план реализации Программы (приложение № 12 к Программе);

Включение предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов в Программу осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Кушвинского муниципального округа, регламентирующими:

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Программу;

- порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий Кушвинского муниципального округа в Программу;

- порядок общественного обсуждения проекта Программы;

- порядок деятельности муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации Программы;

- аккумулирование и расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительных перечней по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, осуществляется с соответствии с порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кушвинского муниципального округа, утверждённым постановлением администрации Кушвинского муниципального округа от 22 ноября 2017 года № 1683/А «Об утверждении порядка аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Кушвинского муниципального округа и утверждении формы соглашения о финансовом участии заинтересованных лиц».

В случае отсутствия предложений от заинтересованных лиц перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству, определяет муниципальная общественная комиссия по обеспечению реализации Программы на территории Кушвинского муниципального округа (далее - Общественная комиссия).

Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий предполагается обязательное финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), при выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории.

Приоритет имеют проекты, выполненные по принципу комплексного подхода к благоустройству соответствующей территории.

Комплексное благоустройство территорий включает в себя проект (далее – проект) по созданию, реконструкции и (или) капитальному ремонту, ремонту следующих элементов благоустройства, в том числе:

покрытия поверхности – твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинированные – в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по территории;

сопряжения поверхностей – различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы;

озеленение – живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, различные виды посадок – в целях ландшафтной организации территории;

ограды – ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных или многорядных посадок кустарников, из сборных железобетонных элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к использованию;

малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного назначения – декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скульптуры; водные устройства; городская мебель – различные виды скамей и столы; коммунально-бытовое оборудование – мусоросборники, контейнеры, урны;

наружное освещение – светотехническое оборудование, предназначенное для утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освещения, соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение;

игровое и (или) спортивное оборудование – игровые, физкультурно-оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;

площадки (хозяйственного назначения, игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, установки коммунально-бытового оборудования, выгула и дрессировки собак, автомобильные).

Реализуемый проект должен содержать не менее шести элементов благоустройства, включая в обязательном порядке ремонт дворовых проездов, покрытия поверхности, обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн.

Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий осуществляются в рамках Программы при условии финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Физическое состояние общественных территорий определяются по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации.

Мероприятия по благоустройству территорий Кушвинского муниципального округа, реализуемые в рамках Программы, выполняются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям и дворовым территориям многоквартирных домов.

С учетом обсуждений с представителями заинтересованных лиц подготавливается и утверждается дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории Кушвинского муниципального округа.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Финансирование Программы осуществляется в рамках:

- подпрограммы 1 «Благоустройство территории Кушвинского муниципального округа» в рамках муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского муниципального округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2030 года»;

- муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Развитие физической культуры и спорта в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года»;

- муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Развитие системы образования в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года»;

- муниципальной программы Кушвинского муниципального округа «Развитие культуры в Кушвинском муниципальном округе до 2030 года».

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, исходя из реальных возможностей.

Актуализация Программы осуществляется по мере необходимости.

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц создана Общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, действующих на территории Кушвинского муниципального округа и иных лиц.

Общественный контроль за реализацией проектов по благоустройству территорий осуществляется любыми заинтересованными физическими и юридическими лицами, в том числе с использованием технических средств для фото -, видеофиксации.

Организация деятельности Общественной комиссии осуществляется в соответствии с Порядком деятельности общественной комиссии по обеспечению реализации Программы.

В результате реализации мероприятий Программы на территории Кушвинского муниципального округа планируется:

1) выполнить работы в рамках минимального и дополнительного перечней по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений заинтересованных лиц, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период с 2018 по 2030 годы;

2) благоустроить общественные территории, включенные в Программу по результатам общественных обсуждений, в период с 2018 по 2030 годы.

Основным ожидаемым результатом реализации Программы является повышение уровня благоустройства территорий Кушвинского муниципального округа.

Реализация мероприятий муниципальной программы создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно - досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей Кушвинского муниципального округа.

Ответственные исполнители Программы ежеквартально, в срок до 8 числа после окончания отчетного периода направляют в МКУ КМО «КЖКС» отчет о реализации муниципальной программы по формам согласно приложению № 11 (форма 1, 2) Программы, нарастающим итогом с начала года.

К отчету прилагается пояснительная записка, которая содержит:

1) информацию о выполнении мероприятий Программы, запланированных к реализации в отчетном году (с указанием причин невыполнения мероприятий в отчете по итогам года);

2) сведения о достижении целевых показателей Программы (с обоснованием причин отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, - в отчете по итогам года);

3) информацию о финансировании мероприятий Программы за счет всех источников;

4) заверенные копии справки о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы КС-3, составленные по каждому объекту;

5) заверенные копии актов о приёмке выполненных работ унифицированной формы КС-2;

6) заверенные копии платёжных документов, подтверждающих оплату выполненных работ, услуг;

7) предложения по дальнейшей реализации Программы.

МКУ КМО «КЖКС» на основании отчетов о реализации муниципальных программ, поступающих от ответственных исполнителей Программы, формирует и направляет в Финансовое управление Кушвинского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы по формам согласно приложению № 11 Программы:

по итогам первого квартала текущего года – до 15 апреля;

по итогам первого полугодия текущего года – до 15 июля;

по итогам третьего квартала текущего года (нарастающим итогом) – до 15 октября;

по итогам предыдущего года – до 1 февраля года, следующего за отчетным.

В отчёте о реализации Программы ответственный исполнитель МКУ КМО «КЖКС» по итогам года проводит оценку эффективности Программы и результаты оценки направляет в Финансовое управление Кушвинского муниципального округа в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации Программы проводится по итогам завершения реализации муниципальной Программы по нижеуказанной формуле.

Методика оценки эффективности Программы включает в себя следующие показатели:

1) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя против планового:

Iфакт

I =  ------------ х 100 %,

Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

Iфакт - фактическое значение индикатора;

Iплан - плановое значение индикатора.

2) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается снижение фактического показателя против планового:

1

I = ------------------- x 100 %,

Iфакт / Iплан

где:

I – индикатор эффективности;

Iфакт - фактическое значение индикатора;

Iплан - плановое значение индикатора.

3) среднее значение выполнения индикаторов эффективности по муниципальным Программам рассчитывается по формуле:

SUM Iэф.

Icр. = --------------- х 100%,

n

где:

Iср. - среднее значение выполнения индикаторов эффективности Ппрограммы;

SUM Iэф - суммарное значение фактического выполнения индикаторов эффективности Программы;

n - количество индикаторов эффективности Программы.

4) расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств производится по формуле:

х 100%,

Ф

Ф

Э

план

факт

бв



где:

- степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств;

- фактическое освоение средств бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде;

средств в отчетном периоде;

план

Ф

- запланированное выделение бюджетных и внебюджетных средств в отчетном периоде.

5) эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Iср. х Эбв

Э

100 %

МП



где:

Эмп – эффективность реализации Программы;

Iср. – среднее значение выполнения индикаторов эффективности муниципальной программы;

Эбв - степень эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение Эмп составляет не менее 90,0 %.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Эмп составляет не менее 75,0 %.

В остальных случаях эффективность реализации Программы признается неудовлетворительной.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

| Номер строки | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1 Повышение уровня комфорта городской среды для улучшения проживания населения Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий Кушвинского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2. Площадь благоустроенных дворовых территорий Кушвинского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы | тысяч метров квадратных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Целевой показатель 3. Доля дворовых территорий Кушвинского муниципального округа, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | процент | - | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 4. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Кушвинского муниципального округа) | процент | - | - | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  | 1,1 |  | 1,1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 5. Количество экспертиз достоверности определения сметной стоимости комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | штук | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 9 | Целевой показатель 6. Доля жителей муниципального округа, принявших участие в голосовании по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству, от общего количества жителей Кушвинского муниципального округа, имеющих право на участие в голосовании | процент | 64,0 | 8,3 | 34,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Целевой показатель 7. Количество благоустроенных общественных территорий Кушвинского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы | штук | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Целевой показатель 8. Площадь благоустроенных общественных территорий Кушвинского муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы | тысяч метров квадратных | - | - | 37,7 | - | - | 26 | 12,8 | 6,36 | 15,294 | - | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Целевой показатель 9. Доля общественных территорий Кушвинского муниципального округа, уровень благоустройства которых соответствует современным требованиям, по отношению к их общему количеству | процент | - | - | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 17,39 | 21,74 | 21,74 | 30,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Задача 3 Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Целевой показатель 10. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 15 | Целевой показатель 11. Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий. | человеко-часы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Целевой показатель 12. Количество благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского муниципального округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2029 года, в рамках реализации муниципальной программы. | штук | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Целевой показатель 13. Площадь благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского муниципального округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2029 года, в рамках реализации муниципальной программы. | тысяч метров квадратных | - | 0,6 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Целевой показатель 14. Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского муниципального округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2029 года, по отношению к их общему количеству | процент | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

| Номер строки | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончание реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий, в соответствии с предложениями граждан. | МКУ КМО «КЖКС» | 2018 | 2030 | Комплексно благоустроенные дворовые территории муниципального округа | Выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий муниципального округа | Целевой показатель 1,2,3,4,5 |
| 3 | Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Благоустройство общественных территорий. | МКУ КМО «КЖКС», Управление культуры КМО, Управление образования КМО, Управление физической культуры и спорта КМО | 2018 | 2030 | Комплексно благоустроенные общественные территории Кушвинского муниципального округа | Выполнение работ по комплексному благоустройству общественных территорий Кушвинского муниципального округа | Целевой показатель 6,7,8,9 |
| 5 | Задача 3 Повышение уровня вовлечённости заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Информирование заинтересованных граждан и организаций по реализации мероприятий по благоустройству территорий. | МКУ КМО «КЖКС», Управление культуры КМО, Управление образования КМО, Управление физической культуры и спорта КМО | 2018 | 2030 | Повышение уровня информированности заинтересованных граждан и организаций в рамках реализации мероприятий по благоустройству территорий Кушвинского муниципального округа | Проведение работы с местными средствами массовой информации, использование социальных сетей и Интернет ресурсов, вывешивание афиш и объявлений в наиболее посещаемых местах | Целевой показатель 10,11 |
| 7 | Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2029 года. | Отдел по развитию потребительского рынка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского муниципального округа | 2019 | 2030 | Комплексно благоустроенные объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского муниципального округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2029 года | Выполнение работ по комплексному благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков Кушвинского муниципального округа, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2029 года | Целевой показатель 12,13 |

Используемые сокращения:

Управление культуры КМО - Управление культуры Кушвинского муниципального округа

Управление образования КМО - Управление образования Кушвинского муниципального округа

Управление физической культуры и спорта КМО - Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

| Номер строки | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы финансирования, (рублей)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | КВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 |  |  | Всего расходов, * в том числе: |  |  |  |  | 256 081,39 | 35 688 920,00 | 44 314 589,10 | 292 000,00 | 18 304 439,00 | 12 683 242,48 | 2 048 277,50 | 115 973 922,58 | 95 641 954,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 66 796,00 | 34 800 000,00 | 35 158 000,00 | 0,00 | 15 124 000,00 | 10 169 100,00 | 0,00 | 88 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 189 285,39 | 888 920,00 | 9 156 589,10 | 42 000,00 | 3 180 439,00 | 2 514 142,48 | 2 048 277,50 | 18 750 098,94 | 89 217 454,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 723 823,64 | 6 424 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства собственников |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Мероприятие 1. Комплексное благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, пл. Культуры, 1а, с целью реализации мероприятия «Создание парка культуры и отдыха». | Управление культуры Кушвинского муниципального округа | Всего, в том числе: |  |  |  |  | - | 35 688 920,00 | 36 504 634,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 908 | 0503 | 081F255550 | 620 | - | 34 800 000,00 | 35 158 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 908 | 0503 | 081F255550 | 620 | - | 713 165,00 | 355 165,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 908 | 0503 | 081F210001 | 620 | - | 175 755,00 | 991 469,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 2. Реализация проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой административных центров городских округов (муниципальных районов), расположенных на территории Свердловской области, к празднованию юбилейных памятных дат Комплексное благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Строителей, 19 ("Парк Пионеров") | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 157 732,39 | - | 920 098,00 | - | - | - | 245 700,00 | 76 500 000,00- | 88 503 590,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 901 | 0503 | 0317442400 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 66 500 000,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 915 | 0503 | 1562410001 | 610 | 157 732,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 901 | 0503 | 031F210001 | 240 |  |  | 920 098,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 901 | 0503 | 0317410003 | 240 | - | - | - | - | - | - | 245 700,00 | 5 789 470,00 | 88 503 590,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 901 | 0503 | 03174Z2400 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 4 210 530,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятие 3. Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству. | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 66 796,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 901 | 0503 | 0317440700 | 240 | 66 796,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Мероприятие 4. Комплексное благоустройство дворовой территории в границах земельного участка, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Кузьмина, 8. | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | средства собственников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Мероприятие 5. Комплексное благоустройство дворовой территории в границах земельного участка, расположенного по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 6. | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | средства собственников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Мероприятие 6. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кушвинского муниципального округа (проведение проверки достоверности определения сметной стоимости комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов). | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 31 553,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 0317410001 | 240 | 31 553,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Мероприятие 7. Комплексное благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, аллея по ул. Коммуны, 41-47 | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | 250 000,00 | - | - | 1 775 577,50 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 0317410004 | 240 | - | - | - | - | - | - | 1 775 577,50 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники*** | 901 | 0503 | 0313710000 | 240 | - | - | - | 250 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Мероприятие 8. Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Майданова-ул. Фадеевых (спортивная площадка) | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники*** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Мероприятие 9. Благоустройство здания и территории, прилегающей к торговому комплексу , расположенному по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. Победы, 13а. | ИП Гагаринов В.М. | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Мероприятие 10. Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, рядом с участком школы №10 по ул. Дзержинского, д1. | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Мероприятие 11. Благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном за зданием администрации Кушвинского муниципального округа с целью подготовки территории к празднованию юбилея города Кушвы (в том числе проведение проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства общественной территории) | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | 6 889 857,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 0317410002 | 240 | - | - | 6 889 857,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Мероприятие 12. Благоустройство территории, прилегающей к кафе «Роллинг Стол», расположенному по адресу: Свердловская область , г. Кушва, ул. Первомайская, 34 | ООО «Роллинг Стол» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Мероприятие 13. Благоустройство территории, прилегающей к кафе, расположенному по адресу: Свердловская область , г. Кушва, ул. 40 лет Октября | ИП Миносян Акоб Грачикович | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Мероприятие 14. Комплексное благоустройство места захоронения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Шляхтина – ул. Калинина, "Мемориал погибшим от ран в госпиталях города Кушвы" (братская могила) | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | 42 000,00 | 16 804 450,00 | 12 683 242,48 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 901 | 0503 | 03174L2990 | 240 | - | - | - | - | 15 124 000,00 | 10 169 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 0317410003 | 240 | - | - | - | 42 000,00 | 0,00 | 1 978 890,48 |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 901 | 0503 | 03174L2990 | 240 | - | - | - | - | 1 680 450,00 | 535 252,00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Мероприятие 15. Комплексное благоустройство центральной общественной городской территории в границах улиц Луначарского - Строителей – Красноармейская «Истоки Благодати» | МКУ КМО КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 499 989,00 | - | - | 30 750 098,94 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | 901 | 0503 | 031И455550 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 22 000 000,00 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 0317410002 | 240 | - | - | - | - | 1 499 989,00 | - | - |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | 901 | 0503 | 031И455550 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 5 326 350,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 0503 | 031И410001 | 240 |  |  |  |  |  |  |  | 3 423 748,94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Мероприятие 16. Комплексное благоустройство общественной территории-набережная Кушвинского муниципального пруда. | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Мероприятие 17. Благоустройство детской площадки по ул. Ленина | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 000,00 | - | 7 138 364,27 | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | 901 | 0503 | 0317410006 | 240 | - | - | - | - | - | - | 27 000,00 | - | 713 864,27 | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 424 500,00 | - | - | - | - |
| 19 | Мероприятие 18. Благоустройство территории в месте установки стелы, посвященной награждению г. Кушвы, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Станционная, площадь "Привокзальная" | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 723 823,64 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | 901 | 0503 | 0317410002 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | 8 723 823,64 | - | - | - | - | - |
| 20 | Мероприятие 19. Комплексное благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Луначарского | МКУ КМО «КЖКС» | Всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* Планируемый объём средств, необходимый для реализации мероприятий Программы.

**Сумма расходов на благоустройство детской площадки по ул. Ленина подлежит корректировке в случае выделения средств из областного бюджета бюджету Кушвинского муниципального округа.

Список используемых сокращений:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;                                                            ЦСР – целевая статья расходов

РзПр – раздел, подраздел;                                                                                                          ВР – вид расходов

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| Виды работ |  |
| --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов, покрытия поверхности – твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинированные – в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по территории. |  |
| - Обеспечение наружного освещения. |  |
| - Установка скамеек. |  |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки – 2,6 м; Ширина – 0,74 м; Высота – 0,5 м.. |
|  | Скамья без спинки Характеристики:; Длина скамейки – 1,6 м; Ширина – 0,5 м; Высота – 0,58 м.. |
| - Установка урн. |  |
|  | Урна для мусора с вкладышем Характеристики:; Длина – 0,58 м; Ширина – 0,58 м; Высота – 0,88 м Объем: 68 л. |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

| Номер строки | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | установка детского игрового оборудования |
| 2 | установка физкультурно-оздоровительных устройств, сооружений, комплексов |
| 3 | организация детских игровых площадок/ площадок для занятий спортом (за исключением плоскостных сооружений) |
| 4 | озеленение соответствующей территории |
| 5 | устройство ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из однорядных или много рядных посадок кустарников, сборных железобетонных элементов, металлических секций и других материалов, разрешённых к использованию |
| 6 | организация площадки для выгула и дрессировки собак |
| 7 | устройство площадки хозяйственного назначения |
| 8 | обустройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием специальными конструкциями для велосипедов |
| 9 | устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные и другие корты) |
| 10 | устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа |
| 11 | водоотводные канавы для сбора и отвода воды с дворовой территории |
| 12 | применение усовершенствованного покрытия на детских площадках и плоскостных сооружениях |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,

входящих в состав минимального перечня таких работ

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ. на ремонт дворовых проездов и покрытия поверхности территорий. Номер строки; Наименование работ; Единица измерения; Кол-во; Стоимость с НДС, руб.. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Поднятие кирпичных горловин колодцев (без стоимости люка); люк; 1; 2 446,0. 2; Ремонт бетонных покрытий тротуаров; м²; 1; 2 116,00. 3; Замена бортового камня; п. м.; 1; 728,00. ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ на освещение дворовых территорий многоквартирных домов Номер строки; Вид работы; Единица измерения; Кол-во; Стоимость с НДС, руб.. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Работа. 2; Прокладка кабеля по стене бетонной; м; 1; 492,0. 3; Установка светильника уличного LED на кранштейн; шт.; 1; 2379,0. 4; Установка опоры СВ-95-3,5; опора; 1; 2 233,0. 5; Материалы. 6; Опора СВ-95-3,5; шт.; 1; 8 244,00. 7; Фотоэлемент; шт.; 1; 440,00. 8; Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения (перед входом); шт.; 1; 1 096,00. 9; Светильник светодиодный LED придомовой 36 Вт; шт.; 1; 4 441,00. 10; Светильник светодиодный ДКУ Проспект; шт.; 1; 18 800,00. 11; Кронштейн для светильников; шт.; 1; 215,00. 12; Провод СИП 2*16/4*16/4*25; м; 1; 159,00. ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ на установку скамьи Номер строки; Вид работы; Единица измерения; Стоимость с НДС, руб.. 1; 2; 3; 4. 1; Работа. 2; Стоимость установки скамьи (бетонирование); шт.; 1 592,00. 3; Оборудование. 4; Скамья; шт.; 15 000,00. Размеры: 2,6*0,74*0,5. 5; Скамья; шт.; 6 800,00. Размеры: 1,6*0,5*0,58. ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ на установку урны Номер строки; Вид работы; Единица измерения; Стоимость с НДС, руб.. 1; 2; 3; 4. 1; Работа. 2; Стоимость установки урны; шт.; 359,00. 3; Оборудование. 4; Урна наземная с вкладышем. Размеры: 0,58*0,58*0,88; шт.; 6 300,00.

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) РАБОТ

по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав дополнительного перечня таких работ

| Номер строки | Наименование видов работ и оборудования | Единица измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка детского игрового оборудования / малых архитектурных форм | 1 точка крепления (опора) | 817,00 |
|  | Оборудование |  |  |
|  | Модуль Горка | 1 шт. | 31 000,00 |
|  | Песочница с крышкой | 1 шт. | 16 000,00 |
|  | Модуль Балансир | 1 шт. | 17 000,00 |
|  | Модуль Качели | 1 шт. | 21 700,00 |
|  | Карусель | 1 шт. | 31 000,00 |
| 2 | Установка детского игрового комплекса / физкультурно-оздоровительных комплексов |  |  |
|  | Сборка | 1 кг конструкции | 13,00 |
|  | Установка | 1 точка крепления (опора) | 1 042,00 |
|  | Оборудование: |  |  |
|  | Игровой комплекс Мини | 1 шт. | 60 600,00 |
|  | Игровой комплекс 2-х башенный | 1 шт. | 270 600,00 |
|  | Игровой комплекс 8-ми башенный | 1 шт. | 897 100,00 |
|  | Игровой комплекс ОВЗ | 1 шт. | 235 000,00 |
|  | Спортивный комплекс | 1 шт. | 97 750,00 |
|  | Спортивный комплекс Воркаут | 1 шт. | 120 000,00 |
|  | Спортивный комплекс Скейт-парк | 1шт. | 3 070 000,00 |
| 3 | Организация детских игровых площадок / площадок для занятий спортом * | 1 кв.м | 200,00 |
| 4 | Озеленение территории, в том числе: |  |  |
|  | посадка деревьев (без учета стоимости посадочного материала) | 1 шт. | 2 527,00 |
|  | посадка газона | 1 кв.м. | 580,00 |
| 5 | Устройство ограждения в виде живой изгороди (без учета стоимости посадочного материала) | 1 п.м. | 413,00 |
| 51 | Устройство металлического ограждения на цоколе из секций 3000*900 | 1 шт. | 17 188,00 |
| 52 | Устройство металлического газонного ограждения из секций 2080*750 | 1 шт. | 3 559,00 |
| 6 | Организация площадки для выгула и дрессировки собак: |  |  |
|  | защитное сетчатое ограждение | 1 п.м. | 767,00 |
|  | калитка | 1 шт. | 275,00 |
|  | устройство площадки | 1 кв.м | 183,00 |
| 7 | Устройство площадки хозяйственного назначения | 1 кв.м. | 417,00 |
|  | Оборудование: |  |  |
|  | стойка для сушки белья | 1 шт. | 6 400,00 |
|  | стойка для сушки ковров | 1 шт. | 7 300,00 |
| 71 | Устройство контейнерной площадки | на 1 контейнер | 4 017,00 |
|  | Оборудование: Контейнер для ТБО | 1 шт. | 6 150,00 |
| 8 | Устройство парковки индивидуального транспорта, в том числе с оборудованием велопарковки | 1 шт. | 24 441,00 |
| 9 | Устройство плоскостных сооружений (теннисные, хоккейные, футбольные корты) в том числе: |  |  |
|  | ограждение из профлиста | 1 п.м. | 2 667,00 |
|  | калитка | 1 шт. | 275,00 |
|  | защитное сетчатое ограждение | 1 п.м. | 858,00 |
|  | устройство площадки | 1 кв.м | 200,00 |
|  | в т.ч. песок | 0,132 м3 |  |
|  | устройство площадки асфальтобетонной | 1 кв.м. | 608,00 |
|  | Оборудование: |  |  |
|  | Ворота хоккейные |  | 8 000,00 |
|  | Ворота футбольные (с баскетбольным кольцом) |  | 17 000,00 |
| 10 | Устройство ступеней, лестниц, пандусов на перепадах рельефа |  |  |
|  | Устройство ступеней шириной 1 м | 1 п.м. | 750,00 |
|  | Устройство пандуса (с площадками внизу и наверху спуска) | 3 п.м. | 4 701,00 |
|  | устройство поручней | 1 п.м. | 464,00 |
| 11 | Устройство водоотводной канавы | 1 п.м. | 117,00 |
| 12 | Применение усовершенствованного покрытия на игровых площадках и плоскостных сооружений |  |  |
|  | устройство травмобезопасного резинового покрытия | 1 кв.м. | 2 166,00 |
|  | устройство резинового бордюра | 1 п.м. | 1 067,00 |
|  | устройство искусственного газона | 1 кв.м. | 6 201,00 |

*- организация площадки дополнительно должна включать организацию освещения и ограждения в виде живой изгороди, установку скамеек и урн.

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ (ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ) элементов благоустройства по мероприятиям, направленным на комплексное благоустройство общественных территорий.

| Виды работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Ремонт дворовых проездов, покрытия поверхности – твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), газонные, комбинированные – в целях обеспечения безопасного и комфортного передвижения по территории. |  |  |
| - Обеспечение наружного освещения. |  |  |
|  | Светильник светодиодный уличный Характеристики: Габариты: Нижний диаметр – 184 мм. Верхний диаметр – 100 мм. Высота – 10 м. Материал корпуса – металл с порошковым окрашиванием | Стоимость за ед., руб. 105 200,00 |
| - Установка скамеек. |  |  |
|  | Скамья со спинкой Характеристики: Длина скамейки – 2,0 м. Ширина – 0,55 м. Высота – 0,78 м. | Стоимость за ед., руб. 34 300,00 |
|  | Скамья Характеристики: Длина скамейки – 2,0 м. Ширина – 0,55 м. Высота – 0,48 м. | Стоимость за ед., руб. 18 500,00 |
| - Установка урн. |  |  |
|  | Урна для мусора с вкладышем Характеристики: Длина – 0,58 м; Ширина – 0,58 м; Высота – 0,88 м Объем: 68 л | Стоимость за ед., руб. 17 100,00 |

Приложение № 9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

ПОРЯДОК

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами

и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественных территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

11. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и общественной территории, включаемых в Программу (далее - Порядок).

12. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

- Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

- Общественная территория – территория Кушвинского муниципального округа соответствующего функционального назначения, постоянно доступная для общего пользования (площадь, набережная, пешеходная зона, сквер, парк и иная территория Кушвинского муниципального округа), используемая населением Кушвинского муниципального округа бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом, иное).

- Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

13. Разработка дизайн-проекта обеспечивается МКУ КМО «КЖКС», (далее - уполномоченный орган) с привлечением заинтересованных лиц.

14. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

15. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

16. Разработка дизайн-проекта включает следующие стадии:

- Осмотр дворовой или общественной территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с уполномоченным представителем заинтересованных лиц.

- Разработка дизайн-проекта.

- Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой или общественной территории с уполномоченным представителем заинтересованных лиц.

- Утверждение дизайн-проекта Общественной комиссией.

17. Уполномоченный представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух рабочих дней с момента его получения и представить в уполномоченный орган согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, уполномоченный орган передает дизайн-проект с замечаниями уполномоченного представителя заинтересованных лиц Общественной комиссии для проведения обсуждения с участием уполномоченного представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

- Дизайн-проект утверждается Общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания Общественной комиссии.

Приложение № 10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах*

| Номер строки | Адрес многоквартирного дома | Год реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Свердловская область, г. Кушва, ул. Красноармейская, №6 | 2019 | Комплексное благоустройство: - освещение; - покрытие тротуаров, площадок, проездов; - установка скамеек и урн; - озеленение; - устройство ограждений; - устройство лестниц; - спортивная зона. |
| 2 | Свердловская область, г. Кушва, ул. Кузьмина, №8 | 2019 | Комплексное благоустройство: - освещение; - покрытие тротуаров, площадок, проездов; - установка скамеек и урн; - озеленение; - устройство ограждений; - устройство лестниц; - спортивная зона; - детская игровая площадка. |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018-2030годах**

| Номер строки | Общественная территория | Год реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, пл. Культуры, 1а за зданием муниципального автономного учреждения культуры Кушвинского муниципального округа «Кушвинский дворец культуры» (разрешённое использование под объект рекреационного назначения (городской парк)) | 2019-2020 | Комплексное благоустройство: - капитальный ремонт ограждения; - парковое освещение; - покрытие тротуаров, площадок, дорожек; - установка скамеек и урн; - установка беседок; - площадка для отдыха; - детская игровая площадка; - спортивная зона; - сценическая площадка; - установка стационарных аттракционов; - вырубка тополей; - озеленение территории. |
| 2 | Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Строителей, 19 («Парк Пионеров») | 2025-2026 | Комплексное благоустройство: - наружное освещение; - установка скамеек и урн; - покрытие поверхности (создание удобной системы тропиночной сети); - площадка для отдыха; - детская игровая площадка; - спортивная зона; - озеленение территории; - устройство ограждённого скейтпарка; - оборудование велопарковками. |
| 3 | Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, Кушвинский муниципальный округ, п. Баранчинский, аллея по ул. Коммуны | 2026 | Комплексное благоустройство: - освещение; - покрытие тротуаров, площадок, дорожек; - установка скамеек и урн; - площадка для отдыха; - детская игровая площадка; - универсальная площадка; - ограждение; - озеленение территории. |
| 4 | Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Майданова-ул. Фадеевых (спортивная площадка) | 2023 | - ограждение; - покрытие тротуаров, площадок, дорожек; - устройство спортивных площадок: футбольная, баскетбольная, волейбольная; - устройство площадки воркаут; - устройство детской площадки; - установка малых архитектурных форм: скамейки, урны; - детские игровые комплексы; - устройство наружного освещения; - озеленение территории. |
| 5 | Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Кушва, рядом с участком школы №10 по ул. Дзержинского, д1 | 2024 | - покрытие тротуаров, площадок, дорожек; - установка малых архитектурных форм: скамейки, урны; - устройство наружного освещения; - озеленение территории; - площадка для отдыха; |
| 6 | Общественная территория на земельном участке, расположенном за зданием администрации Кушвинского муниципального округа с целью подготовки к празднованию юбилея города Кушвы | 2020 | - устройство тротуаров; - устройство и покрытие пешеходных дорожек, автомобильного проезда, парковки; - установка дорожных знаков; - ограждение; - установка скамеек, урн, вазонов - устройство наружного освещения; - озеленение |
| 7 | Комплексное благоустройство центральной общественной городской территории в границах улиц Луначарского - Строителей – Красноармейская «Истоки Благодати» | 2025 | - устройство тротуаров; - устройство и покрытие пешеходных дорожек, автомобильного проезда, парковки; - установка дорожных знаков; - ограждение; - установка скамеек, урн, вазонов - устройство наружного освещения; - озеленение |
| 8 | Комплексное благоустройство места захоронения, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Шляхтина – ул. Калинина, "Мемориал погибшим от ран в госпиталях города Кушвы" (братская могила) | 2022-2023 | - ремонт ступеней, пьедестала, мемориальной стены; - устройство наружного освещения; - дорожки и покрытие из гранита; - установка ограждения; - озеленение. |
| 9 | Комплексное благоустройство общественной территории-набережная Кушвинского муниципального пруда | 2025-2026 | - отсыпка набережной; - установка скамеек, урн, вазонов, МАФов; - устройство наружного освещения; - озеленение; - система видеонаблюдения. |
| 10 | Благоустройство детской площадки по ул. Ленина | 2026 | - ограждение; - устройство асфальтобетонных дорожек; - устройство спортивной площадки: волейбольная; - устройство площадки воркаут; - устройство детской площадки; - установка малых архитектурных форм: скамейки, урны; - детские игровые комплексы; - устройство наружного освещения; - устройство системы видеонаблюдения; - озеленение территории. |
| 11 | Благоустройство территории в месте установки стелы, посвященной награждению г. Кушвы, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Станционная, площадь "Привокзальная" | 2025 | - устройство площадки; - установка бортовых камней; - устройство наружного освещения; - установка дорожных знаков, разметка дорожного полотна, устройство ИДН; - устройство металлических пешеходных ограждений; - расчистка зеленых насаждений; - устройство партерного и обыкновенного газона; - посадка цветов в клумбы, рабатки и вазы-цветочницы; - установка урн. |
| 12 | Комплексное благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Луначарского | 2026 | - ограждение; - устройство асфальтобетонных дорожек; - устройство спортивной площадки; - устройство детской площадки; - установка малых архитектурных форм: скамейки, урны; - детские игровые комплексы; - устройство наружного освещения; - устройство системы видеонаблюдения; - озеленение территории. |

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2029 года

| Номер строки | Адрес объектов недвижимого имущества и земельных участков | Год реализации мероприятия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Свердловская область, Кушвинский муниципальный округ пос. Баранчинский, ул. Победы 13а. | 2019 | - систематическое осуществление комплекса мероприятий по технической эксплуатации и обслуживанию здания; - посадка цветов, подсев газонных трав; - уборка мусора, листвы; - осуществление газонокошения; |
| 2 | Свердловская область, г. Кушва, ул. Первомайская, 34 (территория, прилегающая к кафе «Роллинг Стол») | 2022 | - систематическое осуществление комплекса мероприятий по технической эксплуатации и обслуживанию здания; - посадка цветов, подсев газонных трав; - уборка мусора, листвы; - осуществление газонокошения; |
| 3 | Свердловская область, г. Кушва, ул. 40 лет Октября (территория, прилегающая к кафе ИП Миносян Акоб Грачикович) | 2023 | - систематическое осуществление комплекса мероприятий по технической эксплуатации и обслуживанию здания; - посадка цветов, подсев газонных трав; - уборка мусора, листвы; - осуществление газонокошения; |

* В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в Программу, утверждённым постановлением администрации Кушвинского городского округа от 3 ноября 2017 года № 1595/А.

** 19. В соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий Кушвинского муниципального округа в Программу, утверждённым постановлением администрации Кушвинского городского округа от 3 ноября 2017 года № 1595/А.

20. В соответствии с постановлением администрации Кушвинского городского округа от 15 февраля 2018 года № 204 «О назначении открытого голосования по выбору общественных территорий Кушвинского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2022 годы».

21. В соответствии с постановлением администрации Кушвинского городского округа от 15 февраля 2019 года № 141 «Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий Кушвинского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2023 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2023 годы».

22. В соответствии с постановлением администрации Кушвинского городского округа от 1 марта 2023 года № 241 «Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий Кушвинского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2024 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2027 годы».

23. В соответствии с постановлением администрации Кушвинского городского округа от 6 марта 2024 года № 342 «Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий Кушвинского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2025 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2027 годы».

24. В соответствии с постановлением администрации Кушвинского муниципального округа от 4 апреля 2025 года № 561 «О назначении проведения рейтингового голосования в 2025 году по выбору общественных территорий Кушвинского муниципального округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы».

Приложение № 11

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

Форма 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

Достижение целевых показателей муниципальной программы

за _________________ 20__ год

(отчетный период)

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Целевой показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Целевой показатель 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Задача 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Целевой показатель 4 |  |  |  |  |  |

Форма 2

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

за _____________ 20__ год 
(отчетный период)

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ |  |  |  |  |
| 2 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 4 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 1, всего, из них: |  |  |  |  |
| 7 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 8 | областной бюджет |  |  |  |  |
| 9 | местный бюджет |  |  |  |  |
| 10 | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |

Приложение № 12

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

ПЛАН

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

| Номер строки | Наименование контрольного события программы |  |  | Статус |  |  | Ответственный исполнитель |  |  | Срок наступления контрольного события (дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  | I квартал |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал | IV квартал |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IVквартал |  |  |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IVквартал |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IVквартал |  |  |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IVквартал |  | I квартал |  |  | II квартал |  | III квартал |  |  | IVквартал |  | I квартал |  |  |  |  |  | II квартал | III квартал |  |  | IVквартал |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  | IVквартал |  | I квартал | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IVквартал |  |  |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IVквартал |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  | III квартал | IVквартал |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15 | 16 |  |  |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  |  |  |  | 21 |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  | 24 |  |  | 25 |  |  | 26 |  |  | 27 |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  | 31 |  |  | 32 |  | 33 |  |  | 34 |  | 35 |  |  | 36 |  | 37 |  |  |  |  |  | 38 | 39 |  |  | 40 |  |  |  | 41 |  |  |  |  | 42 |  |  | 43 |  | 44 |  | 45 | 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  |  | 49 |  |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  | 52 |  |  | 53 |  |  | 54 |  | 55 | 56 |  |
| 1 |  |  | Комплексное благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г Кушва, пл Культуры, 1а, с целью реализации мероприятия «Создание парка культуры и отдыха» |  | - Выполнено |  |  | Управление культуры Кушвинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Комплексное благоустройство общественной территории, на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, г Кушва, ул Строителей, 19 («Парк Пионеров») |  |  |  | - На исполнении |  |  | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Комплексное благоустройство общественной территории, на земельном участке г пос Баранчинский, аллея по ул Коммуны,41-47 |  |  |  | - На исполнении |  |  | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных, расположенных по адресу: Свердловская область, г Кушва, ул Красноармейская, д6 и г Кушва, ул Кузьмина, д8 |  |  |  |  |  |  | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, гКушва, улМайданова-улФадеевых (спортивная площадка) |  |  |  | - На исполнении |  |  | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Благоустройство здания и территории, прилегающей к торговому комплексу , расположенному по адресу: Свердловская область, посБаранчинский, улПобеды 13а |  |  |  | - На исполнении |  |  | ИП Гагаринов ВМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Общественная территория на земельном участке, расположенном по адресу: Свердловская область, гКушва, рядом с участком школы №10 по ул Дзержинского, д1 |  |  |  | - На исполнении |  |  | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Благоустройство общественной территории на земельном участке, расположенном за зданием администрации Кушвинского муниципального округа с целью подготовки территории к празднованию юбилея города Кушвы |  |  |  | - Выполнено |  |  | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Благоустройство территории, прилегающей к кафе «Роллинг Стол», расположенному по адресу: Свердловская область, г Кушва, ул Первомайская, 34 |  |  |  |  |  |  | ООО «Роллинг Стол» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Благоустройство территории, прилегающей к кафе, расположенному по адресу: Свердловская область, гКушва, ул 40 лет Октября |  |  |  |  |  |  | ИП Миносян Акоб Грачикович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Комплексное благоустройство центральной общественной городской территории в границах улиц Луначарского - Строителей – Красноармейская «Истоки Благодати» |  |  |  |  |  |  | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Комплексное благоустройство места захоронения, расположенного по адресу: Свердловская область, город Кушва, ул Шляхтина – ул Калинина, "Мемориал погибшим от ран в госпиталях города Кушвы" (братская могила) |  |  |  | Выполнено |  |  | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Комплексное благоустройство общественной территории-набережная Кушвинского муниципального пруда" |  |  |  |  |  |  | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Благоустройство детской площадки по ул Ленина |  |  |  |  |  |  | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Комплексное благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Луначарского |  |  |  |  |  |  | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Благоустройство территории в месте установки стелы, посвященной награждению г. Кушвы, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Станционная, площадь "Привокзальная" |  |  |  |  |  |  | МКУ КМО «КЖКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 13

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на территории Кушвинского муниципального округа на 2018-2030 годы»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий,

нуждающихся в благоустройстве (исходя из минимального перечня работ по благоустройству)

(сформирован по результатам инвентаризации дворовых территорий, проводимой на основании Порядка проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Кушвинского муниципального округа, утверждённого постановлением администрации Кушвинского муниципального округа от 26012018 года № 113)

| Номер строки | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | г Кушва, мкр Западный, 1 |
| 2 | г Кушва, мкр Западный, 3 |
| 3 | г Кушва, мкр Западный, 5 |
| 4 | г Кушва, пер Рабочий, 7 |
| 5 | г Кушва, пер Рабочий, 9 |
| 6 | г Кушва, пер Рудный, 3 |
| 7 | г Кушва, пер Шлакоблочный, 1 |
| 8 | г Кушва, р-д Благодать, 2А |
| 9 | г Кушва, ул Васильковая, 2 |
| 10 | г Кушва, ул Весенняя, 2 |
| 11 | г Кушва, ул Гвардейцев, 1 |
| 12 | г Кушва, ул Гвардейцев, 10 |
| 13 | г Кушва, ул Гвардейцев, 10А |
| 14 | г Кушва, ул Гвардейцев, 10Б |
| 15 | г Кушва, ул Гвардейцев, 12 |
| 16 | г Кушва, ул Гвардейцев, 14 |
| 17 | г Кушва, ул Гвардейцев, 16 |
| 18 | г Кушва, ул Гвардейцев, 18 |
| 19 | г Кушва, ул Гвардейцев, 20 |
| 20 | г Кушва, ул Гвардейцев, 22 |
| 21 | г Кушва, ул Гвардейцев, 24 |
| 22 | г Кушва, ул Гвардейцев, 8 |
| 23 | г Кушва, ул Гвардейцев, 8А |
| 24 | г Кушва, ул Гвардейцев, 8Б |
| 25 | г Кушва, ул Горняков, 1 |
| 26 | г Кушва, ул Горняков, 10 |
| 27 | г Кушва, ул Горняков, 11 |
| 28 | г Кушва, ул Горняков, 12 |
| 29 | г Кушва, ул Горняков, 13 |
| 30 | г Кушва, ул Горняков, 14 |
| 31 | г Кушва, ул Горняков, 15 |
| 32 | г Кушва, ул Горняков, 16 |
| 33 | г Кушва, ул Горняков, 17 |
| 34 | г Кушва, ул Горняков, 18 |
| 35 | г Кушва, ул Горняков, 19 |
| 36 | г Кушва, ул Горняков, 2 |
| 37 | г Кушва, ул Горняков, 20 |
| 38 | г Кушва, ул Горняков, 21 |
| 39 | г Кушва, ул Горняков, 21А |
| 40 | г Кушва, ул Горняков, 23 |
| 41 | г Кушва, ул Горняков, 24 |
| 42 | г Кушва, ул Горняков, 25 |
| 43 | г Кушва, ул Горняков, 26 |
| 44 | г Кушва, ул Горняков, 27 |
| 45 | г Кушва, ул Горняков, 29 |
| 46 | г Кушва, ул Горняков, 2А |
| 47 | г Кушва, ул Горняков, 3 |
| 48 | г Кушва, ул Горняков, 30 |
| 49 | г Кушва, ул Горняков, 35 |
| 50 | г Кушва, ул Горняков, 37 |
| 51 | г Кушва, ул Горняков, 39 |
| 52 | г Кушва, ул Горняков, 4 |
| 53 | г Кушва, ул Горняков, 4А |
| 54 | г Кушва, ул Горняков, 5 |
| 55 | г Кушва, ул Горняков, 6 |
| 56 | г Кушва, ул Горняков, 6А |
| 57 | г Кушва, ул Горняков, 7 |
| 58 | г Кушва, ул Горняков, 8 |
| 59 | г Кушва, ул Горняков, 8А |
| 60 | г Кушва, ул Горняков, 9 |
| 61 | г Кушва, ул Гризодубовой, 1 |
| 62 | г Кушва, ул Гризодубовой, 13 |
| 63 | г Кушва, ул Декабристов, 10А |
| 64 | г Кушва, ул Декабристов, 21 |
| 65 | г Кушва, ул Декабристов, 25А |
| 66 | г Кушва, ул Коммуны, 65 |
| 67 | г Кушва, ул Коммуны, 76 |
| 68 | г Кушва, ул Коммуны, 78 |
| 69 | г Кушва, ул Коммуны, 80 |
| 70 | г Кушва, ул Коммуны, 82А |
| 71 | г Кушва, ул Коммуны, 86 |
| 72 | г Кушва, ул Коммуны, 93 |
| 73 | г Кушва, ул Коммуны, 99 |
| 74 | г Кушва, ул Кооперативная, 88 |
| 75 | г Кушва, ул Красноармейская, 1 |
| 76 | г Кушва, ул Красноармейская, 10 |
| 77 | г Кушва, ул Красноармейская, 11 |
| 78 | г Кушва, ул Красноармейская, 12 |
| 79 | г Кушва, ул Красноармейская, 13 |
| 80 | г Кушва, ул Красноармейская, 14 |
| 81 | г Кушва, ул Красноармейская, 14А |
| 82 | г Кушва, ул Красноармейская, 15 |
| 83 | г Кушва, ул Красноармейская, 18 |
| 84 | г Кушва, ул Красноармейская, 2 |
| 85 | г Кушва, ул Красноармейская, 3 |
| 86 | г Кушва, ул Красноармейская, 5 |
| 87 | г Кушва, ул Красноармейская, 6 |
| 88 | г Кушва, ул Красноармейская, 7 |
| 89 | г Кушва, ул Красноармейская, 8 |
| 90 | г Кушва, ул Кузьмина, 10 |
| 91 | г Кушва, ул Кузьмина, 12 |
| 92 | г Кушва, ул Кузьмина, 14 |
| 93 | г Кушва, ул Кузьмина, 8 |
| 94 | г Кушва, ул Кузьмина, 9 |
| 95 | г Кушва, ул Ленина, 109 |
| 96 | г Кушва, ул Линейная, 19 |
| 97 | г Кушва, ул Линейная, 21 |
| 98 | г Кушва, ул Луначарского, 10 |
| 99 | г Кушва, ул Луначарского, 12 |
| 100 | г Кушва, ул Луначарского, 14 |
| 101 | г Кушва, ул Луначарского, 18 |
| 102 | г Кушва, ул Луначарского, 20 |
| 103 | г Кушва, ул Луначарского, 22 |
| 104 | г Кушва, ул Луначарского, 6/1 |
| 105 | г Кушва, ул Луначарского, 6/2 |
| 106 | г Кушва, ул Луначарского, 8 |
| 107 | г Кушва, ул М Горького, 27 |
| 108 | г Кушва, ул М Горького, 29 |
| 109 | г Кушва, ул Магистральная, 1 |
| 110 | г Кушва, ул Магистральная, 11 |
| 111 | г Кушва, ул Магистральная, 15 |
| 112 | г Кушва, ул Магистральная, 17 |
| 113 | г Кушва, ул Магистральная, 19 |
| 114 | г Кушва, ул Магистральная, 2 |
| 115 | г Кушва, ул Магистральная, 21 |
| 116 | г Кушва, ул Магистральная, 3 |
| 117 | г Кушва, ул Магистральная, 4 |
| 118 | г Кушва, ул Магистральная, 5 |
| 119 | г Кушва, ул Магистральная, 6 |
| 120 | г Кушва, ул Магистральная, 7 |
| 121 | г Кушва, ул Магистральная, 8 |
| 122 | г Кушва, ул Магистральная, 9 |
| 123 | г Кушва, ул Майданова, 1 |
| 124 | г Кушва, ул Майданова, 11 |
| 125 | г Кушва, ул Майданова, 13 |
| 126 | г Кушва, ул Майданова, 2 |
| 127 | г Кушва, ул Майданова, 3 |
| 128 | г Кушва, ул Майданова, 4 |
| 129 | г Кушва, ул Майданова, 5 |
| 130 | г Кушва, ул Майданова, 6 |
| 131 | г Кушва, ул Майданова, 8 |
| 132 | г Кушва, ул Майданова, 9 |
| 133 | г Кушва, ул Матросова, 2 |
| 134 | г Кушва, ул Матросова, 2А |
| 135 | г Кушва, ул Матросова, 2Б |
| 136 | г Кушва, ул Маяковского, 15 |
| 137 | г Кушва, ул Маяковского, 2 |
| 138 | г Кушва, ул Маяковского, 3 |
| 139 | г Кушва, ул Маяковского, 4 |
| 140 | г Кушва, ул Маяковского, 5 |
| 141 | г Кушва, ул Маяковского, 6 |
| 142 | г Кушва, ул Новый Поселок, 14А |
| 143 | г Кушва, ул Новый Поселок, 18А |
| 144 | г Кушва, ул Новый Поселок, 19 |
| 145 | г Кушва, ул Осипенко, 10 |
| 146 | г Кушва, ул Осипенко, 12 |
| 147 | г Кушва, ул Осипенко, 2 |
| 148 | г Кушва, ул Осипенко, 4 |
| 149 | г Кушва, ул Осипенко, 6 |
| 150 | г Кушва, ул Осипенко, 8 |
| 151 | г Кушва, ул Первомайская, 25 |
| 152 | г Кушва, ул Первомайская, 27 |
| 153 | г Кушва, ул Первомайская, 29 |
| 154 | г Кушва, ул Первомайская, 33 |
| 155 | г Кушва, ул Первомайская, 67 |
| 156 | г Кушва, ул Привокзальная, 9 |
| 157 | г Кушва, ул Прокофьева, 11 |
| 158 | г Кушва, ул Прокофьева, 14 |
| 159 | г Кушва, ул Прокофьева, 7 |
| 160 | г Кушва, ул Путейцев, 34 |
| 161 | г Кушва, ул Путейцев, 36 |
| 162 | г Кушва, ул Пушкина, 1 |
| 163 | г Кушва, ул Пушкина, 10 |
| 164 | г Кушва, ул Пушкина, 12 |
| 165 | г Кушва, ул Пушкина, 1А |
| 166 | г Кушва, ул Пушкина, 2 |
| 167 | г Кушва, ул Пушкина, 2А |
| 168 | г Кушва, ул Пушкина, 3 |
| 169 | г Кушва, ул Пушкина, 4 |
| 170 | г Кушва, ул Пушкина, 4А |
| 171 | г Кушва, ул Пушкина, 6 |
| 172 | г Кушва, ул Пушкина, 6А |
| 173 | г Кушва, ул Пушкина, 8 |
| 174 | г Кушва, ул Рабочая, 40 |
| 175 | г Кушва, ул Рабочая, 42 |
| 176 | г Кушва, ул Рабочая, 46 |
| 177 | г Кушва, ул Рабочая, 50 |
| 178 | г Кушва, ул Рабочая, 50А |
| 179 | г Кушва, ул Рабочая, 50Б |
| 180 | г Кушва, ул Рабочая, 50В |
| 181 | г Кушва, ул Рабочая, 52 |
| 182 | г Кушва, ул Рабочая, 54 |
| 183 | г Кушва, ул Рабочая, 56 |
| 184 | г Кушва, ул Рабочая, 57 |
| 185 | г Кушва, ул Рабочая, 58 |
| 186 | г Кушва, ул Рабочая, 59 |
| 187 | г Кушва, ул Рабочая, 60 |
| 188 | г Кушва, ул Рабочая, 60А |
| 189 | г Кушва, ул Рабочая, 61 |
| 190 | г Кушва, ул Рабочая, 62 |
| 191 | г Кушва, ул Рабочая, 63 |
| 192 | г Кушва, ул Рабочая, 64 |
| 193 | г Кушва, ул Рабочая, 66 |
| 194 | г Кушва, ул Расковой, 1 |
| 195 | г Кушва, ул Расковой, 2 |
| 196 | г Кушва, ул Расковой, 3 |
| 197 | г Кушва, ул Расковой, 4 |
| 198 | г Кушва, ул Расковой, 5 |
| 199 | г Кушва, ул Расковой, 6 |
| 200 | г Кушва, ул Республики, 1 |
| 201 | г Кушва, ул Республики, 2 |
| 202 | г Кушва, ул Республики, 3 |
| 203 | г Кушва, ул Республики, 5 |
| 204 | г Кушва, ул Республики, 7 |
| 205 | г Кушва, ул Садовая, 10 |
| 206 | г Кушва, ул Садовая, 2 |
| 207 | г Кушва, ул Садовая, 4 |
| 208 | г Кушва, ул Садовая, 6 |
| 209 | г Кушва, ул Садовая, 8 |
| 210 | г Кушва, ул Сафонова, 1 |
| 211 | г Кушва, ул Сафонова, 10 |
| 212 | г Кушва, ул Сафонова, 1А |
| 213 | г Кушва, ул Сафонова, 2 |
| 214 | г Кушва, ул Сафонова, 3 |
| 215 | г Кушва, ул Сафонова, 4 |
| 216 | г Кушва, ул Сафонова, 6 |
| 217 | г Кушва, ул Сафонова, 8 |
| 218 | г Кушва, ул Свободы, 11 |
| 219 | г Кушва, ул Свободы, 2 |
| 220 | г Кушва, ул Свободы, 4 |
| 221 | г Кушва, ул Свободы, 7 |
| 222 | г Кушва, ул Свободы, 9 |
| 223 | г Кушва, ул Союзов, 1 |
| 224 | г Кушва, ул Союзов, 10 |
| 225 | г Кушва, ул Союзов, 11 |
| 226 | г Кушва, ул Союзов, 12 |
| 227 | г Кушва, ул Союзов, 13 |
| 228 | г Кушва, ул Союзов, 15 |
| 229 | г Кушва, ул Союзов, 16 |
| 230 | г Кушва, ул Союзов, 19 |
| 231 | г Кушва, ул Союзов, 2 |
| 232 | г Кушва, ул Союзов, 21 |
| 233 | г Кушва, ул Союзов, 23 |
| 234 | г Кушва, ул Союзов, 23А |
| 235 | г Кушва, ул Союзов, 27 |
| 236 | г Кушва, ул Союзов, 29 |
| 237 | г Кушва, ул Союзов, 2А |
| 238 | г Кушва, ул Союзов, 3 |
| 239 | г Кушва, ул Союзов, 4 |
| 240 | г Кушва, ул Союзов, 4А |
| 241 | г Кушва, ул Союзов, 6 |
| 242 | г Кушва, ул Союзов, 7 |
| 243 | г Кушва, ул Союзов, 8 |
| 244 | г Кушва, ул Союзов, 9 |
| 245 | г Кушва, ул Станционная, 13 |
| 246 | г Кушва, ул Станционная, 15 |
| 247 | г Кушва, ул Станционная, 17 |
| 248 | г Кушва, ул Станционная, 19 |
| 249 | г Кушва, ул Станционная, 19А |
| 250 | г Кушва, ул Станционная, 80 |
| 251 | г Кушва, ул Станционная, 82 |
| 252 | г Кушва, ул Станционная, 84 |
| 253 | г Кушва, ул Станционная, 86 |
| 254 | г Кушва, ул Станционная, 86А |
| 255 | г Кушва, ул Станционная, 88 |
| 256 | г Кушва, ул Станционная, 90 |
| 257 | г Кушва, ул Строителей, 1 |
| 258 | г Кушва, ул Строителей, 12 |
| 259 | г Кушва, ул Строителей, 15 |
| 260 | г Кушва, ул Строителей, 17 |
| 261 | г Кушва, ул Строителей, 1А |
| 262 | г Кушва, ул Строителей, 2 |
| 263 | г Кушва, ул Строителей, 3 |
| 264 | г Кушва, ул Строителей, 3А |
| 265 | г Кушва, ул Строителей, 4 |
| 266 | г Кушва, ул Строителей, 5 |
| 267 | г Кушва, ул Строителей, 6 |
| 268 | г Кушва, ул Строителей, 7 |
| 269 | г Кушва, ул Строителей, 8 |
| 270 | г Кушва, ул Строителей, 9 |
| 271 | г Кушва, ул Суворова, 41 |
| 272 | г Кушва, ул Титова, 1А |
| 273 | г Кушва, ул Титова, 1Б |
| 274 | г Кушва, ул Тургенева, 1 |
| 275 | г Кушва, ул Тургенева, 13 |
| 276 | г Кушва, ул Тургенева, 14 |
| 277 | г Кушва, ул Тургенева, 15 |
| 278 | г Кушва, ул Тургенева, 16 |
| 279 | г Кушва, ул Тургенева, 2 |
| 280 | г Кушва, ул Тургенева, 3 |
| 281 | г Кушва, ул Тургенева, 4 |
| 282 | г Кушва, ул Тургенева, 5 |
| 283 | г Кушва, ул Тургенева, 6 |
| 284 | г Кушва, ул Тургенева, 7 |
| 285 | г Кушва, ул Тургенева, 8 |
| 286 | г Кушва, ул Уральская, 21А |
| 287 | г Кушва, ул Уральская, 23 |
| 288 | г Кушва, ул Уральская, 25 |
| 289 | г Кушва, ул Уральская, 27 |
| 290 | г Кушва, ул Уральская, 29 |
| 291 | г Кушва, ул Уральская, 31 |
| 292 | г Кушва, ул Уральская, 33 |
| 293 | г Кушва, ул Уральская, 35 |
| 294 | г Кушва, ул Фадеевых, 17 |
| 295 | г Кушва, ул Фадеевых, 18 |
| 296 | г Кушва, ул Фадеевых, 19 |
| 297 | г Кушва, ул Фадеевых, 20 |
| 298 | г Кушва, ул Фадеевых, 21 |
| 299 | г Кушва, ул Фадеевых, 22 |
| 300 | г Кушва, ул Фадеевых, 24 |
| 301 | г Кушва, ул Фадеевых, 25 |
| 302 | г Кушва, ул Фадеевых, 26 |
| 303 | г Кушва, ул Фадеевых, 27 |
| 304 | г Кушва, ул Фадеевых, 28 |
| 305 | г Кушва, ул Фадеевых, 30 |
| 304 | г Кушва, ул Фадеевых, 30А |
| 307 | г Кушва, ул Фадеевых, 32 |
| 308 | г Кушва, ул Фадеевых, 33 |
| 309 | г Кушва, ул Фадеевых, 34 |
| 310 | г Кушва, ул Фадеевых, 35 |
| 311 | г Кушва, ул Фадеевых, 36 |
| 312 | г Кушва, ул Фадеевых, 41 |
| 313 | г Кушва, ул Фадеевых, 43 |
| 314 | г Кушва, ул Центральная, 10 |
| 315 | г Кушва, ул Центральная, 2 |
| 316 | г Кушва, ул Центральная, 31 |
| 317 | г Кушва, ул Центральная, 4 |
| 318 | г Кушва, ул Центральная, 6 |
| 319 | г Кушва, ул Центральная, 8 |
| 320 | г Кушва, ул Центральная, 8А |
| 321 | г Кушва, ул Шахтеров, 1 |
| 322 | г Кушва, ул Электровозников, 10 |
| 323 | г Кушва, ул Электровозников, 14 |
| 324 | г Кушва, ул Энергетиков, 2 |
| 325 | г Кушва, ул Энергетиков, 4 |
| 326 | г Кушва, ул Энергетиков, 6 |
| 327 | г Кушва, ул Энергетиков, 9 |
| 328 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Володарского, 31 |
| 329 | г Кушва, пос Баранчинский, пер Квартальный, 1 |
| 330 | г Кушва, пос Баранчинский, пер Квартальный, 2 |
| 331 | г Кушва, пос Баранчинский, пер Квартальный, 3 |
| 332 | г Кушва, пос Баранчинский, пер Квартальный, 4 |
| 333 | г Кушва, пос Баранчинский, пер Квартальный, 5 |
| 334 | г Кушва, пос Баранчинский, пер Квартальный, 7 |
| 335 | г Кушва, пос Баранчинский, пер Квартальный, 20 |
| 336 | г Кушва, пос Баранчинский, пер Квартальный, 22 |
| 337 | г Кушва, пос Баранчинский, пер Лескомский, 1 |
| 338 | г Кушва, пос Баранчинский, пер Лескомский, 5 |
| 339 | г Кушва, пос Баранчинский, пер Лескомский, 7 |
| 340 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 6 |
| 341 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 39 |
| 342 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 41 |
| 343 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 43 |
| 344 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 43А |
| 345 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 44 |
| 346 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 45 |
| 347 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 46 |
| 348 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 46А |
| 349 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 47 |
| 350 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 47А |
| 351 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 47Б |
| 352 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 48 |
| 353 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 49 |
| 354 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 51 |
| 355 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 51А |
| 356 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 53 |
| 357 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 55 |
| 358 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 57 |
| 359 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 59 |
| 360 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 61 |
| 361 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 63 |
| 362 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Коммуны, 65 |
| 363 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Красноармейская, 3 |
| 364 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Красноармейская, 3А |
| 365 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Красноармейская, 4 |
| 366 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Красноармейская, 5 |
| 367 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Красноармейская, 5А |
| 368 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Красноармейская, 6 |
| 369 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Красноармейская, 10 |
| 370 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Мира, 14 |
| 371 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Мира, 16 |
| 372 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Мира, 18 |
| 373 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Победы, 2 |
| 374 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Победы, 11 |
| 375 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Победы, 12 |
| 376 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Победы, 13 |
| 377 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Победы, 14 |
| 378 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Победы, 15 |
| 379 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Победы, 17 |
| 380 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Победы, 19 |
| 381 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Победы, 27 |
| 382 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Победы, 29 |
| 383 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Физкультурников, 1 |
| 384 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Революции, 19 |
| 385 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Революции, 21 |
| 386 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Республики, 2 |
| 387 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Республики, 3 |
| 388 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Республики, 3А |
| 389 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Республики, 4 |
| 390 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Республики, 6 |
| 391 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Республики, 8 |
| 392 | г Кушва, пос Баранчинский, ул Володарского, 29 |