PAGE  
8

[image: image1.jpg]



 АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.07.2013  № 1153
г. Кушва


О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
 на 2012-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кушвинского городского округа, администрация Кушвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Кушвинского городского округа от 12 сентября 2011 года № 909 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа  от 14.12.2011 года № 1180, от 03.02.2012 года № 119, от 30.03.2012 года № 420, от 12.05.2012 года № 640, от 01.10.2012 года № 1546, от 01.11.2012 года № 1772, от 12.12.2012 года № 2010, от 28.12.2012 года № 2169, от 18.02.2013 года № 210, от 01.03.2013 года № 300, от 09.04.2013 года № 615, от 28.05.2013 № 900) следующие изменения:

1.1.  В разделе I «Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы» позицию, касающуюся объёмов и источников финансирования, изложить в следующей редакции:

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем необходимых средств местного бюджета для реализации Программы в 2012-2015 годах составит – 322 439,5086 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 1 544,9 тыс. рублей;

2013 год – 40 405,2786 тыс. рублей;

2014 год – 8 500,00 тыс. рублей;

2015 год – 271 989,33 тыс. рублей.


1.2. Главу III «Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы» раздела II «Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3.  В главе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы» раздела II «Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы», абзац, касающийся объёмов средств местного бюджета на реализацию мероприятий программы, изложить в следующей редакции:

«Для финансирования программных мероприятий планируются средства местного бюджета в объеме 322 439,5086 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 1 544,9 тыс. рублей;

2013 год – 40 405,2786 тыс. рублей;

2014 год – 8 500,0 тыс. рублей;

2015 год – 271 989,33 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования Программы по главным распорядителям бюджетных средств:

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Общий объем финансирования, тыс. рублей
	в том числе по годам (тыс. рублей)

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015

	Администрация Кушвинского городского округа
	235 563,93036
	1 299,90
	13 324,70036
	0,0
	220 939,33

	Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа
	86875,57824
	245,00
	27080,57824
	8 500,0
	51 050,0


2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кушвинский рабочий» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации  городского округа           

         М.В. Слепухин
           Приложение № 1

           к постановлению администрации

           Кушвинского городского округа

           от _03.07.2013__ г. №  _1153_
Глава III. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, тыс. рублей
	в том числе по годам, тыс. рублей
	Ответственный за исполнение

	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Раздел 1.Система водоснабжения

	1.1
	Разработка проектной документации по модернизации водопроводных сетей
	2015
	местный бюджет
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	КУМИ

	1.2
	Модернизация водопроводных сетей
	2015
	местный бюджет
	12500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12500,0
	КУМИ

	1.3
	Модернизация водозабора станции II подъема в г. Кушва
	2015
	местный бюджет
	27650,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27650,0
	КУМИ

	1.4
	Внедрение частотных преобразователей на объектах водоснабжения
	2015
	местный бюджет
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	КУМИ

	1.5
	Разработка проектно-сметной документации на строительство  системы водоснабжения в районе улиц – Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)
	2012
	местный бюджет
	1200,0
	1200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация

	1.6
	Строительство системы водоснабжения в районе улиц – Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)
	2015
	местный бюджет
	8500,0
	0,0
	0,0
	8500,0
	
	КУМИ

	1.7
	Подготовка технического задания на разработку схемы водоснабжения г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	198,26131
	0,0
	198,26131
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.8
	Разработка схем водоснабжения КГО
	2013
	местный бюджет
	1156,548
	0,0
	1156,548
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.9
	Ремонт подземных сетей холодного водоснабжения ул. Свободы (от ул. Луначарского до ул. Горняков) в г.Кушва
	2013
	местный бюджет
	6076,87925
	0,0
	6076,87925
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.10
	Разработка проектно-сметной документации водопроводных сетей и сооружений в п. Баранчинский в связи  с модернизацией системы водоснабжения посёлка
	2013
	местный бюджет
	5700,00
	0,0
	5700,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.11
	Ремонт подземных сетей холодного водоснабжения ул.Победы-Мира  в п.Баранчинский
	2013
	местный бюджет
	422,300
	0,0
	422,300
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.12
	Ремонт сетей водоснабжения по ул. Трактовая(в футлярах)
	2013
	местный бюджет
	1070,67396
	0,0
	1070,67396
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.13
	Заключение о достоверности сметной стоимости  проекта «Строительство системы водоснабжения в районе улиц – Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)»
	2013
	местный бюджет
	20,0

	0,0
	20,0
	0,0
	0,0
	Администрация

	
	Итого по разделу 1
	
	
	68994,66252
	1200,00
	14644,66252
	8500,0
	44650,0
	

	
	Раздел 2.Система водоотведения, канализация

	2.1
	Разработка проектной документации по модернизации канализационных сетей
	2015
	местный бюджет
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	КУМИ

	2.2
	Приобретение насосного агрегата СМ 200-150-540/4 без рамы и двигателя
	2012
	местный бюджет
	245,0
	245,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	2.3
	Строительство наружных сетей канализации и канализационной насосной станции в п. Дачный г. Кушва
	2015
	местный бюджет
	55068,23
	0,0
	0,0
	0,0
	55068,23
	Администрация
(Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа)

	2.4
	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию очистных сооружений г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	6000,0
	0,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	Администрация

	2.5
	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию очистных сооружений в п. Баранчинский
	2013
	местный бюджет
	4000,0
	0,0
	4000,0
	0,0
	0,0
	Администрация

	2.6
	Модернизация очистных сооружений в г. Кушва
	2015
	местный бюджет
	95711,1
	0,0
	0,0
	0,0
	95711,1
	Администрация

	2.7
	Модернизация очистных сооружений п. Баранчинский
	2015
	местный бюджет
	48860,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48860,0
	Администрация

	2.8
	Капитальный ремонт ливневой канализации в п. Баранчинский
	2013
	местный бюджет
	700,0
	0,0
	700,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	2.9
	Строительство наружных сетей канализации ул. Рабочая, Прокофьева, Садовая
	2013
	местный бюджет
	3104,70036
	0,0
	3104,70036
	0,0
	0,0
	Администрация
(Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа)

	
	Итого по разделу 2
	
	
	215189,03036
	245,0
	13804,70036
	0,0
	201139,33
	

	
	Раздел 3.Система теплоснабжения

	3.1
	Установка нового котла мощностью не менее 0,4 Гкал/час (котельная на ул. Уральская) г. Кушва
	2015
	местный бюджет
	2700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2700,0
	КУМИ

	3.2
	Модернизация котельной на нужды ГВС мощностью не менее 1 Гкал/час (котельная    р-он ГБД) г. Кушва
	2015
	местный бюджет
	2200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2200,0
	КУМИ

	3.3
	Разработка схем теплоснабжения КГО
	2013
	местный бюджет
	2150,0
	0,0
	2150,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.4
	Прокладка  наружных, надземных сетей теплоснабжения Д=200мм и ГВС Д=150, 80мм МКР «Западный» г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	3339,47039
	0,0
	3339,47039
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.5
	Ремонт подземной тепловой камеры (размер 3,0*4,0м, высота(подземная) 2,0м, высота(надземная)0,5м)) ул. Строителей, 17, г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	256,95086
	0,0
	256,95086
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.6
	Ремонт наружных, подземных сетей теплоснабжения Д=100мм, ул. Красноармейская, г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	231,91623
	0,0
	231,91623
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.7
	Строительство котельной к жилому дому по адресу пос. Баранчинский, ул. Рабочий Хутор 56 ( в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертиз)
	2013
	местный бюджет
	200,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	Администрация

(Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа)

	3.8
	Ремонт металлических дымовых труб на 4-х котельных г.Кушва
	2013
	местный бюджет
	5122,57824
	0,0
	5122,57824
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.9
	Ремонт трубы котельной «БЛПК», п.Баранчинский, ул.Союзов,1
	2013
	местный бюджет
	300,0
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.10
	Обследование и экспертиза  промышленной безопасности дымовых труб котельных Кушвинского городского округа
	2013
	местный бюджет
	355,0
	0,0
	355,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	
	Итого по разделу 3
	
	
	16855,91572
	0,0
	11955,91572
	0,0
	4900,0
	

	
	Раздел 4. Уличное освещение

	4.1
	Разработка проектно-сметной документации модернизации систем уличного освещения КГО 161,4 км
	2015
	местный бюджет
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	Администрация

	4.2
	Модернизация систем уличного освещения КГО 161,4 км
	2015
	местный бюджет
	8000,0
	0,0
	    0,0
	0,0
	8000,0
	Администрация
(МКУ КГО «КЖКС»)

	4.3
	Приобретение трансформатора типа ТМ 50Гц
	2012
	местный бюджет
	99,9
	99,9
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация

	
	Итого по разделу 4
	
	
	11099,9
	99,9
	0,0
	0,0
	11000,0
	

	
	Раздел 5. Обеспечение бытовыми услугами

	5.1
	Разработка проектно-сметной документации модернизации бани, расположенной г. Кушва, ул. Советская
	2015
	местный бюджет
	2500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2500,0
	Администрация

	5.2
	Модернизация бани, расположенной г. Кушва, ул. Советская
	2015
	местный бюджет
	7800,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7800,0
	Администрация

	
	Итого по разделу 5
	
	
	10300,0
	0,0
	0,0
	0,0
	10300,0
	

	
	Итого по программе
	
	
	322439,5086
	1544,9
	40405,2786
	8500,0
	271989,33
	


Список использованных сокращений:
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа

Администрация – администрация Кушвинского городского округа

