1

[image: image1.jpg]



 АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.08.2013г. № 1467
г. Кушва


О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий Кушвинского городского округа на 2011-2015 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кушвинского городского округа, администрация Кушвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Комплексное благоустройство дворовых территорий  Кушвинского городского округа на 2011-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Кушвинского городского округа от 27.04.2011 года № 338 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 23.05.2011года № 500, от 17.11.2011года № 1110, от 16.02.2012 года № 182, от 16.03.2012 года № 350, от 14.05.2012 года № 645, от 29.08.2012 года № 1413, от 22.11.2012 года № 1891, от 15.05.2013 года № 793, от 19.07.2013 года № 1253) следующие изменения:

1.1. Главу IV «Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы» раздела II «Муниципальная целевая программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий Кушвинского городского округа на 2011-2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кушвинский рабочий» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации  городского округа



М.В. Слепухин
Приложение № 1

к постановлению администрации

Кушвинского городского округа

от 14.08.2013г. № 1467
Глава IV. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, руб.
	в том числе по годам
	Ответственный за

исполнение

	
	
	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Благоустройство дворовых территорий
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

	1.1
	Разработка проектно – сметной документации по благоустройству дворовых территорий (г. Кушва – ул. Станционная 86, ул. Союзов 16, ул. Свободы 2, ул. Республики 2; 

п. Баранчинский – ул. Коммуны 51, 51а, 49)
	2011
	местный бюджет
	52526,00
	52526,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	1.2
	Разработка проектно – сметной документации по благоустройству дворовых территорий (г. Кушва – ул. Станционная 17, 19, 19а; ул. Красноармейская 6, 8, 10;
ул. Союзов 23, 23а;

ул. Свободы, 4)
	2012
	местный бюджет
	52526,00
	0,00
	52526,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	1.3
	Разработка проектно – сметной документации по благоустройству дворовых территорий (; г. Кушва – ул. Строителей, 11; п. Баранчинский – ул. Физкультурников, 1)
	2013
	местный бюджет
	52526,00
	0,00
	0,00
	52526,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	1.4
	Разработка проектно – сметной документации по благоустройству дворовых территорий (г. Кушва – ул. Декабристов, 23, 25, 27, ул. Путейцев, 38,35)
	2014
	местный бюджет
	52526,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52526,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	1.5
	Комплексное благоустройство дворовой территории (г. Кушва – ул. Станционная, 86; ул. Союзов, 16, ул. Свободы, 2, ул. Республики, 2; 
п. Баранчинский – ул. Коммуны, 51, 51а, 49)
	2011
	областной бюджет
	998000,00
	998000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	1.6
	Комплексное благоустройство дворовой территории (г. Кушва - ул. Станционная, 17, 19, 19а; ул. Красноармейская, 6, 8, 10;

ул. Союзов 23, 23а,
ул. Свободы, 4)
	2012
	областной бюджет
	945500,00
	0,00
	945500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	
	
	
	местный бюджет
	125630,00
	0,00
	125630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	1.7
	Комплексное благоустройство дворовой территории (г. Кушва - ул. Энергетиков, 2, ул. Титова, 1б)
	2013
	местный бюджет
	21283,89
	0,00
	0,00
	21283,89
	0,00
	0,00
	МКУ КГО «КЖКС»

	1.8
	Комплексное благоустройство дворовой территории (г. Кушва - ул. Строителей, 11; п. Баранчинский – ул. Физкультурников, 1)
	2014
	местный бюджет
	139167,00
	0,00
	0,00
	0,00
	139167,00
	0,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	1.9
	Комплексное благоустройство дворовой территории (г. Кушва – ул. Декабристов, 23, 25, 27, ул. Путейцев, 38,35)
	2015
	местный бюджет
	198651,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	198651,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	1.10
	Ремонт детской площадки (г. Кушва – ул. Станционная, 86; п. Баранчинский – ул. Коммуны, 51, 51а, 49)
	2013
	местный бюджет
	99936,11
	0,00
	0,00
	99936,11
	0,00
	0,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	1.11
	Кадастровые работы (межевание земельных участков для благоустройства детских площадок)
	2011-2015
	местный бюджет
	387853,00
	92445,00
	85476,00
	0,00
	102406,00
	107526,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	1.12
	Проведение ценовой экспертизы сметной документации для благоустройства дворовых территорий
	2012-2015
	местный бюджет
	42123,00
	0,00
	8924,00
	12932,00
	9886,00
	10381,00
	МКУ КГО "КЖКС"

	 
	Итого местный бюджет:
	 
	 
	1224748,00
	144971,00
	272556,00
	186678,00
	303985,00
	316558,00
	 

	
	Итого областной бюджет:
	
	
	1943500,00
	998000,00
	945500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Всего по программе:
	
	
	3168248,00
	1142971,00
	1218056,00
	186678,00
	303985,00
	316558,00
	


Список использованных сокращений:

МКУ КГО «КЖКС» – муниципальное казённое учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно – коммунальной сферы» 






