PAGE  
2

[image: image1.jpg]



 АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2013г. № 1638
г. Кушва


О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
на 2012-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кушвинского городского округа, администрация Кушвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Кушвинского городского округа от 12 сентября 2011 года № 909 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа от 14.12.2011 года № 1180, от 03.02.2012 года № 119, от 30.03.2012 года № 420, от 12.05.2012 года № 640, от 01.10.2012 года № 1546, от 01.11.2012 года № 1772, от 12.12.2012 года № 2010, от 28.12.2012 года № 2169, от 18.02.2013 года № 210, от 01.03.2013 года № 300, от 09.04.2013 года № 615, от 28.05.2013 № 900, от 03.07.2013 года № 1153, от 24.07.2013 года № 1294, от 31.07.2013 года № 1352), следующие изменения:

1.1.  В разделе I «Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы» позицию, касающуюся объёмов и источников финансирования, изложить в следующей редакции:

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем необходимых средств местного бюджета для реализации Программы в 2012-2015 годах составит – 312 134,5086 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 1 544,9 тыс. рублей;

2013 год – 40 400,2786 тыс. рублей;

2014 год – 12 438,881 тыс. рублей;

2015 год – 257 750,449 тыс. рублей.



1.2. В разделе I «Паспорт муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы» позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей, изложить в следующей редакции:
	Целевые индикаторы и показатели
	Целевые индикаторы и показатели программы:

      - разработка проектно-сметной документации – 7 проектов;

- модернизация водопроводных сетей – 49,72 км.;

- модернизация водозабора – 1 ед.;

- внедрение частотных преобразователей на объектах водоснабжения - 150 шт.;

- строительство системы водоснабжения в районе улиц – Рабочая, Уральская, Прокофьева -1,746 км;

- разработка схем водоснабжения и теплоснабжения – 2 ед.;

- модернизация очистных сооружений  – 2 ед.;

- строительство наружных сетей водоснабжения (3,402 км) и водоотведения (4,339 км)  г. Кушва, пос. Строителей;

  - установка в котельной нового котла мощностью не менее 0,4 Гкал/час– 1 шт.;

- строительство  котельной (ул. Рабочий Хутор, п. Баранчинский) – 1ед.;
- модернизация систем уличного освещения – 161,4 км.     


1.3. Главу III «Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы» раздела II «Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4.  В главе IV «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы» раздела II «Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы», абзац, касающийся объёмов средств местного бюджета на реализацию мероприятий программы, изложить в следующей редакции:

«Для финансирования программных мероприятий планируются средства местного бюджета в объеме 312 134,5086 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 1 544,9 тыс. рублей;

2013 год – 40 400,2786 тыс. рублей;

2014 год – 12 438,881 тыс. рублей;

2015 год – 257 750,449 тыс. рублей.

Распределение объемов финансирования Программы по главным распорядителям бюджетных средств:
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Общий объем финансиро
вания, 
тыс. рублей
	в том числе по годам (тыс. рублей)

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015

	Администрация Кушвинского городского округа
	70 687,83036
	1 299,90
	3 319,70036
	3 938,881
	62 129,349

	Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа
	241 446,67824
	245,00
	37 080,57824
	8 500,0
	195 621,10


1.5. Главу V. «Ожидаемые результаты реализации и целевые индикаторы муниципальной целевой программы» раздела II «Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 2).
1.6. Главу VI. «Оценка социально-экономической эффективности муниципальной целевой программы» раздела II «Муниципальная целевая программа «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кушвинский рабочий» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации  городского округа           

          М.В. Слепухин
           Приложение № 1

           к постановлению администрации

           Кушвинского городского округа

           от  30.08.2013г. №  1638
Глава III. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, тыс. рублей
	в том числе по годам, тыс. рублей
	Ответственный за исполнение

	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Раздел 1.Система водоснабжения

	1.1
	Разработка проектной документации по модернизации водопроводных сетей
	2015
	местный бюджет
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	КУМИ

	1.2
	Модернизация водопроводных сетей
	2015
	местный бюджет
	12500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12500,0
	КУМИ

	1.3
	Модернизация водозабора станции II подъема в г. Кушва
	2015
	местный бюджет
	27650,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27650,0
	КУМИ

	1.4
	Внедрение частотных преобразователей на объектах водоснабжения
	2015
	местный бюджет
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	КУМИ

	1.5
	Разработка проектно-сметной документации на строительство  системы водоснабжения в районе улиц – Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)
	2012
	местный бюджет
	1200,0
	1200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация

	1.6
	Строительство системы водоснабжения в районе улиц – Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)
	2015
	местный бюджет
	700,0
	0,0
	0,0
	700,0
	0,0
	КУМИ

	1.7
	Подготовка технического задания на разработку схемы водоснабжения г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	198,26131
	0,0
	198,26131
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.8
	Разработка схем водоснабжения  и водоотведния г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	1156,548
	0,0
	1156,548
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.9
	Ремонт подземных сетей холодного водоснабжения ул. Свободы (от ул. Луначарского до ул. Горняков) в г.Кушва
	2013
	местный бюджет
	6076,87925
	0,0
	6076,87925
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.10
	Разработка проектно-сметной документации водопроводных сетей и сооружений в п. Баранчинский в связи  с модернизацией системы водоснабжения посёлка
	2013
	местный бюджет
	5700,00
	0,0
	5700,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.11
	Ремонт подземных сетей холодного водоснабжения ул.Победы-Мира  в п.Баранчинский
	2013
	местный бюджет
	422,300
	0,0
	422,300
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.12
	Ремонт сетей водоснабжения по ул. Трактовая (в футлярах)
	2013
	местный бюджет
	1070,67396
	0,0
	1070,67396
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.13
	Заключение о достоверности сметной стоимости  проекта «Строительство системы водоснабжения в районе улиц – Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)»
	2013
	местный бюджет
	15,0

	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	Администрация
(Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа)

	1.14
	Модернизация водопроводных сетей и сооружений в п. Баранчинский
	2014
	местный бюджет
	7800,0
	0,0
	0,0
	7800,0
	0,0
	КУМИ

	
	Итого по разделу 1
	
	
	68989,66252
	1200,00
	14639,66252
	8500,0
	44650,0
	

	
	Раздел 2.Система водоотведения, канализация

	2.1
	Разработка проектной документации по модернизации канализационных сетей
	2015
	местный бюджет
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	КУМИ

	2.2
	Приобретение насосного агрегата СМ 200-150-540/4 без рамы и двигателя
	2012
	местный бюджет
	245,0
	245,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	2.3
	Проектирование сетей водоснабжения и водоотведения территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, пос. Строителей)
	2014
	местный бюджет
	3938,881
	0,0
	0,0
	3938,881
	0,0
	Администрация
(Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа)

	2.4
	Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, пос. Строителей)
	2015
	местный бюджет
	51129,349
	0,0
	0,0
	0,0
	51129,349
	Администрация
(Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа)

	2.5
	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию очистных сооружений г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	6000,0
	0,0
	6000,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	2.6
	Разработка проектно-сметной документации на модернизацию очистных сооружений в п. Баранчинский
	2013
	местный бюджет
	4000,0
	0,0
	4000,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	2.7
	Модернизация очистных сооружений в г. Кушва
	2015
	местный бюджет
	95711,1
	0,0
	0,0
	0,0
	95711,1
	КУМИ

	2.8
	Модернизация очистных сооружений п. Баранчинский
	2015
	местный бюджет
	48860,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48860,0
	КУМИ

	2.9
	Капитальный ремонт ливневой канализации в п. Баранчинский
	2013
	местный бюджет
	700,0
	0,0
	700,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	2.10
	Строительство наружных сетей канализации ул. Рабочая, Прокофьева, Садовая
	2013
	местный бюджет
	3104,70036
	0,0
	3104,70036
	0,0
	0,0
	Администрация
(Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа)

	
	Итого по разделу 2
	
	
	215189,03036
	245,0
	13804,70036
	3938,881
	197200,449
	

	
	Раздел 3.Система теплоснабжения

	3.1
	Установка нового котла мощностью не менее 0,4 Гкал/час (котельная на ул. Уральская) г. Кушва
	2015
	местный бюджет
	2700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2700,0
	КУМИ

	3.2
	Модернизация котельной на нужды ГВС мощностью не менее 1 Гкал/час (котельная    р-он ГБД) г. Кушва
	2015
	местный бюджет
	2200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2200,0
	КУМИ

	3.3
	Разработка схем теплоснабжения КГО
	2013
	местный бюджет
	2150,0
	0,0
	2150,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.4
	Прокладка  наружных, надземных сетей теплоснабжения Д=200мм и ГВС Д=150, 80мм МКР «Западный» г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	3339,47039
	0,0
	3339,47039
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.5
	Ремонт подземной тепловой камеры (размер 3,0*4,0м, высота(подземная) 2,0м, высота(надземная)0,5м)) ул. Строителей, 17, г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	256,95086
	0,0
	256,95086
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.6
	Ремонт наружных, подземных сетей теплоснабжения Д=100мм, ул. Красноармейская, г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	231,91623
	0,0
	231,91623
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.7
	Строительство котельной к жилому дому по адресу пос. Баранчинский, ул. Рабочий Хутор 56 ( в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертиз)
	2013
	местный бюджет
	200,0
	0,0
	200,0
	0,0
	0,0
	Администрация

(Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа)

	3.8
	Ремонт металлических дымовых труб на 4-х котельных г.Кушва
	2013
	местный бюджет
	5122,57824
	0,0
	5122,57824
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.9
	Ремонт трубы котельной «БЛПК», п.Баранчинский, ул.Союзов,1
	2013
	местный бюджет
	300,0
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.10
	Обследование и экспертиза  промышленной безопасности дымовых труб котельных Кушвинского городского округа
	2013
	местный бюджет
	355,0
	0,0
	355,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	
	Итого по разделу 3
	
	
	16855,91572
	0,0
	11955,91572
	0,0
	4900,0
	

	
	Раздел 4. Уличное освещение

	4.1
	Разработка проектно-сметной документации модернизации систем уличного освещения КГО 161,4 км
	2015
	местный бюджет
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	Администрация

(МКУ КГО «КЖКС»)

	4.2
	Модернизация систем уличного освещения КГО 161,4 км
	2015
	местный бюджет
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8000,0
	Администрация

(МКУ КГО «КЖКС»)

	4.3
	Приобретение трансформатора типа ТМ 50Гц
	2012
	местный бюджет
	99,9
	99,9
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация

	
	Итого по разделу 4
	
	
	11099,9
	99,9
	0,0
	0,0
	11000,0
	

	
	Итого по программе
	
	
	312134,5086
	1544,90
	40400,2786
	12438,881
	257750,449
	


Список использованных сокращений:
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа

Администрация – администрация Кушвинского городского округа

МКУ КГО «КЖКС» - муниципальное казённое учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»


Глава V. Ожидаемые результаты реализации и целевые индикаторы муниципальной целевой программы
При реализации мероприятий муниципальной целевой программы предполагается достичь следующих результатов:

- бесперебойного и качественного водоснабжения, после внедрения частотных преобразователей (150 шт.);

- модернизация водозабора в г.Кушва;

- модернизация водопроводных сетей;

- строительство системы водоснабжения в районе улиц – Рабочая, Садовая, Прокофьева;

- строительство наружных сетей водоснабжения (3,402 км) и водоотведения (4,339 км) г.Кушва, пос. Строителей;
- модернизация очистных сооружений в г.Кушва и п. Баранчинский;

- модернизация канализационных сетей;

- строительство наружных сетей канализации ул. Рабочая, Прокофьева, Садовая;

 - установка нового котла мощностью не менее 0,4 Гкал/час (котельная Уральская) в г. Кушва;

- модернизация котельной на нужды ГВС мощностью не менее 1 Гкал/час в г. Кушва (р-н ГБД);

- разработка схем теплоснабжения КГО;

- строительство котельной в п. Баранчинский ул. Рабочий Хутор;

- модернизация систем уличного освещения.
Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной целевой программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы»

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Ед.
	Значение индикатора на плановый период

	
	
	изм.
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Разработка проектно-сметной  документации 
	шт.
	1
	3
	0
	3

	2
	Модернизация водопроводных сетей
	км
	0
	0
	0
	49,72

	3
	Модернизация водозабора
	шт.
	0
	0
	0
	1

	4
	Внедрение частотных преобразователей на объектах водоснабжения
	шт.
	0
	0
	0
	150

	5
	Строительство системы водоснабжения в районе улиц -Рабочая, Уральская, Прокофьева (г.Кушва)
	км
	0
	0
	1,746
	0

	6
	Разработка схем водоснабжения и теплоснабжения
	шт.
	0
	2
	0
	0

	7
	Модернизация очистных сооружений 
	шт.
	0
	0
	0
	2

	8
	Строительство наружных сетей водоснабжения 

и 

водоотведения
	км

км
	0

0
	0

0
	0

0
	3,402

4,339

	9
	Установка в котельной нового котла мощностью не менее 0,4 Гкал/час 
	шт.
	0
	0
	0
	1

	10
	Строительство котельной
	шт.
	0
	1
	0
	0

	11
	Модернизация систем уличного освещения
	км
	0
	0
	0
	161,4



Глава VI. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной целевой программы

Оценка социально-экономической эффективности Программы производится по итогам выполнения за год (ежегодно) и по окончании срока её реализации на основании достижения целевых показателей Программы.
Реализация мероприятий Программы к 2015 году будет иметь следующие социально-экономические последствия:

1) Повышение качества жизни населения Кушвинского городского округа;
2) Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их производства и транспортировки, снижение уровня эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление жилищных и коммунальных услуг на территории Кушвинского городского округа;
3) Снижение степени износа коммунальной инфраструктуры;
4) Улучшение экологической ситуации.
Эффективность реализации Программы оценивается достижением целей и результатов через систему целевых индикаторов и показателей путем сопоставления фактических и плановых целевых индикаторов и показателей по итогам реализации Программы по годам.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показателям, равно ожидаемым конечным результатам  реализации Программы.
Оценка эффективности Программы по мероприятиям определяется на основе расчетов по следующей формуле:

                                                     Pfn
                                         
 Эn = ------ x 100%, где

                                                     PNn
Эn – результативность каждого мероприятия Программы, характеризуемого n-м индикатором (показателем), выраженная в процентах;

Pfn – фактическое  значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию отдельного мероприятия Программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации Программы;

PNn – плановое значение n-го индикатора (показателя), утвержденное Программой на соответствующий год;

n – номер индикатора (показателя) Программы.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по следующей формуле:

[image: image3.png]TPy 100%



,  где

Е – эффективность реализации Программы, процентов;

Pf1 , Pf2 , Pfn – фактические значения индикаторов (показателей), достигнутые в ходе реализации Программы;

PN1, PN2  , PNn –  нормативное значение индикаторов (показателей), утвержденные Программой;

М – количество индикаторов (показателей) Программы.
Эффективность реализации Программы:

Е >= 1 - высокая эффективность реализации Программы.

1 > Е >= 0,75 - средняя эффективность реализации Программы.

Е < 0,75 - низкая эффективность реализации Программы.

В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности  принимается одно из решений:

1) о корректировке целей и сроков реализации Программы и ее мероприятий;

2) о сокращении финансирования Программы за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год;
3) о досрочном прекращении реализации Программы.
Приложение № 2


к постановлению администрации Кушвинского городского округа


от  30.08.2013г. № 1638








Приложение № 3


к постановлению администрации Кушвинского городского округа


от  30.08.2013г. № 1638











