2
2

[image: image1.jpg]



 АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.09.2013г. № 1837
г. Кушва


О внесении изменений в муниципальную целевую программу 
«Благоустройство территории Кушвинского городского округа

на 2012-2016 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кушвинского городского округа, администрация Кушвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Благоустройство территории Кушвинского городского округа на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Кушвинского городского округа от 23 августа 2011 года № 852 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа  от 14.12.2011 года № 1183, от 16.03.2012 года № 349, от 12.05.2012 года № 641, от 27.07.2012 года № 1172, от 06.12.2012 года № 1989, от 12.12.2012 года № 2009, от 28.12.2012 года № 2171, от 17.04.2013 года № 669, от 08.07.2013 года № 1180, от 19.07.2013 года № 1254) следующие изменения:

1.1. В разделе I «Паспорт муниципальной целевой программы» позицию, касающуюся объёмов и источников финансирования изложить в следующей редакции:

	Объемы и источники финансирования
	Общий объем необходимых средств местного бюджета для реализации Программы в 2012-2016 годах составит – 49 844,49874 тыс. рублей, в том числе:

2012 год – 8 684,17593 тыс. рублей; 

2013 год – 9 510,74281 тыс. рублей;

2014 год – 9 953,65 тыс. рублей;

2015 год – 10 542,366 тыс. рублей;

2016 год – 11 153,564 тыс. рублей.


1.2. Главу III «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы» раздела II «Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории Кушвинского городского округа на 2012-2016 годы» изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. При расчете показателей ресурсного обеспечения Программы использовался прогноз цен на соответствующие годы.

Для финансирования программных мероприятий планируются средства местного бюджета в объеме 49 844,49874 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 8 684,17593 тыс. рублей; 

2013 год – 9 510,74281 тыс. рублей;

2014 год – 9 953,65 тыс. рублей;

2015 год – 10 542,366 тыс. рублей;

2016 год – 11 153,564 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться ежегодно при подготовке проекта бюджета Кушвинского городского округа на очередной финансовый год. Распределение объемов финансирования Программы по главным распорядителям бюджетных средств:
	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	Общий объем финансирования, тыс. рублей
	в том числе по годам (тыс. рублей)

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Администрация Кушвинского городского округа
	49322,61063
	8162,28782
	9510,74281
	9953,65
	10542,366
	11153,564

	Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа
	521,88811
	521,88811
	0
	0
	0
	0


1.3. Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Благоустройство территории Кушвинского городского округа на 2012-2016 годы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кушвинский рабочий» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации  городского округа                      
 
М.В. Слепухин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Кушвинского городского округа

от 27.09.2013г. № 1837
Приложение № 1

к муниципальной целевой программе 

«Благоустройство территории Кушвинского городского округа на 2012-2016 годы»

Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы 

«Благоустройство территории Кушвинского городского округа на 2012-2016 годы»

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполне-ния
	Источник финансирования
	Объемы финансирования,
тыс. руб.
	в том числе по годам
	Ответственный исполнитель

	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1. 
	Всего по Программе,

в том числе
	
	
	49844,49874
	8684,17593
	9510,74281
	9953,65
	10542,366
	11153,564
	

	1.1
	Комплекс работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ, определение местоположения и площади земельных участков, отведенных под кладбища, парки, городской пляж
	2012
	местный бюджет
	316,88811
	316,88811
	0
	0
	0
	0
	КУМИ КГО

	1.2
	Комплекс работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ, определение местоположения и площади тротуаров
	2012
	местный бюджет
	205,0
	205,0
	0
	0
	0
	0
	КУМИ КГО

	1.3
	Организация уличного освещения
	2012-2016
	местный бюджет
	33032,67011
	5783,00411
	6630,1
	6508,65
	6866,626
	7244,29
	Администрация КГО (КЖКС)

	1.4
	Приобретение и установка парковых скамеек и урн в местах общего пользования
	2012-2016
	местный бюджет
	152,5
	46,5
	30,5
	30,5
	22,5
	22,5
	Администрация КГО (КЖКС)

	1.5
	Содержание объектов благоустройства КГО
	2012-2016
	местный бюджет
	8381,91252
	943,63372
	1552,6058
	1814,5
	1965,24
	2105,933
	Администрация КГО (КЖКС)

	1.6
	Проведение мероприятий по озеленению территории КГО
	2012-2016
	местный бюджет
	2498,73707
	481,65806
	433,06601
	500,0
	527,5
	556,513
	Администрация КГО (КЖКС)

	1.7
	Содержание и уборка кладбищ КГО
	2012-2016
	местный бюджет
	5256,79093
	907,49193
	864,471
	1100,0
	1160,5
	1224,328
	Администрация КГО (КЖКС)


Список сокращений:

КУМИ – Комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа;

КГО – Кушвинский городской округ.


КЖКС – муниципальное казенное учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»
