УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Кушвинского городского округа

от  14.11.2013г. № 2336/А

«Об утверждении муниципальной адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Кушвинского городского округа на 2014 год»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Кушвинского городского округа на 2014 год»

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Кушвинского городского округа на 2014 год»

| 1. Наименование Программы | «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Кушвинского городского округа на 2014 год» (далее Программа) |
| --- | --- |
| 2. Основания для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| 3. Номер и дата постановления на разработку Программы | от 27.09. 2013г. № 1833/А |
| 4. Директор муниципальной адресной Программы (главный распорядитель средств бюджетов) | Администрация Кушвинского городского округа |
| 5.Разработчик Программы | Муниципальное казённое учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |
| 6. Цели Программы | - Цели: - - улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации; - - уменьшение физического износа конструктивных элементов жилищного фонда; - - повышение качества жилья и коммунальных услуг; - - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах; - - снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда; - - финансовая поддержка многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления Товарищество собственников жилья и приняли решение о проведении капитального ремонта на условиях закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; - внедрение ресурсосберегающих технологий предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| 7. Задачи Программы | Задачи: - выполнение капитального ремонта многоквартирных домов; - внедрение ресурсосберегающих технологий и установка приборов учёта и регулирования энергоресурсов; - использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта; - привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств собственников жилых домов на капитальный ремонт жилищного фонда; - создание конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве путём привлечения частных компаний для предоставления жилищно-коммунальных услуг. |
| 8. Сроки реализации Программы | с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года |
| 9. Перечень основных направлений Программы | 1) меры государственной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов; 2) развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Кушвинского городского округа; 3) внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечение учета и экономии потребляемых ресурсов |
| 10. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств, необходимых для реализации программы в 2014 г. составит 44 473 206,89 рублей, в том числе: средства Фонда поддержки и реформирования ЖКХ – 13 918 779,45 рублей; средства областного бюджета – 17 079 045,63 рублей; средства местного бюджета – 6 804 400,69 рублей; средства собственников помещений – 6 670 981,12 рублей, в том числе: средства населения – 6 240 547,64 рублей, средства местного бюджета – 430 433,48 рублей. Объемы финансирования являются прогнозными и подлежат корректированию решением Думы Кушвинского городского округа на очередной финансовый год. |

РАЗДЕЛ II. МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

Кушвинского городского округа на 2014 год»

Глава I. Характеристика проблемы

В Кушвинском городском округе в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации осуществлён выбор собственниками жилых помещений способа управления многоквартирными жилыми домами. По состоянию на 1 января 2013 года в 84 % от общего количества многоквартирных домов выбран способ управления, в том числе 1 % - непосредственный способ управления, 10 % - управление ТСЖ, ЖСК, 73% - управление управляющими компаниями.

Жилищный фонд Кушвинского городского округа по состоянию на 1 января 2013 года составляет 1320 единиц многоквартирных домов, общей площадью 895,3 тыс.кв.м., в том числе муниципальный жилищный фонд – 1142 единиц, общей площадью 762,1 тыс.кв.м. По данным статистического отчёта 1-жилфонд по состоянию на конец 2012 года распределение жилищного фонда по проценту износа следующее:

- от 0 % до 30 % - 445 домов;

- от 31 % до 65 % - 755 домов;

- от 66 % до 70 % - 60 домов;

- свыше 70 % - 60 домов.

Значительная часть домов постройки 1950-1970 годов. Строительство домов проводилось средствами и силами специализированных строительных предприятий и городских промышленных предприятий выполнявших задачи Коммунистической партии и Правительства. Инженерные коммуникации были выполнены с учетом источников парового теплоснабжения, верхней разводкой сетей и других особенностей, препятствующих сегодня предоставлению качественных коммунальных и жилищных услуг. Техническое состояние жилых домов, инженерного оборудования и коммуникаций многоквартирных домов характеризуется высоким уровнем износа, увеличением аварийных ситуаций и потерями энергоносителей. Износ внутридомовых сетей электро- и теплоснабжения превысил нормы в два и более раз. Комплексный капитальный ремонт домов не производится. С вводом в действие Жилищного кодекса Российской Федерации ответственность за содержание жилищного фонда возложена на собственников помещений, граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объёме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. Многолетнее хроническое недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капремонту многоквартирных домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда, приведение которого до нормативного состояния силами собственников жилья оказалось невозможным. Механизмы эффективного управления жильём, находящимся в собственности граждан, не получили широкого распространения и не обеспечивают эффективность содержания и сохранности жилищного фонда. Доля аварийного жилья и жилья, не соответствующего потребительским стандартам, продолжает увеличиваться. Для предотвращения ветшания жилого фонда необходимо существенно увеличить объём средств на капитальный ремонт.

В Кушвинском городском округе на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах предоставляются субсидии за счёт средств местного бюджета в соответствие с «Положением о порядке предоставления субсидий». Ежегодное финансирование работ по капитальному имуществу позволяет отремонтировать только 0,12 % от общей площади муниципального жилищного фонда.

Техническое состояние многоквартирных домов и инженерной инфраструктуры не соответствует современным требованиям строительных норм, поэтому реформирование в сфере ЖКХ предполагает приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с положением строительного и жилищного законодательства. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта, невозможностью привлечения в полном объеме средств собственников жилых помещений, необходимо оказание государственной поддержки для его проведения. Сумма финансирования работ по капитальному ремонту в расчете на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома не может быть больше предельной стоимости проведения капитального ремонта на один квадратный метр общей площади помещений многоквартирного дома.

Проведение комплексного капитального ремонта в многоквартирных домах позволит:

- уменьшить ресурсопотребление минимум в 2,5 раза за счет установки узлов учета и регулирования, а так же утепления фасадов;

- обновить и укрепить конструктивные элементы зданий (крыша, фасады, фундаменты);

- реально улучшить жилищные условия граждан в многоквартирных домах, долгое время оставленных без капитального ремонта;

- снизить стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения.

Глава II. Основные цели и задачи муниципальной адресной  Программы

Основными целями Программы являются:

- - улучшение технического состояния многоквартирных домов и продление срока их эксплуатации;

- - уменьшение физического износа конструктивных элементов жилищного фонда;

- - повышение качества жилья и коммунальных услуг;

- - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах;

- - снижение затрат на содержание и эксплуатацию жилищного фонда;

- - финансовая поддержка многоквартирных домов, собственники помещений в которых самостоятельно выбрали способ управления Товарищество собственников жилья и приняли решение о проведении капитального ремонта на условиях закона № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- - внедрение ресурсосберегающих технологий предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

- выполнение капитального ремонта многоквартирных домов;

- внедрение ресурсосберегающих технологий и установка приборов учёта и регулирования энергоресурсов;

-использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта;

-привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств собственников жилых домов на капитальный ремонт жилищного фонда;

- создание конкурентной среды в жилищно-коммунальном хозяйстве путём привлечения частных компаний для предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Глава III. Мероприятия муниципальной адресной Программы

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат  капитальному ремонту в 2014 году, представлен в Приложении № 3 настоящей Программы. Технические характеристики многоквартирных домов, включённых в настоящую Программу, приведены в Приложении № 4.

Глава IV. Сроки реализации муниципальной адресной Программы

Программа будет реализована в 2014 году.

# Глава V. Принципы распределения средств финансовой поддержки между муниципальными образованиями в Свердловской области и порядок распределения средств Программы

Финансовая поддержка муниципальных образований в Свердловской области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств Фонда осуществляется в пределах лимита, установленного для Свердловской области.

Размер финансовой поддержки муниципальных образований в Свердловской области определяется исходя из заявленных объемов финансирования выполняемых работ в муниципальных образованиях в Свердловской области и доли финансовой поддержки за счет средств Фонда. Доля финансовой поддержки за счет средств Фонда является одинаковой для всех муниципальных образований в Свердловской области и составляет не более 36,82 процентов.

Минимальная доля долевого финансирования за счет средств бюджета Свердловской области и местных бюджетов для всех муниципальных образований в Свердловской области составляет 63,18 процентов от общего объема финансирования выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в муниципальном образовании.

Обязательным условием предоставления финансовой поддержки (субсидий) за счет средств бюджета Свердловской области является долевое финансирование на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств бюджета муниципального образования. Субсидии из областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований в Свердловской области в размере не более 45,18 процентов, доля софинансирования муниципального образования должна быть не менее 18 процентов.

Решение о размере долевого финансирования капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме принимается на общем собрании товарищества собственников жилья, жилищного кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме. При этом размер долевого финансирования не может быть менее 15 процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств Фонда, средств областного бюджета и средств местного бюджета.

Предусмотренные в рамках Программы средства Фонда и средства областного бюджета распределяются между бюджетами муниципальных образований в Свердловской области исходя из перечня и объема работ, определяемых на основании данных в отношении многоквартирных домов, включенных в утвержденные органами местного самоуправления муниципальные адресные программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований в Свердловской области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств областного бюджета устанавливается Правительством Свердловской области.

Расходование муниципальными образованиями в Свердловской области средств Фонда, определенных Программой, производится в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 185-ФЗ.

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов Кушвинского городского округа приведен в таблице № 1.

# Глава VI. Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах Кушвинского городского округа

# Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в 2014 году в расчете на один квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах утверждён постановлением администрации Кушвинского городского округа № 2126/А от 01.11. 2013 г. в размере 3,655 тыс. рублей.

Глава VII. Ресурсное обеспечение муниципальной адресной Программы

Формирование денежных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов определяется в зависимости от года постройки дома, его последнего капитального ремонта и физического износа конструкций. Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счёт средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета, бюджета Кушвинского городского округа, а также средств собственников жилья. Кушвинский городской округ осуществляет софинансирование программных мероприятий в размере, определённом в соответствии с областной адресной программой. Долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за счёт средств собственников жилья предусмотрено в размере не менее 15% от общего объёма средств на проведение капитального ремонта в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 185-ФЗ.

| № п/п | Источники финансирования | Общий объем финансирования на 2014 год, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средства Фонда поддержки и реформированию ЖКХ | 13 918 779,45 |
| 2 | Средства областного бюджета | 17 079 045,63 |
| 3 | Средства местного бюджета - 18 % | 6 804 400,69 |
| 4 | Средства собственников – 15%, | 6 670 981,12 |
|  | в том числе: |  |
|  | средства населения | 6 240 547,64 |
|  | средства местного бюджета | 430 433,48 |
|  | Всего: | 44 473 206,89 |

Расчёт доли собственников помещений в многоквартирном доме представлен в приложении № 5.

Указанные в Программе объёмы финансирования мероприятий Программы являются предполагаемыми и подлежат корректировке.

Глава VIII. Информационное и методическое обеспечение муниципальной адресной Программы

Разработчику Программы необходимо размещать в средствах массовой информации сообщения:

1) о дате перечисления и объеме перечисленных в местный бюджет средств, полученных за счет средств Фонда и средств долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов областного бюджета (в течение минимально необходимого времени после перечисления в местный бюджет средств областного бюджета);

2) об объеме средств на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, включённых в Программу, в соответствии с решением о распределении полученных средств, и направляемых на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов средств местного бюджета (в течение минимально необходимого времени после принятия решения органом местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области согласно части 4 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ);

3) о перечислении средств, направляемых на проведение капитального ремонта конкретных многоквартирных домов, на отдельные банковские счета, открытые товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и выбранными собственниками помещений в многоквартирном доме управляющими организациями в соответствии с частью 6 статьи 20 Федерального закона № 185-ФЗ.

Разработчик Программы размещает всю информацию, связанную с разработкой и реализацией Программы, во всех доступных населению средствах массовой информации, включая:

- официальный сайт администрации Кушвинского городского округа в сети Интернет;

- официальном печатном издании органа местного самоуправления;

- телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

# Глава IХ. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации муниципальной адресной Программы

# Эффект от выполнения Программы имеет прежде всего социальную направленность. Улучшаются условия проживания граждан, обеспечивается сохранность жилищного фонда, повышается эффективность эксплуатации зданий, улучшается внешний эстетичный вид жилых зданий, увеличивается надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг.

# Надежность работы инженерно-технических систем позволит сэкономить средства собственников жилых помещений по оплате коммунальных услуг. Проведение капитального ремонта кровли, герметизация межпанельных швов, теплоизоляция ограждающих конструкций многоквартирных домов обеспечат экономию топливно-энергетических ресурсов и комфортное проживание граждан.

# Результатом реализации Программы должно стать сокращение количества многоквартирных домов с просроченным (в соответствии с нормативами его проведения) сроком проведения капитального ремонта.

# Планируемые показатели выполнения Программы приведены в приложении N 2 к настоящей Программе.

# Реализация программных мероприятий позволит продлить срок эксплуатации многоквартирных домов округа, повысить надежность и качество жилищно-коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для потребителей, существенно снизить стоимость платы начисляемых коммунальных услуг за счет внедрения приборов учета и регулирования теплоэнергоресурсов. Конечными результатами реализации Программы  предполагается:

# - проведение капитального ремонта в 7 многоквартирных домах, общей площадью 27 457,2 кв.м.

# - установка приборов учёта потребления ресурсов и узлов учёта в 7 многоквартирных домах;

# - ремонт кровли общей площадью 6 211,27 кв.м;

# - улучшение жилищных условий 1 278 жителей;

- сокращение объёма теплоэнергии для мест общего пользования.

Приложение №1

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Кушвинского городского округа на 2014 год»

| Перечень многоквартирных домов Кушвинского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Год |  |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | вид ремонта | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда |  | за счет средств областного бюджета |  | за счет средств местного бюджета |  | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого: |  | Х | Х |  | Х | Х | Х | 27457,2 | 25035,1 | 19148,03 | 1278 | Х | 44473206,89 | 13918779,45 |  | 17079045,63 |  | 6804400,69 |  | 6670981,12 | 1619,73 | 3655,00 |  |
| 1 | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Рабочая, д. 50 | 1955 | Не проводился |  | шлакоблок | 2 | 2 | 668,0 | 510,00 | 339,7 | 20 |  | 2217173,74 | 693908,86 |  | 851461,23 |  | 339227,58 |  | 332576,07 | 3319,12 | 3655,00 | 30.06.14 |
| 2 | Свердловская обл., п. Баранчинский, ул. Физкультурников, д. 1 | 1982 | Не проводился |  | крупноблок | 5 | 13 | 9242,0 | 8309,1 | 6931,5 | 384 |  | 13850062,00 | 4334653,89 |  | 5318839,31 |  | 2119059,49 |  | 2077509,31 | 1498,60 | 3655,00 | 20.12.14 |
| 3 | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Кузьмина, д. 8 | 1967 | Не проводился |  | шлакоблок | 5 | 4 | 3335,7 | 3335,7 | 2656,4 | 165 |  | 9760066,60 | 3054608,04 |  | 3748158,38 |  | 1493290,19 |  | 1464009,99 | 2925,94 | 3655,00 | 25.09.14 |
| 4 | Свердловская обл., пер. Рудный, д. 3 | 1989 | Не проводился |  | шлакоблок | 5 | 8 | 5641,0 | 4200,0 | 3380,6 | 254 |  | 8231366,00 | 2576170,59 |  | 3161091,47 |  | 1259399,00 |  | 1234704,94 | 1459,20 | 3655,00 | 25.09.14 |
| 5 | Свердловская обл.,г. Кушва, ул. Горняков, д. 35 | 1974 | Не проводился |  | шлакоблок | 5 | 6 | 4500,8 | 4420,7 | 2506,73 | 200 |  | 3242637,42 | 1014848,22 |  | 1245270,05 |  | 496123,53 |  | 486395,62 | 720,46 | 3655,00 | 20.12.14 |
| 6 | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Энергетиков, д. 6 | 1992 | Не проводился |  | шлакоблок | 4 | 2 | 1676,7 | 1678,7 | 1235,7 | 70 |  | 2529001,00 | 791501,43 |  | 971212,25 |  | 386937,16 |  | 379350,16 | 1508,32 | 3655,00 | 20.12.14 |
| 7 | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Союзов, д. 11 | 1967 | Не проводился |  | шлакоблок | 4 | 4 | 2393,0 | 2580,9 | 2097,4 | 185 |  | 4642900,13 | 1453088,42 |  | 1783012,94 |  | 710363,74 |  | 696435,03 | 1940,20 | 3655,00 | 20.12.14 |

Приложение № 2

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Кушвинского городского округа на 2014 год»

Планируемые показатели выполнения адресной программы

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Кушвинского городского округа

| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриро ванных в МКД на дату утверждения программы | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Кушвинский городской округ | 27457,2 | 1278 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0,00 | 2217173,74 | 17991432,60 | 24264600,55 | 44473206,89 |
|  | Итого по округу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Кушвинского городского округа на 2014 год»

| Реестр многоквартирных домов Кушвинского городского округа по видам ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п |  | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | ремонт внутридомо вых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | ремонт крыши |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасадов |  |  | ремонт фундаментов |  | Энергетическое обследование дома |
|  |  |  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. |  | куб.м. | руб. | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
| Итого по округу: |  |  | 44473206,89 | 30823260,87 | 1062577,80 | 6211,27 | 6845922,84 | 0,00 | 0,00 | 2710,0 | 1525591,00 | 8506,0 | 4215854,38 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1 |  | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Рабочая, д. 50 | 2717173,74 | 234342,10 | 52000,00 | 640,0 | 1545023,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,0 | 385808,08 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 |  | Свердловская обл., п. Баранчинский, ул. Физкультурников, д. 1 | 13850062,00 | 7047253,00 | 140000,00 | 2398,0 | 1953477,00 | 0,00 | 0,00 | 2370,0 | 1402804,00 | 7703,0 | 3306528,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 |  | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Кузьмина, д. 8 | 9760066,60 | 9539825,44 | 120000,00 | 1057,0 | 100241,16 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4 |  | Свердловская обл., пер. Рудный, д. 3 | 8231366,00 | 8000366,00 | 231000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |  | Свердловская обл.,г. Кушва, ул. Горняков, д. 35 | 3242637,42 | 1637455,30 | 199577,80 | 1257,0 | 1405604,32 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |  | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Энергетиков, д. 6 | 2529001,00 | 1500000,00 | 120000,00 | 590,0 | 540000,00 | 0,00 | 0,00 | 340,0 | 122787,00 | 383,0 | 246214,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7 |  | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Союзов, д. 11 | 4642900,13 | 2864019,03 | 200000,00 | 269,27 | 1301576,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 277304,30 |  | 0 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Кушвинского городского округа на 2014 год»

| Выписка из технического паспорта многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Общая площадь МКД |  |  | Отопление |  |  |  | ХВС |  |  |  | ГВС |  | Электроснабжение |  | Удельная тепловая энергия на отопление и вентиляцию за отопительный период фактический |
|  |  | кв.м |  |  | вид | ПУ и УУ |  |  | вид |  | ПУ и УУ |  | вид | ПУ и УУ | вид | ПУ | кВт*ч/м² |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Свердловская обл., г.Кушва, ул. Рабочая, д. 50 | 668,00 |  |  | центральное | ПУ и УУ отсутствуют |  |  | центральное |  | ПУ и УУ отсутствуют |  | отсутствует | ПУ и УУ отсутствуют | центральное | ПУ отсутствуют | 0,032 |
| 2 | Свердловская обл., п.Баранчинский, ул. Физкультурников, д. 1 | 9242,00 |  |  | центральное | ПУ и УУ отсутствуют |  |  | центральное |  | ПУ и УУ отсутствуют |  | отсутствует | ПУ и УУ отсутствуют | центральное | ПУ отсутствуют | 0,032 |
| 3 | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Кузьмина, 8 | 3335,7 |  |  | центральное | ПУ и УУ отсутствуют |  |  | центральное |  | ПУ и УУ отсутствуют |  | отсутствует | ПУ и УУ отсутствуют | центральное | ПУ отсутствуют | 0,032 |
| 4 | Свердловская обл., г. Кушва, пер. Рудный,д.3 | 5641,00 |  |  | центральное | ПУ и УУ отсутствуют |  |  | центральное |  | ПУ и УУ отсутствуют |  | отсутствует | ПУ и УУ отсутствуют | центральное | ПУ отсутствуют | 0,032 |
| 5 | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Горняков, д.35 | 4500,80 |  |  | центральное | ПУ и УУ отсутствуют |  |  | центральное |  | ПУ и УУ отсутствуют |  | отсутствует | ПУ и УУ отсутствуют | центральное | ПУ отсутствуют | 0,032 |
| 6 | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Энергетиков, д.6 | 1676,7 |  |  | центральное | ПУ и УУ отсутствуют |  |  | центральное |  | ПУ и УУ отсутствуют |  | отсутствует | ПУ и УУ отсутствуют | центральное | ПУ отсутствуют | 0,032 |
| 7 | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Союзов, д.11 | 2393,0 |  |  | центральное | ПУ и УУ отсутствуют |  |  | центральное |  | ПУ и УУ отсутствуют |  | отсутствует | ПУ и УУ отсутствуют | центральное | ПУ отсутствуют | 0,032 |
| Итого: |  | 27457,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Используемые сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПУ- приборы учёта |  |  |  | г. - город |  |  |  | ХВС- холодное водоснабжение |  |  |  |
| УУ - узлы учёта |  |  |  | ул.- улица |  |  |  | ГВС- горячее водоснабжение |  |  |  |
| МКД- многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной адресной программе

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Кушвинского городского округа на 2014 год»

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта за счёт средств собственников помещений 15%, руб. | Общая площадь МКД, кв. м | В том числе в собственности граждан, кв. м | % | Сумма доли граждан, руб. | В найме, кв.м | % | Сумма доли найма, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свердловская обл., г.Кушва, ул. Рабочая, д. 50 | 332 576,07 | 668,00 | 612,1 | 91,6 | 304 639,68 | 55,9 | 8,4 | 27 936,39 |  |
| 2 | Свердловская обл., п.Баранчинский, ул. Физкультурников, д. 1 | 2 077 509,31 | 9242,00 | 8349,5 | 90,3 | 1 875 990,91 | 892,5 | 9,7 | 201 518,40 |  |
| 3 | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Кузьмина, 8 | 1 464 009,99 | 3335,7 | 3132,5 | 93,9 | 1 374 705,38 | 203,2 | 6,1 | 89 304,61 |  |
| 4 | Свердловская обл., г. Кушва, пер. Рудный,д.3 | 1 234 704,94 | 5641,00 | 5434,3 | 96,3 | 1 189 020,85 | 206,7 | 3,7 | 45 684,09 |  |
| 5 | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Горняков, д.35 | 486 395,62 | 4500,80 | 4403,3 | 97,8 | 475 694,92 | 97,5 | 2,2 | 10 700,70 |  |
| 6 | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Энергетиков, д.6 | 379 350,16 | 1676,7 | 1531,6 | 91,3 | 346 346,79 | 145,1 | 8,7 | 33 003,37 |  |
| 7 | Свердловская обл., г. Кушва, ул. Союзов, д.11 | 696 435,03 | 2393,0 | 2316,9 | 96,8 | 674 149,11 | 76,1 | 3,2 | 22 285,92 |  |
|  | ВСЕГО: | 6 670 981,12 | 27457,2 | 25 769,5 |  | 6 240 547,64 | 1687,7 |  | 430 433,48 |  |