PAGE  
9

[image: image1.jpg]



 АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31.12.2013г. № 2837
г. Кушва


О внесении изменений в муниципальную целевую программу 

«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

 на 2012-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кушвинского городского округа, администрация Кушвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  В муниципальную целевую программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением администрации Кушвинского городского округа от 12 сентября 2011 года № 909 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Кушвинского городского округа  от 14.12.2011 года № 1180, от 03.02.2012 года № 119, от 30.03.2012 года № 420, от 12.05.2012 года № 640, от 01.10.2012 года № 1546, от 01.11.2012 года № 1772, от 12.12.2012 года № 2010, от 28.12.2012 года № 2169, от 18.02.2013 года № 210, от 01.03.2013 года № 300, от 09.04.2013 года № 615, от 28.05.2013 года № 900, от 03.07.2013 года № 1153, от 24.07.2013 года № 1294, от 03.07.2013 года № 1153, от 24.07.2013 года № 1294, от 31.07.2013 года № 1352, от 30.08.2013 года № 1638, от 06.09.2013 года № 1681, от 12.09.2013 года № 1722, от 15.10.2013г. № 1961, от 21.11.2013 года № 2348, от 12.12.2013 года № 2675) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.3 раздела 2 «Система водоотведения, канализация» главы III «Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы» изложить в следующей редакции: «Проектирование инженерных сетей территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, пос. Строителей)».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кушвинский рабочий» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  городского округа           

          М.В. Слепухин

           Приложение № 1

           к постановлению администрации

           Кушвинского городского округа

           от 12.12.2013г. №  2675
Глава III. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Объемы финансирова
ния, тыс. рублей
	в том числе по годам, тыс. рублей
	Ответственный за исполнение

	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Раздел 1.Система водоснабжения

	1.1
	Разработка проектной документации по модернизации водопроводных сетей
	2015
	местный бюджет
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	КУМИ

	1.2
	Модернизация водопроводных сетей
	2015
	местный бюджет
	12500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12500,0
	КУМИ

	1.3
	Модернизация водозабора станции II подъема в г. Кушва
	2015
	местный бюджет
	27650,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27650,0
	КУМИ

	1.4
	Внедрение частотных преобразователей на объектах водоснабжения
	2015
	местный бюджет
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	КУМИ

	1.5
	Разработка проектно-сметной документации на строительство  системы водоснабжения в районе улиц – Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)
	2012
	местный бюджет
	1200,0
	1200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация

	1.6
	Строительство системы водоснабжения в районе улиц – Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)
	2015
	местный бюджет
	700,0
	0,0
	0,0
	700,0
	0,0
	КУМИ

	1.7
	Подготовка технического задания на разработку схемы водоснабжения г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	198,26131
	0,0
	198,26131
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.8
	Разработка схем водоснабжения  и водоотведния 
Кушвинского городского округа
	2013
	местный бюджет
	1094,242
	0,0
	0,0
	1094,242
	0,0
	КУМИ

	1.9
	Ремонт подземных сетей холодного водоснабжения ул. Свободы (от ул. Луначарского до ул. Горняков) в г.Кушва
	2013
	местный бюджет
	6076,87925
	0,0
	6076,87925
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.10
	Разработка проектно-сметной документации водопроводных сетей и сооружений в п. Баранчинский в связи  с модернизацией системы водоснабжения посёлка
	2013
	местный бюджет
	5700,00
	0,0
	5700,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.11
	Ремонт подземных сетей холодного водоснабжения ул.Победы-Мира  в п.Баранчинский
	2013
	местный бюджет
	422,300
	0,0
	422,300
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.12
	Заключение о достоверности сметной стоимости  проекта «Строительство системы водоснабжения в районе улиц – Рабочая, Садовая, Прокофьева (г. Кушва)»
	2013
	местный бюджет
	15,0

	0,0
	15,0
	0,0
	0,0
	Администрация
(Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа)

	1.13
	Модернизация водопроводных сетей и сооружений в п. Баранчинский
	2014
	местный бюджет
	10 456,595
	0,0
	0,0
	10 456,595
	0,0
	КУМИ

	1.14
	Ремонт подземных сетей холодного водоснабжения (г.Кушва, от ж/дома ул.Строителей,№4 до ж/дома Ул.Строителей,№3)
	2013
	местный бюджет
	888,07744
	0,0
	888,07744
	0,0
	0,0
	КУМИ

	1.15
	Ремонт водопроводного колодца (г.Кушва, ул.Магистральная,№21)
	2013
	местный бюджет
	45,088
	0,0
	45,088
	0,0
	0,0
	КУМИ

	
	Итого по разделу 1
	
	
	71446,4430
	1200,00
	13345,6060
	12250,837
	44650,0
	

	
	Раздел 2.Система водоотведения, канализация

	2.1
	Разработка проектной документации по модернизации канализационных сетей
	2015
	местный бюджет
	1500,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1500,0
	КУМИ

	2.2
	Приобретение насосного агрегата СМ 200-150-540/4 без рамы и двигателя
	2012
	местный бюджет
	245,0
	245,0
	0,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	2.3
	Проектирование инженерных сетей территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, пос. Строителей)
	2014
	местный бюджет
	3938,881
	0,0
	0,0
	3938,881
	0,0
	Администрация
(Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа)

	2.4
	Строительство наружных сетей водоснабжения и водоотведения территории, предназначенной для жилищного строительства (г. Кушва, пос. Строителей)
	2015
	местный бюджет
	51129,349
	0,0
	0,0
	0,0
	51129,349
	Администрация
(Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа)

	2.5
	Модернизация очистных сооружений в г. Кушва
	2015
	местный бюджет
	95711,1
	0,0
	0,0
	0,0
	95711,1
	КУМИ

	2.6
	Модернизация очистных сооружений п. Баранчинский
	2015
	местный бюджет
	48860,0
	0,0
	0,0
	0,0
	48860,0
	КУМИ

	2.7
	Капитальный ремонт ливневой канализации в п. Баранчинский
	2013
	местный бюджет
	700,0
	0,0
	700,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	2.8
	Строительство наружных сетей канализации от жилого дома №88 по ул. Кооперативная (колодец №119), по ул. Садовая до колодца №122
	2014
	местный бюджет
	1599,98181
	0,0
	0,0
	1599,98181
	0,0
	Администрация
(Отдел градостроительства и архитектуры администрации Кушвинского городского округа)

	
	Итого по разделу 2
	
	
	203684,31181
	245,0
	700,0
	5538,86281
	197200,449
	

	
	Раздел 3.Система теплоснабжения

	3.1
	Установка нового котла мощностью не менее 0,4 Гкал/час (котельная на ул. Уральская) г. Кушва
	2015
	местный бюджет
	2700,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2700,0
	КУМИ

	3.2
	Модернизация котельной на нужды ГВС мощностью не менее 1 Гкал/час (котельная    р-он ГБД) г. Кушва
	2015
	местный бюджет
	2200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2200,0
	КУМИ

	3.3
	Разработка схем теплоснабжения КГО
	2013
	местный бюджет
	2150,0
	0,0
	2150,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.4
	Прокладка  наружных, надземных сетей теплоснабжения Д=200мм и ГВС Д=150, 80мм МКР «Западный» г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	2955,43124
	0,0
	2955,43124
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.5
	Ремонт подземной тепловой камеры (размер 3,0*4,0м, высота(подземная) 2,0м, высота(надземная)0,5м)) ул. Строителей, 17, г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	227,40151
	0,0
	227,40151
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.6
	Ремонт наружных, подземных сетей теплоснабжения Д=100мм, ул. Красноармейская, г. Кушва
	2013
	местный бюджет
	205,24586
	0,0
	205,24586
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.7
	Ремонт металлических труб  котельных 
	2013
	местный бюджет
	5356,63596
	0,0
	5356,63596
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.8
	Обследование и экспертиза  промышленной безопасности дымовых труб котельных Кушвинского городского округа
	2013
	местный бюджет
	355,0
	0,0
	355,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.9
	Ремонт тепловой камеры во дворе жилого дома(г.Кушва, ул.Строителей,№5)


	2013
	местный бюджет
	44,57151
	0,0
	44,57151
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.10
	Ремонт участка наружных, подземных сетей теплоснабжения Д=100мм (г. Кушва, через ул. Тургенева от дома № 11 до дома № 14)
	2013
	местный бюджет


	240,71159
	0,0
	240,71159
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.11
	Ремонт участка наружных, подземных сетей теплоснабжения Д=150мм (г. Кушва, ул. Тургенева от дома № 37 до дома № 39)
	2013
	местный бюджет


	188,81768
	0,0
	188,81768
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.12
	Приобретение насоса К 160/30 с двигателем 30/1500
	2013
	местный бюджет


	52,0
	0,0
	52,0
	0,0
	0,0
	КУМИ

	3.13
	Приобретение трубы 60*4,0 ст. 20 ГОСТ 8734-75 гр.В.НКПНТЗ (0,16 тн)
	2013
	местный бюджет


	10,306
	0,0
	10,306
	0,0
	0,0
	КУМИ

	
	Итого по разделу 3
	
	
	16686,12135
	0,0
	11786,12135
	0,0
	4900,0
	

	
	Раздел 4. Уличное освещение

	4.1
	Разработка проектно-сметной документации модернизации систем уличного освещения КГО 161,4 км
	2015
	местный бюджет
	3000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3000,0
	Администрация

(МКУ КГО «КЖКС»)

	4.2
	Модернизация систем уличного освещения КГО 161,4 км
	2015
	местный бюджет
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8000,0
	Администрация

(МКУ КГО «КЖКС»)

	4.3
	Приобретение трансформатора типа ТМ 50Гц
	2012
	местный бюджет
	99,9
	99,9
	0,0
	0,0
	0,0
	Администрация

	
	Итого по разделу 4
	
	
	11099,9
	99,9
	0,0
	0,0
	11000,0
	

	
	Итого по программе
	
	
	302916,77616
	1544,90
	25831,72735
	17789,69981
	257750,449
	


Список использованных сокращений:
КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа

Администрация – администрация Кушвинского городского округа

МКУ КГО «КЖКС» - муниципальное казённое учреждение Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»













