АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.02.2016 г № 120

г. Кушва

О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья,

дождевых паводков в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 28 февраля 2005 года № 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Свердловской области от 28 октября 2015 года № 1143-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2016 году», в целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования организаций, безаварийного пропуска весеннего половодья и дождевых паводков на территории Кушвинского городского округа в 2016 году, администрация Кушвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. состав межведомственной противопаводковой комиссии Кушвинского городского округа (прилагается);

1.2. план организации пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на 2016 год (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций) - собственников гидротехнических сооружений (далее - ГТС) и предприятий (организаций), на балансе которых находятся ГТС:

2.1. до 20 февраля 2016 года разработать и утвердить планы мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2016 год;

2.2. в срок до 13 марта 2016 года назначить приказом ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ГТС, организовать ведение журнала визуальных наблюдений ГТС, разработать должностные инструкции на обслуживающий персонал ГТС, откорректировать план ликвидации аварийных ситуаций на ГТС;

2.3. до 20 марта 2016 года предусмотреть резерв финансовых и материальных средств для быстрой локализации последствий в случае возникновения чрезвычайной ситуации на ГТС в период паводка 2016 года;

2.4. в срок до 20 марта 2016 года представить план мероприятий по организации безаварийного пропуска весеннего половодья на 2016 год в межведомственную противопаводковую комиссию Кушвинского городского округа;

2.5. до 25 марта 2016 года провести подготовительные работы по подготовке ГТС к пропуску паводковых вод:

2.5.1. очистить от льда затворы гидросооружения;

2.5.2. проверить механизм маневрирования затворами;

2.6. до 27 марта 2016 года информацию о выполнении пунктов 2.1-2.5 данного постановления представить в межведомственную противопаводковую комиссию Кушвинского городского округа.

2.7. в срок до 01 апреля 2016 года организовать предпаводковое обследование технического состояния всего комплекса ГТС (плотина, водосброс, водозабор, водослив, быстроток, соро- и льдозадерживающие устройства) с составлением акта предпаводкового обследования. Акты представить в межведомственную противопаводковую комиссию Кушвинского городского округа в срок до 03 апреля 2016 года.

3. Начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского городского округа Егозову А.С.:

3.1. в срок до 06 февраля 2016 года организовать мониторинг и контроль выполнения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Кушвинского городского округа в 2016 году;

3.2. с 01 апреля 2016 года организовать взаимодействие с ответственным администрации Горнозаводского управленческого округа за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков по паводкоопасному направлению № 3 (бассейны рек Тагил – Черная – Выя – Салда);

3.3. во взаимодействии с собственниками (эксплуатирующими организациями) ГТС обеспечить сработку водохранилищ в соответствии с расчетами Отдела водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного управления.

4. Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа Инкиной Н.В. до 27 февраля 2016 года пересмотреть договора о техническом обслуживании ГТС и представить информацию в межведомственную противопаводковую комиссию Кушвинского городского округа.

5. Директору муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» Шурыгину А.А.:

5.1. в срок до 13 марта 2016 года разработать, утвердить и представить в межведомственную противопаводковую комиссию Кушвинского городского округа план мероприятий по подготовке территорий населенных пунктов Кушвинского городского округа к весеннему паводку в 2016 году;

5.2. перед весенним половодьем 2016 года организовать проведение санитарной очистки на подтопляемых территориях населённых пунктов Кушвинского городского округа.

6. Рекомендовать начальнику линейно-технического участка города Кушва Красноуральского цеха комплексного технического обслуживания Нижнетагильского районного узла связи Екатеринбургского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» Белоголовой Л.П. в период весеннего половодья 2016 года обеспечить устойчивую телефонную связь межведомственной противопаводковой комиссии Кушвинского городского округа с руководителями предприятий – владельцами ГТС и руководителями предприятий, на балансе которых находятся ГТС.

7. Рекомендовать директору общества с ограниченной ответственностью «Родник» Берднику А.Л. до 03 апреля 2016 года создать месячный запас хлорсодержащих реагентов для обеззараживания питьевой воды и обеспечить круглосуточную работу всех питьевых скважин.

8. Рекомендовать главному врачу Кушвинского филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Кушва, городе Верхняя Тура, городе Качканар» Поповой О.Б. в период паводка усилить контроль за состоянием питьевой воды на территории Кушвинского городского округа.

9. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кушвинский» Хватову Ю.Н. совместно с руководителями, ответственными за техническое состояние ГТС, организовать охрану ГТС и принятие других необходимых мер антитеррористической защищенности ГТС. Информацию по антитеррористической защищённости ГТС и рекомендации по усилению антитеррористической защищённости ГТС представить в межведомственную противопаводковую комиссию Кушвинского городского округа до 27 марта 2016 года.

10. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья до 17 марта 2016 года обеспечить очистку водоотводных систем, трубопроводов, каналов для пропуска  и отвода весенних вод в целях предотвращения потоплений подвальных этажей зданий  и территории, и произвести очистку от снега перекрытий и крыш зданий.

11. Начальнику Финансового управления в Кушвинском городском округе Маскаевой О.В., председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа Инкиной Н.В. обеспечить в 2016 году финансирование технического обслуживания ГТС, находящихся в собственности Кушвинского городского округа, и до 27 февраля 2016 года представить информацию по данному вопросу в межведомственную противопаводковую комиссию Кушвинского городского округа.

12. Начальнику единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа Проскурину А.В. на период с 01 апреля 2016 года до особого распоряжения противопаводковой комиссии администрации Горнозаводского управленческого округа ежесуточно отправлять донесения оперативному дежурному дежурно-диспетчерской службы города Нижнего Тагила.

13. Директору муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Телерадиокомитет» Пересадиной Е.Л., а также главному редактору газеты «Кушвинский рабочий» Смирновой Л.А., системно не менее двух раз в месяц освещать в средствах массовой информации вопросы безопасности населения в предпаводковый и паводковый период и безопасности людей на воде.

14. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Кушвинского городского округа Божко А.В.

Глава администрации городского округа                                         М.В. Слепухин

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кушвинского городского округа от «02» февраля 2016 года № 120 «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2016 году» |
| --- | --- |

СОСТАВ

межведомственной противопаводковой комиссии

Кушвинского городского округа

| Слепухин Михаил Владимирович |  | - глава администрации Кушвинского городского округа, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Божко Александр Валерьевич |  | - и. о. первого заместителя главы администрации Кушвинского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Егозов Алексей Сергеевич |  | - начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского городского округа, заместитель председателя комиссии |
| Монина Галина Николаевна |  | - инспектор по пожарной безопасности отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского городского округа, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Шурыгин Александр Александрович |  | - директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» |
| Шерстобитова Наталья Михайловна |  | - ведущий специалист отдела по развитию потребительского ранка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации Кушвинского городского округа |
| Инкина Наталья Владимировна |  | - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Кушвинского городского округа |
| Маскаева Оксана Валентиновна |  | - начальник Финансового управления в Кушвинском городском округе |
| Посягин Евгений Павлович |  | - начальник Управления поселками и другими населенными пунктами, входящими в состав территории Кушвинского городского округа |
| Кукушкина Надежда Михайловна |  | - специалист 1 категории Управления поселками и другими населенными пунктами, входящими в состав территории Кушвинского городского округа |
| Хватов Юрий Николаевич |  | - начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Кушвинский» (по согласованию) |
| Попова Ольга Борисовна |  | - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Кушва, городе Верхняя Тура, городе Качканар (по согласованию) |
| Швецов Вячеслав Рафаилович |  | - начальник 46 отряда Федеральной противопожарной службы России по Свердловской области (по согласованию) |
| Егорова Неонила Николаевна |  | - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница города Кушва» (по согласованию) |
| Белоголова Людмила Петровна |  | - начальник линейно-технического участка города Кушва Красноуральского цеха комплексного технического обслуживания Нижнетагильского районного узла связи Екатеринбургского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию) |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Кушвинского городского округа от «02» февраля 2016 года № 120 «О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья, дождевых паводков в 2016 году» |
| --- | --- |

ПЛАН

организации пропуска весеннего половодья, дождевых паводков в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | # Заседание противопаводковой комиссии Кушвинского городского округа | # Председатель противопаводковой комиссии Кушвинского городского округа | # не реже одного раза в месяц, # в период пика прохождения паводковых вод еженедельно |  |
| 2 | # Разработка и утверждение планов мероприятия по организации безаварийного пропуска весеннего половодья, дождевых паводков на 2016 год | # Председатель противопаводковой комиссии Кушвинского городского округа; руководители предприятий (организаций) - собственники гидротехнических сооружений и предприятий (организаций), на балансе которых находятся гидротехнические сооружения | # до 01 февраля # 2016 г. |  |
| 3 | # Проведение предпаводковых обследований технического состояния всего комплекса гидротехнических сооружений (плотина, водосброс, водозабор, водослив, быстроток, соро-ледозадерживающие устройства и т.д.), расположенных на территории Кушвинского городского округа | # Председатель противопаводковой комиссии Кушвинского городского округа; заместители председателя противопаводковой комиссии Кушвинского городского округа; руководители предприятий (организаций) - собственники гидротехнических сооружений и предприятий (организаций), на балансе которых находятся гидротехнические сооружения | # до 10 апреля # 2016 г. |  |
| 4 | # Проведение подготовительных работ по подготовке гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод: очистить от льда затворы гидросооружения, проверить механизм маневрирования затворами | Руководители предприятий (организаций) - собственники гидротехнических сооружений и предприятий (организаций), на балансе которых находятся гидротехнические сооружения | # до 27 марта # 2016 г. |  |
| 5 | # Подготовка резерва скального грунта для отсыпки мест промыва плотин гидротехнических сооружений в случае их возникновения | # Председатель противопаводковой комиссии Кушвинского городского округа | # до 01 апреля 2016 г. |  |
| 6 | # Назначение правовым актом ответственных лиц за безопасную эксплуатацию гидротехнических сооружений, организовать ведение журнала визуальных наблюдений гидротехнических сооружений, разработать должностные инструкции на обслуживающий персонал гидротехнических сооружений, откорректировать план ликвидации аварийных ситуаций на гидротехнических сооружениях | # Председатель противопаводковой комиссии Кушвинского городского округа | # до 27 февраля # 2016 г. |  |
| 7 | # Предусмотрение резерва финансовых и материальных средств для быстрой локализации последствий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях в период паводка 2016 года | # Председатель противопаводковой комиссии Кушвинского городского округа; руководители предприятий (организаций) - собственники гидротехнических сооружений и предприятий (организаций), на балансе которых находятся гидротехнические сооружения | # до 20 марта # 2016 г. |  |
| 8 | # Обеспечение круглосуточной работы всех питьевых скважин на территории Кушвинского городского округа | Директор общества с ограниченной ответственностью «Родник» | # до 27 февраля # 2016 г. |  |
| 9 | # Создание месячного запаса реагентов для очистки питьевой воды | Директор общества с ограниченной ответственностью «Родник» | # до 27 марта # 2016 г. |  |
| 10 | # Разработка, утверждение и представление в межведомственную противопаводковую комиссию Кушвинского городского округа планы мероприятий по подготовке территорий населенных пунктов Кушвинского городского округа к весеннему паводку в 2016 году | # Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» | # до 13 марта # 2016 г. |  |
| 11 | # Пересмотрение условий договоров о техническом обслуживании гидротехнических сооружений с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством | # Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом; # руководители предприятий (организаций) - собственники гидротехнических сооружений и предприятий (организаций), на балансе которых находятся гидротехнические сооружения | # до 27 февраля # 2016 г. |  |
| 12 | # Организация мониторинга пропуска паводковых вод и предоставление информации в комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Свердловской области, Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по Свердловской области | # Председатель противопаводковой комиссии Кушвинского городского округа; начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского городского округа | # весь период прохождения паводковых вод |  |
| 13 | # Системное освещение в средствах массовой информации вопросов безопасности населения в предпаводковый и паводковый период 2016 года и безопасности людей на водных объектах Кушвинского городского округа | # Директор муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Телерадиокомитет»; редактор газеты «Кушвинский рабочий»; # начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского городского округа | # не менее двух раз в месяц |  |

СОГЛАСОВАНИЕ

Проекта постановления администрации Кушвинского городского округа

«О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья,

дождевых паводков в 2016 году»

| Должность | Ф.И.О. | Сроки и результаты согласования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления согласования | Дата согласования | Замечания и подпись |
| И.о.первого заместителя главы администрации Кушвинского городского округа | Божко А.В. |  |  |  |
| Правовое управление |  |  |  |  |
| Начальник организационного отдела | Кузовникова С.Л. |  |  |  |

Постановление разослать:

1. Прокуратура города Кушва

2. Отдел ГОЧС

3. МКУ КГО «КЖКС»

4. Отдел по развитию потребительского ранка, предпринимательства, транспорта и экологии администрации КГО

5. Роспотребнадзор

6. 46 отряд ФПС по Свердловской области

7. КУМИ

8. Финансовое управление

9. ООО «Родник»

10. ПАО «Ростелеком»

11. ММО МВД РФ «Кушгвинский»

12. ГБУЗ СО «ЦГБ г. Кушва»

13. Управление управления поселками и другими населенными пунктами, входящими в состав территории    Кушвинского городского округа (Посягину Е.П.)

14. МКУ КГО «Телерадиокомитет»

15. Газета «Кушвинский рабочий»

Итого: 15 экземпляров

Исполнитель:

Егозов А.С. – начальник отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, взаимодействию с правоохранительными органами и мобилизационной работе администрации Кушвинского городского округа

тел. 2-64-31