
[image: image1.png]



Российская Федерация

Свердловская область 

Дума Кушвинского городского округа 

первого созыва

РЕШЕНИЕ

от 20 октября 2011 г. № 625
О внесении изменений в муниципальную 
целевую Программу «Строительство 
объектов социальной и коммунальной 
инфраструктуры» на 2009-2011 годы 

Рассмотрев представленные материалы, в соответствии с Уставом Кушвинского городского округа, Дума Кушвинского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в раздел 3 «Перечень основных мероприятий муниципальной целевой Программы» муниципальной целевой программы «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009-2011 годы, утвержденной решением Кушвинской городской Думы от 08 мая 2008 гола № 67 (в редакции решения Думы Кушвинского городского округа от 27 августа 2009 года № 303, с изменениями от 07 декабря 2010 года № 484, от 13 сентября 2011 года № 602), изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кушвинский рабочий». 

И.о. главы Кушвинского городского округа 




А.Г. Трегубов
Приложение

к решению Думы Кушвинского 

городского округа 

от 20.10.2011 № 625
Раздел III. Перечень основных мероприятий муниципальной целевой программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки выполнения
	Источник финансирования
	Объемы финансирования, 

тыс. рублей
	в том числе по годам
	Ответственный за исполнение

	
	
	
	
	
	2009
	2010
	2011
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Реконструкция МДОУ детский сад № 18 в поселке Баранчинский
	
	
	
	
	Управление образования

	1.1.
	Разработка проекта, экспертиза
	2009-2010
	Местный бюджет
	1 346,433
	680,0
	666,433
	-
	

	
	
	2009-2010
	Областной бюджет
	1 180,0
	680,0
	500,0
	-
	

	1.2
	Всего по объекту:
	2009-2010
	
	2 526,433
	1 360,0
	1 166,433
	-
	

	
	
	2009-2010
	Местный бюджет
	1 346,433
	680,0
	666,433
	-
	

	
	
	2009-2010
	Областной бюджет
	1 180,0
	680,0
	500,0
	-
	

	2
	Образовательный комплекс  и дошкольное образовательное учреждение  в поселке Баранчинский
	

	2.1
	Разработка проектно-сметной документации:

- сбор исходных данных;

- техническое присоединение к инженерным сетям;

- инженерные изыскания;

- разработка проектно-сметной документации;

- согласование проектно-сметной документации;

- государственная экспертиза проектно-сметной документации.
	2010
	Местный бюджет
	6 000,0
	-
	6 000,0
	-
	Администрация Кушвинского городского округа

	
	
	
	Областной бюджет*
	6 000,0
	-
	6 000,0
	-
	

	
	
	2011
	Местный бюджет
	5976,5
	-
	-
	5976,5
	

	
	
	
	Областной бюджет*
	6 500,0
	-
	-
	6 500,0
	

	2.2.
	Проведение мероприятий по подготовке земельного участка для строительства образовательного комплекса:
	2011
	Местный бюджет
	523,5
	
	
	523,5
	

	2.2.1
	возмещение затрат, связанных с изъятием земельного участка для муниципальных нужд
	2011
	Местный бюджет
	23,5
	
	
	23,5
	Управление земельного контроля Кушвинского городского округа

	2.2.2
	выкуп гаража по мировому соглашению
	2011
	Местный бюджет
	100,0
	
	
	100,0
	Комитет по управлению имуществом Кушвинского городского округа

	2.2.3
	выкуп дома по мировому соглашению
	2011
	Местный бюджет
	400,0
	
	
	400,0
	Администрация Кушвинского городского округа

	2.3
	Всего по объекту:
	2010-2011
	
	25 000,0
	-
	12 000,0
	13 000,0
	

	
	
	2010-2011
	Местный бюджет
	12 500,0
	-
	6 000,0
	6 500,0
	

	
	
	2010-2011
	Областной бюджет*
	12 500,0
	-
	6 000,0
	6 500,0
	

	3.
	Пристрой школьной столовой в ООУ № 20 поселка Баранчинский

	3.1
	Разработка проекта
	2010
	Местный бюджет
	74,2
	-
	74,2
	-
	Управление образования

	3.2
	Всего по объекту:
	
	Местный бюджет
	74,2
	-
	74,2
	-
	

	4.
	Пристрой пищеблока в МДОУ № 14 поселка Станция Азиатская
	

	4.1
	Разработка проекта
	2011
	Местный бюджет
	1 800,0
	-
	-
	1 800,0
	Управление образования

	4.2
	Всего по объекту:
	
	Местный бюджет
	1800,0
	-
	-
	1800,0
	

	5.
	Итого:


	2009-2011
	
	29400,633
	1 360,0
	13240,633
	14800,0
	

	
	
	
	Местный бюджет
	15720,633
	680,0
	6740,633
	8300,0
	

	
	
	
	Областной бюджет
	13680,0
	680,0
	6500,0
	6500,0
	


* - Средства на реализацию программы указаны справочно.
_1348478746.bin

