Приложение № 1 
                                                                                                                                                                   к Постановлению администрации

Кушвинского городского округа

25.06.2019  №733

Краткосрочный план                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на

2021-2023 годы  на территории Кушвинского городского округа

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Всего: | В том числе |  | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нежилых помещений | Жилых помещений |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого по Свердловской области |  |  |  |  |  |  | 59 190,61 | 53 736,21 | 5 721,07 | 47 904,30 | 31 731,50 | 1858 | 348 815 524,33 | 6 491,26 |  |  |
| Итого по Свердловской области 2021 г. |  |  |  |  |  |  | 26 751,90 | 24 863,70 | 4 606,00 | 20 176,10 | 15 757,50 | 753 | 134 646 562,43 | 124 335,38 |  |  |
| Итого по Свердловской области 2022 г. |  |  |  |  |  |  | 20 180,41 | 17 474,61 | 800,57 | 16 644,80 | 8 214,40 | 646 | 123 214 595,96 | 135 987,82 |  |  |
| Итого по Свердловской области 2023 г. |  |  |  |  |  |  | 12 258,30 | 11 397,90 | 314,50 | 11 083,40 | 7 759,60 | 459 | 90 954 365,94 | 147 992,16 |  |  |
| Кушвинский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 6 | 1946 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 796,70 | 735,10 | 0,00 | 735,10 | 735,10 | 34 | 7 722 343,73 | 10 505,16 |  | 2021 |
| 2 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Осипенко, д. 8 | 1948 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 405,30 | 365,10 | 0,00 | 365,10 | 365,10 | 11 | 1 419 973,95 | 3 889,27 |  | 2021 |
| 3 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Осипенко, д. 10 | 1950 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 412,60 | 372,30 | 0,00 | 372,30 | 371,70 | 17 | 1 457 032,19 | 3 913,60 |  | 2021 |
| 4 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 2 | 1950 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 793,60 | 732,40 | 0,00 | 732,40 | 698,80 | 33 | 2 172 368,40 | 2 966,10 |  | 2021 |
| 5 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Расковой, д. 4 | 1950 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 805,50 | 741,50 | 0,00 | 741,50 | 739,80 | 39 | 2 205 732,35 | 2 974,69 |  | 2021 |
| 6 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Сафонова, д. 2 | 1952 | 1967 | Комбинированные | 2 | 1 | 358,80 | 358,80 |  | 358,80 |  | 20 | 3 413 168,82 | 9 512,73 |  | 2021 |
| 7 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 15 | 1955 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1 402,50 | 1 288,80 | 372,30 | 916,50 | 917,00 | 36 | 7 872 424,87 | 6 108,34 |  | 2021 |
| 8 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Осипенко, д. 12 | 1955 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 412,10 | 369,80 | 0,00 | 369,80 | 369,00 | 14 | 3 138 569,52 | 8 487,21 |  | 2021 |
| 9 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 10 | 1956 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1 415,30 | 1 299,90 | 421,40 | 878,50 | 878,00 | 26 | 5 885 537,39 | 4 527,68 |  | 2021 |
| 10 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 12 | 1956 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1 438,60 | 1 324,90 | 424,80 | 900,10 | 951,00 | 26 | 5 627 821,26 | 4 247,73 |  | 2021 |
| 11 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, пер. Рабочий, д. 9 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 398,20 | 367,00 | 0,00 | 367,00 | 275,00 | 16 | 4 437 007,07 | 12 089,94 |  | 2021 |
| 12 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Строителей, д. 1 | 1957 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1 074,90 | 976,30 | 218,60 | 757,70 | 834,00 | 32 | 6 303 582,00 | 6 456,60 |  | 2021 |
| 13 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Строителей, д. 2 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 2 033,20 | 1 840,30 | 519,40 | 1 320,90 | 1 303,00 | 41 | 9 724 090,75 | 5 283,97 |  | 2021 |
| 14 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Строителей, д. 5 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1 110,30 | 1 004,40 | 272,80 | 731,60 | 729,00 | 22 | 9 407 635,28 | 9 366,42 |  | 2021 |
| 15 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Строителей, д. 6 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1 286,00 | 1 286,00 | 497,10 | 788,60 | 788,00 | 26 | 3 808 919,21 | 2 961,83 |  | 2021 |
| 16 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Строителей, д. 7 | 1957 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1 286,70 | 1 171,80 | 387,20 | 784,60 | 808,00 | 39 | 2 864 814,04 | 2 444,80 |  | 2021 |
| 17 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 27 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1 537,70 | 1 404,10 | 144,40 | 1 259,70 | 1 197,10 | 39 | 12 535 773,34 | 8 927,98 |  | 2021 |
| 18 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 6 | 1958 |  | Кирпичные | 3 | 3 | 1 973,00 | 1 973,00 | 167,90 | 1 723,80 | 1 723,80 | 49 | 11 740 032,09 | 5 950,35 |  | 2021 |
| 19 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Строителей, д. 3 | 1958 |  | Шлакоблочные | 4 | 3 | 3 351,20 | 3 155,00 | 997,80 | 2 157,20 |  | 77 | 11 808 047,41 | 3 742,65 |  | 2021 |
| 20 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 2 | 1959 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1 758,10 | 1 584,90 | 182,30 | 1 402,60 |  | 53 | 6 779 250,78 | 4 277,40 |  | 2021 |
| 21 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Коммуны, д. 55 | 1966 |  | Шлакоблочные | 4 | 4 | 2 701,60 | 2 512,30 | 0,00 | 2 512,30 | 2 074,10 | 103 | 14 322 437,98 | 5 700,93 |  | 2021 |
| Итого за 2021 |  | - | - | - | - | - | 26 751,90 | 24 863,70 | 4 606,00 | 20 176,10 | 15 757,50 | 753 | 134 646 562,43 | 124 335,38 | - | - |
| 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 67 | 1940 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 859,74 | 772,24 | 121,40 | 650,80 | 650,80 | 15 | 3 323 592,04 | 4 303,83 |  | 2022 |
| 23 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Тургенева, д. 4 | 1949 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 402,10 | 363,10 | 0,00 | 363,10 | 362,10 | 17 | 2 511 050,00 | 6 915,59 |  | 2022 |
| 24 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Центральная, д. 4 | 1954 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1 409,60 | 972,30 | 0,00 | 972,30 | 759,50 | 32 | 3 536 105,88 | 3 636,85 |  | 2022 |
| 25 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 19 | 1955 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 809,70 | 750,00 | 128,50 | 621,50 | 618,00 | 21 | 5 886 500,97 | 7 848,67 |  | 2022 |
| 26 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 25 | 1955 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 681,40 | 624,10 | 59,70 | 564,40 | 508,00 | 23 | 2 846 539,90 | 4 561,03 |  | 2022 |
| 27 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 23 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 809,80 | 743,00 | 62,30 | 680,70 | 744,00 | 27 | 2 852 718,34 | 3 839,46 |  | 2022 |
| 28 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 29 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 692,90 | 634,20 | 0,00 | 634,20 | 616,00 | 27 | 3 480 611,56 | 5 488,19 |  | 2022 |
| 29 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 42 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 711,00 | 647,30 | 58,10 | 589,20 | 482,00 | 19 | 8 445 083,71 | 13 046,63 |  | 2022 |
| 30 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 46 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 698,67 | 635,67 | 40,77 | 594,90 | 515,20 | 28 | 8 392 511,65 | 13 202,62 |  | 2022 |
| 31 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 29 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1 508,70 | 1 379,40 | 0,00 | 1 379,40 | 897,60 | 65 | 3 254 240,55 | 2 359,17 |  | 2022 |
| 32 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гвардейцев, д. 8 | 1958 |  | Шлакоблочные | 3 | 1 | 2 046,00 | 1 290,80 |  | 1 261,60 |  | 62 | 15 490 315,63 | 12 000,55 |  | 2022 |
| 33 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 14 | 1958 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 981,10 | 903,50 | 0,00 | 903,50 |  | 32 | 4 861 723,91 | 5 380,99 |  | 2022 |
| 34 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 16 | 1958 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 967,80 | 890,20 | 31,50 | 858,70 |  | 34 | 3 523 194,01 | 3 957,76 |  | 2022 |
| 35 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 18 | 1958 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 981,00 | 900,50 | 68,30 | 832,20 |  | 32 | 7 138 595,72 | 7 927,37 |  | 2022 |
| 36 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 20 | 1958 |  | Шлакоблочные | 3 | 4 | 2 018,10 | 1 803,90 | 114,10 | 1 689,80 |  | 72 | 17 974 913,65 | 9 964,47 |  | 2022 |
| 37 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 6А | 1958 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1 256,00 | 1 142,60 |  | 1 142,60 | 1 142,60 | 45 | 5 147 931,41 | 4 505,45 |  | 2022 |
| 38 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Коммуны, д. 46 | 1958 |  | Шлакоблочные | 3 | 3 | 1 561,80 | 1 428,50 | 115,90 | 1 312,60 | 918,60 | 40 | 8 645 906,62 | 6 052,44 |  | 2022 |
| 39 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гвардейцев, д. 12 | 1959 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1 301,90 | 1 147,20 | 0,00 | 1 147,20 |  | 35 | 10 695 438,63 | 9 323,08 |  | 2022 |
| 40 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 50В | 1959 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 483,10 | 446,10 | 0,00 | 446,10 |  | 20 | 5 207 621,78 | 11 673,66 |  | 2022 |
| Итого за 2022 |  | - | - | - | - | - | 20 180,41 | 17 474,61 | 800,57 | 16 644,80 | 8 214,40 | 646 | 123 214 595,96 | 135 987,82 | - | - |
| 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 33 | 1917 |  | Комбинированные | 2 | 1 | 185,60 | 155,30 | 0,00 | 155,30 | 47,50 | 11 | 934 715,85 | 6 018,78 |  | 2023 |
| 42 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 27 | 1951 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 362,20 | 332,80 | 0,00 | 332,80 | 332,00 | 16 | 2 294 574,05 | 6 894,75 |  | 2023 |
| 43 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Первомайская, д. 29 | 1952 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 372,60 | 343,40 | 0,00 | 343,40 | 341,00 | 7 | 2 305 603,29 | 6 714,05 |  | 2023 |
| 44 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Коммуны, д. 65 | 1953 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 558,60 | 638,00 | 0,00 | 638,00 | 57,10 | 30 | 5 030 203,36 | 7 884,33 |  | 2023 |
| 45 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 56 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 425,20 | 386,50 | 0,00 | 386,50 | 298,40 | 17 | 3 781 730,17 | 9 784,55 |  | 2023 |
| 46 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Уральская, д. 21А | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 646,20 | 584,00 | 0,00 | 584,00 | 556,00 | 21 | 8 168 792,55 | 13 987,66 |  | 2023 |
| 47 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Уральская, д. 27 | 1954 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 399,00 | 366,80 | 0,00 | 366,80 | 366,00 | 15 | 4 005 462,05 | 10 920,02 |  | 2023 |
| 48 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Магистральная, д. 1 | 1955 |  | Бревно (брус) | 2 | 1 | 389,60 | 350,40 | 0,00 | 350,40 | 306,00 | 20 | 3 772 088,74 | 10 765,09 |  | 2023 |
| 49 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Рабочая, д. 62 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 813,80 | 806,60 | 0,00 | 806,60 | 666,00 | 42 | 10 346 613,25 | 12 827,44 |  | 2023 |
| 50 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Сафонова, д. 4 | 1956 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 485,60 | 440,70 | 0,00 | 440,70 | 437,00 | 29 | 4 829 760,73 | 10 959,29 |  | 2023 |
| 51 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Сафонова, д. 6 | 1957 |  | Шлакоблочные | 2 | 1 | 464,00 | 418,80 | 0,00 | 418,80 | 371,00 | 19 | 4 694 391,25 | 11 209,15 |  | 2023 |
| 52 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Горняков, д. 8А | 1958 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1 120,40 | 1 019,00 |  | 1 019,00 | 1 019,00 | 35 | 216 854,20 | 212,81 |  | 2023 |
| 53 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Союзов, д. 2А | 1958 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1 232,10 | 1 131,90 |  | 1 131,90 | 1 131,90 | 37 | 9 737 057,98 | 8 602,40 |  | 2023 |
| 54 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 14 | 1958 |  | Шлакоблочные | 2 | 3 | 1 574,30 | 1 436,10 | 0,00 | 1 436,10 | 980,20 | 54 | 4 204 974,52 | 2 928,05 |  | 2023 |
| 55 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Гвардейцев, д. 10А | 1959 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1 252,00 | 1 181,10 | 0,00 | 1 181,10 |  | 39 | 12 645 836,77 | 10 706,83 |  | 2023 |
| 56 | Кушвинский городской округ, п. Баранчинский (г Кушва), ул. Победы, д. 17 | 1959 |  | Шлакоблочные | 3 | 2 | 1 294,60 | 1 186,10 | 314,50 | 871,60 | 850,50 | 34 | 6 459 835,30 | 5 446,28 |  | 2023 |
| 57 | Кушвинский городской округ, г. Кушва, ул. Уральская, д. 19 | 1963 |  | Шлакоблочные | 2 | 2 | 682,50 | 620,40 | 0,00 | 620,40 |  | 33 | 7 525 871,88 | 12 130,68 |  | 2023 |
| Итого за 2023 |  | - | - | - | - | - | 12 258,30 | 11 397,90 | 314,50 | 11 083,40 | 7 759,60 | 459 | 90 954 365,94 | 147 992,16 | - | - |
| Итого по муниципальному образованию Кушвинский городской округ |  | - | - | - | - | - | 59 190,61 | 53 736,21 | 5 721,07 | 47 904,30 | 31 731,50 | 1858 | 348 815 524,33 | 6 491,26 | - | - |