Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

Кушвинского городского округа

«Реализация вопросов местного значения и осуществление государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» до 2024 года»

Предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию вопросов местного значения и осуществления государственных полномочий муниципальным казенным учреждением Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы» на 01.01.2022 года в размере 1 039 734 278,53 рублей. Кассовый расход бюджетных ассигнований в размере 1 007 226 793,55  рубля,  что составляет 96,87 процентов.

Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Кушвинского городского округа».

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 26 338 736,92 рублей на благоустройство  территории Кушвинского городского округа.  Исполнено на 01.01.2022 года  - 23 947 411,50  рублей (90,92 процентов).

Бюджетные ассигнования в размере 12 148 296,53 рублей предусмотрены на организацию уличного освещения, исполнение 11 871 213,38  рублей. В том числе:

- На оплату электроэнергии уличного освещения в размере 8 137 200,56 рублей, исполнение 7 865 299,28 рублей. Заключен муниципальный контракт с АО "Энергосбыт Плюс" договор № ЭЭ 0464-39498 от 27.01.2021 года на сумму 7 655 853,16 рубля.

- На аренду опор уличного освещения в размере 23 897,68 рублей, исполнение 21 714,86 рублей. Заключен договор с «МРСК-Урала» №21868 от 29.01.2021 года, на сумму 20 756,76 рублей. Так же предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3 140,92 рублей на оплату счета за ноябрь, декабрь 2020 года.

- На ремонт уличного освещения в размере 3 612 434,29 рубля, исполнение 3 611 577,24 рублей. Заключены договоры: договор с ООО «Тагилэнергокомплект» №37/21Д на сумму 499 990,80 рублей от 18.05.2021 года; договор с ООО «СпецТранс-К» № 57/21Д от 31.08.2021 на сумму 474 104,00 рубля; договор с ООО «Электрострой» № 48/21Д от 29.07.2021 на сумму 214 777,20 рублей; договор с ООО «Электрострой» № 49/21Д от 29.07.2021 на сумму 143 005,20 рублей. Договор с ООО «СпкцТранс-К» № 64/21Д от19.10.2021 года на сумму 171 938,04 рублей, договор с ООО «Электрострой» №108/21Д от 29.11.2021 года на сумму 427 762,00  рублей,. Заключен муниципальный контракт с ООО «Прогрессивные технологии энергетики» №67-2021/Р от 18.11.2021 года на сумму 1 680 000,00 рублей.

- На технологическое присоединение к электрическим сетям в размере 52 754,70 рубля, исполнение 51 412,00 рублей. Заключены договоры с АО "Облкоммунэнерго" № 6364-2021-34-ЛК от 25.10.2021 года на сумму 50 862, 00 рублей на технологическое присоединение к электрическим сетям по ул. 8 Марта, ул. Сафонова, № 69/21Д от 30.09.2021 года на сумму 550,00 рублей на технологическое присоединение к электрическим сетям по ул. 40 лет Октября.

В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 1:

Количество  электрических установок уличного освещения обслуживаемых на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 7 325 928,02 рублей, исполнение 5 403 231,75 рубль (73,75 процентов), предусмотрены на мероприятия по благоустройству, в том числе:

- На оплату потребления природного газа и транспортировки природного газа факельной горелки (мемориал Кушвинцам, погибшим в годы ВОВ) в размере 73 856,89 рублей, из них на оплату бюджетных обязательств 2020 года по муниципальному контракту с ГУП СО «Газовые сети» № 20-0065 от 12.02.2020 года в размере 4 722,05 рубля. Исполнение 57 103,30 рублей. Заключен муниципальный контракт с АО "Уралсевергаз" № 4-0660/21 от 31.05.2021 года на сумму 69 134,84 рубля.

- На организацию и проведение технического обслуживания, аварийно-диспетчерского обслуживания систем газового снабжения и газового оборудования газовой факельной горелки мемориала кушвинцам погибшим в годы ВОВ в сумме 4 588,48 рублей, исполнение 4 588,48 рублей. Заключен договор с ГУП СО "Газовые сети" № ОЭ 21-46 от 01.03.2021 года на сумму 4 588,48 рублей.

- На организацию и содержание мест захоронений в размере 983 976,64 рублей, исполнение 983 976,64 рублей. Заключены договоры с ИП Ложаускас А.Н. № 01/21Д от 30.12.2020 года на сумму 70 003,40 рублей (п. Баранчинский, п. Азиатская), № 29/21Д от 16.04.2021 года на сумму 161 063,44 рубля, № 68/21Д от 29.10.2021 года на сумму 101 768,00 рублей; с ООО «СпецТранс-К» № 02/20Д от 30.12.2020 года на сумму 151 954,00 рубля, № 67/21Д от 18.10.2021 года на сумму 207 752,00 рубля; муниципальный контракт №10-2021/Р от 09.06.2021 с ООО «СпецТранс-К» на сумму 291 435,80 рублей.

- На ремонт мемориалов и памятников в сумме 2 859 737,33 рублей, исполнение 2 859 737,33 рублей. Заключены договоры с ИП Хусаинов В. И.:  договор №31/21 Д от 14.04.2021 года на сумму 167 656,06 рублей, договор № 50/21 Д от 17.08.2021 года в размере 132 205,00 рублей. Заключен муниципальный контракт с ИП Тетевосян М.  О.  МК 37-2021/Р от 12.07.2021 года в размере 2 559 876,27 рублей.

- На ремонт контейнерных площадок в размере 522 401,87 рублей.  Заключен муниципальный контракт с ООО «Новоком» МК № 48-2021/Р от 04.08.2021 на сумму

522 401,87 рублей.

- На акарицидную обработку и дератизацию парков и кладбищ в размере 71 574,99 рублей, исполнение 71 574,99 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Дезинфекционная служба» № 14-2021/ У от 11.05.2021 года на сумму 71 574,99 рублей.

- На вывоз и утилизацию мусора в сумме 2 459 457,82 рублей, в том числе на оплату бюджетных обязательств, принятых в  2020 году в размере 269 767,56 рублей. Исполнение 553 515,14 рублей. Заключен договор с региональным оператором ООО «Компания «Рифей» РФ03КО0212000562 от 07.06.2021 года в размере 1 631 628,00 рублей.

- На озеленение в размере 350 334, 00 рубля, исполнение 350 334, 00 рубля.  Заключен договор с ООО «Зеленстрой – Сервис» №62/21Д от 15.09.2021 на сумму 350 334, 00 рубля.

#### В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 2:

Площадь мест захоронений Кушвинского городского округа, находящихся на обслуживании МКУ КГО «КЖКС». Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 3:

Количество отремонтированных мемориалов и памятников на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 5:

Количество деревьев, в отношении которых произведены работы по валке и кронированию на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 34 процента.  Работы выполнены в рамках запланированных объемов финансирования.

Целевой показатель 10:

Выполнение мероприятий в целях содержания инжекционной факельной горелки. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 16:

Площадь мест общественного пользования, на которой проведены работы по акарицидной обработке и дератизации. Фактически обработана площадь 59,933 гектар. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 18:

Объем мусора и смета вывезенного и захороненного от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 4 584 768,00 рублей, предусмотрены на  комплексное благоустройство и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов. Исполнение 4 578 288,00 рублей. В том числе:

-  На ремонт детских площадок, расположенных на территории Кушвинского городского округа в размере 177 946, 00 рублей. Заключен договор с ООО «КОМ-ЗНАК» № 38/21Д от 02.06.2021 года на сумму 177 946,00 рублей.

- На ремонт детской площадки расположенной в Свердловской области, п. Баранчинский, ул. Коммуны № 51, №51А в размере 1 092 000,00 рублей. Муниципальный контракт заключен с ООО Управляющая компания «Родник» МК № 47-2021/Р от 29.07.2021 года в размере 1 092 000,00 рублей.

- На комплексное благоустройство детской площадки по адресу: Свердловская область, город Кушва, ул. Энергетиков (у дома ул. Энергетиков №2) в размере 1 308 362,00 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «СпецТранс-К» МК № 41-2021/Р от 09.07.2021 года на сумму 1 308 362,00 рублей.

- На комплексное благоустройство детских площадок по адресу: Свердловская область, г. Кушва, ул. Новая  и пос. Азиатская ул. Кушвинская в размере 1 999 980,00 рублей .  Заключен муниципальный контракт с ООО «СпецТранс-К» МК № 39-2021/Р от 06.07.2021 года на сумму 1 999 980,00 рублей.

#### В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 14:

Количество дворовых территорий, в отношении которых выполнены работы по благоустройству. Показатель выполнен на 100 процентов.

На установку контейнерных площадок на территории Кушвинского городского округа в размере 64 690,12 рублей, исполнение 64 690,12 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «НовоКом» № 48-2021/Р от 04.08.2021 года на сумму 64 690,12 рублей.

#### В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 11:

Количество установленных контейнерных площадок на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

На государственную поддержку закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в размере 869 522,25 рублей, исполнение 869 522,25 рублей. Заключены муниципальный контракт с ООО «ИСМА» № 46 – 2021/Т от 04.08.2021 года на сумму 381 696,15 рублей, муниципальный контракт с ООО «К1» № 61-2021/Т от 24.09.2021 года на сумму 340 000,00 рублей, договор с ООО «К1» № 156 от 11.10.2021 года на сумму 147 826,10 рублей.

#### В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 13:

Количество приобретённых  контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Кушвинского городского округа.  Показатель выполнен на 100 процентов.

На разработку эскизного проекта по объекту «Комплексное благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Свердловская область, пос. Баранчинский, ул. Коммуны, 41-47»в размере 250 000,00 рублей, исполнение 250 000,00 рублей. Заключен договор с ООО «Нео Консалдинг Групп» на сумму 250 000,00 рублей.

#### В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 25:

Площадь благоустроенных общественных территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2024 годы". Плановое значение показателя не установлено.

На осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 857 000,00 рублей,  исполнение 808 459,00 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Арсенал»

№ 1-2021/У от 01.02.2021  года на сумму 808 500,00 рублей. Остаток в размере 48 500,00 рублей предусмотрен на обеспечение деятельности при проведении мероприятий по обращению с животными без владельцев.

#### В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 15:

Количество  безнадзорных собак, отловленных на территории Кушвинского городского округа. Фактически отловлено 110  животных без владельцев. Показатель выполнен на 282 процента.

На  осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающих на территории Кушвинского городского округа в размере  196 532,00 рубля., исполнение 70 007,00 рублей. Заключен договор с ООО «Арсенал» № 93/21Д от 15.11.2021 года на сумму 196 532,00 рублей.

#### В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 15:

Количество  безнадзорных собак, отловленных на территории Кушвинского городского округа. Фактически отловлено 110  животных без владельцев. Показатель выполнен на 282 процента.

На мероприятия в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018 – 2022 годы» в размере 42 000, 00 рублей, исполнение 32 000,00 рублей. Заключен договор с Союзом «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил» № 594/01/03-21 от 08.12.2021 года на сумму 32 000,00 рублей.

#### В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 25:

Площадь благоустроенных общественных территорий Кушвинского городского округа в рамках реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Кушвинского городского округа на 2018-2024 годы". Плановое значение показателя не установлено.

Подпрограмма 2 «Обеспечение и развитие дорожного хозяйства Кушвинского городского округа».

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 166 981 867,72 рублей на обеспечение и развитие дорожного хозяйства Кушвинского городского округа. Исполнено на 01.01.2022 года  - 160 332 903,98  рубля (96,02 процентов).

Бюджетные ассигнования в размере 19 488 842,44 рубля предусмотрены на содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, исполнение 19 488 842,44 рублей. в том числе:

- На эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в размере 19 084 153,62 рублей. Исполнение 19 084 153,62 рублей. Заключены муниципальные контракты с ООО «СпецТранс-К» МК № 47-2020/Р от 11.08.2020 года на сумму 15 190 131,80 рублей, в том числе на 2021 год на сумму 12 636 563,00, МК № 53 – 2021/Р от 06.09.2021 на сумму 13 729 724,74 рублей, в том числе на 2021 год на сумму 1 354 710,00 рублей; с ИП Ложаускас А.Н. МК № 48-2020/Р от 17.08.2020 года на сумму 4 107 954,80 рублей, МК №55 – 2021/Р от 14.09.2021 на сумму 6 415 468,26 рублей, в том числе на 2021 год на сумму 984 925,82 рублей.

- На техническое содержание светофорных объектов в размере 79 358,78 рублей. Исполнение 79 358,78 рублей. Заключены договоры с ИП Пиняев С.В. № 24/21 Д от 27.04.2021 года на сумму 59 914,78 рублей, № 77/21Д от 18.11.2021 года на сумму 19 444,00 рубля.

- На проведение работ по актуализации проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети Кушвинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Кушвинского городского округа №787 от 05.06.2015 г., а также разработку проекта организации дорожного движения улично-дорожной сети городского округа (пос. Баранчинский, г. Кушва) не вошедшей в проект организации дорожного № 787 от 05.06.2015 года в размере 211 917,00 рублей. Исполнение 211 917,00 рублей. Заключен договор с Аверьяновым Валерием Александровичем № 43/21Д от 11.06.2021 года на сумму 211 917,00 рублей.

- На оплату потребления электрической энергии светофорными объектами Кушвинского городского округа в размере 113 413,04 рублей. Исполнение 113 413,04 рублей. Заключен муниципальный контракт с АО «Энергосбыт Плюс» № ЭЭ0464-39498 от 27.01.2021 года на сумму 7 766 753,10 рублей, в том числе по данному КБК на сумму

110 899,94 рублей. В 2021 году произведена оплата бюджетных обязательств, принятых в 2020 году в размере 2 513,10 рублей.

#### В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 28

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по содержанию. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 3 868 948,62 рублей, исполнение 3 643 222,22 рубля предусмотрены на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе:

- На нанесение горизонтальной разметки дорожного полотна в размере 1 997 049,60 рублей. Исполнение составляет 1 997 049,60 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Дороги Урала» МК №5-2021/Р от 26.02.2021 года на сумму 1 997 049,60 рублей.

- На установку и замену дорожных знаков в размере 1 090 829,20 рублей. Исполнение составляет 897 844,81 рублей. Заключен договор с ООО «Ком-Знак» № 24/21Д от 16.03.2021 года на сумму 316 480,00 рублей, заключен муниципальный контракт с ООО «Доркомплект» № 71-2021/Р от 01.12.2021 года на сумму 680 000,00 рублей, в том числе на данное мероприятие на сумму 581 364,81 рублей.

- На обустройство остановок общественного транспорта в Кушвинском городском округе в размере 366 175,00 рублей. Исполнение составляет 366 175,00 рублей. Заключен договор с ООО «Камень-АК» № 60/21 Д от 30.08.2021 года на сумму 366 175,00 рублей.

- На модернизацию светофорного объекта, расположенного на перекрестке ул. Строителей - ул. Горняков, г. Кушва в размере 283 517,62 рублей. Исполнение 283 517,62 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Стройэнергокомплект» МК № 2-2021/Р от 01.02.2021 года на сумму 283 517,62 рублей.

- На ремонт дорожных барьерных ограждений на перекрестке ул. Ленина - ул. Рабочая, г. Кушва в размере 131 377,20 рублей. Исполнение 98 635,19 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Доркомплект» № 71 – 2021/Р от 01.12.2021 года на сумму 680 000,00 рублей, в том числе на данное мероприятие на 98 635,19 рублей.

#### В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

#### Целевой показатель 29:

#### Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по содержанию. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 32:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по организации регулирования дорожного движения. Показатель выполнен на 100 процентов от значения отчетного периода.

Целевой показатель 33:

Количество остановок общественного транспорта обустроенных на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 40 507 990,90 рублей, исполнение составляет  40 507 990,90 рублей, предусмотрены на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский, ул. Коммуны (осуществление строительного контроля, проведение экспертиз, получение заключений), в том числе:

- На осуществление строительного контроля при капитальном ремонте автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский, ул. Коммуны в размере 357 803,50 рублей. Заключен  муниципальный контракт с ООО «НТ ГОСТ» № 92-2019/У от 30.09.2019 года на сумму 692 427,20 рублей, в том числе на 2021 год в размере 357 803,50 рублей, исполнение 357 803,50 рублей;

- На капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский, ул. Коммуны. Заключен муниципальный контракт с ООО «УБТ-Сервис» № 77-2019/Р от 20.08.2019 года на сумму 123 024 287,40 рублей, в том числе в 2021 году 38 142 600,00 рублей - средства областного бюджета и 2 007 587,40 рублей - средства местного бюджета. Исполнение 40 150 187,40 рублей.

#### В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования  в размере 19 529 659,84 рублей предусмотрены на ремонт автомобильных дорог, расположенных в Свердловской области, г. Кушва: ул. Ленина (от ул. Рабочая до пер. Молодежный) и пер. Молодежный (от ул. Карла Маркса до ул. Первомайская). Заключен муниципальный контракт с ООО УК «Малахит» № 4-2020/Р от 02.04.2020 на сумму 33 952 459,84 рублей, в том числе на 2021 год 19 529 659,84 рублей, исполнение 19 529 659,84 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

На уплату налога на имущество организации в отношении  автомобильных дорог общего пользования местного значения  и сооружений, являющихся их неотъемлемой частью, предусмотрено 635 649,00 рублей, исполнение 524 745,00  рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на разработку проектной документации и проведения государственной экспертизы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной по адресу г. Кушва ул. Коммуны (в том числе разработка проектной сметной документации, проведение государственной экспертизы проектной документации, достоверности сметной стоимости, осуществление строительного контроля)» в размере 4 133 333,33 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Строй-СП» МК № 60-2020/Р от 21.09.2020 г. в том числе по данному КБК на сумму 4 133 333,33 рубля. Исполнение 4 133 333,33 рубля.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Свободы в размере 5 485 235,77 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО ГК «УралСтройКомплекс» №12-2021/Р от 02.04.2021 года на сумму 13 704 574,57 рублей в том числе на  2021 год в размере 5 485 235,77 рублей. Исполнение 5 485 235,77 рублей.

В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Шляхтина (участок от ул Первомайская до ул. Магистральная) в размере 3 746 916,35 рублей. Исполнение 294 000,00 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Серебрянский  проезд в размере 7 837 908,00 рублей. Заключен муниципальный контракт ООО «ПромСтройДекор» №19-2021/Р от 21.06.2021 года на сумму 52 218 662,39 рублей, в том числе по данному КБК на сумму 7 837 908,00 рублей. Исполнение 7 837 908,00 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальный ремонт участка автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, пос. Баранчинский,  ул. Калинина (участок от ул. Ленина до пер. В. Нагорный) в размере 11 343 031,20 рубль. Заключен муниципальный контракт с ООО «ПромСтройДекор» №19-2021/Р от 21.06.2021 года на сумму 52 218 662,39 рублей, в том числе по данному КБК на сумму 9 355 789,20 рублей. Исполнение 9 355 789,20 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ремонт автомобильной дороги пос. Баранчинский, на северо-запад от ул. Северная в размере 700 000,00 рублей. Исполнение 700 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт с ИП Ложаускас А. Н. МК № 56-2021/Р от 08.09.2021 на сумму     700 000,00 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ремонт автомобильной дороги от ул. 40 лет Октября до коллективных садов СНТ СН «Дачный-1», г. Кушва в размере 499 657,20 рублей. Заключен договор с ИП Мисюрев Николай Юрьевич № 39/21 Д от 20.05.2021 года на сумму 499 657,20 рублей. Исполнение 499 657,20 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ремонт тротуара г. Кушва, от ул. Декабристов до ул. Доваторов в размере 2 494 800,00 рублей. Исполнение 2 494 800,00 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «ВекторСтройКомплекс» МК № 49 – 2021/Р от 05.08.2021 на сумму 2 494 800,00 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 35:

Протяженность пешеходных тротуаров, в отношении которых выполнены работы по ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ремонт тротуара в г. Кушва от ул. Доватора до ул. Студенческая в размере 2 000 000,00 рублей. Исполнение 2 000 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт с ИП Ложаускас А. Н. МК № 54-2021/Р от 30.08.2021 на сумму 2 000 000,00 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 35:

Протяженность пешеходных тротуаров, в отношении которых выполнены работы по ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ремонт тротуара вблизи здания МАОУ СОШ № 6, г. Кушва пер. Свердлова №5 в размере 1 715 234,40 рублей. Исполнение 1 715 234,40 рублей. Заключен муниципальный контракт с ИП Петакчан А.М. МК № 44-2021/Р от 29.07.2021 на сумму 2 721 208,80 рублей, в том числе по данному КБК на сумму 1 715 234,40 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 35:

Протяженность пешеходных тротуаров, в отношении которых выполнены работы по ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва, ул. Красноармейская (участок от ул. Строителей до ул. Красноармейская, 15 и участок от ул. Красноармейская, 15 до ул. Луначарского) в размере 5 120 350,05 рублей. Исполнение 5 120 350,05 рублей.Заключен муниципальный контракт с ООО «ПромСтройДекор» № 19-2021/Р от 21.06.2021 года на сумму 52 218 662,39 рублей, в том числе по данному КБК в размере 5 120 350,05 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования в размере 1 005 974,40 рубля предусмотрены на ремонт тротуара по ул. Ленина, пос. Баранчинский (до ул. Рабочий Хутор). Исполнение

1 005 974,40 рубля. Муниципальный контракт заключен с ИП Петакчян Арман Мисакович МК № 44-2021/Р от 29.07.2021 года в размере 2 721 208,80 рублей, в том числе по данному КБК в размере 1 005 974,40 рубля.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 35:

Протяженность пешеходных тротуаров, в отношении которых выполнены работы по ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальный ремонт автомобильной дороги, ул. Привокзальная от ул. Станционная, г. Кушва в размере 2 885 270,40 рублей. Исполнение 2 885 270,40 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «ПромСтройДекор» №19-2021/Р от 21.06.2021 года на сумму 52 218 662,39 рублей, в том числе по данному КБК на сумму 2 885 270,40 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва ул. Фадеевых (участок от ул. Фадеевых, 27 до ул. Красноармейская) и ул. Красноармейская (участок от ул. Фадеевых до ул. Майданова) в размере 5 566 986,12 рублей. Исполнение 5 566 986,12 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «ПромСтройДекор» №19-2021/Р от 21.06.2021 года на сумму 52 218 662,39 рублей, в том числе по данному КБК 5 566 986,12 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ремонт тротуара ул. Станционная, 13- ул. 8 Марта в размере 449 190,00 рублей. Исполнение 449 190,00 рублей. Заключен договор с ООО «СпецТранс-К» № 46/21 Д от 18.06.2021 года на сумму 449 190,00 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 35:

Протяженность пешеходных тротуаров, в отношении которых выполнены работы по ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, Кушвинском городском округе, пос. Баранчинский, ул. Победы (участок от ул. Коммуны до 327 км) в размере 3 163 416,99 рублей. Исполнение 304 000,00 рублей. Заключены муниципальный контракт с ИП Скоров Н. С. МК № 50-2021/Р от 11.08.2021 на сумму 6 300 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на сумму 2 853 083,65 рублей, договор с ИП Скоров Н. С. № 105/21Д от 29.11.2021 года на сумму 598 000,00 рублей, в том числе по данному КБК на сумму 304 000,00 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов от значения отчетного периода.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальный ремонт автомобильной дороги, расположенной в Свердловской области, г. Кушва ул. Луначарского в размере

21 452 358,62 рублей. Исполнение 21 452 358,62 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «ПромСтройДекор» №19-2021/Р от 21.06.2021 года на сумму

52 218 662,39  рубля,  в том числе по данному КБК в размере 21 452 358,62 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов от значения отчетного периода.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Бисерская, г. Кушва в размере 5 338 356,09  рублей. Исполнение 5 338 356,09  рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «ПромСтройДекор» на сумму

5 338 356,09 рублей.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 29:

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Кушвинского городского округа, в отношении которых выполнены работы по ремонту, капитальному ремонту. Показатель выполнен на 100 процентов.

Подпрограмма 3 «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа».

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 463 366 900,78 рублей на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Кушвинского городского округа. Исполнение на 01.01.2022 года 455 699 748,74 рублей (98,35 процентов).

В том числе:

Бюджетные ассигнования предусмотрены:

- На строительство объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» (в том числе приобретение не монтируемого оборудования) в размере 436 058 530,00 рублей (21 802 930,00 рублей в рамках софинансирования местного бюджета, 414 255 600,00 рублей областного бюджета). Заключен муниципальный контракт с ООО «СК Интег» № 109-2019/Р от 23.12.2019 года на сумму 771 795 820,80 рублей, в том числе на 2021 год на сумму 433 274 614, 00 рублей.

Заключены договоры на поставку не монтируемого оборудования с ООО «Медика» № 80/21Д от 29.10.2021 года на сумму 61 720,00 рублей, № 90/21Д от 15.11.2021 года на сумму 141 640,00 рублей; с ООО «Тримед» № 79/21Д от 08.11.2021 года на сумму 596 316,00 рублей, № 82/21Д от 08.11.2021 года на сумму 596 000,00 рублей, № 83/21Д от 08.11.2021 года на сумму 597 500,00 рублей; с ООО «Полиформ» № 74/21Д от 08.11.2021 года на сумму 497 600,00 рублей; с ООО «Альфамед» № 81/21Д от 08.11.2021 года на сумму 293 140,00 рублей

Бюджетные ассигнования в размере 24 244 972,29 рублей предусмотрены:

- На технологическое присоединение при строительстве объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» в размере 16 513 003,84 рублей. Заключены муниципальные контракты:

- с ГУП СО «Газовые сети» № ТПип 20-57 от 22.12.2020 года на сумму 9 182 818,80 рублей в том числе на 2021 год в размере 5 122 245,28 рублей;

- с АО «Облкоммунэнерго» № 3080-2020-34-ЛК от 11.09.2020 года на сумму 18 868 560,00 рублей в том числе на 2021 год в размере 11 321 136,00 рублей;

- с АО «Облкоммунэнерго» № 4090-2020-34ЛК/1 от 12.10.2020 года на сумму 21 292,80 рублей в том числе на 2021 год в размере 11 711,04 рублей;

- с АО «Облкоммунэнерго» № 941-2020-34 от 18.08.2020 года на сумму 68 515,20 рублей в том числе на 2021 год в размере 37 683,36 рублей;

- с АО «Облкоммунэнерго» № 939-2020-34 от 18.08.2020 года на сумму 21 292,80 рублей в том числе на 2021 год в размере 11 711,04 рублей;

- с АО «Облкоммунэнерго» № 1786-2020-34 от 23.06.2020 года на сумму 21 292,80 рублей в том числе на 2021 год в размере 8 517,12 рублей;

- На осуществление функции технического заказчика при строительстве объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод в размере 98 000,00 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «САНТЕХСТРОЙ» № 38/20Д от 29.04.2020 года на сумму 295 000,00 рублей, в том числе на 2021 год в размере 98 000,00 рублей.

- На авторский надзор при строительстве объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» в размере 460 778,00 рублей. Заключен муниципальный контракт с ООО «Экохим-проект» № 43/20Д от 12.05.2020 года на сумму 1 299 833,14 рублей, в том числе на 2021 год в размере 460 778,00 рублей.

- На осуществление строительного контроля при строительстве объекта «Система водоснабжения г. Кушва от Половинкинского участка подземных вод» в размере 7 173 190,45 рублей. Заключен муниципальный контракт с ФБУ «РосСтройКонтроль» № 67-2020/У от 23.11.2020 года на сумму 7 471 109,24 рублей, в том числе на 2021 год в размере 7 173 190,45 рублей.

- На строительство сетей наружного освещения в пос. Баранчинский, ул. Победы в размере 824 796,86 рублей. Исполнение 809 258,79 рублей.

- На строительство сетей наружного освещения в г. Кушва ул. 8 Марта от гаражей ЗТО до дома №1а, ул. Сафонова от дома № 2 до дома №10 в размере 879 110,90 рублей. Исполнение 862 549,61 рублей.

- На строительство сетей наружного освещения в г. Кушва ул. 40 лет Октября от д. №31 до ул. Лайская в размере 851 470,65 рублей. Исполнение 833 464,53 рубля.

- На разработку проектно-сметной документации по объекту ««Строительство сетей наружного освещения в пос. Баранчинский, пер. Лескомский (от ул. Набережная до дома № 20 по пер. Лескомский), ул. Мира (от дома № 1А по ул. Мира до дома № 48 по ул. Коммуны)» в размере 207 238,08 рублей. Исполнение 207 238,08 рублей.

Целевой показатель 39:

Протяженность сетей наружного освещения, введенных в эксплуатацию после строительства на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кушвинского городского округа».

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования  в размере 260 568,00 на проведение мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности. Заключены договоры с ООО «УралЭнергоПрибор» № 58/21Д от 17.08.2021 на сумму 208 800,00 рублей, № 59/21Д от 17.08.2021 на сумму 51 768,00 рублей на поставку светодиодных светильников.

В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 49

Количество светильников замененных на энергосберегающие. Показатель выполнен на 100 процентов.

Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа».

Предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7 139 323,85 рубля на обеспечение деятельности и развитие единой дежурно-диспетчерской службы Кушвинского городского округа. Исполнено на 01.01.2022 года 6 418 746,38 рублей (89,91 процентов).

Подпрограмма 6 «Организация деятельности муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы»».

Предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 27 390 319,68 рублей на организацию деятельности муниципального казенного учреждения Кушвинского городского округа «Комитет жилищно-коммунальной сферы». Исполнено на 01.01.2022 года 23 930 633,73 рублей (87,37 процентов)

#### В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 52:

Количество подпрограмм, реализуемых  МКУ КГО «КЖКС». Показатель выполнен на 100 процентов.

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа».

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 113 442 273,70 рублей на социальную поддержку и социальное обслуживание населения Кушвинского городского округа  Исполнено на 01.01.2022 года 110 830 336,41 рублей (97,70 процентов).

Бюджетные ассигнования областного бюджета в размере 71 552 000,00 рублей, освоение 72 600 674,06 рублей (101,47 процентов)  предусмотрены:

#### - На выплаты компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из областного бюджета в размере бюджетные ассигнования 70 357 473,74 рублей, исполнение 70 188 447,82 рублей. Выплаты производятся согласно рассчитанным суммам, на основании данных о начислениях, предоставленных предприятиями-поставщиками коммунальных услуг.

- На обеспечение деятельности отдела по начислению льгот в размере 2 694 526,26 рублей, исполнение 2 412 226,24 рублей. Расходы производятся согласно потребности.

Увеличение бюджетных ассигнований связано с выделением дополнительных средств областного бюджета на предоставление компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и внесением изменений в сводную бюджетную роспись.

Бюджетные ассигнования областного бюджета  на оплату компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предусмотрены в размере 243 400, 00 рублей, освоено 243 400,00 рублей (96,84 %).

Бюджетные ассигнования областного бюджета в размере  23 113 100,00 рублей, предусмотрены  на выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. Освоено 22 990 158,61 рублей (99,47 процентов).

Бюджетные ассигнования местного бюджета в размере 18 321 800,00 рублей, освоение 14 875 971,58 рублей (81,19 %) предусмотрены:

- На выплату субсидий за оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Кушвинского городского округа в размере 16 994 955,48 рублей. Освоено 13 674 386,09 рублей;

- На обеспечение деятельности отдела по начислению субсидий в размере 1 326 844,52 рубля. Освоено 1 201 585,49 рублей. Расходы производятся согласно потребности.

Бюджетные ассигнования местного бюджета в размере  76 832,16 рублей, предусмотрены на оказание поддержки отдельным категориям граждан при ипотечном кредитовании при жилищном строительстве, поддержка при ипотечном кредитовании оказана 4 субсидиарам. Расходы производятся по факту предоставления гражданами пакета документов для оказания данного вида поддержки. Освоение 76 082,16 рублей (99,02 процентов).

Бюджетные ассигнования областного бюджета в размере 42 261,54 рублей предусмотрены на оказание специализированной службой по вопросам похоронного дела услуг по погребению согласно гарантированному перечню этих услуг, установленному Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле". Расходы возмещаются Управлением социальной защиты населения в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2005 года № 662-ПП «О мерах по реализации Федерального закона от 12.01.1996 года №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». На 01.01.2022 года захоронено 0 человек. Освоение 0,00 рублей.

Бюджетные ассигнования местного бюджета в размере 80 000,00 рублей, предусмотрены на предоставление социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на территории Кушвинского городского округа, с целью возмещения затрат за оказанные в 2021 году платные услуги по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа. Предоставление социальной выплаты осуществляется по факту предоставления гражданами пакета документов для оказания данного вида поддержки. В соответствии с постановлением администрации Кушвинского городского округа от 10.04.2019 года № 339 «Об утверждении Порядка предоставления мер дополнительной социальной поддержки в виде социальной выплаты отдельным категориям граждан, проживающим на территории Кушвинского городского округа, с целью возмещения затрат за оказанные в 2019 году платные услуги по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа» перечисление социальной выплаты производятся согласно поданным заявлениям, на 01.01.2022 года количество обратившихся граждан 19 человек. Освоение 31 300,00 рублей.

Бюджетные ассигнования местного бюджета в размере  12 880,00 рублей, предусмотрены на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Освоение 12 750,00 рублей.

#### В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 54:

Количество семей, проживающих на территории Кушвинского городского округа,  получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Показатель выполнен на 99,3  процентов.

Целевой показатель 55:

Количество граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа,  получающих компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Показатель выполнен на 80,2  процентов.

Целевой показатель 56:

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в органы социальной политики. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 57:

Количество граждан, получающих компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, проживающих на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 79,9 процентов.

Целевой показатель 58:

Количество граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа,  которым предоставляется муниципальная поддержка при ипотечном жилищном кредитовании. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель 59:

Количество захороненных граждан согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Выполнение показателя 0 процентов от значения отчетного периода.  На конец отчетного периода пакеты документов на погребение умерших предоставлены не были.

Целевой показатель 60

Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещены затраты, связанные с предоставлением гражданам  меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы  за коммунальные услуги. Выполнение показателя 0 процентов от значения отчетного периода. На 01.01.2022 года документы для предоставления поддержки организациями не представлены.

Целевой показатель 61:

Количество граждан проживающих на территории Кушвинского городского округа, получающих социальные выплаты с целью возмещения затрат за оказанные  платные услуги по помывке в общем отделении (душе) бани, расположенной на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 16,67 процента от значения отчетного периода. Перечисление социальной выплаты производятся согласно поданным заявлениям, на 01.07.2021 года количество обратившихся граждан  11 человек.

Целевой показатель 62:

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Кушвинского городского округа выполняющих обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан, которым предоставлена социальная поддержка. Выполнение показателя 100 процентов.

Подпрограмма 8 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа».

Предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 24 266 357,96 рублей, на обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа. Исполнено 21 928 588,03 рублей (90,37 процентов). Расходы бюджета направлены для создания условий бесперебойного функционирования органов местного самоуправления (выплата заработной платы, перечисление начислений на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг и работ по содержанию имущества, услуги охраны помещений, приобретение материальных запасов и основных средств).

#### В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 63:

Площадь  зданий и помещений, находящихся в оперативном управлении, занимаемых органами местного самоуправления Кушвинского городского округа для обеспечения функционирования. Показатель выполнен на 100 процентов.

Целевой показатель  64:

Количество автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, осуществляющих транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов.

### Подпрограмма 9 "Развитие социальной инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Кушвинского городского округа".

На 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в размере 207 281 963,37 рубля. Исполнено 202 562 147,14 рублей (97,72 процентов).

#### В 2021 году выполнены работы по муниципальным контрактам №113-2019/Т, 114-2019/Т, №117-2019/Т, №118-2019/Т, 121-2019/Т  от 30.12.2019 года.

#### Заключены муниципальные контракты с ООО «Ресурс»: МК № 23 – 2021/Т от 06.07.2021 на сумму 18 286 010,30 рублей, в том числе на 2021 год – 15 724061,52 рубль; МК № 24 – 2021/Т от 06.07.2021 на сумму 21 809 577,80 рублей, в том числе на 2021 год – 18 753 962,04 рубля; МК № 25 - 2021/Т от 06.07.2021 на сумму 22 216 745,60 рублей, в том числе на 2021 год – 19 104 083,90 рубля; МК № 26 – 2021/Т от 06.07.2021 на сумму

#### 21 005 682,40 рублей, в том числе на 2021 год – 18 062 695,84 рублей; МК № 27 – 2021/Т от 06.07.2021 на сумму 19 032 484,60 рублей, в том числе на 2021 год – 16 365951,58 рубль; МК № 28-2021/Т от 06.07.2021 на сумму 19 632 796,10 рублей, в том числе на 2021 год – 16 875 079,89  рублей; МК № 29 – 2021/Т от 06.07.2021 на сумму 19 794 619,20 рублей, в том числе на 2021 год – 17 008 238,72 рублей; МК № 30-2021/Т от 06.07.2021 на сумму 18 875 881,60 рубль, в том числе на 2021 год – 16 231 289,33 рублей; МК № 31 – 2021/Т от 06.07.2021 на сумму 19 831 159,90 рублей, в том числе на 2021 год – 19 703 528,45 рублей; МК № 32- 2021/Т от 06.07.2021 на сумму 18 798 624,12 рубля, в том числе на 2021 год – 16 164 855,95 рублей; МК № 33 – 2021/Т от 06.07.2021 на сумму

#### 18 296 450,50 рублей, в том числе на 2021 год – 15 717 955,49  рублей; МК № 34 – 2021/Т от 06.07.2021 на сумму 18 442 613,30 рублей, том числе на 2021 год – 13 979 427,60  рублей. Срок выполнения работ по указанным контрактам  2022 год

#### В  рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

Целевой показатель 72:

Строительство и введение в эксплуатацию объектов капитального строительства (жилых домов) на территории Кушвинского городского округа. Показатель выполнен на 100 процентов. Введен в эксплуатацию 2 корпус многоквартирного дома по адресу г. Кушва, пер. Южный,1.

Подпрограмма 10 «Развитие газификации в Кушвинском городском округе».

Бюджетные ассигнования в размере 3 266 966,55 рублей предусмотрены на развитие газификации в Кушвинском городском округе. Исполнено 1 315 409,64 рублей (40,26 процентов).

Бюджетные ассигнования в размере 266 966,55 рублей предусмотрены на разработку (корректировка) схемы газоснабжения Кушвинского городского округа. Заключены договоры с ГУП СО «Газовые сети» № 21-0511 от 30.06.2021 года на сумму 167 246,01 рублей и № 21-0510 от 30.06.2021 года на сумму 99 720,54 рублей.

Бюджетные ассигнования в размере 3 000 000,00 рублей, предусмотрены на разработку проектно – сметной документации по объекту «Газоснабжение потребителей по ул. Калинина, Крестьянская, Советская, Карла Либкнехта, Набережная, пер. Верхний-Нагорный поселок Баранчинский Кушвинского городского округа с дальнейшей перспективой строительства котельной очистных сооружений». Муниципальный контракт заключен с ООО «Проектный институт «Спектр» МК № 66-2020/Р от 03.11.2020 года на сумму 3 000 000,00 рублей.

В рамках мероприятия в 2021 году реализуются следующие целевые показатели:

#### Целевой показатель 75:

#### Реализация мероприятий, выполненных при вводе в эксплуатацию газопроводов. Показатель не выполнен.

#### Целевой показатель 76:

#### Протяженность газопроводов, введенных в эксплуатацию внутри населенных пунктов. Показатель не выполнен.

#### Целевой показатель 77:

#### Количество разработанных (откорректированных схем газоснабжения в Кушвинском городском округе. Показатель выполнен на 50 процентов. Подрядной организацией нарушены сроки выполнения работ по договору № 21-0511 от 30.06.2021 года.

#### Целевой показатель 78:

#### Количество потребителей, для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям. Показатель не выполнен.

#### Целевые показатели 75, 76, 78 не выполнены в связи с отсутствием проектно – сметной документации, что повлекло за собой расторжение Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия.

#### Подпрограмма 11 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Кушвинского городского округа

Бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены.

Подпрограмма 12 «Комплексное развитие сельских территорий (сельских агломераций)

Бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены.

В дальнейшем планируется продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы.

Главный экономист экономического отдела

МКУ КГО «КЖКС»			                                                                Н. В. Плотникова